Отчет

Фонда капитального ремонта Тульской области

за 1-е полугодие 2015 года

Фонд капитального ремонта Тульской области, действующий на основании Устава, создан в организационной форме фонда. Правовой основой деятельности Фонда также являются: Конституция РФ, Гражданский кодекс РФ, Жилищный кодекс РФ, Федеральный закон  от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», федеральные законы и нормативные правовые акты Тульской области.

Во исполнение ч. 3 ст. 9 Закона Тульской области от 27.06.2013 N 1958-ЗТО «О регулировании отдельных правоотношений по вопросам проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Тульской области» Фонд капитального ремонта Тульской области предоставляет информацию о своей работе за 1-е полугодие 2015 года.

О состоянии фонда капитального ремонта.

В соответствии с Жилищным кодексом РФ с октября 2014 года у собственников помещений многоквартирных домов, МКД которых включены в региональную программу капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, утвержденную Постановлением правительства Тульской области от 30.12.2014 № 840, возникла обязанность по оплате взносов на капитальный ремонт.

По состоянию на 30.06.2015 Фондом капитального ремонта Тульской области принято взносов на капитальный ремонт на общую сумму 828,97 млн. руб., в том числе на счет регионального оператора – 638,5 млн. руб., специальные счета, владельцем которых является Фонд – 190,47 млн. руб.

О реализации региональной программы капитального ремонта.

Региональная программа капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, утвержденная постановлением правительства Тульской области от 30.12.2014 № 840, рассчитана на 2014-2041 гг. и включает в себя 10540 многоквартирных домов, расположенных на территории Тульской области.

Постановлением правительства Тульской области от 22.05.2014 № 261 утвержден краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на 2014 год, в данный план вошли 56 многоквартирных домов (51 дом в г. Тула, 5 домов в г. Новомосковск). В городе Туле работы проводит ГУ ТО «Сервис», в г. Новомосковск – ООО «Тепломонтаж». План реализации краткосрочного плана является переходящим на 2015 год, все работы будут завершены до конца текущего года. По состоянию на 30.06.2015  в г. Туле работы ведутся на 34 МКД, в г. Новомосковск – на 5 МКД, что составляет 69,64 % от количества заключенных договоров.

Постановлением Правительства Тульской области от 01.07.2014 № 309 утвержден краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на 2015 г., в данный план вошли 399 многоквартирных домов. План реализации краткосрочного плана является переходящим на 2016 год, все работы будут завершены в 2016 год.

По состоянию на 30.06.2015 определены подрядчики по 251 дому (57 лотов) на сумму 643 млн. руб.

Конкурсы не состоялись по 133 домам. По данным домам заключены договора с ГУ ТО «Сервис», определены субподрядные организации.

На 30.06.2015 работы ведутся в соответствии с графиками производства работ на 176 МКД, что составляет 70,12 % от количества заключенных договоров.

С подрядными организациями еженедельно проводятся совещания о ходе выполнения работ по капитальному ремонту

Строительный контроль за проведением капитального ремонта осуществляет ГУКС «ТулоблУКС».

О проверках контролирующих органов

В 1-м полугодии 2015 года была проведена проверка деятельности Фонда ТУ Росфиннадзором в Тульской области.

По результатам проверки были сделаны следующие замечания:

а) Фондом в рамках договора с ГУ ТО «РХЦЦС» от 01.08.2014 № 928 оплачены услуги по проверке сметной документации, не предусмотренные разрешенным перечнем видов услуг, в сумме 192 058,28 рублей, (средства Фонда - 89 806,45 рублей, средства субъекта - 102 251,83 рублей), что является нарушением статьи 174 Жилищного кодекса Российской Федерации, Закона Тульской области № 1958-ЗТО, Краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Тульской области на 2014 год, утвержденного постановлением правительства Тульской области от № 261.

Кроме того, Фондом не проводилась процедура отбора и привлечения подрядчика единственным предусмотренным способом - посредством открытого конкурса. Договор с ГУ ТО «РХЦЦС» от 01.08.2014 № 928 заключен без проведения каких-либо процедур отбора подрядчика. В договоре отсутствуют: конкретные сроки оказания услуг, ответственность сторон за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств;

б) в рамках договора с ГАУ ТО «Проектная контора» от 07.08.2014 № 01/2014 на сумму 474 961,00 рублей установлено, что привлечение подрядчика Фондом осуществлялось без проведения процедуры открытого конкурса (по результатам запроса котировок).

По факту данного нарушения Федеральной антимонопольной службой по Тульской области в адрес Фонда капитального ремонта Тульской области направлено предписание об устранении выявленных нарушений от 24.08.2015.