Отчет

Фонда капитального ремонта Тульской области

за 2-е полугодие 2015 года

Фонд капитального ремонта Тульской области, действующий на основании Устава, создан в организационной форме фонда. Правовой основой деятельности Фонда также являются: Конституция РФ, Гражданский кодекс РФ, Жилищный кодекс РФ, Федеральный закон  от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», федеральные законы и нормативные правовые акты Тульской области.

Во исполнение ч. 3 ст. 9 Закона Тульской области от 27.06.2013 N 1958-ЗТО «О регулировании отдельных правоотношений по вопросам проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Тульской области» Фонд капитального ремонта Тульской области предоставляет информацию о своей работе за 2-е полугодие 2015 года.

О состоянии фонда капитального ремонта.

В соответствии с Жилищным кодексом РФ с октября 2014 года у собственников помещений многоквартирных домов, МКД которых включены в региональную программу капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, утвержденную Постановлением правительства Тульской области от 30.12.2014 № 840, возникла обязанность по оплате взносов на капитальный ремонт.

По состоянию на 01.01.2016 Фондом капитального ремонта Тульской области принято взносов на капитальный ремонт на общую сумму 1604,32 млн. руб., в том числе на счет регионального оператора – 1193,94 млн. руб., специальные счета, владельцем которых является Фонд – 410,39 млн. руб.

О реализации региональной программы капитального ремонта.

Региональная программа капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, утвержденная постановлением правительства Тульской области от 30.12.2014 № 840, рассчитана на 2014-2041 гг. и включает в себя 10530 многоквартирных домов, расположенных на территории Тульской области.

Постановлением правительства Тульской области от 22.05.2014 № 261 утвержден краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на 2014 год, в данный план вошел 91 многоквартирный дом (62 дома в г. Тула, 29 домов в г. Новомосковск). В городе Туле работы проводились ГУ ТО «Сервис», в г. Новомосковск – ООО «Тепломонтаж». Краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на 2014 год являлся переходящим на 2015 год, все работы были завершены до конца 2015 года.

Постановлением Правительства Тульской области от 01.07.2014 № 309 утвержден краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на 2015 г., в данный план вошли 396 многоквартирных домов. Краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на 2015 год является переходящим на 2016 год, все работы будут завершены в 2016 году.

По состоянию на 31.12.2015 г. по всем МКД определены подрядчики. Работы ведутся на 325 МКД, что составляет 82,07 % от общего количества домов.

С подрядными организациями еженедельно проводятся совещания о ходе выполнения работ по капитальному ремонту.

Строительный контроль за проведением капитального ремонта осуществляет ГУКС «ТулоблУКС», МУ «УКС г. Новомосковск», МУА МО Веневский район «Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства».

Постановлением Правительства Тульской области от 30.07.2015 № 364 утвержден краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на 2016 г., в данный план вошли 998 многоквартирных домов.

До 31.12.2015 были объявлены конкурсы на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества данных домов.

О проверках контролирующих органов

В 2-м полугодии 2015 года была проведена проверка деятельности Фонда ТУ Росфиннадзора в Тульской области.

По факту выявленных нарушений ТУ Росфиннадзора в адрес Фонда капитального ремонта Тульской области направлено представление, а также предписание об устранении выявленных нарушений, в том числе, в части искажения дебиторской задолженности, отсутствия форм первичных учетных документов, являющихся основанием для отражения в бухгалтерском учете операций по ведению системы учета фондов капитального ремонта, допущения случаев оплаты работ и услуг на основании актов о приемке выполненных работ (КС-2) без согласования с органом местного самоуправления, собственниками помещений МКД.

Все имеющиеся замечания учтены в работе Фонда капитального ремонта Тульской области.

Генеральный директор                                                                          К.К. Лопухов

Главный бухгалтер                                                                                 П.С. Журило