Отчет

Фонда капитального ремонта Тульской области

за 2-е полугодие 2016 года

Фонд капитального ремонта Тульской области, действующий на основании Устава, создан в организационной форме фонда. Правовой основой деятельности Фонда также являются: Конституция РФ, Гражданский кодекс РФ, Жилищный кодекс РФ, Федеральный закон  от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», федеральные законы и нормативные правовые акты Тульской области.

Во исполнение ч. 3 ст. 9 Закона Тульской области от 27.06.2013 N 1958-ЗТО «О регулировании отдельных правоотношений по вопросам проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Тульской области» Фонд капитального ремонта Тульской области предоставляет информацию о своей работе за 2-е полугодие 2016 года.

О состоянии фонда капитального ремонта.

В соответствии с Жилищным кодексом РФ с октября 2014 года у собственников помещений многоквартирных домов, МКД которых включены в региональную программу капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, утвержденную Постановлением правительства Тульской области от 30.12.2013 № 840, возникла обязанность по оплате взносов на капитальный ремонт.

По состоянию на 31.12.2016 Фондом капитального ремонта Тульской области принято взносов на капитальный ремонт на общую сумму 3007,4 млн. руб., в том числе на счет регионального оператора – 2229,1 млн. руб., специальные счета, владельцем которых является Фонд – 778,3 млн. руб.

На 31.12.2016 г.:

- остаток средств на специальных счетах, владельцем которого является региональный оператор, составляет 813,5 млн. руб.

- остаток средств на счете регионального оператора составляет 429,4 млн. руб.

О реализации региональной программы капитального ремонта.

Региональная программа капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, утвержденная постановлением правительства Тульской области от 30.12.2014 № 840, рассчитана на 2014-2043 гг. и включает в себя 10536 многоквартирных домов, расположенных на территории Тульской области.

Постановлением Правительства Тульской области от 01.07.2014 № 309 утвержден краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на 2015 г., в данный план вошел 371 многоквартирный дом. Краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на 2015 год являлся переходящим на 2016 год, все работы завершены в 2016 году.

Постановлением Правительства Тульской области от 30.07.2015 № 364 утвержден краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на 2016 г., в данный план вошли 1023 многоквартирных дома.

По состоянию на 31.12.2016 по всем МКД работы завершены.

С подрядными организациями еженедельно проводятся совещания о ходе выполнения работ по капитальному ремонту.

Строительный контроль за проведением капитального ремонта осуществляет ГУКС «ТулоблУКС», МУ «УКС г. Новомосковск», МУА МО Веневский район «Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства», МУ «УКС г. Тулы», МКУ «Хозяйственные услуги» г. Донской, МБУ УКС Щекинского района, МБУ «УКС г. Алексин».

- На 31.12.2016 расходы по финансированию региональных программ капитального ремонта за счет средств собственников со счета регионального оператора составили 1883,5 млн.руб.

О проверках контролирующих органов

Во 2-м полугодии 2016 года была проведена проверка деятельности Фонда капитального ремонта Тульской области с 1 января 2015 года по 31 декабря 2015 года Управлением Федерального казначейства по Тульской области.

По результатам проверки были сделаны отдельные замечания в части освоения средств и учета взносов на капитальный ремонт, поступающих на счет, счета регионального оператора от собственников помещений многоквартирных домов.

Все имеющиеся замечания учтены в работе Фонда капитального ремонта Тульской области.

О показателях финансовой устойчивости

Объем средств, который региональный оператор ежегодно вправе израсходовать на финансирование региональной программы капитального ремонта (объем средств, предоставляемых за счет средств фондов капитального ремонта, сформированных собственниками помещений в многоквартирных домах, общее имущество в которых подлежит капитальному ремонту в будущем периоде), определяется в размере 95 процентов от прогнозируемого объема поступлений взносов на капитальный ремонт в текущем году с учетом остатка средств, не использованных региональным оператором в предыдущем периоде.

Фактический расход на финансирование региональной программы во 2 полугодии 2016 года не превысил требуемого показателя.

Заместитель генерального директора                                                 К.А. Игнатчик

Главный бухгалтер                                                                                 Н.Н. Янчук