Документ предоставлен [КонсультантПлюс](http://www.consultant.ru)

ПРАВИТЕЛЬСТВО ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22 мая 2014 г. N 261

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ КРАТКОСРОЧНОГО ПЛАНА РЕАЛИЗАЦИИ

РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА

В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ НА ТЕРРИТОРИИ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

НА 2014 ГОД

Список изменяющих документов

(в ред. Постановлений правительства Тульской области

от 17.12.2014 [N 668](consultantplus://offline/ref=31EFEF0662329F82AFFE58FC0E4E1B8F6216131DEA12ED0059E0F15E3834F08A2D1CD04609C65A928BE218B2z3I), от 13.08.2015 [N 387](consultantplus://offline/ref=31EFEF0662329F82AFFE58FC0E4E1B8F6216131DEA19EF0C5BE0F15E3834F08A2D1CD04609C65A928BE218B2z3I), от 25.09.2015 [N 437](consultantplus://offline/ref=31EFEF0662329F82AFFE58FC0E4E1B8F6216131DEA18EA0B5BE0F15E3834F08A2D1CD04609C65A928BE218B2z3I))

В соответствии со [статьей 168](consultantplus://offline/ref=31EFEF0662329F82AFFE46F11822458464184B15E515E75E04BFAA036F3DFADD6A5389074FBCzCI) Жилищного кодекса Российской Федерации, с [Законом](consultantplus://offline/ref=31EFEF0662329F82AFFE58FC0E4E1B8F6216131DE917E40F5AE0F15E3834F08AB2zDI) Тульской области от 27 июня 2013 года N 1958-ЗТО "О регулировании отдельных правоотношений по вопросам проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Тульской области", на основании [статьи 48](consultantplus://offline/ref=31EFEF0662329F82AFFE58FC0E4E1B8F6216131DEA17EA0D5FE0F15E3834F08A2D1CD04609C65A928BE618B2z4I) Устава (Основного Закона) Тульской области правительство Тульской области постановляет:

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=31EFEF0662329F82AFFE58FC0E4E1B8F6216131DEA19EF0C5BE0F15E3834F08A2D1CD04609C65A928BE218B2z0I) правительства Тульской области от 13.08.2015 N 387)

1. Утвердить краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Тульской области на 2014 год согласно [приложениям N 1](#P33), [N 2](#P1231), [N 3](#P1336).

2. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

Первый заместитель губернатора

Тульской области - председатель

правительства Тульской области

Ю.М.АНДРИАНОВ

Приложение N 1

к Постановлению правительства

Тульской области

от 22.05.2014 N 261

КРАТКОСРОЧНЫЙ ПЛАН

РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА

ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ НА ТЕРРИТОРИИ

ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2014 ГОД

Список изменяющих документов

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=31EFEF0662329F82AFFE58FC0E4E1B8F6216131DEA18EA0B5BE0F15E3834F08A2D1CD04609C65A928BE218B2z0I) правительства Тульской области

от 25.09.2015 N 437)

Перечень

многоквартирных домов, которые подлежат капитальному

ремонту, которым планируется предоставление финансовой

поддержки за счет средств Фонда, и которые включены

в утвержденный субъектом Российской Федерации

в соответствии с жилищным законодательством краткосрочный

план реализации региональной программы капитального

ремонта многоквартирных домов

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Адрес МКД | Год | | Материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | Общая площадь МКД, всего | Площадь помещений МКД | | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана | Стоимость капитального ремонта | | | | | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД | Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД | Плановая дата завершения работ |
| ввода в эксплуатацию | завершения последнего капитального ремонта | всего | в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан | всего | в том числе | | | |
| за счет средств Фонда | за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | за счет средств местного бюджета | за счет средств собственников помещений в МКД |
| кв. м | кв. м | кв. м | чел. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб./кв. м | руб./кв. м |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Итого по субъекту | | X | X | X | X | X | 126 259,61 | 115 784,15 | 85 570,19 | 4 108 | 198 837 178,72 | 92 976 264,74 | 105 860 913,98 | 0,00 | 0,00 | 1 717,31 | 9 500,00 | X |
| Итого по город Новомосковск | | X | X | X | X | X | 35 417,20 | 30 928,30 | 10 408,59 | 736 | 50 073 689,96 | 23 414 457,42 | 26 659 232,54 | 0,00 | 0,00 | 1 619,02 | 6 400,00 | X |
| 1 | г. Новомосковск, ул. Вокзальная, д. 58 | 1936 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 7 | 5 652,50 | 4 106,90 | 1 646,89 | 158 | 12 718 803,30 | 5 947 312,42 | 6 771 490,88 | 0,00 | 0,00 | 3 096,94 | 6 400,00 | 12.2015 |
| 2 | г. Новомосковск, ул. Кирова, д. 2/14 | 1938 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 6 | 6 976,30 | 4 033,00 | 3 302,00 | 156 | 6 837 348,87 | 3 197 144,33 | 3 640 204,54 | 0,00 | 0,00 | 1 695,35 | 6 400,00 | 12.2015 |
| 3 | г. Новомосковск, ул. Кирова, д. 4/23 | 1938 |  | Каменные, кирпичные | 6 | 6 | 9 759,40 | 9 759,40 | 3 010,90 | 193 | 12 689 682,15 | 5 933 695,37 | 6 755 986,78 | 0,00 | 0,00 | 1 300,25 | 6 400,00 | 12.2015 |
| 4 | г. Новомосковск, ул. Комсомольская, д. 35/12 | 1938 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 7 | 8 604,70 | 8 604,70 | 2 448,80 | 122 | 8 504 713,39 | 3 976 803,98 | 4 527 909,41 | 0,00 | 0,00 | 988,38 | 6 400,00 | 12.2015 |
| 5 | г. Новомосковск, ул. Трудовые Резервы, д. 38/10 | 1937 |  | Каменные, кирпичные | 4 | 6 | 4 424,30 | 4 424,30 |  | 107 | 9 323 142,25 | 4 359 501,32 | 4 963 640,93 | 0,00 | 0,00 | 2 107,26 | 6 400,00 | 12.2015 |
| Итого по город Тула | | X | X | X | X | X | 90 842,41 | 84 855,85 | 75 161,60 | 3 372 | 148 763 488,76 | 69 561 807,32 | 79 201 681,44 | 0,00 | 0,00 | 1 753,13 | 9 500,00 | X |
| 6 | г. Тула, пер. Н. Руднева, д. 13/25 | 1958 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 3 | 1 096,70 | 954,40 | 954,40 | 46 | 2 138 828,21 | 1 000 116,07 | 1 138 712,14 | 0,00 | 0,00 | 2 241,02 | 9 500,00 | 12.2015 |
| 7 | г. Тула, пер. Садовый, д. 9-а | 1917 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 1 | 232,60 | 232,60 | 232,60 | 13 | 1 400 000,00 | 654 640,00 | 745 360,00 | 0,00 | 0,00 | 6 018,92 | 9 500,00 | 12.2015 |
| 8 | г. Тула, пер. Садовый, д. 9-г | 1917 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 1 | 445,30 | 445,30 | 445,30 | 14 | 1 400 000,00 | 654 640,00 | 745 360,00 | 0,00 | 0,00 | 3 143,95 | 9 500,00 | 12.2015 |
| 9 | г. Тула, пр-т Ленина, д. 42/58 | 1929 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 5 | 5 182,64 | 5 182,64 | 3 546,20 | 64 | 10 107 391,84 | 4 726 216,42 | 5 381 175,42 | 0,00 | 0,00 | 1 950,24 | 9 500,00 | 12.2015 |
| 10 | г. Тула, пр-т Ленина, д. 59/81 | 1929 |  | Каменные, кирпичные | 4 | 5 | 4 851,40 | 3 023,00 | 1 702,50 | 22 | 9 558 909,92 | 4 469 746,28 | 5 089 163,64 | 0,00 | 0,00 | 3 162,06 | 9 500,00 | 12.2015 |
| 11 | г. Тула, пр-т Ленина, д. 65/4 | 1956 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 5 | 3 740,70 | 3 740,70 | 3 740,70 | 60 | 5 887 338,10 | 2 752 919,29 | 3 134 418,81 | 0,00 | 0,00 | 1 573,86 | 9 500,00 | 12.2015 |
| 12 | г. Тула, ул. Буденного, д. 79-а | 1950 |  | Каменные, кирпичные | 3 | 3 | 2 106,16 | 2 056,40 | 2 056,40 | 89 | 3 314 800,98 | 1 550 000,94 | 1 764 800,04 | 0,00 | 0,00 | 1 611,94 | 9 500,00 | 12.2015 |
| 13 | г. Тула, ул. Верхняя Краснослободская, д. 103 | 1920 |  | Каменные, кирпичные | 3 | 2 | 1 066,00 | 1 066,00 | 765,40 | 52 | 2 649 798,84 | 1 239 045,94 | 1 410 752,90 | 0,00 | 0,00 | 2 485,74 | 9 500,00 | 12.2015 |
| 14 | г. Тула, ул. Гоголевская, д. 21 | 1917 |  | Каменные, кирпичные | 4 | 3 | 1 608,90 | 1 074,10 | 862,50 | 19 | 3 999 307,09 | 1 870 075,99 | 2 129 231,10 | 0,00 | 0,00 | 3 723,40 | 9 500,00 | 12.2015 |
| 15 | г. Тула, ул. Демьянова, д. 24 | 1958 |  | Каменные, кирпичные | 3 | 3 | 1 052,80 | 1 052,80 | 1 052,80 | 34 | 2 053 212,67 | 960 082,24 | 1 093 130,43 | 0,00 | 0,00 | 1 950,24 | 9 500,00 | 12.2015 |
| 16 | г. Тула, ул. Демьянова, д. 41 | 1958 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 722,10 | 722,10 | 722,10 | 34 | 1 408 267,82 | 658 506,03 | 749 761,79 | 0,00 | 0,00 | 1 950,24 | 9 500,00 | 12.2015 |
| 17 | г. Тула, ул. Дзержинского, д. 15-17/73 | 1917 |  | Каменные, кирпичные | 3 | 1 | 769,40 | 769,40 | 769,40 | 53 | 1 600 000,00 | 748 160,00 | 851 840,00 | 0,00 | 0,00 | 2 079,54 | 9 500,00 | 12.2015 |
| 18 | г. Тула, ул. Кауля, д. 17 | 1958 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 1 | 3 861,30 | 3 861,30 | 3 326,89 | 57 | 4 904 895,35 | 2 293 529,07 | 2 611 366,28 | 0,00 | 0,00 | 1 270,27 | 9 500,00 | 12.2015 |
| 19 | г. Тула, ул. Кауля, д. 19 | 1957 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 1 | 544,60 | 544,60 | 544,06 | 17 | 1 062 100,70 | 496 638,29 | 565 462,41 | 0,00 | 0,00 | 1 950,24 | 9 500,00 | 12.2015 |
| 20 | г. Тула, ул. Кауля, д. 21 | 1955 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 1 | 544,60 | 544,60 | 544,60 | 16 | 1 353 734,00 | 633 006,02 | 720 727,98 | 0,00 | 0,00 | 2 485,74 | 9 500,00 | 12.2015 |
| 21 | г. Тула, ул. Кауля, д. 27 | 1954 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 3 | 541,00 | 541,00 | 541,00 | 62 | 1 055 079,84 | 493 355,34 | 561 724,50 | 0,00 | 0,00 | 1 950,24 | 9 500,00 | 12.2015 |
| 22 | г. Тула, ул. Кирова, д. 139 | 1926 |  | Каменные, кирпичные | 4 | 3 | 2 747,90 | 2 013,50 | 1 836,40 | 97 | 5 359 064,50 | 2 505 898,56 | 2 853 165,94 | 0,00 | 0,00 | 2 661,57 | 9 500,00 | 12.2015 |
| 23 | г. Тула, ул. Кирова, д. 145 | 1927 |  | Каменные, кирпичные | 3 | 2 | 1 999,00 | 1 744,30 | 776,10 | 49 | 3 146 146,14 | 1 471 137,94 | 1 675 008,20 | 0,00 | 0,00 | 1 803,67 | 9 500,00 | 12.2015 |
| 24 | г. Тула, ул. Кирова, д. 147 | 1927 |  | Каменные, кирпичные | 3 | 3 | 776,10 | 776,10 | 776,10 | 65 | 1 513 581,26 | 707 750,60 | 805 830,66 | 0,00 | 0,00 | 1 950,24 | 9 500,00 | 12.2015 |
| 25 | г. Тула, ул. Кирова, д. 151 | 1927 |  | Каменные, кирпичные | 3 | 2 | 1 421,40 | 991,10 | 664,60 | 39 | 3 182 986,70 | 1 488 364,58 | 1 694 622,12 | 0,00 | 0,00 | 3 211,57 | 9 500,00 | 12.2015 |
| 26 | г. Тула, ул. Кирова, д. 168 | 1925 |  | Каменные, кирпичные | 4 | 3 | 2 020,80 | 2 020,80 | 2 020,80 | 85 | 2 627 040,00 | 1 228 403,90 | 1 398 636,10 | 0,00 | 0,00 | 1 300,00 | 9 500,00 | 12.2015 |
| 27 | г. Тула, ул. Кирова, д. 170 | 1926 |  | Каменные, кирпичные | 4 | 3 | 1 830,00 | 1 830,00 | 1 830,00 | 95 | 3 941 044,99 | 1 842 832,64 | 2 098 212,35 | 0,00 | 0,00 | 2 153,58 | 9 500,00 | 12.2015 |
| 28 | г. Тула, ул. Кирова, д. 174 | 1926 |  | Каменные, кирпичные | 3 | 2 | 784,10 | 784,10 | 784,10 | 45 | 1 811 380,00 | 847 001,29 | 964 378,71 | 0,00 | 0,00 | 2 310,14 | 9 500,00 | 12.2015 |
| 29 | г. Тула, ул. Кирова, д. 178 | 1925 |  | Каменные, кирпичные | 4 | 4 | 2 054,90 | 2 054,90 | 2 054,90 | 97 | 1 970 000,00 | 921 172,00 | 1 048 828,00 | 0,00 | 0,00 | 958,68 | 9 500,00 | 12.2015 |
| 30 | г. Тула, ул. Кирова, д. 180 | 1927 |  | Каменные, кирпичные | 3 | 2 | 2 054,10 | 1 832,10 | 1 587,24 | 61 | 4 005 987,98 | 1 873 199,98 | 2 132 788,00 | 0,00 | 0,00 | 2 186,56 | 9 500,00 | 12.2015 |
| 31 | г. Тула, ул. Клюева, д. 4 | 1951 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 635,40 | 635,40 | 635,40 | 25 | 768 007,98 | 359 120,53 | 408 887,45 | 0,00 | 0,00 | 1 208,70 | 9 500,00 | 12.2015 |
| 32 | г. Тула, ул. Л. Толстого, д. 122 | 1928 |  | Каменные, кирпичные | 3 | 2 | 733,80 | 733,80 | 733,80 | 24 | 3 900 000,00 | 1 823 640,00 | 2 076 360,00 | 0,00 | 0,00 | 5 314,80 | 9 500,00 | 12.2015 |
| 33 | г. Тула, ул. Лейтейзена, д. 12 | 1917 |  | Каменные, кирпичные | 3 | 7 | 3 656,80 | 3 302,80 | 2 600,60 | 105 | 5 911 182,14 | 2 764 068,77 | 3 147 113,37 | 0,00 | 0,00 | 1 789,75 | 9 500,00 | 12.2015 |
| 34 | г. Тула, ул. Луначарского, д. 17, кор. 1 | 1930 |  | Каменные, кирпичные | 4 | 2 | 1 616,30 | 1 616,30 | 1 059,60 | 76 | 2 600 000,00 | 1 215 760,00 | 1 384 240,00 | 0,00 | 0,00 | 1 608,61 | 9 500,00 | 12.2015 |
| 35 | г. Тула, ул. Макаренко, д. 15, кор. 4 | 1931 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 5 | 7 754,30 | 7 754,30 | 7 754,30 | 312 | 4 500 000,00 | 2 104 200,00 | 2 395 800,00 | 0,00 | 0,00 | 580,32 | 9 500,00 | 12.2015 |
| 36 | г. Тула, ул. Марата, д. 168 | 1929 |  | Каменные, кирпичные | 3 | 3 | 1 864,90 | 1 864,90 | 1 864,90 | 83 | 3 329 040,00 | 1 556 659,10 | 1 772 380,90 | 0,00 | 0,00 | 1 785,10 | 9 500,00 | 12.2015 |
| 37 | г. Тула, ул. Марата, д. 170 | 1929 |  | Каменные, кирпичные | 3 | 3 | 1 592,20 | 1 592,20 | 1 578,10 | 99 | 1 430 000,00 | 668 668,00 | 761 332,00 | 0,00 | 0,00 | 898,13 | 9 500,00 | 12.2015 |
| 38 | г. Тула, ул. Марата, д. 174 | 1931 |  | Каменные, кирпичные | 3 | 4 | 1 541,70 | 1 541,70 | 1 541,70 | 91 | 400 000,00 | 187 040,00 | 212 960,00 | 0,00 | 0,00 | 259,45 | 9 500,00 | 12.2015 |
| 39 | г. Тула, ул. Марата, д. 176 | 1931 |  | Каменные, кирпичные | 4 | 3 | 1 393,20 | 1 393,20 | 1 393,20 | 98 | 465 000,00 | 217 434,00 | 247 566,00 | 0,00 | 0,00 | 333,76 | 9 500,00 | 12.2015 |
| 40 | г. Тула, ул. Некрасова, д. 58 | 1958 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 730,70 | 730,70 | 730,70 | 38 | 1 425 040,37 | 666 348,87 | 758 691,50 | 0,00 | 0,00 | 1 950,24 | 9 500,00 | 12.2015 |
| 41 | г. Тула, ул. Немцова, д. 1 | 1931 |  | Каменные, кирпичные | 3 | 4 | 1 377,00 | 1 377,00 | 1 024,00 | 31 | 3 478 600,00 | 1 626 593,36 | 1 852 006,64 | 0,00 | 0,00 | 2 526,22 | 9 500,00 | 12.2015 |
| 42 | г. Тула, ул. Немцова, д. 2 | 1931 |  | Каменные, кирпичные | 3 | 4 | 1 387,00 | 1 387,00 | 871,20 | 83 | 1 000 000,00 | 467 600,00 | 532 400,00 | 0,00 | 0,00 | 720,98 | 9 500,00 | 12.2015 |
| 43 | г. Тула, ул. Немцова, д. 5 | 1935 |  | Блочные | 4 | 4 | 2 195,00 | 2 195,00 | 2 195,00 | 134 | 1 800 000,00 | 841 680,00 | 958 320,00 | 0,00 | 0,00 | 820,05 | 9 500,00 | 12.2015 |
| 44 | г. Тула, ул. Немцова, д. 6-а | 1928 |  | Каменные, кирпичные | 4 | 4 | 2 174,50 | 2 174,50 | 2 174,50 | 140 | 4 000 000,00 | 1 870 400,00 | 2 129 600,00 | 0,00 | 0,00 | 1 839,50 | 9 500,00 | 12.2015 |
| 45 | г. Тула, ул. Первомайская, д. 15/116, кор. 1 | 1926 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 585,30 | 585,30 | 482,60 | 31 | 1 141 475,47 | 533 753,93 | 607 721,54 | 0,00 | 0,00 | 1 950,24 | 9 500,00 | 12.2015 |
| 46 | г. Тула, ул. Серова, д. 1 | 1928 |  | Каменные, кирпичные | 4 | 3 | 3 542,20 | 2 565,10 | 2 092,70 | 85 | 4 042 772,16 | 1 890 400,26 | 2 152 371,90 | 0,00 | 0,00 | 1 576,07 | 9 500,00 | 12.2015 |
| 47 | г. Тула, ул. Серова, д. 3 | 1924 |  | Каменные, кирпичные | 4 | 2 | 1 149,50 | 1 149,50 | 1 149,50 | 64 | 2 469 100,00 | 1 154 551,16 | 1 314 548,84 | 0,00 | 0,00 | 2 147,98 | 9 500,00 | 12.2015 |
| 48 | г. Тула, ул. Серова, д. 5 | 1924 |  | Каменные, кирпичные | 4 | 2 | 1 107,70 | 1 107,70 | 1 107,70 | 73 | 2 160 280,85 | 1 010 147,32 | 1 150 133,53 | 0,00 | 0,00 | 1 950,24 | 9 500,00 | 12.2015 |
| 49 | г. Тула, ул. Тургеневская, д. 35 | 1917 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 587,40 | 467,60 | 467,60 | 19 | 2 200 000,00 | 1 028 720,00 | 1 171 280,00 | 0,00 | 0,00 | 4 704,88 | 9 500,00 | 12.2015 |
| 50 | г. Тула, ул. Ф. Энгельса, д. 77-а | 1967 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 4 | 4 326,10 | 4 326,10 | 4 326,10 | 204 | 3 620 000,00 | 1 692 712,00 | 1 927 288,00 | 0,00 | 0,00 | 836,78 | 9 500,00 | 12.2015 |
| 51 | г. Тула, ул. Циолковского, д. 12 | 1952 |  | Каменные, кирпичные | 3 | 2 | 863,70 | 572,50 | 450,60 | 25 | 1 684 422,29 | 787 635,86 | 896 786,43 | 0,00 | 0,00 | 2 942,22 | 9 500,00 | 12.2015 |
| 52 | г. Тула, ш. Одоевское, д. 1 | 1928 |  | Каменные, кирпичные | 3 | 2 | 847,11 | 847,11 | 847,11 | 32 | 2 180 000,00 | 1 019 368,00 | 1 160 632,00 | 0,00 | 0,00 | 2 573,46 | 9 500,00 | 12.2015 |
| 53 | г. Тула, ш. Одоевское, д. 1-а | 1950 |  | Каменные, кирпичные | 3 | 2 | 1 131,60 | 1 083,80 | 895,40 | 51 | 2 153 796,91 | 1 007 115,43 | 1 146 681,48 | 0,00 | 0,00 | 1 987,26 | 9 500,00 | 12.2015 |
| 54 | г. Тула, ш. Одоевское, д. 1-б | 1943 |  | Каменные, кирпичные | 4 | 2 | 1 525,80 | 1 525,80 | 1 326,50 | 79 | 2 975 676,19 | 1 391 426,19 | 1 584 250,00 | 0,00 | 0,00 | 1 950,24 | 9 500,00 | 12.2015 |
| 55 | г. Тула, ш. Одоевское, д. 91 | 1928 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 495,90 | 495,90 | 405,60 | 29 | 1 232 678,47 | 576 400,45 | 656 278,02 | 0,00 | 0,00 | 2 485,74 | 9 500,00 | 12.2015 |
| 56 | п. Косая Гора, ул. Октябрьская, д. 13 | 1930 |  | Каменные, кирпичные | 3 | 3 | 1 972,80 | 1 972,80 | 1 316,10 | 56 | 6 445 519,00 | 3 013 924,68 | 3 431 594,32 | 0,00 | 0,00 | 3 267,19 | 9 500,00 | 12.2015 |

Приложение N 2

к Постановлению правительства

Тульской области

от 22.05.2014 N 261

КРАТКОСРОЧНЫЙ ПЛАН

РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА

ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ НА ТЕРРИТОРИИ

ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2014 ГОД

Список изменяющих документов

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=31EFEF0662329F82AFFE58FC0E4E1B8F6216131DEA18EA0B5BE0F15E3834F08A2D1CD04609C65A928BE21FB2z0I) правительства Тульской области от 25.09.2015 N 437)

Планируемые показатели

выполнения адресной программы по проведению

капитального ремонта многоквартирных домов

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование МО | Общая площадь МКД, всего | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения программы | Количество МКД | | | | | Стоимость капитального ремонта | | | | |
| I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | Всего | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | Всего |
| кв. м | чел. | ед. | ед. | ед. | ед. | ед. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | 2015 год | 126 259,61 | 4 108 | 0 | 0 | 0 | 56 | 56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 198 837 178,72 | 198 837 178,72 |
| 1 | Город Новомосковск | 35 417,20 | 736 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 073 689,96 | 50 073 689,96 |
| 2 | Город Тула | 90 842,41 | 3 372 | 0 | 0 | 0 | 51 | 51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 148 763 488,76 | 148 763 488,76 |

Приложение N 3

к Постановлению правительства

Тульской области

от 22.05.2014 N 261

КРАТКОСРОЧНЫЙ ПЛАН

РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА

ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ НА ТЕРРИТОРИИ

ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2014 ГОД

Список изменяющих документов

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=31EFEF0662329F82AFFE58FC0E4E1B8F6216131DEA18EA0B5BE0F15E3834F08A2D1CD04609C65A928BE210B2z2I) правительства Тульской области

от 25.09.2015 N 437)

Реестр

многоквартирных домов, которые подлежат капитальному

ремонту, которым планируется предоставление финансовой

поддержки за счет средств Фонда, и которые включены

в утвержденный субъектом Российской Федерации в соответствии

с жилищным законодательством краткосрочный план реализации

региональной программы капитального ремонта многоквартирных

домов, по видам ремонта

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Адрес МКД | Стоимость капитального ремонта ВСЕГО | Виды, установленные [ч. 1 ст. 166](consultantplus://offline/ref=31EFEF0662329F82AFFE46F11822458464154F13EB16E75E04BFAA036F3DFADD6A5389044DCA5993B8zBI) Жилищного кодекса РФ | | | | | | | | | | | Виды, установленные нормативным правовым актом субъекта РФ | | | |
| ремонт внутридомовых инженерных систем | ремонт или замена лифтового оборудования | | ремонт крыши | | ремонт подвальных помещений | | ремонт фасада | | ремонт фундамента | | утепление фасадов | переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу, устройство выходов на кровлю | установка коллективных (общедомовых) ПУ и УУ | другие виды |
| руб. | руб. | ед. | руб. | кв. м | руб. | кв. м | руб. | кв. м | руб. | куб. м | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Итого по субъекту | | 198 837 178,72 | 88 789 933,21 | 0 | 0,00 | 39 217,43 | 56 302 761,85 | 0,00 | 0,00 | 84 642,65 | 52 657 464,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 420 000,00 | 667 019,28 |
| Итого по город Новомосковск | | 50 073 689,96 | 21 916 270,40 | 0 | 0,00 | 2 782,60 | 7 542 899,84 | 0,00 | 0,00 | 17 256,99 | 20 194 519,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 420 000,00 | 0,00 |
| 1 | г. Новомосковск, ул. Вокзальная, д. 58 | 12 718 803,30 | 2 144 784,60 | 0 | 0,00 | 1 099,60 | 3 292 129,05 | 0,00 | 0,00 | 1 487,10 | 7 281 889,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | г. Новомосковск, ул. Кирова, д. 2/14 | 6 837 348,87 | 4 211 609,08 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 952,05 | 2 625 739,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | г. Новомосковск, ул. Кирова, д. 4/23 | 12 689 682,15 | 9 465 859,54 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 575,84 | 3 013 822,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 210 000,00 | 0,00 |
| 4 | г. Новомосковск, ул. Комсомольская, д. 35/12 | 8 504 713,39 | 5 106 076,40 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 032,00 | 3 238 636,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160 000,00 | 0,00 |
| 5 | г. Новомосковск, ул. Трудовые Резервы, д. 38/10 | 9 323 142,25 | 987 940,78 | 0 | 0,00 | 1 683,00 | 4 250 770,79 | 0,00 | 0,00 | 3 210,00 | 4 034 430,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 |
| Итого по город Тула | | 148 763 488,76 | 66 873 662,81 | 0 | 0,00 | 36 434,83 | 48 759 862,01 | 0,00 | 0,00 | 67 385,66 | 32 462 944,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 667 019,28 |
| 6 | г. Тула, пер. Н. Руднева, д. 13/25 | 2 138 828,21 | 1 076 439,13 | 0 | 0,00 | 822,53 | 632 352,61 | 0,00 | 0,00 | 2 193,40 | 408 648,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 388,28 |
| 7 | г. Тула, пер. Садовый, д. 9-а | 1 400 000,00 | 396 000,00 | 0 | 0,00 | 700,00 | 495 000,00 | 0,00 | 0,00 | 390,32 | 495 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 000,00 |
| 8 | г. Тула, пер. Садовый, д. 9-г | 1 400 000,00 | 396 000,00 | 0 | 0,00 | 700,00 | 495 000,00 | 0,00 | 0,00 | 374,72 | 495 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 000,00 |
| 9 | г. Тула, пр-т Ленина, д. 42/58 | 10 107 391,84 | 5 074 605,94 | 0 | 0,00 | 1 435,20 | 2 981 069,95 | 0,00 | 0,00 | 2 850,62 | 1 950 642,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101 073,91 |
| 10 | г. Тула, пр-т Ленина, д. 59/81 | 9 558 909,92 | 4 846 726,58 | 0 | 0,00 | 2 206,10 | 2 790 625,27 | 0,00 | 0,00 | 1 915,50 | 1 825 969,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95 588,14 |
| 11 | г. Тула, пр-т Ленина, д. 65/4 | 5 887 338,10 | 3 671 592,81 | 0 | 0,00 | 750,00 | 2 156 871,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58 873,38 |
| 12 | г. Тула, ул. Буденного, д. 79-а | 3 314 800,98 | 2 084 070,27 | 0 | 0,00 | 1 320,80 | 1 220 853,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 877,53 |
| 13 | г. Тула, ул. Верхняя Краснослободская, д. 103 | 2 649 798,84 | 1 053 936,92 | 0 | 0,00 | 533,00 | 616 910,87 | 0,00 | 0,00 | 3 198,00 | 972 064,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 886,97 |
| 14 | г. Тула, ул. Гоголевская, д. 21 | 3 999 307,09 | 1 569 934,52 | 0 | 0,00 | 809,90 | 922 255,77 | 0,00 | 0,00 | 1 688,88 | 1 467 123,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39 993,07 |
| 15 | г. Тула, ул. Демьянова, д. 24 | 2 053 212,67 | 1 040 361,11 | 0 | 0,00 | 964,60 | 609 600,71 | 0,00 | 0,00 | 1 263,60 | 396 252,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 997,99 |
| 16 | г. Тула, ул. Демьянова, д. 41 | 1 408 267,82 | 713 363,62 | 0 | 0,00 | 665,60 | 418 154,28 | 0,00 | 0,00 | 745,08 | 271 784,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 965,92 |
| 17 | г. Тула, ул. Дзержинского, д. 15-17/73 | 1 600 000,00 | 792 000,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 403,68 | 792 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 000,00 |
| 18 | г. Тула, ул. Кауля, д. 17 | 4 904 895,35 | 1 173 157,86 | 0 | 0,00 | 761,80 | 2 274 441,97 | 0,00 | 0,00 | 380,21 | 1 453 316,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 979,43 |
| 19 | г. Тула, ул. Кауля, д. 19 | 1 062 100,70 | 538 107,20 | 0 | 0,00 | 500,24 | 314 219,52 | 0,00 | 0,00 | 365,52 | 204 976,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 797,43 |
| 20 | г. Тула, ул. Кауля, д. 21 | 1 353 734,00 | 538 076,70 | 0 | 0,00 | 663,00 | 314 327,49 | 0,00 | 0,00 | 365,52 | 496 609,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 719,96 |
| 21 | г. Тула, ул. Кауля, д. 27 | 1 055 079,84 | 533 001,29 | 0 | 0,00 | 978,90 | 310 206,17 | 0,00 | 0,00 | 1 102,41 | 203 621,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 250,80 |
| 22 | г. Тула, ул. Кирова, д. 139 | 5 359 064,50 | 2 720 634,46 | 0 | 0,00 | 924,30 | 1 596 353,19 | 0,00 | 0,00 | 1 612,57 | 1 034 254,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 822,25 |
| 23 | г. Тула, ул. Кирова, д. 145 | 3 146 146,14 | 1 979 704,76 | 0 | 0,00 | 882,70 | 1 161 576,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 864,54 |
| 24 | г. Тула, ул. Кирова, д. 147 | 1 513 581,26 | 766 072,62 | 0 | 0,00 | 1 535,50 | 448 080,78 | 0,00 | 0,00 | 1 282,93 | 292 108,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 319,34 |
| 25 | г. Тула, ул. Кирова, д. 151 | 3 182 986,70 | 1 615 959,96 | 0 | 0,00 | 544,70 | 948 182,94 | 0,00 | 0,00 | 859,75 | 614 289,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 554,00 |
| 26 | г. Тула, ул. Кирова, д. 168 | 2 627 040,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 2 020,80 | 2 623 153,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 886,76 |
| 27 | г. Тула, ул. Кирова, д. 170 | 3 941 044,99 | 1 999 716,79 | 0 | 0,00 | 1 185,60 | 1 172 655,32 | 0,00 | 0,00 | 1 212,06 | 760 588,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 084,18 |
| 28 | г. Тула, ул. Кирова, д. 174 | 1 811 380,00 | 398 842,45 | 0 | 0,00 | 516,10 | 1 409 062,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 475,42 |
| 29 | г. Тула, ул. Кирова, д. 178 | 1 970 000,00 | 1 966 225,89 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 774,11 |
| 30 | г. Тула, ул. Кирова, д. 180 | 4 005 987,98 | 2 034 342,02 | 0 | 0,00 | 535,60 | 1 193 878,64 | 0,00 | 0,00 | 2 211,28 | 773 122,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 645,16 |
| 31 | г. Тула, ул. Клюева, д. 4 | 768 007,98 | 527 422,16 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 270,80 | 239 151,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 433,97 |
| 32 | г. Тула, ул. Л. Толстого, д. 122 | 3 900 000,00 | 1 782 000,00 | 0 | 0,00 | 631,80 | 841 500,00 | 0,00 | 0,00 | 873,01 | 1 237 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39 000,00 |
| 33 | г. Тула, ул. Лейтейзена, д. 12 | 5 911 182,14 | 1 677 965,68 | 0 | 0,00 | 1 349,00 | 2 845 394,74 | 0,00 | 0,00 | 2 364,30 | 1 376 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 321,72 |
| 34 | г. Тула, ул. Луначарского, д. 17, кор. 1 | 2 600 000,00 | 1 795 813,94 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 695,60 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 186,06 |
| 35 | г. Тула, ул. Макаренко, д. 15, кор. 4 | 4 500 000,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 250,00 | 4 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | г. Тула, ул. Марата, д. 168 | 3 329 040,00 | 701 102,22 | 0 | 0,00 | 2 020,80 | 2 622 267,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 670,21 |
| 37 | г. Тула, ул. Марата, д. 170 | 1 430 000,00 | 1 426 329,77 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 670,23 |
| 38 | г. Тула, ул. Марата, д. 174 | 400 000,00 | 398 136,53 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 863,47 |
| 39 | г. Тула, ул. Марата, д. 176 | 465 000,00 | 462 817,72 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 182,28 |
| 40 | г. Тула, ул. Некрасова, д. 58 | 1 425 040,37 | 721 941,96 | 0 | 0,00 | 548,00 | 422 921,95 | 0,00 | 0,00 | 1 461,40 | 275 020,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 155,59 |
| 41 | г. Тула, ул. Немцова, д. 1 | 3 478 600,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 377,00 | 2 474 472,76 | 0,00 | 0,00 | 1 729,12 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 127,24 |
| 42 | г. Тула, ул. Немцова, д. 2 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 732,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 43 | г. Тула, ул. Немцова, д. 5 | 1 800 000,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 780,00 | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44 | г. Тула, ул. Немцова, д. 6-а | 4 000 000,00 | 1 498 175,23 | 0 | 0,00 | 815,40 | 995 308,34 | 0,00 | 0,00 | 8 698,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 516,43 |
| 45 | г. Тула, ул. Первомайская, д. 15/116, кор. 1 | 1 141 475,47 | 578 325,33 | 0 | 0,00 | 438,98 | 338 163,51 | 0,00 | 0,00 | 1 170,60 | 220 295,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 691,42 |
| 46 | г. Тула, ул. Серова, д. 1 | 4 042 772,16 | 2 337 066,97 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 391,40 | 1 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 705,19 |
| 47 | г. Тула, ул. Серова, д. 3 | 2 469 100,00 | 398 238,01 | 0 | 0,00 | 1 149,00 | 2 065 840,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 021,01 |
| 48 | г. Тула, ул. Серова, д. 5 | 2 160 280,85 | 1 095 468,37 | 0 | 0,00 | 578,50 | 641 886,38 | 0,00 | 0,00 | 791,01 | 416 916,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 009,97 |
| 49 | г. Тула, ул. Тургеневская, д. 35 | 2 200 000,00 | 1 283 176,47 | 0 | 0,00 | 367,10 | 394 823,53 | 0,00 | 0,00 | 1 174,80 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 000,00 |
| 50 | г. Тула, ул. Ф. Энгельса, д. 77-а | 3 620 000,00 | 3 583 800,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 200,00 |
| 51 | г. Тула, ул. Циолковского, д. 12 | 1 684 422,29 | 847 743,66 | 0 | 0,00 | 431,85 | 498 005,79 | 0,00 | 0,00 | 2 591,10 | 321 828,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 844,22 |
| 52 | г. Тула, ш. Одоевское, д. 1 | 2 180 000,00 | 1 678 401,61 | 0 | 0,00 | 380,00 | 497 476,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 122,03 |
| 53 | г. Тула, ш. Одоевское, д. 1-а | 2 153 796,91 | 1 119 050,50 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 839,99 | 1 031 883,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 863,00 |
| 54 | г. Тула, ш. Одоевское, д. 1-б | 2 975 676,19 | 1 509 580,15 | 0 | 0,00 | 1 950,00 | 884 650,50 | 0,00 | 0,00 | 1 053,38 | 574 280,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 164,94 |
| 55 | г. Тула, ш. Одоевское, д. 91 | 1 232 678,47 | 490 346,42 | 0 | 0,00 | 371,93 | 287 195,33 | 0,00 | 0,00 | 991,80 | 452 201,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 935,43 |
| 56 | п. Косая Гора, ул. Октябрьская, д. 13 | 6 445 519,00 | 1 981 887,21 | 0 | 0,00 | 818,50 | 1 345 121,49 | 0,00 | 0,00 | 1 361,30 | 3 109 994,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 516,30 |