Документ предоставлен [КонсультантПлюс](https://www.consultant.ru)

ПРАВИТЕЛЬСТВО ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29 декабря 2017 г. N 652

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ КРАТКОСРОЧНОГО ПЛАНА РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОЙ

ПРОГРАММЫ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА

В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ НА ТЕРРИТОРИИ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

НА 2017 - 2019 ГОДЫ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (в ред. Постановлений правительства Тульской области  от 20.04.2018 [N 153](consultantplus://offline/ref=135F374A92711A9DF7563D06AC295607F08CE5CF02CB052E02D784F13D3BE46FE89466FCDB17BFCB58F47BF1F452E6F732C2EE83868498EDFCFECCtDN2L), от 17.05.2018 [N 186](consultantplus://offline/ref=135F374A92711A9DF7563D06AC295607F08CE5CF03C2022F01D784F13D3BE46FE89466FCDB17BFCB58F47BF1F452E6F732C2EE83868498EDFCFECCtDN2L), от 25.07.2018 [N 286](consultantplus://offline/ref=135F374A92711A9DF7563D06AC295607F08CE5CF03C3002405D784F13D3BE46FE89466FCDB17BFCB58F47BF1F452E6F732C2EE83868498EDFCFECCtDN2L),  от 20.08.2018 [N 327](consultantplus://offline/ref=135F374A92711A9DF7563D06AC295607F08CE5CF03C30A260ED784F13D3BE46FE89466FCDB17BFCB58F47BF1F452E6F732C2EE83868498EDFCFECCtDN2L), от 16.11.2018 [N 485](consultantplus://offline/ref=135F374A92711A9DF7563D06AC295607F08CE5CF03C1072001D784F13D3BE46FE89466FCDB17BFCB58F47BF1F452E6F732C2EE83868498EDFCFECCtDN2L), от 17.12.2018 [N 540](consultantplus://offline/ref=135F374A92711A9DF7563D06AC295607F08CE5CF03C10A2706D784F13D3BE46FE89466FCDB17BFCB58F47BF1F452E6F732C2EE83868498EDFCFECCtDN2L),  от 20.12.2018 [N 554](consultantplus://offline/ref=135F374A92711A9DF7563D06AC295607F08CE5CF03C602240ED784F13D3BE46FE89466FCDB17BFCB58F47BF1F452E6F732C2EE83868498EDFCFECCtDN2L), от 28.12.2018 [N 577](consultantplus://offline/ref=135F374A92711A9DF7563D06AC295607F08CE5CF03C6002001D784F13D3BE46FE89466FCDB17BFCB58F47BF1F452E6F732C2EE83868498EDFCFECCtDN2L), от 21.03.2019 [N 98](consultantplus://offline/ref=135F374A92711A9DF7563D06AC295607F08CE5CF03C7002104D784F13D3BE46FE89466FCDB17BFCB58F47BF1F452E6F732C2EE83868498EDFCFECCtDN2L),  от 21.06.2019 [N 231](consultantplus://offline/ref=135F374A92711A9DF7563D06AC295607F08CE5CF03C40B200ED784F13D3BE46FE89466FCDB17BFCB58F47BF1F452E6F732C2EE83868498EDFCFECCtDN2L), от 15.07.2019 [N 271](consultantplus://offline/ref=135F374A92711A9DF7563D06AC295607F08CE5CF03C5002F05D784F13D3BE46FE89466FCDB17BFCB58F47BF1F452E6F732C2EE83868498EDFCFECCtDN2L), от 20.08.2019 [N 386](consultantplus://offline/ref=135F374A92711A9DF7563D06AC295607F08CE5CF03C50A2E01D784F13D3BE46FE89466FCDB17BFCB58F47BF1F452E6F732C2EE83868498EDFCFECCtDN2L),  от 08.11.2019 [N 530](consultantplus://offline/ref=135F374A92711A9DF7563D06AC295607F08CE5CF03CB042104D784F13D3BE46FE89466FCDB17BFCB58F47BF1F452E6F732C2EE83868498EDFCFECCtDN2L), от 30.12.2019 [N 686](consultantplus://offline/ref=135F374A92711A9DF7563D06AC295607F08CE5CF0BC2022706DED9FB3562E86DEF9B39EBDC5EB3CA58F47BF4FA0DE3E2239AE38B909B98F2E0FCCED1tEN9L)) |  |

В соответствии с [частью 7 статьи 168](consultantplus://offline/ref=135F374A92711A9DF756230BBA45080CF58FBEC50EC708715B88DFAC6A32EE38AFDB3FBE9F1BB8CD59FF2FA5BB53BAB36FD1EF8A868799F1tFNFL) Жилищного кодекса Российской Федерации, [Постановлением](consultantplus://offline/ref=135F374A92711A9DF7563D06AC295607F08CE5CF02C5072304D784F13D3BE46FE89466EEDB4FB3CB50EA7AF5E104B7B1t6N6L) правительства Тульской области от 30.12.2013 N 840 "Об утверждении региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах", на основании [статьи 48](consultantplus://offline/ref=135F374A92711A9DF7563D06AC295607F08CE5CF0DCB07270ED784F13D3BE46FE89466FCDB17BFCB58F07BF6F452E6F732C2EE83868498EDFCFECCtDN2L) Устава (Основного Закона) Тульской области правительство Тульской области постановляет:

1. Утвердить краткосрочный [план](#P47) реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Тульской области на 2017 - 2019 годы (приложение N 1).

(п. 1 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=135F374A92711A9DF7563D06AC295607F08CE5CF03C40B200ED784F13D3BE46FE89466FCDB17BFCB58F47AF4F452E6F732C2EE83868498EDFCFECCtDN2L) правительства Тульской области от 21.06.2019 N 231)

2. Утвердить краткосрочный [план](#P19305) реализации региональной программы капитального ремонта в многоквартирных домах, являющихся объектами культурного наследия, на территории Тульской области на 2019 год (приложение N 2).

(п. 2 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=135F374A92711A9DF7563D06AC295607F08CE5CF03C40B200ED784F13D3BE46FE89466FCDB17BFCB58F47AF6F452E6F732C2EE83868498EDFCFECCtDN2L) правительства Тульской области от 21.06.2019 N 231)

3. Утвердить краткосрочный [план](#P19372) реализации региональной программы капитального ремонта лифтового оборудования в многоквартирных домах на территории Тульской области на 2018 - 2019 годы (приложение N 3).

(п. 3 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=135F374A92711A9DF7563D06AC295607F08CE5CF03C40B200ED784F13D3BE46FE89466FCDB17BFCB58F47AF0F452E6F732C2EE83868498EDFCFECCtDN2L) правительства Тульской области от 21.06.2019 N 231)

[4](consultantplus://offline/ref=135F374A92711A9DF7563D06AC295607F08CE5CF03C40B200ED784F13D3BE46FE89466FCDB17BFCB58F47AF0F452E6F732C2EE83868498EDFCFECCtDN2L). Признать утратившими силу:

[Постановление](consultantplus://offline/ref=135F374A92711A9DF7563D06AC295607F08CE5CF02C403200ED784F13D3BE46FE89466EEDB4FB3CB50EA7AF5E104B7B1t6N6L) правительства Тульской области от 30.09.2016 N 430 "Об утверждении краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Тульской области на 2017 год";

[Постановление](consultantplus://offline/ref=135F374A92711A9DF7563D06AC295607F08CE5CF0DCB042607D784F13D3BE46FE89466EEDB4FB3CB50EA7AF5E104B7B1t6N6L) правительства Тульской области от 30.12.2016 N 658 "О внесении изменения в Постановление правительства Тульской области от 30.09.2016 N 430";

[Постановление](consultantplus://offline/ref=135F374A92711A9DF7563D06AC295607F08CE5CF02C6002E07D784F13D3BE46FE89466EEDB4FB3CB50EA7AF5E104B7B1t6N6L) правительства Тульской области от 10.08.2017 N 346 "О внесении изменений и дополнений в Постановление правительства Тульской области от 30.09.2016 N 430";

[Постановление](consultantplus://offline/ref=135F374A92711A9DF7563D06AC295607F08CE5CF02C6052706D784F13D3BE46FE89466EEDB4FB3CB50EA7AF5E104B7B1t6N6L) правительства Тульской области от 24.08.2017 N 360 "Об утверждении краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Тульской области на 2018 год";

[Постановление](consultantplus://offline/ref=135F374A92711A9DF7563D06AC295607F08CE5CF02C70B2007D784F13D3BE46FE89466EEDB4FB3CB50EA7AF5E104B7B1t6N6L) правительства Тульской области от 26.10.2017 N 488 "О внесении дополнений и изменения в Постановление правительства Тульской области от 30.09.2016 N 430".

[5](consultantplus://offline/ref=135F374A92711A9DF7563D06AC295607F08CE5CF03C40B200ED784F13D3BE46FE89466FCDB17BFCB58F47AF0F452E6F732C2EE83868498EDFCFECCtDN2L). Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

Первый заместитель Губернатора

Тульской области - председатель

правительства Тульской области

Ю.М.АНДРИАНОВ

Приложение N 1

к Постановлению правительства

Тульской области

от 29.12.2017 N 652

КРАТКОСРОЧНЫЙ ПЛАН

РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА

ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ НА ТЕРРИТОРИИ

ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2017 - 2019 ГОДЫ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (в ред. Постановлений правительства Тульской области  от 21.06.2019 [N 231](consultantplus://offline/ref=135F374A92711A9DF7563D06AC295607F08CE5CF03C40B200ED784F13D3BE46FE89466FCDB17BFCB58F47AF1F452E6F732C2EE83868498EDFCFECCtDN2L), от 15.07.2019 [N 271](consultantplus://offline/ref=135F374A92711A9DF7563D06AC295607F08CE5CF03C5002F05D784F13D3BE46FE89466FCDB17BFCB58F47AF4F452E6F732C2EE83868498EDFCFECCtDN2L), от 20.08.2019 [N 386](consultantplus://offline/ref=135F374A92711A9DF7563D06AC295607F08CE5CF03C50A2E01D784F13D3BE46FE89466FCDB17BFCB58F47AF4F452E6F732C2EE83868498EDFCFECCtDN2L),  от 08.11.2019 [N 530](consultantplus://offline/ref=135F374A92711A9DF7563D06AC295607F08CE5CF03CB042104D784F13D3BE46FE89466FCDB17BFCB58F47AF4F452E6F732C2EE83868498EDFCFECCtDN2L), от 30.12.2019 [N 686](consultantplus://offline/ref=135F374A92711A9DF7563D06AC295607F08CE5CF0BC2022706DED9FB3562E86DEF9B39EBDC5EB3CA58F47BF5FF0DE3E2239AE38B909B98F2E0FCCED1tEN9L)) |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Адрес многоквартирного дома | | Общая площадь МКД | Наименование конструктивных элементов, инженерных систем, подлежащих капитальному ремонту | Способ формирования фонда капитального ремонта | Источники финансирования капитального ремонта |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2017 | | | | | |
| Муниципальное образование город Алексин | | | | | |
| 1. | г. Алексин, пл. Победы, д. 2/1 | 530,50 | Внутридомовая система электроснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 2. | г. Алексин, пл. Победы, д. 8 | 672,14 | Внутридомовые системы водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 3. | г. Алексин, ул. Белинского, д. 4 | 511,99 | Крыша, внутридомовые системы теплоснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 4. | г. Алексин, ул. Белинского, д. 6 | 514,71 | Крыша, внутридомовые системы электроснабжения, теплоснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 5. | г. Алексин, ул. Железнодорожная, д. 4 | 371,90 | Фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 6. | г. Алексин, ул. Жуковского, д. 8 | 276,50 | Крыша, внутридомовые системы электроснабжения, теплоснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 7. | г. Алексин, ул. Заводская, д. 1/3 | 404,90 | Фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 8. | г. Алексин, ул. Заводская, д. 2/5 | 486,60 | Фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 9. | г. Алексин, ул. Заводская, д. 3 | 403,70 | Фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 10. | г. Алексин, ул. Заводская, д. 4 | 471,10 | Фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 11. | г. Алексин, ул. Заводская, д. 5 | 388,60 | Крыша | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 12. | г. Алексин, ул. Заводская, д. 6 | 520,20 | Фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 13. | г. Алексин, ул. Заводская, д. 8 | 493,90 | Фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 14. | г. Алексин, ул. Заводская, д. 9 | 486,64 | Внутридомовая система электроснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 15. | г. Алексин, ул. Заводская, д. 10 | 327,00 | Внутридомовые системы водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 16. | г. Алексин, ул. Карла Маркса, д. 2 | 356,80 | Крыша, внутридомовые системы водоотведения, электроснабжение | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 17. | г. Алексин, ул. Карла Маркса, д. 5 | 672,30 | Крыша | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 18. | г. Алексин, ул. Кирпичная, д. 8 | 783,50 | Крыша, внутридомовые системы электроснабжения, теплоснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 19. | г. Алексин, ул. Кирпичная, д. 11 | 387,40 | Крыша, внутридомовые системы электроснабжения, теплоснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 20. | г. Алексин, ул. Ленина, д. 27 | 814,90 | Крыша, внутридомовые системы электроснабжения, теплоснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 21. | г. Алексин, ул. Ленина, д. 31 | 602,85 | Крыша, внутридомовые системы теплоснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 22. | г. Алексин, ул. Ленина, д. 33 | 864,70 | Крыша, внутридомовые системы водоотведения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 23. | г. Алексин, ул. Макаренко, д. 1 | 1 018,70 | Внутридомовые системы водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 24. | г. Алексин, ул. Маяковского, д. 3/1 | 922,63 | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 25. | г. Алексин, ул. Маяковского, д. 4 | 673,80 | Крыша, внутридомовые системы электроснабжения, теплоснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 26. | г. Алексин, ул. Маяковского, д. 6 | 589,88 | Крыша, внутридомовые системы электроснабжения, теплоснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 27. | г. Алексин, ул. Маяковского, д. 12 | 914,66 | Крыша, внутридомовые системы электроснабжения, теплоснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 28. | г. Алексин, ул. Маяковского, д. 14/4 | 899,60 | Крыша, внутридомовые системы электроснабжения, теплоснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 29. | г. Алексин, ул. Мира, д. 4 | 599,32 | Крыша, внутридомовые системы электроснабжения, теплоснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 30. | г. Алексин, ул. Мира, д. 4-а | 656,08 | Крыша, внутридомовые системы электроснабжения, теплоснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 31. | г. Алексин, ул. Мира, д. 6/9 | 637,80 | Крыша, внутридомовые системы электроснабжения, теплоснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 32. | г. Алексин, ул. Мира, д. 7/11 | 655,66 | Крыша, внутридомовые системы электроснабжения, теплоснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 33. | г. Алексин, ул. Мира, д. 13/12 | 2 811,70 | Внутридомовые системы водоотведения, электроснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 34. | г. Алексин, ул. Монтажная, д. 5 | 325,50 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 35. | г. Алексин, ул. Набережная, д. 8 | 393,20 | Фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 36. | г. Алексин, ул. Набережная, д. 10 | 388,80 | Фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 37. | г. Алексин, ул. Набережная, д. 18 | 368,20 | Фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 38. | г. Алексин, ул. Пахомова, д. 3 | 648,59 | Крыша, внутридомовые системы электроснабжения, теплоснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 39. | г. Алексин, ул. Пахомова, д. 5/19 | 688,35 | Крыша, внутридомовые системы электроснабжения, теплоснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 40. | г. Алексин, ул. Пахомова, д. 6 | 656,20 | Крыша, внутридомовые системы электроснабжения, теплоснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 41. | г. Алексин, ул. Пахомова, д. 6-а | 620,49 | Крыша, внутридомовые системы электроснабжения, теплоснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 42. | г. Алексин, ул. Первомайская, д. 1 | 421,80 | Фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 43. | г. Алексин, ул. Первомайская, д. 9 | 422,60 | Фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 44. | г. Алексин, ул. Первомайская, д. 10 | 416,93 | Крыша, внутридомовые системы электроснабжения, теплоснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 45. | г. Алексин, ул. Первомайская, д. 11 | 368,50 | Крыша, внутридомовые системы электроснабжения, теплоснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 46. | г. Алексин, ул. Первомайская, д. 12 | 424,00 | Крыша, внутридомовые системы электроснабжения, теплоснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 47. | г. Алексин, ул. Первомайская, д. 16/32 | 391,80 | Фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 48. | г. Алексин, ул. Первомайская, д. 17 | 389,30 | Фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 49. | г. Алексин, ул. Первомайская, д. 19 | 349,10 | Фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 50. | г. Алексин, ул. Первомайская, д. 21/21 | 371,80 | Фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 51. | г. Алексин, ул. Советская, д. 5 | 303,50 | Внутридомовая система электроснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 52. | г. Алексин, ул. Советская, д. 6 | 309,53 | Крыша, внутридомовые системы водоотведения, электроснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 53. | г. Алексин, ул. Советская, д. 12 | 325,08 | Крыша, внутридомовые системы электроснабжения, теплоснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 54. | г. Алексин, ул. Трудовая, д. 1 | 143,00 | Крыша, внутридомовые системы электроснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 55. | г. Алексин, ул. Трудовые резервы, д. 14/16 | 524,26 | Внутридомовые системы водоотведения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 56. | г. Алексин, ул. Трудовые резервы, д. 16 | 494,82 | Крыша, внутридомовые системы электроснабжения, теплоснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 57. | г. Алексин, ул. Трудовые резервы, д. 17/37 | 618,26 | Внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 58. | г. Алексин, ул. Трудовые резервы, д. 20 | 502,40 | Крыша, внутридомовые системы электроснабжения, теплоснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 59. | г. Алексин, ул. Трудовые резервы, д. 22/35 | 510,30 | Внутридомовые системы электроснабжения, теплоснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 60. | г. Алексин, ул. Трудовые резервы, д. 23 | 403,60 | Фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 61. | г. Алексин, ул. Трудовые резервы, д. 25 | 392,90 | Фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 62. | г. Алексин, ул. Трудовые резервы, д. 27/11 | 406,11 | Фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 63. | г. Алексин, ул. Тульская, д. 24 | 452,75 | Крыша, внутридомовые системы электроснабжения, теплоснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 64. | г. Алексин, ул. Ушинского, д. 2 | 675,50 | Внутридомовые системы электроснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 65. | г. Алексин, ул. Ушинского, д. 3 | 668,30 | Крыша, внутридомовые системы электроснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 66. | г. Алексин, ул. Центральная, д. 6 | 1 227,40 | Внутридомовая система электроснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 67. | г. Алексин, ул. Чехова, д. 10 | 607,00 | Крыша, внутридомовые системы электроснабжения, теплоснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 68. | г. Алексин, ул. Чехова, д. 11/2 | 826,60 | Крыша, внутридомовые системы электроснабжения, теплоснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 69. | г. Алексин, ул. Энергетиков, д. 1-а | 669,80 | Крыша | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 70. | г. Алексин, ул. Энергетиков, д. 2 | 669,80 | Крыша | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 71. | г. Алексин, ул. Энергетиков, д. 3 | 683,90 | Внутридомовые системы электроснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 72. | г. Алексин, ул. Энергетиков, д. 4 | 669,80 | Крыша | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 73. | г. Алексин, ул. Энергетиков, д. 6 | 639,45 | Внутридомовые системы водоотведения, электроснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 74. | г. Алексин, ул. Энергетиков, д. 8 | 685,80 | Внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 75. | г. Алексин, ул. Южная, д. 6 | 289,80 | Внутридомовые системы водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 76. | г. Алексин, ул. Южная, д. 8 | 297,10 | Внутридомовые системы водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 77. | г. Алексин, ул. Монтажная, д. 4 | 361,41 | Внутридомовая система водоотведения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 78. | г. Алексин, пл. Победы, д. 17 | 1 969,60 | Внутридомовая система теплоснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 79. | г. Алексин, ул. 50 лет Советской Армии, д. 7 | 4 518,00 | Внутридомовая система теплоснабжения | На специальном счете | Средства собственников |
| 80. | г. Алексин, ул. Болотова, д. 12, корпус 3 | 3 709,00 | Фасад | На специальном счете | Средства собственников |
| 81. | г. Алексин, ул. Болотова, д. 8, корпус 3 | 4 017,80 | Фасад | На специальном счете | Средства собственников |
| 82. | г. Алексин, ул. Болотова, д. 8, корпус 4 | 6 132,40 | Фасад | На специальном счете | Средства собственников |
| 83. | г. Алексин, ул. Здоровья, д. 6 | 2 870,10 | Внутридомовая система теплоснабжения | На специальном счете | Средства собственников |
| 84. | г. Алексин, ул. Революции, д. 3 | 4 545,00 | Внутридомовая система теплоснабжения | На специальном счете | Средства собственников |
| 85. | г. Алексин, Солнечный проезд, д. 6, корпус 2 | 6 555,83 | Фасад | На специальном счете | Средства собственников |
| 86. | Подготовка проектной (сметной) документации на капитальный ремонт многоквартирных домов, выполнение которого запланировано в 2017 - 2018 гг. | | | | Фонд капитального ремонта |
| 87. | Проверка достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта многоквартирных домов, выполнение которого запланировано в 2017 - 2018 гг. | | | | Фонд капитального ремонта |
|  |  | 78 043,72 |  |  |  |
| Муниципальное образование Арсеньевский район | | | | | |
| 1. | пос. Центральный, ул. Рабочая, д. 3 | 659,20 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 2. | пос. Центральный, ул. Рабочая, д. 4 | 665,60 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 3. | р.п. Арсеньево, ул. Папанина, д. 13 | 629,30 | Внутридомовая система теплоснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 4. | Подготовка проектной (сметной) документации на капитальный ремонт многоквартирных домов, выполнение которого запланировано в 2017 - 2018 гг. | | | | Фонд капитального ремонта |
| 5. | Проверка достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта многоквартирных домов, выполнение которого запланировано в 2017 - 2018 гг. | | | | Фонд капитального ремонта |
|  |  | 1 954,10 |  |  |  |
| Муниципальное образование Белевский район | | | | | |
| 1. | г. Белев, ул. им. А.Г. Котикова, д. 13 | 684,60 | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 2. | г. Белев, ул. Карла Маркса, д. 78 | 614,10 | Фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 3. | г. Белев, ул. Ленина, д. 62 | 592,80 | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 4. | г. Белев, ул. Мира, д. 1 | 630,90 | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 5. | г. Белев, ул. Мира, д. 3 | 682,10 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 6. | г. Белев, ул. Мира, д. 5 | 710,40 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 7. | г. Белев, ул. Октябрьская, д. 9 | 650,00 | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 8. | г. Белев, ул. Первомайская, д. 3 | 776,10 | Крыша | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 9. | г. Белев, ул. Привокзальная, д. 21 | 2 240,70 | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 10. | г. Белев, ул. Рабочая, д. 93 | 672,40 | Фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 11. | г. Белев, ул. Рабочая, д. 95 | 574,30 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 12. | г. Белев, ул. Рабочая, д. 97 | 680,70 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 13. | д. Зубково, ул. Горная, д. 7 | 640,90 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 14. | пос. Бобрики, ул. Центральная, д. 21 | 669,90 | Внутридомовые системы электроснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 15. | Подготовка проектной (сметной) документации на капитальный ремонт многоквартирных домов, выполнение которого запланировано в 2017 - 2018 гг. | | | | Фонд капитального ремонта |
| 16. | Проверка достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта многоквартирных домов, выполнение которого запланировано в 2017 - 2018 гг. | | | | Фонд капитального ремонта |
|  |  | 10 819,90 |  |  |  |
| Муниципальное образование Богородицкий район | | | | | |
| 1. | г. Богородицк, мкр. Жданковский, ул. Центральная, д. 17 | 418,80 | Крыша | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 2. | г. Богородицк, мкр. Жданковский, ул. Центральная, д. 20 | 443,10 | Крыша | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 3. | г. Богородицк, пос. Товарковский, ул. Кирова, д. 29 | 430,50 | Крыша | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 4. | г. Богородицк, пос. Товарковский, ул. Кирова, д. 37 | 390,30 | Крыша | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 5. | г. Богородицк, пос. Товарковский, ул. Первомайская, д. 18 | 506,90 | Крыша | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 6. | г. Богородицк, пос. Товарковский, ул. Первомайская, д. 23 | 497,60 | Крыша | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 7. | г. Богородицк, пос. Товарковский, ул. Первомайская, д. 24 | 495,50 | Крыша | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 8. | г. Богородицк, пос. Товарковский, ул. Первомайская, д. 27 | 598,90 | Крыша | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 9. | г. Богородицк, пос. Товарковский, ул. Первомайская, д. 32 | 364,20 | Крыша | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 10. | г. Богородицк, пос. Товарковский, ул. Пролетарская, д. 2 | 474,10 | Крыша | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 11. | г. Богородицк, пос. Товарковский, ул. Транспортная, д. 11 | 379,90 | Крыша | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 12. | г. Богородицк, ул. Володарского, д. 38 | 525,80 | Крыша | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 13. | г. Богородицк, ул. Володарского, д. 40 | 538,00 | Крыша | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 14. | г. Богородицк, ул. Володарского, д. 42 | 532,80 | Крыша | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 15. | г. Богородицк, ул. Володарского, д. 44 | 470,00 | Крыша, внутридомовые системы теплоснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 16. | г. Богородицк, ул. Володарского, д. 48, секц. А | 521,90 | Фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 17. | г. Богородицк, ул. Заводская, д. 3 | 442,20 | Крыша | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 18. | г. Богородицк, ул. Заводская, д. 4 | 447,10 | Крыша | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 19. | г. Богородицк, ул. Заводская, д. 6 | 843,80 | Крыша | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 20. | г. Богородицк, ул. Карла Маркса, д. 43 | 506,80 | Крыша | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 21. | г. Богородицк, ул. Карла Маркса, д. 48, секц. А | 885,60 | Крыша | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 22. | г. Богородицк, ул. Карла Маркса, д. 52 | 695,20 | Крыша | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 23. | г. Богородицк, ул. Коммунаров, д. 22 | 463,40 | Фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 24. | г. Богородицк, ул. Коммунаров, д. 26 | 407,30 | Крыша, внутридомовые системы теплоснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 25. | г. Богородицк, ул. Коммунаров, д. 28 | 606,90 | Крыша | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 26. | г. Богородицк, ул. Коммунаров, д. 29 | 445,20 | Крыша | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 27. | г. Богородицк, ул. Коммунаров, д. 34 | 444,30 | Фасад, внутридомовая система водоотведения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 28. | г. Богородицк, ул. Коммунаров, д. 35 | 458,20 | Крыша, внутридомовые системы теплоснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 29. | г. Богородицк, ул. Коммунаров, д. 36 | 420,00 | Внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 30. | г. Богородицк, ул. Коммунаров, д. 41 | 678,60 | Крыша | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 31. | г. Богородицк, ул. Коммунаров, д. 49 | 558,40 | Крыша | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 32. | г. Богородицк, ул. Коммунаров, д. 53 | 409,00 | Крыша, внутридомовые системы теплоснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 33. | г. Богородицк, ул. Коммунаров, д. 55 | 467,30 | Крыша | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 34. | г. Богородицк, ул. Коммунаров, д. 56 | 471,80 | Крыша, внутридомовые системы теплоснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 35. | г. Богородицк, ул. Коммунаров, д. 67 | 446,70 | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 36. | г. Богородицк, ул. Коммунаров, д. 81 | 1 174,60 | Внутридомовые системы теплоснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 37. | г. Богородицк, ул. Коммунаров, д. 83 | 461,70 | Внутридомовые системы теплоснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 38. | г. Богородицк, ул. Коммунаров, д. 89 | 464,90 | Крыша, внутридомовые системы теплоснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 39. | г. Богородицк, ул. Луговая, д. 5 | 437,60 | Крыша | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 40. | г. Богородицк, ул. Луначарского, д. 9 | 461,30 | Крыша | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 41. | г. Богородицк, ул. Льва Толстого, д. 4 | 692,30 | Внутридомовые системы теплоснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 42. | г. Богородицк, ул. Макаренко, д. 10 | 698,30 | Внутридомовые системы теплоснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 43. | г. Богородицк, ул. Свободы, д. 51 | 845,70 | Внутридомовые системы теплоснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 44. | г. Богородицк, ул. Совхоз-техникум, д. 3 | 1 064,00 | Крыша | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 45. | г. Богородицк, ул. Урицкого, д. 3 | 426,20 | Крыша | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 46. | г. Богородицк, ул. Ф. Энгельса, д. 4 | 415,50 | Крыша | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 47. | г. Богородицк, ул. Луначарского, д. 7 | 990,90 | Внутридомовая система теплоснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 48. | Подготовка проектной (сметной) документации на капитальный ремонт многоквартирных домов, выполнение которого запланировано в 2017 - 2018 гг. | | | | Фонд капитального ремонта |
| 49. | Проверка достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта многоквартирных домов, выполнение которого запланировано в 2017 - 2018 гг. | | | | Фонд капитального ремонта |
|  |  | 25 819,10 |  |  |  |
| Муниципальное образование Веневский район | | | | | |
| 1. | г. Венев, пл. Ильича, д. 2-а | 1 015,20 | Внутридомовые системы водоотведения, электроснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 2. | г. Венев, ул. Бундурина, д. 68 | 1 521,30 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 3. | г. Венев, ул. Володарского, д. 23 | 477,20 | Внутридомовые системы водоотведения, электроснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 4. | г. Венев, ул. Декабристов, д. 1-а | 432,90 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 5. | г. Венев, ул. Революционная, д. 10-б | 668,90 | Внутридомовые системы водоотведения, электроснабжения | На специальном счете | Фонд капитального ремонта |
| 6. | д. Анишино, ул. Новая, д. 5 | 395,00 | Внутридомовая система электроснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 7. | д. Островки, ул. Дружбы, д. 7 | 359,90 | Внутридомовая система электроснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 8. | пос. Бельковский, ул. Школьная, д. 2 | 392,90 | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 9. | пос. Грицовский, ул. Больничная, д. 2 | 379,20 | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжение, электроснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 10. | пос. Грицовский, ул. Больничная, д. 4 | 650,60 | Крыша | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 11. | пос. Грицовский, ул. Больничная, д. 6 | 386,70 | Крыша | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 12. | пос. Грицовский, ул. Больничная, д. 10 | 1 524,40 | Внутридомовые системы электроснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 13. | пос. Грицовский, ул. Больничная, д. 10-а | 958,20 | Внутридомовые системы электроснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 14. | пос. Грицовский, ул. Шахтерская, д. 1 | 408,00 | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 15. | пос. Грицовский, ул. Шахтерская, д. 6 | 941,40 | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 16. | пос. Грицовский, ул. Школьная, д. 3 | 918,30 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 17. | пос. Метростроевский, ул. Горная, д. 15 | 728,30 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 18. | пос. Метростроевский, ул. Садовая, д. 11 | 689,30 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 19. | пос. Метростроевский, ул. Садовая, д. 13 | 690,30 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 20. | пос. Метростроевский, Спортивная, д. 4 | 636,60 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 21. | пос. Метростроевский, Спортивная, д. 10 | 636,90 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 22. | пос. Мордвес, ул. Новая, д. 21 | 182,60 | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 23. | пос. Оленьковский, ул. Новая, д. 4 | 382,50 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 24. | пос. Рассвет, ул. Центральная, д. 9 | 387,20 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 25. | с. Дьяконово, ул. Барская Слобода, д. 12 | 382,30 | Внутридомовая система электроснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 26. | с. Дьяконово, ул. Барская Слобода, д. 14 | 361,70 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 27. | с. Прудищи, ул. Ветеранов, д. 2 | 395,20 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 28. | г. Венев, мкр. Южный, д. 24 | 3 677,20 | Внутридомовая система теплоснабжения | На специальном счете | Средства собственников |
| 29. | Подготовка проектной (сметной) документации на капитальный ремонт многоквартирных домов, выполнение которого запланировано в 2017 - 2018 гг. | | | | Фонд капитального ремонта |
| 30. | Проверка достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта многоквартирных домов, выполнение которого запланировано в 2017 - 2018 гг. | | | | Фонд капитального ремонта |
|  |  | 20 580,20 |  |  |  |
| Муниципальное образование Воловский район | | | | | |
| 1. | р.п. Волово, ул. Железнодорожная, д. 8 | 794,60 | Внутридомовая система электроснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 2. | р.п. Волово, ул. Железнодорожная, д. 11 | 794,60 | Внутридомовая система электроснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 3. | р.п. Волово, ул. Железнодорожная, д. 12 | 788,70 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения | На специальном счете | Средства собственников |
| 4. | р.п. Волово, ул. Ленина, д. 46 | 642,40 | Внутридомовые системы электроснабжения | На специальном счете | Средства собственников |
| 5. | пос. Казачка, ул. Молодежная, д. 1 | 459,60 | Внутридомовые системы электроснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 6. | Подготовка проектной (сметной) документации на капитальный ремонт многоквартирных домов, выполнение которого запланировано в 2017 - 2018 гг. | | | | Фонд капитального ремонта |
| 7. | Проверка достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта многоквартирных домов, выполнение которого запланировано в 2017 - 2018 гг. | | | | Фонд капитального ремонта |
|  |  | 3 479,90 |  |  |  |
| Муниципальное образование город Донской | | | | | |
| 1. | мкр. Комсомольский, ул. Димитрова, д. 1/4 | 3 162,00 | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения (холодное и горячее), электроснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 2. | мкр. Комсомольский, ул. Комсомольская, д. 7/27 | 658,00 | Фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 3. | мкр. Комсомольский, ул. Полевая, д. 17/26 | 372,40 | Внутридомовые системы водоснабжения (холодное и горячее), водоотведения, электроснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 4. | мкр. Северо-Задонск, ул. Кирова, д. 18 | 397,50 | Внутридомовые системы теплоснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 5. | мкр. Центральный, ул. Буденного, д. 3 | 420,00 | Крыша, внутридомовые системы водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 6. | мкр. Центральный, ул. Комсомольская, д. 18 | 439,20 | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения (холодное и горячее), водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 7. | мкр. Центральный, ул. Новая, д. 5 | 582,70 | Внутридомовые системы водоотведения, электроснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 8. | мкр. Центральный, ул. Октябрьская, д. 85/13 | 592,70 | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения (холодное и горячее), электроснабжения, теплоснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 9. | мкр. Центральный, ул. Октябрьская, д. 89 | 390,10 | Крыша, внутридомовые системы электроснабжения, теплоснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 10. | мкр. Центральный, ул. Пионерская, д. 28 | 600,40 | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения (холодное и горячее), водоотведения, электроснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 11. | г. Донской, мкр. Центральный, ул. Стадионная, д. 3 | 489,00 | Внутридомовая система водоснабжения (холодное и горячее) | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 12. | г. Донской, мкр. Центральный, ул. Стадионная, д. 8 | 553,20 | Внутридомовая система водоснабжения (холодное и горячее) | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 13. | мкр. Центральный, ул. Фрунзе, д. 1/5 | 587,00 | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения (холодное и горячее), водоотведения, электроснабжения, теплоснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 14. | мкр. Шахтерский, пер. Клубный, д. 4 | 621,60 | Внутридомовые системы водоснабжения (холодное и горячее), водоотведения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 15. | мкр. Шахтерский, пер. Клубный, д. 7/12 | 707,20 | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения (холодное и горячее), водоотведения, электроснабжения, теплоснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 16. | мкр. Шахтерский, пер. Клубный, д. 9/5 | 704,70 | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения (холодное и горячее), водоотведения, электроснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 17. | мкр. Шахтерский, пер. Клубный, д. 14 | 406,70 | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения (холодное и горячее), водоотведения, электроснабжения, теплоснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 18. | мкр. Шахтерский, пер. Клубный, д. 16 | 413,90 | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения (холодное и горячее), водоотведения, электроснабжения, теплоснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 19. | мкр. Шахтерский, ул. Льва Толстого, д. 6/10 | 503,00 | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения (холодное и горячее), водоотведения, электроснабжения, теплоснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 20. | мкр. Шахтерский, ул. Свердлова, д. 4 | 708,90 | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения (холодное и горячее), водоотведения, электроснабжения, теплоснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 21. | мкр. Шахтерский, ул. Свердлова, д. 5 | 596,90 | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения (холодное и горячее), водоотведения, электроснабжения, теплоснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 22. | мкр. Шахтерский, ул. Свердлова, д. 13 | 444,80 | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения (холодное и горячее), теплоснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 23. | мкр. Шахтерский, ул. Свердлова, д. 15 | 587,40 | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения (холодное и горячее), водоотведения, электроснабжения, теплоснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 24. | мкр. Шахтерский, ул. Свердлова, д. 19/14 | 699,80 | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения (холодное и горячее), водоотведения, электроснабжения, теплоснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 25. | мкр. Шахтерский, ул. Свердлова, д. 23 | 674,60 | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения (холодное и горячее), водоотведения, электроснабжения, теплоснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 26. | мкр. Шахтерский, ул. Советская, д. 28 | 413,40 | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения (холодное и горячее), водоотведения, электроснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 27. | г. Донской, мкр. Центральный, ул. Заводская, д. 11-а | 4 141,20 | Крыша | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 28. | г. Донской, мкр. Центральный, ул. Октябрьская, д. 75 | 3 048,40 | Крыша | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 29. | г. Донской, мкр. Новоугольный, ул. 8 марта, д. 12 | 3 388,90 | Крыша | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 30. | г. Донской, мкр. Центральный, ул. Октябрьская, д. 92-а | 5 574,10 | Крыша | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 31. | г. Донской, мкр. Центральный, ул. Горького, д. 14 | 489,70 | Внутридомовая система электроснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 32. | г. Донской, мкр. Новоугольный, ул. Индустриальная, д. 1 | 4 395,40 | Фасад | На специальном счете | Средства собственников |
| 33. | г. Донской, мкр. Новоугольный, ул. Индустриальная, д. 3 | 3 320,50 | Фасад | На специальном счете | Средства собственников |
| 34. | г. Донской, мкр. Новоугольный, ул. Индустриальная, д. 4 | 3 147,50 | Фасад, внутридомовая система теплоснабжение | На специальном счете | Средства собственников |
| 35. | г. Донской, мкр. Новоугольный, ул. Индустриальная, д. 8 | 3 733,60 | Фасад | На специальном счете | Средства собственников |
| 36. | г. Донской, мкр. Новоугольный, ул. Индустриальная, д. 9 | 2 285,60 | Фасад | На специальном счете | Средства собственников |
| 37. | г. Донской, мкр. Новоугольный, ул. Комсомольская, д. 6 | 3 732,80 | Внутридомовая система теплоснабжение | На специальном счете | Средства собственников |
| 38. | г. Донской, мкр. Северо-Задонск, ул. Школьная, д. 6 | 6 400,80 | Фасад | На специальном счете | Средства собственников |
| 39. | г. Донской, мкр. Центральный, ул. 328 Стрелковая Дивизия, д. 5 | 3 267,00 | Фасад | На специальном счете | Средства собственников |
| 40. | г. Донской, мкр. Центральный, ул. Кирова, д. 14 | 3 905,50 | Фасад | На специальном счете | Средства собственников |
| 41. | Подготовка проектной (сметной) документации на капитальный ремонт многоквартирных домов, выполнение которого запланировано в 2017 - 2018 гг. | | | | Фонд капитального ремонта |
| 42. | Проверка достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта многоквартирных домов, выполнение которого запланировано в 2017 - 2018 гг. | | | | Фонд капитального ремонта |
|  |  | 67 558,10 |  |  |  |
| Муниципальное образование Дубенский район | | | | | |
| 1. | д. Бредихино, д. 38 | 375,80 | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 2. | пос. Дубна, ул. Тургенева, д. 4-а | 644,50 | Крыша | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 3. | пос. Дубна, ул. Тургенева, д. 6 | 624,40 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 4. | пос. Поречье, ул. Привокзальная, д. 8-а | 347,80 | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 5. | с. Воскресенское, ул. Дружбы, д. 11 | 802,20 | Крыша, внутридомовые системы водоотведения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 6. | с. Воскресенское, ул. Школьная, д. 1 | 4 395,60 | Фасад | На специальном счете | Средства собственников |
| 7. | Подготовка проектной (сметной) документации на капитальный ремонт многоквартирных домов, выполнение которого запланировано в 2017 - 2018 гг. | | | | Фонд капитального ремонта |
| 8. | Проверка достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта многоквартирных домов, выполнение которого запланировано в 2017 - 2018 гг. | | | | Фонд капитального ремонта |
|  |  | 7 190,30 |  |  |  |
| Муниципальное образование город Ефремов | | | | | |
| 1. | г. Ефремов, ул. Горького, д. 76 | 389,20 | Крыша, внутридомовые системы электроснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 2. | г. Ефремов, ул. Горького, д. 86 | 457,20 | Крыша, внутридомовые системы электроснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 3. | г. Ефремов, ул. Карла Маркса, д. 19 | 178,60 | Фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 4. | г. Ефремов, ул. Карла Маркса, д. 20 | 195,30 | Фасад, внутридомовые системы электроснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 5. | г. Ефремов, ул. Карла Маркса, д. 29 | 996,90 | Фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 6. | г. Ефремов, ул. Комсомольская, д. 42 | 127,80 | Крыша, внутридомовые системы электроснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 7. | г. Ефремов, ул. Комсомольская, д. 46 | 2 580,50 | Крыша, внутридомовые системы электроснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 8. | г. Ефремов, ул. Короткова, д. 18 | 833,00 | Внутридомовые системы теплоснабжения, водоснабжения, электроснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 9. | г. Ефремов, ул. Короткова, д. 24 | 339,00 | Фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 10. | г. Ефремов, ул. Красная площадь, д. 13-а | 948,80 | Крыша, внутридомовые системы электроснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 11. | г. Ефремов, ул. Ленина, д. 6 | 1 480,20 | Крыша, внутридомовые системы электроснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 12. | г. Ефремов, ул. Ленина, д. 8 | 387,80 | Крыша, фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 13. | г. Ефремов, ул. Ленина, д. 25/11 | 4 883,60 | Крыша, внутридомовая система водоснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 14. | г. Ефремов, ул. Ленина, д. 26 | 5 318,10 | Фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 15. | г. Ефремов, ул. Ленина, д. 27/40 | 3 797,90 | Внутридомовые системы водоснабжения, электроснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 16. | г. Ефремов, ул. Ленина, д. 31 | 2 101,37 | Крыша, внутридомовые системы электроснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 17. | г. Ефремов, ул. Ленина, д. 37 | 2 119,50 | Фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 18. | г. Ефремов, ул. Ленина, д. 39 | 637,20 | Крыша, внутридомовые системы теплоснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 19. | г. Ефремов, ул. Ленина, д. 45 | 1 203,80 | Крыша | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 20. | г. Ефремов, ул. Ленинградская, д. 87 | 431,20 | Крыша, внутридомовые системы электроснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 21. | г. Ефремов, ул. Ленинградская, д. 93 | 438,80 | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 22. | г. Ефремов, ул. Ленинградская, д. 95 | 615,70 | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 23. | г. Ефремов, ул. Ленинградская, д. 118 | 430,50 | Крыша, внутридомовые системы электроснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 24. | г. Ефремов, ул. Лермонтова, д. 15 | 2 520,30 | Крыша, внутридомовые системы электроснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 25. | г. Ефремов, ул. Ломоносова, д. 3 | 1 520,30 | Фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 26. | г. Ефремов, ул. Ломоносова, д. 7 | 1 458,20 | Фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 27. | г. Ефремов, ул. Ломоносова, д. 37-а | 566,40 | Крыша, внутридомовые системы электроснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 28. | г. Ефремов, ул. Ломоносова, д. 41-а | 375,90 | Крыша, внутридомовые системы электроснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 29. | г. Ефремов, ул. Мира, д. 17 | 2 585,40 | Крыша, внутридомовые системы электроснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 30. | г. Ефремов, ул. Московская застава, д. 17 | 768,60 | Крыша, внутридомовые системы электроснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 31. | г. Ефремов, ул. Московская застава, д. 19 | 643,10 | Крыша, внутридомовые системы электроснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 32. | г. Ефремов, ул. Орловская, д. 2/60 | 637,30 | Крыша | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 33. | г. Ефремов, ул. Свердлова, д. 42 | 2 507,70 | Крыша | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 34. | г. Ефремов, ул. Свердлова, д. 44 | 2 520,30 | Крыша, внутридомовые системы теплоснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 35. | г. Ефремов, ул. Свердлова, д. 65 | 385,50 | Крыша, внутридомовые системы электроснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 36. | г. Ефремов, ул. Свердлова, д. 66 | 517,10 | Крыша, внутридомовые системы электроснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 37. | г. Ефремов, ул. Свободы, д. 23 | 521,10 | Крыша, фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 38. | г. Ефремов, ул. Словацкого Восстания, д. 15 | 492,20 | Фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 39. | г. Ефремов, ул. Словацкого Восстания, д. 5 | 364,20 | Крыша, внутридомовые системы электроснабжения | На специальном счете | Средства собственников |
| 40. | г. Ефремов, ул. Словацкого Восстания, д. 28 | 465,40 | Внутридомовые системы электроснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 41. | г. Ефремов, ул. Словацкого Восстания, д. 30 | 383,60 | Внутридомовая система электроснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 42. | г. Ефремов, ул. Словацкого Восстания, д. 32 | 565,50 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | На специальном счете | Средства собственников |
| 43. | г. Ефремов, ул. Строителей, д. 25 | 321,10 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 44. | пос. Первомайский, ул. Старый поселок, д. 5 | 373,00 | Крыша, внутридомовые системы электроснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 45. | г. Ефремов, ул. Гоголя, д. 21 | 319,40 | Фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 46. | г. Ефремов, ул. Газовая, д. 1 | 4 859,80 | Фасад | На специальном счете | Средства собственников |
| 47. | г. Ефремов, ул. Газовая, д. 7 | 3 311,10 | Фасад, внутридомовая система водоотведения | На специальном счете | Средства собственников |
| 48. | г. Ефремов, ул. Горького, д. 37 | 4 307,40 | Фасад | На специальном счете | Средства собственников |
| 49. | г. Ефремов, ул. Горького, д. 72 | 2 555,00 | Внутридомовая система водоснабжения | На специальном счете | Средства собственников |
| 50. | г. Ефремов, ул. Дружбы, д. 10 | 3 498,10 | Фасад | На специальном счете | Средства собственников |
| 51. | г. Ефремов, ул. Дружбы, д. 12 | 3 480,30 | Фасад | На специальном счете | Средства собственников |
| 52. | г. Ефремов, ул. Дружбы, д. 13 | 4 505,10 | Внутридомовая система теплоснабжения | На специальном счете | Средства собственников |
| 53. | г. Ефремов, ул. Дружбы, д. 18 | 3 382,80 | Фасад, внутридомовая система водоотведения | На специальном счете | Средства собственников |
| 54. | г. Ефремов, ул. Дружбы, д. 24 | 3 506,30 | Фасад | На специальном счете | Средства собственников |
| 55. | г. Ефремов, ул. Дружбы, д. 28 | 4 280,40 | Фасад | На специальном счете | Средства собственников |
| 56. | г. Ефремов, ул. Дружбы, д. 39 | 3 545,90 | Фасад | На специальном счете | Средства собственников |
| 57. | г. Ефремов, ул. Дружбы, д. 43 | 3 442,00 | Фасад, внутридомовая система водоотведения | На специальном счете | Средства собственников |
| 58. | г. Ефремов, ул. Дружбы, д. 6 | 4 251,80 | Внутридомовая система теплоснабжения | На специальном счете | Средства собственников |
| 59. | г. Ефремов, ул. Комсомольская, д. 76 | 3 222,60 | Фасад | На специальном счете | Средства собственников |
| 60. | г. Ефремов, ул. Короткова, 2/84 | 1 525,60 | Фасад | На специальном счете | Средства собственников |
| 61. | г. Ефремов, ул. Лермонтова, д. 8 | 8 548,20 | Фасад, внутридомовая система водоотведения | На специальном счете | Средства собственников |
| 62. | г. Ефремов, ул. Менделеева, д. 1 | 3 241,10 | Фасад | На специальном счете | Средства собственников |
| 63. | г. Ефремов, ул. Мира, д. 9 | 4 859,40 | Внутридомовая система теплоснабжения | На специальном счете | Средства собственников |
| 64. | г. Ефремов, ул. Мира, д. 1 | 3 677,00 | Внутридомовая система теплоснабжения | На специальном счете | Средства собственников |
| 65. | г. Ефремов, ул. Садовая, д. 95 | 5 393,90 | Фасад | На специальном счете | Средства собственников |
| 66. | г. Ефремов, ул. Строителей, д. 31 | 3 847,50 | Внутридомовая система теплоснабжения | На специальном счете | Средства собственников |
| 67. | г. Ефремов, ул. Строителей, д. 33 | 3 855,20 | Внутридомовая система водоснабжения | На специальном счете | Средства собственников |
| 68. | г. Ефремов, ул. Строителей, д. 41 | 4 474,00 | Внутридомовая система водоснабжения | На специальном счете | Средства собственников |
| 69. | г. Ефремов, ул. Тульское шоссе, д. 18 | 3 859,20 | Фасад | На специальном счете | Средства собственников |
| 70. | г. Ефремов, ул. Тульское шоссе, д. 22 | 6 294,20 | Фасад, внутридомовая система водоснабжения | На специальном счете | Средства собственников |
| 71. | г. Ефремов, ул. Тульское шоссе, д. 8-а | 5 807,90 | Фасад | На специальном счете | Средства собственников |
| 72. | г. Ефремов, ул. Химиков, д. 5 | 4 490,70 | Фасад | На специальном счете | Средства собственников |
| 73. | г. Ефремов, ул. Химиков, д. 7 | 4 846,00 | Фасад | На специальном счете | Средства собственников |
| 74. | г. Ефремов, ул. Чернышевского, д. 17 | 6 069,90 | Фасад | На специальном счете | Средства собственников |
| 75. | г. Ефремов, ул. Шлихтера, д. 1 | 4 453,70 | Фасад | На специальном счете | Средства собственников |
| 76. | Подготовка проектной (сметной) документации на капитальный ремонт многоквартирных домов, выполнение которого запланировано в 2017 - 2018 гг. | | | | Фонд капитального ремонта |
| 77. | Проверка достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта многоквартирных домов, выполнение которого запланировано в 2017 - 2018 гг. | | | | Фонд капитального ремонта |
|  |  | 179 095,67 |  |  |  |
| Муниципальное образование Заокский район | | | | | |
| 1. | пос. Ланьшинский, ул. Московская, д. 6 | 425,50 | Крыша, внутридомовые системы электроснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 2. | пос. Ланьшинский, ул. Парковая, д. 8 | 1 053,30 | Крыша, внутридомовые системы электроснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 3. | пос. Ланьшинский, ул. Парковая, д. 9 | 1 023,80 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 4. | пос. Маяк, ул. Зеленая, д. 9 | 383,20 | Внутридомовые системы электроснабжения | На специальном счете | Фонд капитального ремонта |
| 5. | пос. Миротинский, ул. Центральная, д. 3 | 637,80 | Крыша, внутридомовые системы электроснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 6. | пос. Миротинский, ул. Центральная, д. 4 | 613,10 | Крыша, внутридомовые системы электроснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 7. | пос. Миротинский, ул. Школьная, д. 13 | 381,80 | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 8. | ст. Шульгино, д. 1 | 715,40 | Внутридомовые системы электроснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 9. | р.п. Заокский, ул. Мира, д. 4 | 4 280,00 | Фасад | На специальном счете | Средства собственников |
| 10. | Подготовка проектной (сметной) документации на капитальный ремонт многоквартирных домов, выполнение которого запланировано в 2017 - 2018 гг. | | | | Фонд капитального ремонта |
| 11. | Проверка достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта многоквартирных домов, выполнение которого запланировано в 2017 - 2018 гг. | | | | Фонд капитального ремонта |
|  |  | 9 513,90 |  |  |  |
| Муниципальное образование Каменский район | | | | | |
| 1. | с. Архангельское, ул. Тихомирова, д. 27 | 720,00 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 2. | с. Архангельское, ул. Тихомирова, д. 29 | 647,40 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 3. | Подготовка проектной (сметной) документации на капитальный ремонт многоквартирных домов, выполнение которого запланировано в 2017 - 2018 гг. | | | | Фонд капитального ремонта |
| 4. | Проверка достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта многоквартирных домов, выполнение которого запланировано в 2017 - 2018 гг. | | | | Фонд капитального ремонта |
|  |  | 1 367,40 |  |  |  |
| Муниципальное образование Кимовский район | | | | | |
| 1. | г. Кимовск, пр-д Толстого, д. 6 | 624,60 | Внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 2. | г. Кимовск, пр-д Толстого, д. 16-а | 613,40 | Внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 3. | г. Кимовск, ул. Белинского, д. 30 | 418,40 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения, | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 4. | г. Кимовск, ул. Бессолова, д. 9 | 429,60 | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 5. | г. Кимовск, ул. Бессолова, д. 11 | 422,00 | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 6. | г. Кимовск, ул. Больничная, д. 17 | 398,50 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 7. | г. Кимовск, ул. Больничная, д. 19 | 629,70 | Внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 8. | г. Кимовск, ул. Больничная, д. 21 | 629,70 | Внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 9. | г. Кимовск, ул. Гоголя, д. 6 | 363,60 | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 10. | г. Кимовск, ул. Ким, д. 27 | 681,60 | Фасад, внутридомовая система электроснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 11. | г. Кимовск, ул. Ленина, д. 18 | 424,20 | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 12. | г. Кимовск, ул. Ленина, д. 19 | 386,00 | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 13. | г. Кимовск, ул. Ленина, д. 22 | 412,40 | Крыша, внутридомовые системы водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 14. | г. Кимовск, ул. Ленина, д. 26 | 415,40 | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, теплоснабжения, электроснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 15. | г. Кимовск, ул. Ленина, д. 46 | 1 533,20 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 16. | г. Кимовск, ул. Мичурина, д. 4 | 374,10 | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения | На специальном счете | Средства собственников |
| 17. | г. Кимовск, ул. Октябрьская, д. 6 | 594,40 | Крыша, внутридомовые системы водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 18. | г. Кимовск, ул. Октябрьская, д. 12 | 897,60 | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 19. | г. Кимовск, ул. Октябрьская, д. 14 | 910,40 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 20. | г. Кимовск, ул. Октябрьская, д. 23 | 518,80 | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 21. | г. Кимовск, ул. Октябрьская, д. 28 | 615,20 | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 22. | г. Кимовск, ул. Октябрьская, д. 29 | 719,00 | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 23. | г. Кимовск, ул. Октябрьская, д. 31 | 407,10 | Внутридомовые системы водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 24. | г. Кимовск, ул. Октябрьская, д. 45 | 745,40 | Внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 25. | г. Кимовск, ул. Толстого, д. 11 | 399,10 | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 26. | г. Кимовск, ул. Толстого, д. 16 | 415,80 | Крыша, внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 27. | г. Кимовск, ул. Толстого, д. 17 | 397,40 | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 28. | г. Кимовск, ул. Толстого, д. 23-б | 629,80 | Внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 29. | г. Кимовск, ул. Чкалова, д. 1 | 368,10 | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 30. | г. Кимовск, ул. Чкалова, д. 21 | 392,40 | Фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 31. | г. Кимовск, ул. Больничная, д. 9 | 2 159,00 | Фасад | На специальном счете | Средства собственников |
| 32. | г. Кимовск, ул. Горняцкая, д. 11 | 4 487,30 | Фасад, внутридомовая система водоснабжения | На специальном счете | Средства собственников |
| 33. | г. Кимовск, ул. Горняцкая, д. 12 | 5 840,90 | Внутридомовая система водоснабжения | На специальном счете | Средства собственников |
| 34. | г. Кимовск, ул. Павлова, д. 9 | 5 825,90 | Фасад | На специальном счете | Средства собственников |
| 35. | Подготовка проектной (сметной) документации на капитальный ремонт многоквартирных домов, выполнение которого запланировано в 2017 - 2018 гг. | | | | Фонд капитального ремонта |
| 36. | Проверка достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта многоквартирных домов, выполнение которого запланировано в 2017 - 2018 гг. | | | | Фонд капитального ремонта |
|  |  | 35 080,00 |  |  |  |
| Муниципальное образование Киреевский район | | | | | |
| 1. | г. Липки, ул. Больничная, д. 1 | 430,40 | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 2. | г. Липки, ул. Больничная, д. 2 | 444,50 | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжение | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 3. | г. Липки, ул. Больничная, д. 4 | 437,00 | Внутридомовая система электроснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 4. | г. Липки, ул. Больничная, д. 5 | 461,50 | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 5. | г. Липки, ул. Больничная, д. 6 | 441,00 | Внутридомовая система электроснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 6. | г. Липки, ул. Больничная, д. 7 | 435,70 | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжение | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 7. | г. Липки, ул. Больничная, д. 8 | 466,90 | Крыша, внутридомовая система электроснабжение | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 8. | г. Липки, ул. Больничная, д. 10 | 440,80 | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжение | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 9. | г. Липки, ул. М. Горького, д. 1 | 427,50 | Фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 10. | г. Липки, ул. М. Горького, д. 8 | 432,90 | Фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 11. | г. Липки, ул. М. Горького, д. 10 | 431,50 | Фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 12. | г. Липки, ул. Пионерская, д. 1 | 430,30 | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 13. | г. Липки, ул. Пионерская, д. 2 | 438,80 | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 14. | г. Липки, ул. Пионерская, д. 4 | 454,80 | Крыша, внутридомовые системы водоотведения, электроснабжение | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 15. | г. Липки, ул. Пионерская, д. 5 | 450,00 | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 16. | г. Липки, ул. Советская, д. 1 | 483,70 | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 17. | г. Липки, ул. Советская, д. 2 | 417,60 | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 18. | г. Липки, ул. Советская, д. 3 | 471,30 | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 19. | г. Липки, ул. Советская, д. 5 | 693,70 | Крыша, внутридомовые системы теплоснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 20. | г. Липки, ул. Советская, д. 6 | 431,30 | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 21. | г. Липки, ул. Советская, д. 7 | 1 161,90 | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 22. | г. Липки, ул. Советская, д. 8 | 479,70 | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 23. | г. Липки, ул. Советская, д. 10 | 685,40 | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 24. | г. Липки, ул. Советская, д. 16 | 471,60 | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 25. | г. Липки, ул. Советская, д. 17 | 782,00 | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, электроснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 26. | г. Липки, ул. Советская, д. 20 | 461,90 | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 27. | г. Липки, ул. Советская, д. 26 | 664,60 | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, теплоснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 28. | г. Липки, ул. Советская, д. 30 | 635,60 | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 29. | г. Липки, ул. Советская, д. 32 | 466,64 | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 30. | г. Липки, ул. Советская, д. 34 | 412,70 | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 31. | д. Большие Калмыки, ул. Октябрьская, д. 1 | 793,40 | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, электроснабжения | На специальном счете | Средства собственников |
| 32. | пос. Бородинский, ул. Пионерская, д. 11 | 415,90 | Крыша | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 33. | пос. Бородинский, ул. Пушкина, д. 30 | 701,80 | Фасад, внутридомовая система электроснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 34. | пос. Октябрьский, ул. Ленина, д. 1 | 854,30 | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 35. | пос. Октябрьский, ул. Ленина, д. 4 | 615,60 | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 36. | пос. Октябрьский, ул. Ленина, д. 6 | 868,40 | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 37. | пос. Октябрьский, ул. Ленина, д. 8 | 434,10 | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 38. | пос. Октябрьский, ул. Ленина, д. 14 | 878,90 | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 39. | пос. Октябрьский, ул. Ленина, д. 16 | 410,30 | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 40. | пос. Октябрьский, ул. Ленина, д. 25 | 837,60 | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 41. | пос. Приупский, пер. Шахтерский, д. 10 | 421,30 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 42. | пос. Приупский, ул. Советская, д. 3 | 400,60 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 43. | пос. Приупский, ул. Советская, д. 12 | 418,50 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 44. | пос. Строительный, д. 4 | 686,80 | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, электроснабжения | На специальном счете | Средства собственников |
| 45. | Подготовка проектной (сметной) документации на капитальный ремонт многоквартирных домов, выполнение которого запланировано в 2017 - 2018 гг. | | | | Фонд капитального ремонта |
| 46. | Проверка достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта многоквартирных домов, выполнение которого запланировано в 2017 - 2018 гг. | | | | Фонд капитального ремонта |
|  |  | 24 080,74 |  |  |  |
| Муниципальное образование Куркинский район | | | | | |
| 1. | пос. Грибоедово, ул. Центральная, д. 40 | 395,20 | Фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 2. | пос. Куркино, ул. Комсомольская, д. 6 | 1 188,30 | Фасад, внутридомовые системы электроснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 3. | пос. Куркино, ул. Ленина, д. 6 | 2 895,30 | Фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 4. | пос. Куркино, ул. Ленина, д. 8 | 2 882,10 | Фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 5. | пос. Куркино, ул. Ленина, д. 9 | 828,24 | Внутридомовые системы электроснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 6. | пос. Куркино, ул. Школьная, д. 17-а | 701,70 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 7. | пос. Куркино, ул. Октябрьская, д. 96 | 3 599,10 | Фасад, внутридомовая система водоснабжения | На специальном счете | Средства собственников |
| 8. | Подготовка проектной (сметной) документации на капитальный ремонт многоквартирных домов, выполнение которого запланировано в 2017 - 2018 гг. | | | | Фонд капитального ремонта |
| 9. | Проверка достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта многоквартирных домов, выполнение которого запланировано в 2017 - 2018 гг. | | | | Фонд капитального ремонта |
|  |  | 12 489,94 |  |  |  |
| Муниципальное образование город Новомосковск | | | | | |
| 1. | мкр. Сокольники, ул. Горького, д. 1/7 | 1 326,50 | Внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 2. | мкр. Сокольники, ул. Горького, д. 2/9 | 1 313,90 | Внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 3. | мкр. Сокольники, ул. Горького, д. 3 | 774,20 | Фасад, внутридомовые системы электроснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 4. | мкр. Сокольники, ул. Горького, д. 4 | 1 151,80 | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 5. | мкр. Сокольники, ул. Горького, д. 5 | 766,80 | Фасад, внутридомовые системы электроснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 6. | мкр. Сокольники, ул. Горького, д. 6/8 | 1 315,50 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 7. | мкр. Сокольники, ул. Горького, д. 7/6 | 1 289,20 | Внутридомовая система электроснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 8. | мкр. Сокольники, ул. Горького, д. 9 | 1 312,40 | Внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 9. | мкр. Сокольники, ул. Комсомольская, д. 3 | 753,30 | Внутридомовые системы водоснабжения (холодное и горячее), водоотведения, электроснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 10. | мкр. Сокольники, ул. Комсомольская, д. 6 | 1 076,90 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 11. | мкр. Сокольники, ул. Комсомольская, д. 7 | 1 298,30 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 12. | мкр. Сокольники, ул. Комсомольская, д. 9 | 757,50 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 13. | мкр. Сокольники, ул. Комсомольская, д. 11 | 1 113,60 | Внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 14. | мкр. Сокольники, ул. Комсомольская, д. 13 | 757,40 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 15. | мкр. Сокольники, ул. Комсомольская, д. 15/22 | 1 129,50 | Крыша, внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 16. | мкр. Сокольники, ул. Ленина, д. 1/10 | 1 842,10 | Внутридомовые системы электроснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 17. | мкр. Сокольники, ул. Ленина, д. 2/8 | 1 897,30 | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 18. | мкр. Сокольники, ул. Ленина, д. 5/8 | 1 303,10 | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 19. | мкр. Сокольники, ул. Ленина, д. 7 | 772,90 | Крыша, внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 20. | мкр. Сокольники, ул. Ленина, д. 9 | 1 141,00 | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 21. | мкр. Сокольники, ул. Ленина, д. 10 | 772,90 | Фасад, внутридомовые системы электроснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 22. | мкр. Сокольники, ул. Ленина, д. 11 | 771,60 | Фасад, внутридомовые системы электроснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 23. | мкр. Сокольники, ул. Ленина, д. 12 | 1 586,10 | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 24. | мкр. Сокольники, ул. Ленина, д. 14 | 766,20 | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 25. | мкр. Сокольники, ул. Ленина, д. 20/11 | 1 931,00 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 26. | мкр. Сокольники, ул. Олега Кошевого, д. 1/15 | 1 344,50 | Фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 27. | мкр. Сокольники, ул. Олега Кошевого, д. 5-а | 1 248,10 | Фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 28. | мкр. Сокольники, ул. Олега Кошевого, д. 6-а | 465,20 | Фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 29. | мкр. Сокольники, ул. Олега Кошевого, д. 7 | 760,10 | Внутридомовые системы электроснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 30. | мкр. Сокольники, ул. Олега Кошевого, д. 8-а | 711,00 | Фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 31. | мкр. Сокольники, ул. Октябрьская, д. 3 | 794,70 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 32. | мкр. Сокольники, ул. Октябрьская, д. 5 | 1 145,00 | Внутридомовые системы электроснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 33. | мкр. Сокольники, ул. Октябрьская, д. 5-а | 1 168,70 | Фасад, внутридомовые системы электроснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 34. | мкр. Сокольники, ул. Октябрьская, д. 7 | 1 146,20 | Внутридомовые системы водоотведения, электроснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 35. | мкр. Сокольники, ул. Октябрьская, д. 7-а | 1 138,80 | Внутридомовые системы водоотведения, электроснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 36. | мкр. Сокольники, ул. Октябрьская, д. 9 | 742,80 | Фасад, внутридомовые системы электроснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 37. | мкр. Сокольники, ул. Островского, д. 18-а | 715,00 | Фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 38. | мкр. Сокольники, ул. Островского, д. 20 | 686,00 | Фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 39. | мкр. Сокольники, ул. Островского, д. 22/5 | 1 135,50 | Фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 40. | мкр. Сокольники, ул. Островского, д. 28 | 663,90 | Фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 41. | мкр. Сокольники, ул. Пушкина, д. 18-а | 1 124,40 | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 42. | мкр. Сокольники, ул. Пушкина, д. 20 | 1 119,20 | Внутридомовые системы водоотведения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 43. | мкр. Сокольники, ул. Советская, д. 2 | 748,10 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 44. | мкр. Сокольники, ул. Советская, д. 3 | 758,70 | Внутридомовая система электроснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 45. | мкр. Сокольники, ул. Советская, д. 6/19 | 1 337,60 | Внутридомовые системы водоснабжения (холодное и горячее), водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 46. | мкр. Сокольники, ул. Советская, д. 8 | 756,80 | Внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 47. | мкр. Сокольники, ул. Советская, д. 10 | 1 121,70 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 48. | мкр. Сокольники, ул. Советская, д. 12 | 757,80 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 49. | мкр. Сокольники, ул. Советская, д. 14/16 | 1 097,90 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 50. | мкр. Сокольники, ул. Советская, д. 32 | 974,60 | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 51. | мкр. Сокольники, ул. Советская, д. 34/23 | 1 093,30 | Внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 52. | мкр. Сокольники, ул. Строительная, д. 4 | 764,70 | Фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 53. | мкр. Сокольники, ул. Строительная, д. 6 | 771,00 | Фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 54. | мкр. Сокольники, ул. Строительная, д. 14 | 1 092,70 | Фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 55. | мкр. Сокольники, ул. Строительная, д. 20 | 1 891,90 | Фасад, внутридомовые системы электроснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 56. | мкр. Сокольники, ул. Шахтерская, д. 3 | 775,70 | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 57. | мкр. Сокольники, ул. Шахтерская, д. 5 | 764,50 | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 58. | мкр. Сокольники, ул. Шахтерская, д. 19 | 772,90 | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 59. | мкр. Сокольники, ул. Шахтерская, д. 21 | 765,30 | Фасад, внутридомовые системы электроснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 60. | ул. Вокзальная, д. 57 | 716,90 | Фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 61. | ул. Гражданская, д. 4 | 1 031,40 | Внутридомовые системы водоснабжения (холодное и горячее), водоотведения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 62. | ул. Гражданская, д. 4-а | 531,10 | Внутридомовые системы водоснабжения (холодное и горячее), водоотведения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 63. | ул. Дзержинского, д. 16 | 3 075,00 | Крыша | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 64. | ул. Кирова, д. 1/16 | 4 504,00 | Внутридомовые системы электроснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 65. | ул. Кирова, д. 4/23 | 9 759,40 | Фасад, внутридомовая система теплоснабжения (установка коллективного (общедомового) прибора учета тепловой энергии) | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 66. | ул. Кирова, д. 5/30 | 6 068,20 | Внутридомовые системы электроснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 67. | ул. Кирова, д. 10 | 2 117,50 | Фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 68. | ул. Кирова, д. 12/23 | 5 048,90 | Внутридомовые системы водоснабжения (холодное и горячее), водоотведения, теплоснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 69. | ул. Коммунистическая, д. 45-а | 436,90 | Внутридомовые системы электроснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 70. | ул. Коммунистическая, д. 47-а | 431,10 | Внутридомовые системы электроснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 71. | ул. Комсомольская, д. 17/26 | 2 202,30 | Внутридомовые системы электроснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 72. | ул. Комсомольская, д. 37 | 2 598,10 | Внутридомовые системы электроснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 73. | ул. Комсомольская, д. 38/15 | 8 819,70 | Внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения | На специальном счете | Средства собственников |
| 74. | ул. Кутузова, д. 18 | 420,90 | Внутридомовые системы электроснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 75. | ул. Кутузова, д. 20 | 424,50 | Внутридомовые системы электроснабжения | На специальном счете | Фонд капитального ремонта |
| 76. | ул. Кутузова, д. 22 | 422,80 | Внутридомовая система водоотведения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 77. | ул. Малая Зеленая, д. 6 | 1 382,70 | Внутридомовые системы водоотведения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 78. | ул. Московская, д. 19/26 | 5 485,00 | Фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 79. | ул. Маяковского, д. 13/3 | 1 503,50 | Внутридомовые системы водоснабжения (холодное и горячее), водоотведения, теплоснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 80. | ул. Октябрьская, д. 29-а | 2 068,80 | Внутридомовые системы электроснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 81. | ул. Рудничная, д. 3 | 1 228,90 | Внутридомовые системы водоотведения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 82. | ул. Садовского, д. 24-а | 2 018,70 | Внутридомовая система электроснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 83. | ул. Садовского, д. 28-а | 2 137,80 | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 84. | ул. Садовского, д. 36 | 2 022,00 | Внутридомовая система водоотведения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 85. | ул. Свердлова, д. 4 | 1 031,00 | Фасад, внутридомовые системы электроснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 86. | ул. Свердлова, д. 9/27 | 641,20 | Внутридомовые системы электроснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 87. | ул. Свободы, д. 3 | 1 563,50 | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 88. | ул. Трудовые резервы, д. 7 | 2 129,40 | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения (холодное и горячее), водоотведения, электроснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 89. | ул. Трудовые резервы, д. 15/5 | 1 617,60 | Внутридомовые системы водоснабжения (холодное и горячее), водоотведения, теплоснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 90. | ул. Трудовые резервы, д. 16/7 | 1 612,40 | Фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 91. | ул. Трудовые резервы, д. 17 | 691,10 | Фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 92. | ул. Трудовые резервы, д. 18 | 693,20 | Крыша, Фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 93. | ул. Трудовые резервы, д. 18-а | 1 111,10 | Крыша, Фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 94. | ул. Трудовые Резервы, д. 20 | 1 408,70 | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 95. | ул. Трудовые Резервы, д. 23 | 1 177,50 | Фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 96. | ул. Трудовые Резервы, д. 25 | 1 413,20 | Фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 97. | ул. Трудовые резервы, д. 19 | 1 130,10 | Крыша, Фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 98. | ул. Трудовые резервы, д. 36 | 2 098,80 | Внутридомовые системы электроснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 99. | ул. Трудовые резервы, д. 36-а | 2 298,80 | Внутридомовые системы электроснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 100. | ул. Шахтеров, д. 10 | 1 361,60 | Фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 101. | с. Гремячее, ул. Садовая, д. 43 | 724,90 | Фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 102. | с. Гремячее, ул. Садовая, д. 45 | 695,00 | Фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 103. | ул. Донская, д. 11 | 7 356,60 | Внутридомовая система теплоснабжения | На специальном счете | Средства собственников |
| 104. | ул. Комсомольская, д. 21/34 | 5 528,60 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | На специальном счете | Средства собственников |
| 105. | ул. Комсомольская, д. 23/27 | 6 993,70 | Внутридомовая система водоотведения | На специальном счете | Средства собственников |
| 106. | ул. Комсомольская, д. 42-б | 2 306,10 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | На специальном счете | Средства собственников |
| 107. | ул. Маяковского, д. 4 | 5 122,70 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | На специальном счете | Средства собственников |
| 108. | ул. Маяковского, д. 43 | 5 223,80 | Внутридомовая система теплоснабжения | На специальном счете | Средства собственников |
| 109. | ул. Мира, д. 15-а | 5 773,70 | Внутридомовая система водоснабжения | На специальном счете | Средства собственников |
| 110. | ул. Молодежная, д. 8 | 17 722,70 | Фасад, внутридомовая система теплоснабжения | На специальном счете | Средства собственников |
| 111. | пр-т Победы, д. 5 | 5 348,10 | Внутридомовая система теплоснабжения | На специальном счете | Средства собственников |
| 112. | Трудовой проезд, д. 1 | 9 176,60 | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, теплоснабжения | На специальном счете | Средства собственников |
| 113. | ул. Трудовые резервы, д. 78 | 7 607,10 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | На специальном счете | Средства собственников |
| 114. | ул. Школьная, д. 21 | 4 743,10 | Фасад | На специальном счете | Средства собственников |
| 115. | мкр. Сокольники, ул. Шахтерская, д. 22 | 2 135,50 | Фасад | На специальном счете | Средства собственников |
| 116. | мкр. Сокольники, ул. Шахтерская, д. 8-а | 5 732,10 | Фасад | На специальном счете | Средства собственников |
| 117. | Подготовка проектной (сметной) документации на капитальный ремонт многоквартирных домов, выполнение которого запланировано в 2017 - 2018 гг. | | | | Фонд капитального ремонта |
| 118. | Проверка достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта многоквартирных домов, выполнение которого запланировано в 2017 - 2018 гг. | | | | Фонд капитального ремонта |
|  |  | 241 900,90 |  |  |  |
| Муниципальное образование Одоевский район | | | | | |
| 1. | пос. Стрелецкий, ул. Школьная, д. 13 | 379,60 | Крыша | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 2. | пос. Одоев, ул. К. Маркса, д. 61 | 184,30 | Внутридомовые системы водоснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 3. | пос. Одоев, ул. К. Маркса, д. 63 | 230,50 | Внутридомовые системы водоснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 4. | пос. Одоев, ул. Л. Толстого, д. 11 | 713,00 | Крыша, Фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 5. | пос. Одоев, ул. Л. Толстого, д. 4 | 662,30 | Фасад, внутридомовые системы электроснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 6. | пос. Одоев, ул. Первомайская, д. 30 | 698,60 | Крыша | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 7. | пос. Одоев, ул. Первомайская, д. 32 | 705,10 | Крыша | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 8. | Подготовка проектной (сметной) документации на капитальный ремонт многоквартирных домов, выполнение которого запланировано в 2017 - 2018 гг. | | | | Фонд капитального ремонта |
| 9. | Проверка достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта многоквартирных домов, выполнение которого запланировано в 2017 - 2018 гг. | | | | Фонд капитального ремонта |
|  |  | 3 573,40 |  |  |  |
| Муниципальное образование Плавский район | | | | | |
| 1. | пос. Белая Гора, д. 2 | 309,50 | Внутридомовые системы водоснабжения (холодное и горячее), водоотведения, электроснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 2. | пос. Белая Гора, д. 4 | 307,40 | Внутридомовые системы водоснабжения (холодное и горячее), водоотведения, электроснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 3. | г. Плавск, пл. Свободы, д. 36, корп. 2 | 106,30 | Крыша, внутридомовые системы электроснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 4. | г. Плавск, ул. Красноармейская, д. 43 | 409,10 | Внутридомовая система водоснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 5. | г. Плавск, ул. Л. Толстого, д. 1 | 406,30 | Фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 6. | г. Плавск, ул. Октябрьская, д. 34 | 405,40 | Крыша, внутридомовые системы электроснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 7. | г. Плавск, ул. Орлова, д. 3 | 1 988,00 | Крыша, внутридомовые системы электроснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 8. | г. Плавск, ул. Орлова, д. 7 | 626,10 | Крыша, внутридомовые системы электроснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 9. | г. Плавск, ул. Орлова, д. 8 | 648,60 | Крыша | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 10. | г. Плавск, ул. Орлова, д. 9 | 630,30 | Крыша, внутридомовые системы электроснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 11. | ст. Горбачево, д. 21 | 639,10 | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 12. | ст. Горбачево, д. 22 | 639,60 | Крыша, внутридомовые системы электроснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 13. | ст. Горбачево, д. 35 | 491,70 | Крыша, внутридомовые системы электроснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 14. | ст. Горбачево, д. 37 | 491,70 | Крыша, внутридомовые системы электроснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 15. | ст. Горбачево, ж/д казарма 216 км, д. 3 | 103,80 | Крыша, внутридомовые системы электроснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 16. | пос. Октябрьский, ул. Заводская, д. 4 | 248,00 | Крыша, фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 17. | пос. Советский, ул. Почтовая, д. 11 | 358,70 | Внутридомовые системы водоснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 18. | пос. Советский, ул. Почтовая, д. 21 | 368,60 | Фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 19. | п. Молочные Дворы, ул. Парковая, д. 1 | 386,30 | Фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 20. | п. Молочные Дворы, ул. Парковая, д. 3 | 382,40 | Фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 21. | п. Молочные Дворы, ул. Парковая, д. 5 | 385,10 | Фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 22. | п. Молочные Дворы, ул. Садовая, д. 3 | 693,80 | Фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 23. | п. Молочные Дворы, ул. Садовая, д. 4 | 633,70 | Фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 24. | г. Плавск, ул. Октябрьская, д. 1 | 380,00 | Фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 25. | г. Плавск, ул. Победы, д. 28 | 2 891,45 | Крыша | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 26. | г. Плавск, ул. Мичурина, д. 27-а | 3 444,00 | Внутридомовая система теплоснабжения | На специальном счете | Средства собственников |
| 27. | г. Плавск, ул. Октябрьская, д. 38 | 5 171,20 | Внутридомовые системы теплоснабжения, водоотведения | На специальном счете | Средства собственников |
| 28. | г. Плавск, ул. Октябрьская, д. 4 | 5 338,60 | Внутридомовая система теплоснабжения | На специальном счете | Средства собственников |
| 29. | г. Плавск, ул. Октябрьская, д. 42 | 5 072,10 | Внутридомовая система теплоснабжения | На специальном счете | Средства собственников |
| 30. | г. Плавск, ул. Октябрьская, д. 46 | 4 239,20 | Внутридомовая система теплоснабжения | На специальном счете | Средства собственников |
| 31. | г. Плавск, ул. Октябрьская, д. 48 | 5 672,20 | Внутридомовая система теплоснабжения | На специальном счете | Средства собственников |
| 32. | г. Плавск, ул. Октябрьская, д. 4-а | 4 538,50 | Внутридомовая система теплоснабжения | На специальном счете | Средства собственников |
| 33. | г. Плавск, ул. Октябрьская, д. 52 | 4 434,90 | Внутридомовая система теплоснабжения | На специальном счете | Средства собственников |
| 34. | г. Плавск, ул. Октябрьская, д. 54 | 2 902,20 | Внутридомовая система теплоснабжения | На специальном счете | Средства собственников |
| 35 | г. Плавск, ул. Октябрьская, д. 6 | 2 891,40 | Внутридомовая система теплоснабжения | На специальном счете | Средства собственников |
| 36. | г. Плавск, ул. Победы, д. 28-а | 3 530,80 | Внутридомовая система теплоснабжения | На специальном счете | Средства собственников |
| 37. | г. Плавск, ул. Победы, д. 30 | 3 625,43 | Внутридомовая система теплоснабжения | На специальном счете | Средства собственников |
| 38. | г. Плавск, ул. Победы, д. 34 | 4 587,40 | Внутридомовая система теплоснабжения | На специальном счете | Средства собственников |
| 39. | г. Плавск, ул. Победы, д. 36 | 5 919,00 | Внутридомовая система теплоснабжения | На специальном счете | Средства собственников |
| 40. | г. Плавск, п. Белая Гора, д. 14 | 2 768,70 | Внутридомовая система теплоснабжения | На специальном счете | Средства собственников |
| 41. | Подготовка проектной (сметной) документации на капитальный ремонт многоквартирных домов, выполнение которого запланировано в 2017 - 2018 гг. | | | | Фонд капитального ремонта |
| 42. | Проверка достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта многоквартирных домов, выполнение которого запланировано в 2017 - 2018 гг. | | | | Фонд капитального ремонта |
|  |  | 79 066,58 |  |  |  |
| Муниципальное образование Суворовский район | | | | | |
| 1. | г. Суворов, пр-т Мира, д. 2 | 382,00 | Фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 2. | г. Суворов, пр-т Мира, д. 4 | 369,80 | Фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 3. | г. Суворов, пр-т Мира, д. 6 | 372,30 | Фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 4. | г. Суворов, пр-т Мира, д. 8 | 377,60 | Фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 5 | г. Суворов, пр-т Мира, д. 10 | 371,70 | Крыша, фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 6. | г. Суворов, пр-т Мира, д. 23 | 1 041,70 | Крыша, внутридомовые системы водоотведения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 7. | г. Суворов, пр-т Мира, д. 24 | 241,10 | Фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 8. | г. Суворов, пр-т Мира, д. 26 | 366,00 | Фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 9. | г. Суворов, пр-т Мира, д. 27 | 234,90 | Фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 10. | г. Суворов, пр-т Мира, д. 28 | 614,60 | Фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 11. | г. Суворов, пр-т Мира, д. 30 | 614,60 | Фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 12. | г. Суворов, пр-т Мира, д. 31 | 614,00 | Крыша | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 13. | г. Суворов, пр-т Мира, д. 32 | 238,40 | Фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 14. | г. Суворов, пр-т Мира, д. 34 | 373,00 | Фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 15. | г. Суворов, пр-т Мира, д. 35 | 234,10 | Крыша | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 16. | г. Суворов, ул. Горького, д. 2 | 732,80 | Крыша | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 17. | г. Суворов, ул. Горького, д. 4 | 705,10 | Крыша | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 18. | г. Суворов, ул. Горького, д. 6 | 421,50 | Крыша | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 19. | г. Суворов, ул. Горького, д. 8 | 432,10 | Крыша | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 20 | г. Суворов, ул. Горького, д. 18 | 717,10 | Внутридомовые системы водоотведения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 21 | г. Суворов, ул. Кирова, д. 1 | 740,00 | Внутридомовая система водоснабжения (холодное) | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 22. | Подготовка проектной (сметной) документации на капитальный ремонт многоквартирных домов, выполнение которого запланировано в 2017 - 2018 гг. | | | | Фонд капитального ремонта |
| 23. | Проверка достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта многоквартирных домов, выполнение которого запланировано в 2017 - 2018 гг. | | | | Фонд капитального ремонта |
|  |  | 10 194,40 |  |  |  |
| Муниципальное образование Тепло-Огаревский район | | | | | |
| 1. | пос. Мичуринский, д. 6 | 382,50 | Фасад, внутридомовые системы электроснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 2. | пос. Мичуринский, д. 10 | 651,00 | Крыша, фасад, внутридомовые системы электроснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 3. | пос. Теплое, пер. Коммунальный, д. 5 | 647,60 | Фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 4. | пос. Теплое, пер. Коммунальный, д. 9 | 644,10 | Крыша, фасад, внутридомовые системы электроснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 5. | пос. Теплое, пер. Строительный, д. 1 | 815,40 | Фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 6. | пос. Теплое, ул. Комсомольская, д. 12 | 728,70 | Крыша, внутридомовые системы электроснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 7. | пос. Теплое, ул. Комсомольская, д. 16 | 651,90 | Крыша, внутридомовые системы электроснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 8. | пос. Теплое, ул. Комсомольская, д. 20 | 438,20 | Внутридомовые системы электроснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 9. | Подготовка проектной (сметной) документации на капитальный ремонт многоквартирных домов, выполнение которого запланировано в 2017 - 2018 гг. | | | | Фонд капитального ремонта |
| 10. | Проверка достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта многоквартирных домов, выполнение которого запланировано в 2017 - 2018 гг. | | | | Фонд капитального ремонта |
|  |  | 4 959,40 |  |  |  |
| Муниципальное образование город Тула | | | | | |
| 1. | г. Тула, пер-к Бухоновский, д. 8 | 2 597,60 | Крыша | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 2. | г. Тула, пер-к Кирпичный, д. 25 | 462,80 | Крыша | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 3. | г. Тула, пер-к Кирпичный, д. 27 | 465,80 | Крыша | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 4. | г. Тула, пер-к Кирпичный, д. 32 | 1 120,10 | Крыша | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 5. | г. Тула, пер-к Кирпичный, д. 34 | 1 645,90 | Крыша | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 6. | г. Тула, пер-к Н. Руднева, д. 9 | 862,50 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 7. | г. Тула, пер-к Пархоменко, д. 5/3 | 509,70 | Внутридомовые системы теплоснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 8. | г. Тула, Санаторный пер-к, д. 6 | 518,50 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 9. | г. Тула, пер-к Станиславского, д. 1 | 627,00 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 10. | г. Тула, пер-к Шевченко, д. 6 | 623,10 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 11. | г. Тула, пер-к Шевченко, д. 7 | 574,60 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 12. | г. Тула, пер-к Шевченко, д. 8 | 733,40 | Фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 13. | г. Тула, пер-к Шевченко, д. 11 | 420,40 | Крыша | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 14. | г. Тула, пер-к Шевченко, д. 13 | 616,40 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 15. | г. Тула, пер-к Шевченко, д. 15 | 413,40 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 16. | г. Тула, 1-й Южный проезд, д. 8 | 5 846,30 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 17. | г. Тула, 6-й проезд Мясново, д. 71 | 1 316,30 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 18. | г. Тула, 7-й проезд Мясново, д. 63 | 1 441,30 | Внутридомовые системы электроснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 19. | г. Тула, Загородный проезд, д. 15 | 1 923,50 | Крыша, фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 20. | г. Тула, Китаевский проезд, д. 19 | 218,00 | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 21. | г. Тула, Промышленный пр-д, д. 22 | 635,90 | Крыша | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 22. | г. Тула, Промышленный пр-д, д. 24 | 374,60 | Крыша | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 23. | г. Тула, Промышленный пр-д, д. 26 | 632,10 | Крыша | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 24. | г. Тула, Промышленный пр-д, д. 28/189 | 446,50 | Крыша | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 25. | г. Тула, Промышленный пр-д, д. 30 | 436,80 | Крыша | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 26. | г. Тула, Промышленный пр-д, д. 32 | 626,80 | Крыша | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 27. | г. Тула, Красноармейский пр-т, д. 6 | 5 022,20 | Внутридомовая система теплоснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 28. | г. Тула, Красноармейский пр-т, д. 13 | 4 232,40 | Крыша | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 29. | г. Тула, Красноармейский пр-т, д. 21 | 8 515,50 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 30. | г. Тула, Красноармейский пр-т, д. 23 | 4 608,90 | Внутридомовые системы электроснабжения | На специальном счете | Средства собственников |
| 31. | г. Тула, Красноармейский пр-т, д. 29 | 4 189,50 | Крыша, внутридомовые системы теплоснабжения | На специальном счете | Средства собственников |
| 32. | г. Тула, пр-т Ленина, д. 18 | 4 402,70 | Крыша, фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 33. | г. Тула, пр-т Ленина, д. 19 | 3 127,20 | Крыша, фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 34. | г. Тула, пр-т Ленина, д. 24 | 3 599,30 | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 35. | г. Тула, пр-т Ленина, д. 54 | 8 008,00 | Крыша | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 36. | г. Тула, пр-т Ленина, д. 60 | 7 273,60 | Внутридомовая система теплоснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 37. | г. Тула, пр-т Ленина, д. 61/4 | 6 296,40 | Крыша, фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 38. | г. Тула, пр-т Ленина, д. 62/7 | 9 363,90 | Крыша | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 39. | г. Тула, пр-т Ленина, д. 65/4 | 3 740,70 | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 40. | г. Тула, пр-т Ленина, д. 68 | 4 200,40 | Внутридомовая система теплоснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 41. | г. Тула, пр-т Ленина, д. 70 | 2 072,20 | Крыша, фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 42. | г. Тула, пр-т Ленина, д. 82 | 3 693,00 | Крыша | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 43. | г. Тула, пр-т Ленина, д. 86 | 4 453,80 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 44. | г. Тула, пр-т Ленина, д. 91-а | 1 521,20 | Крыша, фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 45. | г. Тула, пр-т Ленина, д. 103 | 3 541,20 | Крыша, фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 46. | г. Тула, пр-т Ленина, д. 107 | 3 162,70 | Фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 47. | г. Тула, ул. 9 Мая, д. 13 | 1 598,70 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 48. | г. Тула, ул. 9 Мая, д. 14 | 2 023,50 | Внутридомовые системы водоснабжения, электроснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 49. | г. Тула, ул. 9 Мая, д. 16, корп. 2 | 2 057,70 | Крыша | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 50. | г. Тула, ул. 9 Мая, д. 17 | 623,30 | Крыша, внутридомовые системы электроснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 51. | г. Тула, ул. 9 Мая, д. 18 | 720,70 | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 52. | г. Тула, ул. 9 Мая, д. 20 | 714,70 | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 53. | г. Тула, ул. 9 Мая, д. 21 | 664,70 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 54. | г. Тула, ул. 9 Мая, д. 25, корп. 1 | 660,90 | Крыша, внутридомовые системы теплоснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 55. | г. Тула, ул. 9 Мая, д. 25, корп. 2 | 665,30 | Крыша, внутридомовые системы электроснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 56. | г. Тула, ул. 9 Мая, д. 27, корп. 1 | 650,90 | Крыша, внутридомовые системы теплоснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 57. | г. Тула, ул. 9 Мая, д. 29, корп. 1 | 657,80 | Крыша, внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 58. | г. Тула, ул. 9 Мая, д. 29, корп. 2 | 651,30 | Внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 59. | г. Тула, ул. 9 Мая, д. 33, корп. 1 | 657,60 | Крыша, внутридомовые системы электроснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 60. | г. Тула, ул. 9 Мая, д. 33, корп. 2 | 657,50 | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 61. | г. Тула, ул. 9 Мая, д. 35 | 658,80 | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 62. | г. Тула, ул. 9 Мая, д. 37, корп. 1 | 657,50 | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 63. | г. Тула, ул. Ак. Павлова, д. 1-е | 492,10 | Внутридомовая система водоотведения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 64. | г. Тула, ул. Бандикова, д. 2-а | 4 839,60 | Крыша | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 65. | г. Тула, ул. Баженова, д. 24 | 3 208,50 | Крыша | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 66. | г. Тула, ул. Баженова, д. 26 | 636,00 | Крыша | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 67. | г. Тула, ул. Баженова, д. 26-а | 1 589,00 | Крыша | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 68. | г. Тула, ул. Баженова, д. 28 | 660,20 | Крыша | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 69. | г. Тула, ул. Баженова, д. 38-а | 570,80 | Крыша | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 70. | г. Тула, ул. Бардина, д. 12 | 504,10 | Крыша | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 71. | г. Тула, ул. Белкина, д. 25 | 1 793,20 | Крыша | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 72. | г. Тула, ул. Белкина, д. 27-а | 2 561,70 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 73. | г. Тула, ул. Белкина, д. 29-б | 1 293,70 | Крыша | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 74. | г. Тула, ул. Белкина, д. 31 | 401,90 | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 75. | г. Тула, ул. Болдина, д. 9 | 864,00 | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 76. | г. Тула, ул. Болдина, д. 10 | 512,50 | Крыша, внутридомовые системы электроснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 77. | г. Тула, ул. Болдина, д. 15/2 | 375,20 | Крыша, внутридомовые системы электроснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 78. | г. Тула, ул. Болдина, д. 93 | 6 038,00 | Крыша | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 79. | г. Тула, ул. Болдина, д. 95 | 779,20 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 80. | г. Тула, ул. Болдина, д. 97 | 1 167,50 | Внутридомовая система электроснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 81. | г. Тула, ул. Болдина, д. 99 | 1 308,60 | Внутридомовая система электроснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 82. | г. Тула, ул. Болдина, 108 | 1 321,80 | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 83. | г. Тула, ул. Болдина, 145-б | 511,90 | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 84. | г. Тула, ул. Болдина, 147-б | 518,50 | Крыша, внутридомовые системы электроснабжения, теплоснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 85. | г. Тула, ул. Болдина, 149 | 5 328,70 | Фасад | На специальном счете | Средства собственников |
| 86. | г. Тула, ул. Волкова, д. 6 | 5 770,60 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 87. | г. Тула, ул. Волкова, д. 6-а | 1 606,90 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 88. | г. Тула, ул. Волкова, д. 8 | 1 700,00 | Крыша | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 89. | г. Тула, ул. Волкова, д. 11 | 1 909,90 | Крыша | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 90. | г. Тула, ул. Волкова, д. 14 | 1 681,00 | Крыша | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 91. | г. Тула, ул. Волкова, д. 15 | 2 587,40 | Внутридомовые системы водоотведения, теплоснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 92. | г. Тула, ул. Волкова, д. 15-б | 422,60 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 93. | г. Тула, ул. Волкова, д. 15-в | 1 719,70 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 94. | г. Тула, ул. Волкова, д. 17 | 1 381,50 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 95. | г. Тула, ул. Глинки, д. 5 | 2 072,50 | Фасад, внутридомовые системы электроснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 96. | г. Тула, ул. Глинки, д. 6 | 2 179,50 | Фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 97. | г. Тула, ул. Гоголевская, д. 21/33 | 1 608,90 | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, теплоснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 98. | г. Тула, ул. Гоголевская, д. 54-а | 1 516,00 | Внутридомовые системы водоотведения, электроснабжения | На специальном счете | Фонд капитального ремонта |
| 99. | г. Тула, ул. Дементьева, д. 35 | 12 017,70 | Крыша | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 100. | г. Тула, ул. Демидовская, д. 11 | 544,90 | Фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 101. | г. Тула, ул. Демьянова, д. 39 | 728,10 | Крыша, внутридомовые системы водоотведения, теплоснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 102. | г. Тула, ул. Демьянова, д. 41-а | 719,10 | Крыша, внутридомовые системы электроснабжения, теплоснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 103. | г. Тула, ул. Демьянова, д. 43 | 722,80 | Внутридомовые системы водоснабжения, электроснабжения, теплоснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 104. | г. Тула, ул. Демьянова, д. 43-а | 723,50 | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 105. | г. Тула, ул. Демьянова, д. 45 | 723,40 | Внутридомовые системы водоотведения, электроснабжения, теплоснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 106. | г. Тула, ул. Демьянова, д. 45-а | 725,70 | Внутридомовые системы водоотведения, электроснабжения, теплоснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 107. | г. Тула, ул. Доватора, д. 2 | 1 989,30 | Крыша | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 108. | г. Тула, ул. Железнодорожная, д. 38 | 942,80 | Крыша | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 109. | г. Тула, ул. Каминского, д. 47-а | 801,20 | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, электроснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 110. | г. Тула, ул. Каракозова, д. 66 | 456,10 | Крыша, фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 111. | г. Тула, ул. Каракозова, д. 70 | 640,60 | Крыша, фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 112. | г. Тула, ул. Кауля, д. 45, корп. 1 | 2 137,90 | Крыша, фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 113. | г. Тула, ул. Кауля, д. 47, корп. 1 | 3 602,60 | Крыша, фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 114. | г. Тула, ул. Кауля, д. 49, корп. 1 | 4 153,50 | Крыша, фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 115. | г. Тула, ул. Кауля, д. 51, корп. 1 | 5 677,70 | Внутридомовые системы теплоснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 116. | г. Тула, ул. Кирова, д. 137 | 2 013,50 | Крыша, фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 117. | г. Тула, ул. Кирова, д. 155/4 | 5 456,30 | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 118. | г. Тула, ул. Кирова, д. 157 | 5 415,40 | Внутридомовые системы водоотведения, теплоснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 119. | г. Тула, ул. Кирова, д. 166 | 2 402,80 | Крыша | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 120. | г. Тула, ул. Клюева, д. 12 | 616,50 | Внутридомовые системы водоснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 121. | г. Тула, ул. Комсомольская, д. 226-а | 1 159,60 | Внутридомовые системы водоотведения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 122. | г. Тула, ул. Кутузова, д. 4 | 3 515,70 | Фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 123. | г. Тула, ул. Кутузова, д. 8 | 14 714,50 | Крыша | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 124. | г. Тула, ул. Кутузова, д. 18 | 2 548,70 | Крыша | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 125. | г. Тула, ул. Кутузова, д. 33 | 1 760,00 | Фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 126. | г. Тула, ул. Кутузова, д. 35 | 3 179,50 | Фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 127. | г. Тула, ул. Кутузова, д. 37 | 1 439,60 | Крыша | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 128. | г. Тула, ул. Кутузова, д. 132 | 702,60 | Крыша | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 129. | г. Тула, ул. Кутузова, д. 154 | 457,40 | Внутридомовые системы электроснабжения, теплоснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 130. | г. Тула, ул. Кутузова, д. 158 | 1 258,60 | Внутридомовые системы теплоснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 131. | г. Тула, ул. Лейтейзена, д. 12 | 3 656,80 | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 132. | г. Тула, ул. Немцова, д. 7-а | 981,30 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 133. | г. Тула, ул. Немцова, д. 9 | 983,80 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 134. | г. Тула, ул. Немцова, д. 9-а | 987,50 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 135. | г. Тула, ул. Немцова, д. 25 | 628,90 | Внутридомовые системы электроснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 136. | г. Тула, ул. М. Смирнова, д. 88-а/25 | 522,30 | Внутридомовые системы водоснабжения, теплоснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 137. | г. Тула, ул. М. Смирнова, д. 115-а | 449,90 | Внутридомовые системы теплоснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 138. | г. Тула, ул. М. Тореза, д. 2 | 1 659,80 | Крыша | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 139. | г. Тула, ул. М. Тореза, д. 3 | 3 621,20 | Крыша, внутридомовые системы теплоснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 140. | г. Тула, ул. М. Тореза, д. 20 | 2 515,80 | Внутридомовые системы электроснабжения | На специальном счете | Средства собственников |
| 141. | г. Тула, ул. Марата, д. 57 | 13 059,60 | Фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 142. | г. Тула, ул. Марата, д. 164 | 1 045,70 | Крыша | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 143. | г. Тула, ул. Мартеновская, д. 1 | 831,10 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 144. | г. Тула, ул. Мартеновская, д. 5 | 463,00 | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 145. | г. Тула, ул. Мартеновская, д. 7 | 456,90 | Фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 146. | г. Тула, ул. Мартеновская, д. 9 | 441,70 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 147. | г. Тула, ул. Мартеновская, д. 11 | 3 460,20 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 148. | г. Тула, ул. Мартеновская, д. 13 | 849,00 | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 149. | г. Тула, ул. Мартеновская, д. 15 | 463,50 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 150. | г. Тула, ул. Мартеновская, д. 28 | 718,60 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 151. | г. Тула, ул. Мартеновская, д. 30/10 | 714,10 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 152. | г. Тула, ул. Машинистов, д. 8 | 527,60 | Крыша, внутридомовые системы электроснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 153. | г. Тула, ул. Машинистов, д. 12 | 731,80 | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 154. | г. Тула, ул. Маяковского, д. 2-а | 1 010,70 | Крыша | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 155. | г. Тула, ул. Металлургов, д. 2-б | 1 899,20 | Крыша, внутридомовые системы теплоснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 156. | г. Тула, ул. Металлургов, д. 4 | 3 444,80 | Крыша | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 157. | г. Тула, ул. Металлургов, д. 6 | 3 219,30 | Фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 158. | г. Тула, ул. Металлургов, д. 7 | 10 923,70 | Фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 159. | г. Тула, ул. Металлургов, д. 8 | 3 540,80 | Крыша | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 160. | г. Тула, ул. Металлургов, д. 10/10 | 3 350,10 | Крыша | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 161. | г. Тула, ул. Металлургов, д. 11/8 | 4 583,80 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 162. | г. Тула, ул. Металлургов, д. 31 | 2 057,00 | Фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 163. | г. Тула, ул. Металлургов, д. 35/7 | 4 652,60 | Крыша | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 164. | г. Тула, ул. Металлургов, д. 39/10 | 2 096,20 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 165. | г. Тула, ул. Мира, д. 13 | 1 183,80 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 166. | г. Тула, ул. Мира, д. 15 | 1 170,10 | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 167. | г. Тула, ул. Мира, д. 23 | 1 105,90 | Крыша, фасад, внутридомовая система водоотведения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 168. | г. Тула, ул. Мира, д. 56 | 645,10 | Крыша внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 169. | г. Тула, ул. Мира, д. 62 | 5 551,70 | Внутридомовые системы электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 170. | г. Тула, ул. Михеева, д. 14 | 676,40 | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 171. | г. Тула, ул. Михеева, д. 16/93 | 3 177,10 | Крыша | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 172. | г. Тула, ул. Михеева, д. 3 | 685,90 | Фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 173. | г. Тула, ул. Михеева, д. 3-а | 1 612,00 | Фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 174. | г. Тула, ул. Н. Руднева, д. 21 | 1 180,50 | Крыша, внутридомовая система водоотведения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 175. | г. Тула, ул. Н. Руднева, д. 23/12 | 597,70 | Внутридомовые системы электроснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 176. | г. Тула, ул. Н. Руднева, д. 29 | 3 947,20 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 177. | г. Тула, ул. Н. Руднева, д. 52 | 732,60 | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 178. | г. Тула, ул. Н. Руднева, д. 54-а | 624,50 | Крыша, внутридомовые системы теплоснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 179. | г. Тула, ул. Н. Руднева, д. 54-б | 645,50 | Крыша, Внутридомовые системы теплоснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 180. | г. Тула, ул. Н. Руднева, д. 56 | 3 275,10 | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 181. | г. Тула, ул. Н. Руднева, д. 56-а | 645,50 | Фасад, внутридомовые системы электроснабжения | На специальном счете | Фонд капитального ремонта |
| 182. | г. Тула, ул. Некрасова, д. 60 | 728,40 | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 183. | г. Тула, ул. Некрасова, д. 62 | 734,20 | Крыша, внутридомовые системы водоотведения, электроснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 184. | г. Тула, ул. Немцова, д. 7 | 972,80 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 185. | г. Тула, ул. Немцова, д. 11 | 991,10 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 186. | г. Тула, ул. Немцова, д. 15 | 1 080,80 | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 187. | г. Тула, ул. Октябрьская, д. 10 | 2 060,50 | Крыша, внутридомовые системы теплоснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 188. | г. Тула, ул. Октябрьская, д. 13 | 483,40 | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 189. | г. Тула, ул. Октябрьская, д. 49 | 5 304,80 | Крыша, внутридомовые системы теплоснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 190. | г. Тула, ул. Октябрьская, д. 50/3 | 3 699,80 | Крыша | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 191. | г. Тула, ул. Оружейная, д. 3 | 629,30 | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 192. | г. Тула, ул. Оружейная, д. 3-а | 399,20 | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 193. | г. Тула, ул. Оружейная, д. 7-а | 411,60 | Крыша | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 194. | г. Тула, ул. Оружейная, д. 7-б | 390,10 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 195. | г. Тула, ул. Оружейная, д. 7-в | 407,10 | Крыша | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 196. | г. Тула, ул. Оружейная, д. 9 | 715,20 | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 197. | г. Тула, ул. Оружейная, д. 9-а | 924,60 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 198. | г. Тула, ул. Оружейная, д. 28-а | 1 965,40 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 199. | г. Тула, ул. Оружейная, д. 32 | 724,60 | Крыша, внутридомовые системы теплоснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 200. | г. Тула, ул. Оружейная, д. 34 | 962,30 | Крыша, внутридомовые системы теплоснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 201. | г. Тула, ул. Оружейная, д. 42 | 624,10 | Крыша, внутридомовые системы электроснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 202. | г. Тула, ул. Оружейная, д. 44 | 1 274,70 | Крыша, внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 203. | г. Тула, ул. Первомайская, д. 8 | 5 265,10 | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, теплоснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 204. | г. Тула, ул. Первомайская, д. 9 | 10 065,80 | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, теплоснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 205. | г. Тула, ул. Первомайская, д. 22 | 6 345,30 | Внутридомовые системы водоотведения | На специальном счете | Средства собственников |
| 206. | г. Тула, ул. Первомайская, д. 52 | 2 560,80 | Внутридомовые системы водоотведения, электроснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 207. | г. Тула, ул. Перекопская, д. 12/56 | 706,30 | Крыша | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 208. | г. Тула, ул. Ползунова, д. 6 | 408,70 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, теплоснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 209. | г. Тула, ул. Ползунова, д. 7 | 3 144,90 | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 210. | г. Тула, ул. Ползунова, д. 8 | 405,70 | Крыша, внутридомовые системы водоотведения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 211. | г. Тула, ул. Полка Нормандия-Неман, д. 34-а | 414,10 | Крыша | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 212. | г. Тула, ул. Привокзальная, д. 24 | 368,90 | Фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 213. | г. Тула, ул. Приупская, д. 23/2 | 767,60 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 214. | г. Тула, ул. Прокудина, д. 11 | 720,90 | Крыша, внутридомовая система водоснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 215. | г. Тула, ул. Рихарда Зорге, д. 18/23 | 1 072,60 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 216. | г. Тула, ул. Рихарда Зорге, д. 26-а | 643,70 | Фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 217. | г. Тула, ул. Седова, д. 5 | 625,20 | Крыша, внутридомовые системы электроснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 218. | г. Тула, ул. Седова, д. 5-а | 643,10 | Крыша, внутридомовые системы электроснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 219. | г. Тула, ул. Седова, д. 9/6 | 655,80 | Крыша, внутридомовые системы водоотведения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 220. | г. Тула, ул. Седова, д. 11 | 662,70 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 221. | г. Тула, ул. Седова, д. 13 | 655,30 | Крыша, внутридомовые системы электроснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 222. | г. Тула, ул. Седова, д. 13-а | 658,50 | Крыша, внутридомовые системы электроснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 223. | г. Тула, ул. Седова, д. 17 | 667,30 | Крыша, внутридомовые системы электроснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 224. | г. Тула, ул. Седова, д. 17-а | 661,30 | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 225. | г. Тула, ул. Седова, д. 19 | 663,10 | Крыша, внутридомовые системы теплоснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 226. | г. Тула, ул. Седова, д. 21 | 666,70 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 227. | г. Тула, ул. Серебровская, д. 2 | 518,60 | Внутридомовые системы водоснабжения, электроснабжения, теплоснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 228. | г. Тула, ул. Серебровская, д. 4 | 516,10 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 229. | г. Тула, ул. Серебровская, д. 6-а | 524,30 | Крыша, внутридомовые системы электроснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 230. | г. Тула, ул. Серебровская, д. 8 | 640,30 | Крыша внутридомовые системы электроснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 231. | г. Тула, ул. Серова, д. 9 | 1 666,70 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 232. | г. Тула, ул. Смидович, д. 2/58 | 2 535,40 | Внутридомовая система водоотведения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 233. | г. Тула, ул. Смидович, д. 3 | 1 268,10 | Крыша | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 234. | г. Тула, ул. Смидович, д. 4 | 1 864,90 | Крыша | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 235. | г. Тула, ул. Смидович, д. 4-а | 536,20 | Внутридомовая система теплоснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 236. | г. Тула, ул. Смидович, д. 6-а | 514,80 | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, теплоснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 237. | г. Тула, ул. Смидович, д. 6-в | 412,50 | Внутридомовые системы водоснабжения, теплоснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 238. | г. Тула, ул. Смидович, д. 8 | 757,60 | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 239. | г. Тула, ул. Смидович, д. 10/149 | 1 785,20 | Фасад, внутридомовые системы электроснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 240. | г. Тула, ул. Советская, д. 12 | 4 240,60 | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 241. | г. Тула, ул. Советская, д. 53-а | 2 535,00 | Крыша внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 242. | г. Тула, ул. Станиславского, д. 8-а | 3 232,00 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 243. | г. Тула, ул. Станиславского, д. 16 | 713,90 | Крыша | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 244. | г. Тула, ул. Станиславского, д. 18 | 718,70 | Крыша | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 245. | г. Тула, ул. Столетова, д. 1 | 652,40 | Крыша | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 246. | г. Тула, ул. Столетова, д. 2 | 649,90 | Крыша | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 247. | г. Тула, ул. Столетова, д. 3 | 645,20 | Крыша | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 248. | г. Тула, ул. Столетова, д. 4 | 632,90 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 249. | г. Тула, ул. Столетова, д. 5 | 631,70 | Крыша | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 250. | г. Тула, ул. Столетова, д. 6 | 638,50 | Крыша | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 251. | г. Тула, ул. Столетова, д. 9 | 637,20 | Крыша | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 252. | г. Тула, ул. Столетова, д. 10, секция В | 551,30 | Внутридомовые системы электроснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 253. | г. Тула, ул. Столетова, д. 14 | 641,90 | Крыша | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 254. | г. Тула, ул. Столетова, д. 17 | 639,10 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 255. | г. Тула, ул. Сурикова, д. 17 | 629,60 | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 256. | г. Тула, ул. Сурикова, д. 25-а | 722,50 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 257. | г. Тула, ул. Тимирязева, д. 97 | 1 663,30 | Крыша | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 258. | г. Тула, ул. Токарева, д. 37 | 641,90 | Внутридомовые системы водоснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 259. | г. Тула, ул. Токарева, д. 59 | 676,80 | Крыша внутридомовые системы теплоснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 260. | г. Тула, ул. Токарева, д. 69 | 797,80 | Крыша | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 261. | г. Тула, ул. Токарева, д. 71 | 390,10 | Крыша, внутридомовая система водоотведения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 262. | г. Тула, ул. Токарева, д. 75 | 414,20 | Крыша | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 263. | г. Тула, ул. Токарева, д. 78-б | 682,20 | Крыша | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 264. | г. Тула, ул. Ф. Энгельса, д. 135 | 2 808,90 | Крыша | На специальном счете | Средства собственников |
| 265. | г. Тула, ул. Циолковского, д. 2 | 2 796,20 | Внутридомовые системы водоснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 266. | г. Тула, ул. Циолковского, д. 4/17 | 992,10 | Крыша | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 267. | г. Тула, ул. Циолковского, д. 8-в | 623,10 | Внутридомовые системы водоснабжения, теплоснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 268. | г. Тула, ул. Циолковского, д. 8-г | 618,20 | Внутридомовые системы водоотведения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 269. | г. Тула, ул. Чаплыгина, д. 5 | 1 446,80 | Крыша | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 270. | г. Тула, ул. Шухова, д. 2 | 1 003,90 | Крыша, внутридомовые системы теплоснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 271. | г. Тула, ул. Шухова, д. 3 | 989,10 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 272. | г. Тула, ул. Шухова, д. 3-а | 989,20 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 273. | г. Тула, ул. Шухова, д. 3-б | 991,30 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 274. | г. Тула, ул. Шухова, д. 4 | 996,50 | Крыша | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 275. | г. Тула, ул. Шухова, д. 4-б | 444,30 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 276. | г. Тула, ул. Шухова, д. 5-а | 999,20 | Крыша | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 277. | г. Тула, ул. Шухова, д. 5-б | 988,60 | Крыша | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 278. | г. Тула, ул. Шухова, д. 5-в | 994,10 | Крыша | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 279. | г. Тула, ул. Шухова, д. 6-б | 453,00 | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 280. | г. Тула, ул. Шухова, д. 12 | 1 010,20 | Крыша | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 281. | г. Тула, ул. Шухова, д. 14 | 997,10 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 282. | г. Тула, ул. Шухова, д. 18 | 1 334,00 | Внутридомовые системы водоотведения, теплоснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 283. | г. Тула, ул. Шухова, д. 20 | 1 351,40 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 284. | г. Тула, ул. Шухова, д. 22 | 1 330,70 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 285. | г. Тула, ул. Шухова, д. 36 | 1 331,10 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 286. | г. Тула, ул. Шухова, д. 40 | 1 335,00 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 287. | г. Тула, ул. Шухова, д. 42/22 | 1 821,20 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 288. | г. Тула, ул. Щегловская Засека, д. 5 | 1 519,20 | Внутридомовые системы теплоснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 289. | г. Тула, ул. Щегловская Засека, д. 18 | 1 487,80 | Фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 290. | г. Тула, ул. Щегловская Засека, д. 43 | 1 926,70 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 291. | г. Тула, ул. Щегловская Засека, д. 47 | 976,70 | Крыша, внутридомовые системы теплоснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 292. | н.п. Военный городок Берники, д. 1 | 1 561,90 | Крыша, внутридомовые системы электроснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 293. | н.п. Военный городок Берники, д. 2 | 1 753,60 | Крыша, внутридомовые системы электроснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 294. | пос. Барсуки, ул. Ленина, д. 14 | 635,90 | Внутридомовая система теплоснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 295. | пос. Барсуки, ул. Пролетарская, д. 4 | 535,00 | Внутридомовая система теплоснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 296. | пос. Барсуки, ул. Пролетарская, д. 12 | 544,30 | Внутридомовая система теплоснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 297. | пос. Барсуки, ул. Шоссейная, д. 6 | 803,70 | Внутридомовые системы водоотведения, теплоснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 298. | пос. Барсуки, ул. Шоссейная, д. 8 | 847,20 | Внутридомовая система теплоснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 299. | пос. Барсуки, ул. Шоссейная, д. 10 | 1 353,20 | Внутридомовая система теплоснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 300. | пос. Косая Гора, ул. Гагарина, д. 7 | 3 540,30 | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 301. | пос. Косая Гора, ул. Гагарина, д. 11 | 1 213,00 | Крыша, внутридомовые системы электроснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 302. | пос. Косая Гора, ул. Гагарина, д. 12 | 644,20 | Фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 303. | пос. Косая Гора, ул. Гагарина, д. 19 | 913,40 | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 304. | пос. Косая Гора, ул. Гагарина, д. 23 | 650,50 | Внутридомовые системы водоотведения, электроснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 305. | пос. Косая Гора, ул. Генерала Горшкова, д. 26 | 1 478,60 | Внутридомовые системы водоотведения, теплоснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 306. | пос. Косая Гора, ул. Дронова, д. 5 | 643,60 | Внутридомовые системы электроснабжения, водоотведения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 307. | пос. Косая Гора, ул. Луговая, д. 15 | 454,20 | Внутридомовые системы электроснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 308. | пос. Косая Гора, ул. М. Горького, д. 14 | 4 886,30 | Крыша, внутридомовые системы электроснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 309. | пос. Косая Гора, ул. Победы, д. 30 | 513,30 | Внутридомовые системы электроснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 310. | пос. Ленинский, ул. Гагарина, д. 24 | 1 154,24 | Внутридомовые системы водоотведения, теплоснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 311. | пос. Ленинский, ул. Гагарина, д. 28 | 971,20 | Внутридомовые системы водоотведения, теплоснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 312. | пос. Новый, ул. Индустриальная, д. 4 | 383,00 | Крыша | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 313. | пос. Обидимо, пл. Комсомольская, д. 3 | 613,30 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 314. | пос. Обидимо, пл. Комсомольская, д. 4 | 613,30 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 315. | пос. Обидимо, пл. Комсомольская, д. 6 | 1 321,90 | Внутридомовые системы водоотведения, электроснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 316. | пос. Обидимо, ул. Ленина, д. 2 | 1 190,50 | Внутридомовые системы водоотведения, электроснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 317. | пос. Обидимо, ул. Ленина, д. 3 | 385,50 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 318. | пос. Обидимо, ул. Ленина, д. 10 | 389,40 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 319. | пос. Плеханово, ул. Заводская, д. 2 | 618,50 | Крыша, внутридомовые системы теплоснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 320. | пос. Плеханово, ул. Заводская, д. 3 | 961,30 | Крыша, внутридомовые системы теплоснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 321. | пос. Плеханово, ул. Пионерская, д. 10 | 610,60 | Крыша, внутридомовые системы электроснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 322. | пос. Плеханово, ул. Пионерская, д. 11 | 618,50 | Крыша, внутридомовые системы электроснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 323. | пос. Рождественский, ул. Московская, д. 2 | 670,00 | Внутридомовые системы электроснабжения, теплоснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 324. | пос. Рождественский, ул. Московская, д. 6 | 660,00 | Внутридомовые системы электроснабжения, теплоснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 325. | пос. Рождественский, ул. Московская, д. 8 | 665,00 | Внутридомовые системы электроснабжения, теплоснабжения | На специальном счете | Средства собственников |
| 326. | пос. Рождественский, ул. Московская, д. 10 | 689,00 | Внутридомовые системы электроснабжения, теплоснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 327. | пос. Хомяково, ул. Хомяковская, д. 29 | 412,80 | Фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 328. | г. Тула, пр-кт Красноармейский, д. 27 | 2 265,70 | Крыша | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 329. | пос. Косая Гора, ул. Луговая, д. 18 | 1 691,20 | Крыша | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 330. | п. Шатск, ул. Ленина, д. 12 | 507,30 | Внутридомовая система электроснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 331. | п. Шатск, ул. Ленина, д. 13 | 751,70 | Фасад, внутридомовая система электроснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 332. | п. Шатск, ул. Ленина, д. 14 | 429,00 | Внутридомовая система электроснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 333. | п. Шатск, ул. Ленина, д. 18 | 378,20 | Внутридомовая система электроснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 334. | п. Шатск, ул. Садовая, д. 3 | 415,60 | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 335. | п. Южный, ул. Шахтерская, д. 18 | 100,00 | Внутридомовая система электроснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 336. | п. Южный, ул. Шахтерская, д. 33 | 400,50 | Внутридомовая система электроснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 337. | г. Тула, ул. 9 Мая, д. 23 | 661,10 | Внутридомовая система электроснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 338. | г. Тула, ул. Кирова, д. 184-а | 2 235,50 | Внутридомовая система электроснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 339. | г. Тула, ул. Клюева, д. 6 | 1 067,50 | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 340. | г. Тула, ул. Клюева, д. 8 | 1 065,70 | Внутридомовая система электроснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 341. | г. Тула, ул. М. Смирнова, д. 107 | 364,60 | Фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 342. | г. Тула, ул. Мира, д. 52-а | 415,00 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 343. | г. Тула, ул. Первомайская, д. 3 | 1 517,60 | Фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 344. | г. Тула, ул. Первомайская, д. 24 | 3 310,90 | Внутридомовая система электроснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 345. | г. Тула, ул. Щекинская, д. 13 | 491,00 | Фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 346. | г. Тула, ул. М. Тореза, д. 10 | 922,60 | Внутридомовая система электроснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 347. | г. Тула, пер. Кирпичный, д. 23 | 450,10 | Внутридомовая система электроснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 348. | г. Тула, ул. Первомайская, д. 1 | 1 523,10 | Фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 349. | г. Тула, ул. Тургеневская, д. 74/114 | 3 172,10 | Крыша, фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 350. | п. Южный, ул. Шахтерская, д. 24 | 444,10 | Внутридомовая система электроснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 351. | п. Горелки, проезд Гарнизонный, д. 1, корпус 2 | 4 120,30 | Фасад, внутридомовая система теплоснабжения | На специальном счете | Средства собственников |
| 352. | п. Горелки, проезд Гарнизонный, д. 1, корпус 3 | 7 368,90 | Фасад, внутридомовая система теплоснабжения | На специальном счете | Средства собственников |
| 353. | п. Барсуки, тер. Микрорайон, д. 4 | 3 620,40 | Внутридомовая система водоснабжения | На специальном счете | Средства собственников |
| 354. | р.п. Ленинский, Микрорайон, д. 2 | 4 274,30 | Внутридомовая система водоснабжения | На специальном счете | Средства собственников |
| 355. | р.п. Ленинский, пер. Советский, д. 9 | 4 790,80 | Фасад | На специальном счете | Средства собственников |
| 356. | 1-й проезд Металлургов, д. 1 | 3 872,00 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | На специальном счете | Средства собственников |
| 357. | 2-й проезд Металлургов, д. 4 | 4 474,40 | Фасад | На специальном счете | Средства собственников |
| 358. | ул. 2-я Прокатная, д. 2 | 4 113,20 | Внутридомовая система водоотведения | На специальном счете | Средства собственников |
| 359. | ул. 9 мая, д. 20, корпус 2 | 2 030,60 | Внутридомовая система водоснабжения | На специальном счете | Средства собственников |
| 360. | ул. Ак. Обручева, д. 1/6 | 17 358,30 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | На специальном счете | Средства собственников |
| 361. | ул. Бондаренко, д. 23 | 15 093,60 | Крыша | На специальном счете | Средства собственников |
| 362. | ул. Бондаренко, д. 7 | 3 384,40 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | На специальном счете | Средства собственников |
| 363. | ул. Братьев Жабровых, д. 12 | 16 001,80 | Крыша, внутридомовая система водоснабжения | На специальном счете | Средства собственников |
| 364. | ул. Братьев Жабровых, д. 9 | 1 190,10 | Внутридомовые системы водоснабжения, теплоснабжение | На специальном счете | Средства собственников |
| 365. | ул. Вересаева, д. 1-а | 4 182,90 | Крыша | На специальном счете | Средства собственников |
| 366. | ул. Волкова, д. 1, корпус 3 | 5 759,90 | Фасад | На специальном счете | Средства собственников |
| 367. | ул. Гоголевская, д. 74 | 2 963,60 | Внутридомовая система теплоснабжения | На специальном счете | Средства собственников |
| 368. | ул. Демидовская, д. 84 | 9 723,10 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | На специальном счете | Средства собственников |
| 369. | ул. Демонстрации, д. 148 | 2 736,50 | Крыша | На специальном счете | Средства собственников |
| 370. | ул. Демонстрации, д. 5 | 3 538,10 | Фасад | На специальном счете | Средства собственников |
| 371. | ул. Демонстрации, д. 8 | 28 207,40 | Внутридомовая система водоснабжения | На специальном счете | Средства собственников |
| 372. | ул. Епифанская, д. 33 | 14 905,50 | Крыша, фасад | На специальном счете | Средства собственников |
| 373. | ул. К. Цеткин, д. 5, корпус 2 | 1 807,70 | Фасад | На специальном счете | Средства собственников |
| 374. | ул. К. Цеткин, д. 5, корпус 3 | 2 067,20 | Фасад | На специальном счете | Средства собственников |
| 375. | ул. Калинина, д. 26, корпус 2 | 14 088,20 | Фасад | На специальном счете | Средства собственников |
| 376. | ул. Кауля, д. 3, корпус 2 | 4 699,40 | Внутридомовая система водоснабжения | На специальном счете | Средства собственников |
| 377. | ул. Кирова, д. 14, корпус 2 | 4 687,00 | Внутридомовая система водоснабжения | На специальном счете | Средства собственников |
| 378. | ул. Кирова, д. 16 | 3 922,70 | Внутридомовая система теплоснабжения | На специальном счете | Средства собственников |
| 379. | ул. Кирова, д. 202-б | 4 026,10 | Крыша | На специальном счете | Средства собственников |
| 380. | ул. Комсомольская, д. 191, корпус 1 | 7 410,60 | Лифт | На специальном счете | Средства собственников |
| 381. | п. Косая Гора, ул. Горшкова, д. 1 | 5 882,00 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | На специальном счете | Средства собственников |
| 382. | п. Косая Гора, ул. Пушкина, д. 2 | 5 078,60 | Внутридомовая система водоотведения | На специальном счете | Средства собственников |
| 383. | пр-кт Красноармейский, д. 15 | 11 713,00 | Фасад | На специальном счете | Средства собственников |
| 384. | пр-кт Красноармейский, д. 16 | 21 058,30 | Внутридомовые системы водоснабжения, теплоснабжения | На специальном счете | Средства собственников |
| 385. | пр-кт Красноармейский, д. 30 | 3 213,30 | Внутридомовая система водоснабжения | На специальном счете | Средства собственников |
| 386. | пр-кт Красноармейский, д. 4 | 10 495,00 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | На специальном счете | Средства собственников |
| 387. | ул. Кутузова, д. 43, корпус 2 | 3 642,10 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | На специальном счете | Средства собственников |
| 388. | пр-кт Ленина, д. 120 | 14 801,00 | Внутридомовая система водоснабжения | На специальном счете | Средства собственников |
| 389. | ул. Литейная, д. 32 | 30 850,90 | Крыша | На специальном счете | Средства собственников |
| 390. | ул. Луначарского, д. 57 | 10 401,10 | Крыша | На специальном счете | Средства собственников |
| 391. | ул. Луначарского, д. 61 | 20 158,10 | Крыша | На специальном счете | Средства собственников |
| 392. | ул. Луначарского, д. 67 | 5 640,40 | Крыша | На специальном счете | Средства собственников |
| 393. | ул. М. Горького, д. 11 | 20 429,60 | Крыша | На специальном счете | Средства собственников |
| 394. | ул. М. Горького, д. 12 | 43 914,40 | Крыша | На специальном счете | Средства собственников |
| 395. | ул. М. Горького, д. 17 | 11 823,80 | Фасад, внутридомовая система теплоснабжения | На специальном счете | Средства собственников |
| 396. | ул. Макаренко, д. 13, корпус 3 | 5 215,70 | Внутридомовая система водоотведения | На специальном счете | Средства собственников |
| 397. | ул. Макаренко, д. 13, корпус 4 | 3 895,10 | Внутридомовая система водоснабжения, лифт | На специальном счете | Средства собственников |
| 398. | ул. Макаренко, д. 15, корпус 2 | 3 802,40 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | На специальном счете | Средства собственников |
| 399. | ул. Макаренко, д. 19, корпус 3 | 3 962,40 | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | На специальном счете | Средства собственников |
| 400. | ул. Максимовского, д. 23 | 3 600,60 | Крыша | На специальном счете | Средства собственников |
| 401. | ул. Максимовского, д. 3 | 12 498,50 | Фасад | На специальном счете | Средства собственников |
| 402. | ул. Максимовского, д. 4 | 4 171,30 | Фасад | На специальном счете | Средства собственников |
| 403. | ул. Максимовского, д. 9 | 12 145,10 | Крыша | На специальном счете | Средства собственников |
| 404. | ул. Марата, д. 192 | 4 528,90 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | На специальном счете | Средства собственников |
| 405. | ул. Марата, д. 26 | 8 765,40 | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | На специальном счете | Средства собственников |
| 406. | ул. Металлургов, д. 49-в | 5 776,10 | Внутридомовые системы электроснабжения, теплоснабжения | На специальном счете | Средства собственников |
| 407. | ул. Некрасова, д. 54 | 3 663,60 | Внутридомовая система теплоснабжения | На специальном счете | Средства собственников |
| 408. | ул. Немцова, д. 15-а | 5 966,40 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | На специальном счете | Средства собственников |
| 409. | ул. Оборонная, д. 24 | 2 005,60 | Фасад | На специальном счете | Средства собственников |
| 410. | ш. Одоевское, д. 38 | 3 442,10 | Внутридомовая система водоснабжения | На специальном счете | Средства собственников |
| 411. | ул. Октябрьская, д. 93 | 13 739,70 | Фасад | На специальном счете | Средства собственников |
| 412. | ул. Октябрьская, д. 99 | 8 165,00 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | На специальном счете | Средства собственников |
| 413. | ул. Первомайская, д. 42 | 3 530,80 | Фасад | На специальном счете | Средства собственников |
| 414. | ул. Перекопская, д. 7 | 7 010,40 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | На специальном счете | Средства собственников |
| 415. | ул. Полюсная, д. 60 | 4 537,90 | Фасад | На специальном счете | Средства собственников |
| 416. | ул. Прокудина, д. 2, корпус 2 | 3 817,90 | Лифт | На специальном счете | Средства собственников |
| 417. | ул. Пролетарская, д. 24 | 23 190,20 | Крыша | На специальном счете | Средства собственников |
| 418. | ул. Пролетарская, д. 38 | 8 632,30 | Крыша | На специальном счете | Средства собственников |
| 419. | ул. Пузакова, д. 15 | 13 805,80 | Крыша | На специальном счете | Средства собственников |
| 420. | ул. Пузакова, д. 17 | 2 624,70 | Крыша | На специальном счете | Средства собственников |
| 421. | ул. Пузакова, д. 74 | 7 775,70 | Крыша, внутридомовая система водоснабжения | На специальном счете | Средства собственников |
| 422. | ул. Пузакова, д. 78 | 6 678,10 | Фасад | На специальном счете | Средства собственников |
| 423. | ул. Пушкинская, д. 30 | 16 114,10 | Крыша, внутридомовая система водоснабжения | На специальном счете | Средства собственников |
| 424. | ул. Революции, д. 35 | 8 321,40 | Внутридомовая система водоснабжения | На специальном счете | Средства собственников |
| 425. | ул. Рязанская, д. 30, корпус 1 | 3 589,80 | Фасад | На специальном счете | Средства собственников |
| 426. | ул. Санаторная, д. 2 | 5 688,80 | Внутридомовая система водоотведения | На специальном счете | Средства собственников |
| 427. | ул. Санаторная, д. 7 | 8 448,60 | Внутридомовая система теплоснабжения | На специальном счете | Средства собственников |
| 428. | мкр. Скуратовский, д. 6 | 5 353,00 | Внутридомовая система водоснабжения | На специальном счете | Средства собственников |
| 429. | ул. Сойфера, д. 29 | 3 242,90 | Фасад, внутридомовая система теплоснабжения | На специальном счете | Средства собственников |
| 430. | ул. Ф. Энгельса, д. 14 | 18 045,20 | Крыша, фасад | На специальном счете | Средства собственников |
| 431. | ул. Ф. Энгельса, д. 141, корпус 2 | 2 384,80 | Внутридомовая система теплоснабжения | На специальном счете | Средства собственников |
| 432. | ул. Ф. Энгельса, д. 143 | 3 271,80 | Внутридомовая система теплоснабжения | На специальном счете | Средства собственников |
| 433. | ул. Ф. Энгельса, д. 16 | 30 682,60 | Внутридомовая система водоснабжения | На специальном счете | Средства собственников |
| 434. | ул. Фрунзе, д. 14 | 8 607,30 | Фасад | На специальном счете | Средства собственников |
| 435. | ул. Фрунзе, д. 15 | 18 029,80 | Внутридомовая система водоснабжения | На специальном счете | Средства собственников |
| 436. | ул. Фрунзе, д. 27 | 3 223,60 | Внутридомовая система теплоснабжения | На специальном счете | Средства собственников |
| 437. | ул. Фрунзе, д. 6 | 22 217,60 | Внутридомовая система водоснабжения | На специальном счете | Средства собственников |
| 438. | ул. Халтурина, д. 6 | 5 714,80 | Внутридомовая система теплоснабжения | На специальном счете | Средства собственников |
| 439. | ул. Шухова, д. 24, корпус 3 | 4 676,40 | Внутридомовая система водоотведения, теплоснабжения | На специальном счете | Средства собственников |
| 440. | 2-й Западный п., ул. Грибоедова, д. 54 | 10 902,00 | Внутридомовая система электроснабжения | На специальном счете | Средства собственников |
| 441. | Подготовка проектной (сметной) документации на капитальный ремонт многоквартирных домов, выполнение которого запланировано в 2017 - 2018 гг. | | | | Фонд капитального ремонта |
| 442. | Проверка достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта многоквартирных домов, выполнение которого запланировано в 2017 - 2018 гг. | | | | Фонд капитального ремонта |
|  |  | 1 384 640,64 |  |  |  |
| Муниципальное образование Узловский район | | | | | |
| 1. | г. Узловая, ул. Беклемищева, д. 48 | 3 290,30 | Крыша, внутридомовые системы теплоснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 2. | г. Узловая, ул. Беклемищева, д. 50 | 5 901,30 | Внутридомовые системы теплоснабжения | На специальном счете | Средства собственников |
| 3. | г. Узловая, ул. Беклемищева, д. 93 | 4 057,30 | Крыша | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 4. | г. Узловая, ул. Гагарина, д. 44 | 720,60 | Внутридомовые системы теплоснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 5. | г. Узловая, ул. Гагарина, д. 89 | 1 464,60 | Внутридомовые системы теплоснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 6. | г. Узловая, ул. Смоленского, д. 4 | 2 161,60 | Внутридомовые системы теплоснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 7. | г. Узловая, ул. Смоленского, д. 8 | 1 606,10 | Внутридомовые системы теплоснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 8. | г. Узловая, ул. Смоленского, д. 9 | 2 959,50 | Внутридомовые системы теплоснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 9. | г. Узловая, ул. Смоленского, д. 18 | 3 238,90 | Внутридомовые системы теплоснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 10. | г. Узловая, ул. Смоленского, д. 22 | 2 735,10 | Внутридомовые системы теплоснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 11. | г. Узловая, ул. Трегубова, д. 36 | 2 443,40 | Внутридомовые системы теплоснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 12. | г. Узловая, ул. Трегубова, д. 37 | 1 346,10 | Внутридомовые системы теплоснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 13. | г. Узловая, ул. Трегубова, д. 38 | 2 375,80 | Внутридомовые системы теплоснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 14. | г. Узловая, ул. Трегубова, д. 39 | 1 301,10 | Внутридомовые системы теплоснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 15. | г. Узловая, ул. Трегубова, д. 41 | 1 376,10 | Внутридомовые системы теплоснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 16. | г. Узловая, ул. Фестивальная, д. 12 | 440,50 | Внутридомовые системы теплоснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 17. | г. Узловая, ул. Фестивальная, д. 18 | 443,50 | Внутридомовые системы теплоснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 18. | пос. Майский, пер-к Клубный, д. 4 | 2 295,60 | Крыша, внутридомовые системы теплоснабжения | На специальном счете | Средства собственников |
| 19. | г. Узловая, кв-л 50 лет Октября, д. 10 | 5 785,70 | Внутридомовая инженерная система водоснабжения | На специальном счете | Средства собственников |
| 20. | г. Узловая, кв-л 50 лет Октября, д. 12 | 5 779,40 | Внутридомовые инженерные системы водоснабжения, водоотведения | На специальном счете | Средства собственников |
| 21. | г. Узловая, кв-л 50 лет Октября, д. 21 | 4 710,60 | Внутридомовая инженерная система водоснабжения | На специальном счете | Средства собственников |
| 22. | г. Узловая, кв-л 50 лет Октября, д. 22 | 4 613,10 | Внутридомовая инженерная система водоснабжения | На специальном счете | Средства собственников |
| 23. | г. Узловая, кв-л 50 лет Октября, д. 23 | 4 606,70 | Внутридомовая инженерная система водоснабжения | На специальном счете | Средства собственников |
| 24. | г. Узловая, ул. Беклемищева, д. 21 | 5 049,20 | Внутридомовая инженерная система водоотведения | На специальном счете | Средства собственников |
| 25. | г. Узловая, ул. Беклемищева, д. 85 | 4 233,50 | Внутридомовая инженерная система водоотведения | На специальном счете | Средства собственников |
| 26. | г. Узловая, ул. Гагарина, д. 47 | 6 223,40 | Внутридомовая инженерная система водоотведения | На специальном счете | Средства собственников |
| 27. | г. Узловая, ул. Горняцкая, д. 19 | 1 764,60 | Внутридомовая инженерная система водоотведения, фасад | На специальном счете | Средства собственников |
| 28. | г. Узловая, ул. им. И.А. Простомолотова, д. 20 | 3 662,80 | Фасад | На специальном счете | Средства собственников |
| 29. | г. Узловая, ул. им. И.А. Простомолотова, д. 22 | 3 720,00 | Внутридомовая инженерная система водоотведения | На специальном счете | Средства собственников |
| 30. | г. Узловая, ул. им. И.А. Простомолотова, д. 24 | 3 135,40 | Фасад | На специальном счете | Средства собственников |
| 31. | г. Узловая, ул. им. И.А. Простомолотова, д. 6 | 1 031,60 | Фасад | На специальном счете | Средства собственников |
| 32. | г. Узловая, ул. Октябрьская, д. 16 | 4 632,20 | Фасад | На специальном счете | Средства собственников |
| 33. | г. Узловая, ул. Октябрьская, д. 27 | 3 835,60 | Внутридомовая инженерная система водоотведения | На специальном счете | Средства собственников |
| 34. | г. Узловая, ул. Октябрьская, д. 31 | 3 352,20 | Внутридомовая инженерная система водоотведения | На специальном счете | Средства собственников |
| 35. | г. Узловая, ул. Октябрьская, д. 35 | 6 248,10 | Внутридомовая инженерная система водоотведения | На специальном счете | Средства собственников |
| 36. | г. Узловая, ул. Октябрьская, д. 37 | 6 261,30 | Внутридомовая инженерная система электроснабжения, фасад | На специальном счете | Средства собственников |
| 37. | г. Узловая, ул. Трегубова, д. 49 | 3 574,20 | Внутридомовая инженерная система водоотведения | На специальном счете | Средства собственников |
| 38. | г. Узловая, ул. Циолковского, д. 13 | 3 441,90 | Внутридомовая инженерная система водоотведения | На специальном счете | Средства собственников |
| 39. | г. Узловая, ул. Циолковского, д. 15 | 3 450,30 | Внутридомовая инженерная система водоотведения | На специальном счете | Средства собственников |
| 40. | п. Дубовка, ул. Советская, д. 2 | 2 784,70 | Фасад | На специальном счете | Средства собственников |
| 41. | п. Каменецкий, ул. Первомайская, д. 9 | 1 621,60 | Внутридомовая инженерная система водоснабжения | На специальном счете | Средства собственников |
| 42. | г. Узловая, ул. Заводская, д. 6 | 6 984,70 | Крыша | На специальном счете | Средства собственников |
| 43. | Подготовка проектной (сметной) документации на капитальный ремонт многоквартирных домов, выполнение которого запланировано в 2017 - 2018 гг. | | | | Фонд капитального ремонта |
| 44. | Проверка достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта многоквартирных домов, выполнение которого запланировано в 2017 - 2018 гг. | | | | Фонд капитального ремонта |
|  |  | 140 660,20 |  |  |  |
| Муниципальное образование Чернский район | | | | | |
| 1. | д. Поповка 1-я, ул. Октябрьская, д. 9 | 382,30 | Внутридомовая система электроснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 2. | пос. Станция Скуратово, ул. Перронная, д. 9 | 1 049,10 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 3. | пос. Станция Скуратово, ул. Школьная, д. 30 | 611,40 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 4. | пос. Степной, ул. Центральная, д. 4 | 368,00 | Внутридомовая система электроснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 5. | ул. Революционная, д. 6 | 4 618,90 | Внутридомовая система теплоснабжения | На специальном счете | Средства собственников |
| 6. | ул. Революционная, д. 8 | 3 308,20 | Внутридомовая система теплоснабжения | На специальном счете | Средства собственников |
| 7. | Подготовка проектной (сметной) документации на капитальный ремонт многоквартирных домов, выполнение которого запланировано в 2017 - 2018 гг. | | | | Фонд капитального ремонта |
| 8. | Проверка достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта многоквартирных домов, выполнение которого запланировано в 2017 - 2018 гг. | | | | Фонд капитального ремонта |
|  |  | 10 337,90 |  |  |  |
| Муниципальное образование Щекинский район | | | | | |
| 1. | г. Советск, пл. Советов, д. 4 | 711,50 | Внутридомовые системы электроснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 2. | г. Советск, ул. Парковая, д. 1 | 1 355,50 | Крыша | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 3. | г. Советск, ул. Энергетиков, д. 52 | 755,30 | Внутридомовые системы электроснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 4. | г. Советск, ул. Энергетиков, д. 57 | 714,60 | Внутридомовые системы электроснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 5. | г. Советск, ул. Энергетиков, д. 64 | 561,70 | Внутридомовая система водоотведения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 6. | г. Советск, ул. Энергетиков, д. 66 | 850,00 | Внутридомовые системы электроснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 7. | г. Советск, ул. Энергетиков, д. 68 | 507,60 | Крыша | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 8. | г. Советск, ул. Энергетиков, д. 72 | 1 350,90 | Крыша | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 9. | г. Щекино, ул. Заводская, д. 1 | 1 324,50 | Крыша, фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 10. | г. Щекино, ул. Заводская, д. 2 | 1 200,00 | Фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 11. | г. Щекино, ул. Заводская, д. 33 | 725,80 | Крыша, фасад, внутридомовые системы электроснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 12. | г. Щекино, ул. Заводская, д. 35 | 610,10 | Крыша, фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 13. | г. Щекино, ул. Льва Толстого, д. 37 | 808,00 | Крыша | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 14. | г. Щекино, ул. Льва Толстого, д. 41 | 587,70 | Внутридомовые системы электроснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 15. | г. Щекино, ул. Московская, д. 6 | 649,60 | Крыша, фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 16. | г. Щекино, ул. Октябрьская, д. 6 | 389,80 | Фасад, внутридомовые системы электроснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 17. | г. Щекино, ул. Октябрьская, д. 9 | 629,10 | Фасад, внутридомовые системы электроснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 18. | г. Щекино, ул. Пионерская, д. 12 | 1 037,00 | Фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 19. | г. Щекино, ул. Пионерская, д. 18 | 506,50 | Внутридомовая система водоотведения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 20. | г. Щекино, ул. Поселковая, д. 10 | 413,80 | Крыша, фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 21. | г. Щекино, ул. Поселковая, д. 15 | 385,10 | Крыша, фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 22. | г. Щекино, ул. Советская, д. 47 | 548,00 | Крыша, фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 23. | г. Щекино, ул. Советская, д. 53 | 420,10 | Крыша | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 24. | г. Щекино, ул. Советско-Чехословацкой Дружбы, д. 4 | 484,30 | Крыша | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 25. | г. Щекино, ул. Советско-Чехословацкой Дружбы, д. 9 | 806,90 | Фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 26. | г. Щекино, ул. Советско-Чехословацкой Дружбы, д. 13-а | 411,00 | Фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 27. | г. Щекино, ул. Советско-Чехословацкой Дружбы, д. 16 | 1 034,50 | Фасад, внутридомовые системы электроснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 28. | г. Щекино, ул. Строителей, д. 25 | 411,00 | Фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 29. | г. Щекино, ул. Южная, д. 66 | 342,30 | Фасад, внутридомовые системы электроснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 30. | д. Ясная Поляна, ул. Школьная, д. 1 | 329,60 | Фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 31. | пос. Социалистический, ул. Космонавтов, д. 3 | 616,70 | Фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 32. | р.п. Огаревка, ул. 1-я Клубная, д. 16 | 804,80 | Фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 33. | р.п. Огаревка, ул. 1-я Клубная, д. 18 | 826,20 | Фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 34. | р.п. Огаревка, ул. 1-я Клубная, д. 20 | 505,60 | Фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 35. | р.п. Огаревка, ул. 1-я Клубная, д. 21 | 667,30 | Крыша | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 36. | р.п. Огаревка, ул. 1-я Клубная, д. 23 | 457,20 | Крыша | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 37. | р.п. Огаревка, ул. 1-я Клубная, д. 27 | 476,30 | Крыша | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 38. | р.п. Огаревка, ул. Железнодорожная, д. 3 | 835,20 | Фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 39. | р.п. Огаревка, ул. Железнодорожная, д. 4 | 827,50 | Фасад | На специальном счете | Средства собственников |
| 40. | р.п. Огаревка, ул. Советская, д. 34 | 531,00 | Крыша | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 41. | р.п. Огаревка, ул. Советская, д. 35 | 532,10 | Крыша | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 42. | р.п. Огаревка, ул. Советская, д. 41 | 832,50 | Фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 43. | р.п. Огаревка, ул. Советская, д. 61 | 820,80 | Фасад, внутридомовые системы электроснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 44. | р.п. Огаревка, ул. Школьная, д. 1 | 819,00 | Крыша, фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 45. | р.п. Огаревка, ул. Школьная, д. 10 | 466,60 | Крыша | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 46. | р.п. Огаревка, ул. Школьная, д. 38 | 502,00 | Фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 47. | р.п. Огаревка, ул. Школьная, д. 39 | 504,10 | Фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 48. | р.п. Первомайский, пр-д 2-й Индустриальный, д. 1 | 398,80 | Внутридомовые системы электроснабжения | На специальном счете | Средства собственников |
| 49. | р.п. Первомайский, пр-д 3-й Индустриальный, д. 1 | 384,10 | Внутридомовые системы водоснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 50. | р.п. Первомайский, пр-д Октябрьский, д. 2 | 874,80 | Крыша | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 51. | р.п. Первомайский, пр-д Стадионный, д. 3 | 378,50 | Внутридомовые системы теплоснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 52. | р.п. Первомайский, пр-т Улитина, д. 1 | 1 065,30 | Крыша | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 53. | р.п. Первомайский, пр-т Улитина, д. 2 | 956,20 | Внутридомовые системы водоснабжения | На специальном счете | Средства собственников |
| 54. | р.п. Первомайский, пр-т Улитина, д. 7 | 1 063,00 | Внутридомовые системы водоснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 55. | р.п. Первомайский, пр-т Улитина, д. 8 | 1 064,30 | Крыша | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 56. | р.п. Первомайский, пр-т Улитина, д. 10 | 268,50 | Крыша | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 57. | р.п. Первомайский, ул. Административная, д. 4 | 376,70 | Крыша | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 58. | р.п. Первомайский, ул. Больничная, д. 15 | 373,00 | Внутридомовые системы водоотведения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 59. | р.п. Первомайский, ул. Индустриальная, д. 7 | 399,70 | Внутридомовые системы водоотведения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 60. | р.п. Первомайский, ул. Индустриальная, д. 9 | 394,40 | Крыша | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 61. | р.п. Первомайский, ул. Индустриальная, д. 10 | 735,70 | Внутридомовые системы электроснабжения | На специальном счете | средства собственников |
| 62. | р.п. Первомайский, ул. Индустриальная, д. 12 | 732,50 | Крыша | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 63. | р.п. Первомайский, ул. Индустриальная, д. 15 | 728,80 | Внутридомовые системы электроснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 64. | р.п. Первомайский, ул. Индустриальная, д. 16 | 732,70 | Внутридомовые системы электроснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 65. | р.п. Первомайский, ул. Индустриальная, д. 17 | 734,00 | Крыша | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 66. | р.п. Первомайский, ул. Индустриальная, д. 18 | 721,50 | Внутридомовые системы электроснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 67. | р.п. Первомайский, ул. Индустриальная, д. 21 | 639,20 | Внутридомовые системы электроснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 68. | р.п. Первомайский, ул. Индустриальная, д. 21-а | 414,20 | Внутридомовые системы электроснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 69. | р.п. Первомайский, ул. Индустриальная, д. 22 | 634,60 | Крыша, внутридомовые системы электроснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 70. | р.п. Первомайский, ул. Индустриальная, д. 22-а | 418,10 | Крыша, внутридомовые системы электроснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 71. | р.п. Первомайский, ул. Индустриальная, д. 23 | 638,00 | Крыша, внутридомовые системы электроснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 72. | р.п. Первомайский, ул. Комсомольская, д. 17 | 379,80 | Внутридомовые системы водоснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 73. | р.п. Первомайский, ул. Октябрьская, д. 1 | 751,90 | Внутридомовые системы теплоснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 74. | р.п. Первомайский, ул. Октябрьская, д. 2 | 907,90 | Внутридомовые системы электроснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 75. | р.п. Первомайский, ул. Октябрьская, д. 3 | 738,80 | Внутридомовые системы электроснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 76. | р.п. Первомайский, ул. Октябрьская, д. 4 | 833,10 | Внутридомовые системы электроснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 77. | р.п. Первомайский, ул. Октябрьская, д. 6 | 933,30 | Внутридомовые системы электроснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 78. | р.п. Первомайский, ул. Октябрьская, д. 8 | 920,60 | Внутридомовые системы электроснабжения | На специальном счете | средства собственников |
| 79. | р.п. Первомайский, ул. Октябрьская, д. 9 | 846,20 | Внутридомовые системы электроснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 80. | р.п. Первомайский, ул. Октябрьская, д. 10 | 819,00 | Внутридомовые системы электроснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 81. | р.п. Первомайский, ул. Октябрьская, д. 11 | 523,30 | Внутридомовые системы электроснабжения | На специальном счете | Средства собственников |
| 82. | р.п. Первомайский, ул. Октябрьская, д. 12 | 821,70 | Крыша | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 83. | р.п. Первомайский, ул. Октябрьская, д. 13 | 521,80 | Внутридомовые системы электроснабжения | На специальном счете | Средства собственников |
| 84. | р.п. Первомайский, ул. Октябрьская, д. 15 | 522,40 | Внутридомовые системы водоснабжения | На специальном счете | Средства собственников |
| 85. | р.п. Первомайский, ул. Октябрьская, д. 16 | 517,80 | Внутридомовые системы электроснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 86. | р.п. Первомайский, ул. Октябрьская, д. 16-а | 890,20 | Внутридомовые системы электроснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 87. | р.п. Первомайский, ул. Октябрьская, д. 18 | 525,50 | Внутридомовые системы электроснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 88. | р.п. Первомайский, ул. Октябрьская, д. 21 | 626,70 | Крыша | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 89. | р.п. Первомайский, ул. Октябрьская, д. 22 | 423,60 | Крыша | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 90. | р.п. Первомайский, ул. Октябрьская, д. 23 | 625,00 | Внутридомовые системы электроснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 91. | р.п. Первомайский, ул. Октябрьская, д. 25-а | 635,50 | Крыша | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 92. | р.п. Первомайский, ул. Октябрьская, д. 26 | 360,50 | Внутридомовые системы электроснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 93. | р.п. Первомайский, ул. Октябрьская, д. 27 | 632,90 | Внутридомовые системы электроснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 94. | р.п. Первомайский, ул. Советская, д. 4 | 902,70 | Крыша | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 95. | р.п. Первомайский, ул. Советская, д. 9 | 649,40 | Крыша | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 96. | р.п. Первомайский, ул. Советская, д. 12 | 515,30 | Внутридомовые системы электроснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 97. | р.п. Первомайский, ул. Советская, д. 14 | 528,10 | Внутридомовые системы электроснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 98. | р.п. Первомайский, ул. Стадионная, д. 4 | 349,90 | Фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 99. | р.п. Первомайский, ул. Стадионная, д. 5 | 518,60 | Внутридомовые системы электроснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 100. | р.п. Первомайский, ул. Стадионная, д. 6 | 401,00 | Внутридомовые системы электроснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 101. | р.п. Первомайский, ул. Стадионная, д. 11 | 884,60 | Внутридомовые системы электроснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 102. | р.п. Первомайский, ул. Стадионная, д. 12 | 878,30 | Внутридомовые системы электроснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 103. | г. Щекино, ул. Л. Толстого, д. 13 | 555,70 | Фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 104. | г. Щекино, ул. Строителей, д. 23 | 396,40 | Фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 105. | г. Щекино, ул. Советская, д. 60 | 661,90 | Крыша, фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 106. | г. Щекино, ул. Гагарина, д. 14 | 7 965,50 | Внутридомовая система водоснабжения | На специальном счете | Средства собственников |
| 107. | г. Щекино, ул. Емельянова, д. 24 | 3 389,10 | Внутридомовая система теплоснабжения | На специальном счете | Средства собственников |
| 108. | г. Щекино, ул. Емельянова, д. 4 | 6 194,40 | Внутридомовая система водоснабжения | На специальном счете | Средства собственников |
| 109. | г. Щекино, ул. Мира, д. 12 | 5 488,80 | Внутридомовая система водоотведения | На специальном счете | Средства собственников |
| 110. | г. Щекино, ул. Мира, д. 5 | 3 269,80 | Внутридомовая система водоснабжения | На специальном счете | Средства собственников |
| 111. | г. Щекино, ул. Молодежная, д. 16 | 5 803,00 | Внутридомовая система теплоснабжения | На специальном счете | Средства собственников |
| 112. | г. Щекино, ул. Молодежная, д. 9-а | 3 879,40 | Внутридомовая система водоснабжения | На специальном счете | Средства собственников |
| 113. | г. Щекино, ул. Пионерская, д. 13 | 1 569,40 | Внутридомовая система водоснабжения | На специальном счете | Средства собственников |
| 114. | г. Щекино, ул. Победы, д. 3 | 1 988,20 | Внутридомовая система теплоснабжения | На специальном счете | Средства собственников |
| 115. | г. Щекино, ул. Пролетарская, д. 2 | 4 495,70 | Внутридомовые системы водоснабжения, теплоснабжения | На специальном счете | Средства собственников |
| 116. | г. Щекино, ул. Советская, д. 5 | 4 866,00 | Фасад | На специальном счете | Средства собственников |
| 117. | г. Щекино, ул. Юбилейная, д. 13 | 4 750,90 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | На специальном счете | Средства собственников |
| 118. | г. Советск, ул. Красноармейская, д. 3 | 3 383,30 | Внутридомовая система электроснабжения | На специальном счете | Средства собственников |
| 119. | Подготовка проектной (сметной) документации на капитальный ремонт многоквартирных домов, выполнение которого запланировано в 2017 - 2018 гг. | | | | Фонд капитального ремонта |
| 120. | Проверка достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта многоквартирных домов, выполнение которого запланировано в 2017 - 2018 гг. | | | | Фонд капитального ремонта |
|  |  | 126 056,20 |  |  |  |
| Муниципальное образование Ясногорский район | | | | | |
| 1. | г. Ясногорск, ул. Горького, д. 2 | 982,70 | Внутридомовые системы водоотведения | На специальном счете | Средства собственников |
| 2. | г. Ясногорск, ул. Горького, д. 2-а | 925,10 | Внутридомовые системы водоотведения | На специальном счете | Средства собственников |
| 3. | г. Ясногорск, ул. Горького, д. 4 | 1 325,40 | Внутридомовые системы теплоснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 4. | г. Ясногорск, ул. Горького, д. 8 | 1 453,70 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 5. | г. Ясногорск, ул. Горького, д. 10 | 2 070,10 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 6. | г. Ясногорск, ул. Заводская, д. 12 | 369,60 | Фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 7. | г. Ясногорск, ул. Комсомольская, д. 3 | 2 110,60 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 8. | г. Ясногорск, ул. Ленина, д. 5 | 2 190,20 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | На специальном счете | Средства собственников |
| 9. | г. Ясногорск, ул. Южная, д. 7 | 992,20 | Фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 10. | г. Ясногорск, ул. Южная, д. 8 | 854,90 | Фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 11. | п. Ревякино, ул. Заводская, д. 4 | 743,30 | Фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 12. | г. Ясногорск, ул. Пролетарская, д. 22 | 592,70 | Фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 13. | Подготовка проектной (сметной) документации на капитальный ремонт многоквартирных домов, выполнение которого запланировано в 2017 - 2018 гг. | | | | Фонд капитального ремонта |
| 14. | Проверка достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта многоквартирных домов, выполнение которого запланировано в 2017 - 2018 гг. | | | | Фонд капитального ремонта |
|  |  | 14 610,50 |  |  |  |
| Муниципальное образование рабочий поселок Новогуровский | | | | | |
| 1. | ул. Железнодорожная, д. 26 | 2 855,60 | Внутридомовые системы электроснабжение | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 2. | ул. Железнодорожная, д. 28 | 2 831,70 | Внутридомовые системы электроснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 3. | ул. Железнодорожная, д. 30 | 3 218,10 | Внутридомовые системы электроснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 4. | ул. Железнодорожная, д. 55-а | 652,00 | Внутридомовые системы теплоснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 5. | ул. Центральная, д. 23 | 2 558,90 | Внутридомовые системы электроснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 6. | ул. Юбилейная, д. 13 | 794,50 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 7. | ул. Юбилейная, д. 15 | 804,60 | Фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 8. | ул. Юбилейная, д. 17 | 814,40 | Внутридомовые системы электроснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 9. | Подготовка проектной (сметной) документации на капитальный ремонт многоквартирных домов, выполнение которого запланировано в 2017 - 2018 гг. | | | | Фонд капитального ремонта |
| 10. | Проверка достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта многоквартирных домов, выполнение которого запланировано в 2017 - 2018 гг. | | | | Фонд капитального ремонта |
|  |  | 14 529,80 |  |  |  |
| Муниципальное образование рабочий поселок Славный | | | | | |
| 1. | ул. Мира, д. 2 | 2 575,60 | Фасад, внутридомовые системы электроснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 2. | Подготовка проектной (сметной) документации на капитальный ремонт многоквартирных домов, выполнение которого запланировано в 2017 - 2018 гг. | | | | Фонд капитального ремонта |
| 3. | Проверка достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта многоквартирных домов, выполнение которого запланировано в 2017 - 2018 гг. | | | | Фонд капитального ремонта |
|  |  | 2 575,60 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Адрес многоквартирного дома | Общая площадь МКД | Наименование конструктивных элементов, инженерных систем, подлежащих капитальному ремонту | Способ формирования фонда капитального ремонта | Источники финансирования капитального ремонта |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2018 | | | | | |
| Муниципальное образование город Алексин | | | | | |
| 1. | г. Алексин, ул. Баумана, д. 4 | 3 233,70 | Внутридомовая система электроснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 2. | г. Алексин, ул. Баумана, д. 8 | 2 578,50 | Внутридомовая система электроснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 3. | г. Алексин, ул. Горького, д. 13 | 575,60 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 4. | г. Алексин, ул. Горького, д. 15 | 777,40 | Внутридомовые системы водоснабжения, теплоснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 5. | г. Алексин, ул. Горького, д. 3/2 | 530,20 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 6. | г. Алексин, ул. Горького, д. 7 | 540,70 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 7. | г. Алексин, ул. Заводская, д. 10 | 327,00 | Крыша | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 8. | г. Алексин, ул. Заводская, д. 2/5 | 486,60 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 9. | г. Алексин, ул. Ленина, д. 17/18 | 4 044,50 | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 10. | г. Алексин, ул. Ленина, д. 27 | 789,10 | Фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 11. | г. Алексин, ул. Ленина, д. 31 | 575,60 | Фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 12. | г. Алексин, ул. Ленина, д. 33 | 787,90 | Фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 13. | г. Алексин, ул. Маяковского, д. 12 | 838,20 | Фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 14. | г. Алексин, ул. Маяковского, д. 14/4 | 877,80 | Фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 15. | г. Алексин, ул. Маяковского, д. 3/1 | 823,80 | Фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 16. | г. Алексин, ул. Маяковского, д. 4 | 532,60 | Фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 17. | г. Алексин, ул. Маяковского, д. 6 | 529,90 | Фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 18. | г. Алексин, ул. Маяковского, д. 8/2 | 520,80 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 19. | г. Алексин, ул. Металлистов, д. 21/1 | 1 955,10 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 20. | г. Алексин, ул. Металлистов, д. 7 | 1 002,40 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 21. | г. Алексин, ул. Мира, д. 14/10 | 2 536,90 | Крыша | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 22. | г. Алексин, ул. Мира, д. 18/11 | 3 811,30 | Фасад, внутридомовая система водоотведения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 23. | г. Алексин, ул. Набережная, д. 10 | 388,80 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 24. | г. Алексин, ул. Набережная, д. 18 | 368,20 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 25. | г. Алексин, ул. Набережная, д. 2 | 422,20 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 26. | г. Алексин, ул. Набережная, д. 4/43 | 545,00 | Внутридомовые системы водоотведения, теплоснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 27. | г. Алексин, ул. Набережная, д. 6/38 | 467,80 | Внутридомовые системы водоотведения, теплоснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 28. | г. Алексин, ул. Набережная, д. 8 | 393,20 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 29. | г. Алексин, ул. Пахомова, д. 3 | 525,00 | Фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 30. | г. Алексин, ул. Пахомова, д. 5/19 | 510,80 | Фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 31. | г. Алексин, ул. Пахомова, д. 6 | 566,20 | Фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 32. | г. Алексин, ул. Пахомова, д. 6-а | 439,80 | Фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 33. | г. Алексин, ул. Пахомова, д. 8/17 | 469,20 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 34. | г. Алексин, ул. Первомайская, д. 1 | 421,80 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 35. | г. Алексин, ул. Первомайская, д. 10 | 383,80 | Фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 36. | г. Алексин, ул. Первомайская, д. 11 | 351,70 | Фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 37. | г. Алексин, ул. Первомайская, д. 12 | 424,00 | Фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 38. | г. Алексин, ул. Первомайская, д. 14/13 | 406,40 | Крыша, внутридомовые системы водоотведения, электроснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 39. | г. Алексин, ул. Первомайская, д. 16/32 | 391,80 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 40. | г. Алексин, ул. Первомайская, д. 17 | 389,30 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 41. | г. Алексин, ул. Первомайская, д. 19 | 349,10 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 42. | г. Алексин, ул. Первомайская, д. 2 | 429,70 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 43. | г. Алексин, ул. Первомайская, д. 21/21 | 371,80 | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 44. | г. Алексин, ул. Первомайская, д. 7 | 422,00 | Внутридомовые системы водоснабжения, теплоснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 45. | г. Алексин, ул. Первомайская, д. 9 | 422,60 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 46. | г. Алексин, ул. Советская, д. 12 | 545,50 | Фасад, внутридомовая система водоснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 47. | г. Алексин, ул. Советская, д. 5 | 209,60 | Крыша, фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 48. | г. Алексин, ул. Советская, д. 6 | 335,30 | Фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 49. | г. Алексин, ул. Трудовые Резервы, д. 14/16 | 514,90 | Фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 50. | г. Алексин, ул. Трудовые Резервы, д. 16 | 494,90 | Фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 51. | г. Алексин, ул. Трудовые Резервы, д. 17/37 | 599,40 | Фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 52. | г. Алексин, ул. Трудовые Резервы, д. 19/32 | 536,80 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 53. | г. Алексин, ул. Трудовые Резервы, д. 20 | 468,30 | Фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 54. | г. Алексин, ул. Трудовые Резервы, д. 22/35 | 497,50 | Фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 55. | г. Алексин, ул. Трудовые Резервы, д. 23 | 403,60 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 56. | г. Алексин, ул. Трудовые Резервы, д. 25 | 392,90 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 57. | г. Алексин, ул. Трудовые Резервы, д. 27/11 | 406,10 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 58. | г. Алексин, ул. Трудовые Резервы, д. 30/9 | 767,60 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 59. | г. Алексин, ул. Урицкого, д. 11 | 661,10 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 60. | г. Алексин, ул. Чехова, д. 10 | 607,00 | Фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 61. | г. Алексин, ул. Чехова, д. 11/2 | 826,60 | Фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 62. | г. Алексин, ул. Ленина, д. 8 | 4 049,40 | Крыша, фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 63. | г. Алексин, ул. Белинского, д. 14 | 400,31 | Крыша | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 64. | Подготовка проектной (сметной) документации на капитальный ремонт многоквартирных домов, выполнение которого запланировано в 2018 - 2019 гг. | | | | Фонд капитального ремонта |
| 65. | Проведение строительного контроля в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | | | | Фонд капитального ремонта |
|  |  | 51 252,61 |  |  |  |
| Муниципальное образование Арсеньевский район | | | | | |
| 1. | п. Центральный, ул. Рабочая, д. 3 | 659,20 | Фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 2. | п. Центральный, ул. Рабочая, д. 4 | 665,60 | Фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 3. | р.п. Арсеньево, ул. 22 Декабря, д. 2 | 1 523,50 | Внутридомовая система электроснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 4. | р.п. Арсеньево, ул. Бандикова, д. 69 | 648,60 | Внутридомовые системы водоотведения, теплоснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 5. | р.п. Арсеньево, ул. Папанина, д. 2 | 806,30 | Внутридомовая система электроснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 6. | Подготовка проектной (сметной) документации на капитальный ремонт многоквартирных домов, выполнение которого запланировано в 2018 - 2019 гг. | | | | Фонд капитального ремонта |
| 7. | Проведение строительного контроля в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | | | | Фонд капитального ремонта |
|  |  | 4 303,20 |  |  |  |
| Муниципальное образование Белевский район | | | | | |
| 1. | г. Белев, пл. Революции, д. 5 | 1 374,10 | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 2. | г. Белев, ул. имени А.Г. Котикова, д. 2 | 763,30 | Крыша | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 3. | г. Белев, ул. Карла Маркса, д. 74 | 679,70 | Внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 4. | г. Белев, ул. Ленина, д. 62 | 592,80 | Фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 5. | г. Белев, ул. Мира, д. 9 | 776,90 | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 6. | г. Белев, ул. Октябрьская, д. 6 | 939,00 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 7. | г. Белев, ул. Пушкина, д. 2 | 1 036,00 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 8. | г. Белев, ул. Рабочая, д. 9 | 706,90 | Внутридомовая система теплоснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 9. | Подготовка проектной (сметной) документации на капитальный ремонт многоквартирных домов, выполнение которого запланировано в 2018 - 2019 гг. | | | | Фонд капитального ремонта |
| 10. | Проведение строительного контроля в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | | | | Фонд капитального ремонта |
|  |  | 6 868,70 |  |  |  |
| Муниципальное образование Богородицкий район | | | | | |
| 1. | п. Романцевский, ул. Школьная, д. 10 | 769,90 | Крыша | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 2. | г. Богородицк, р.п. Товарковский, ул. Кирова, д. 37 | 390,30 | Внутридомовая система электроснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 3. | г. Богородицк, р.п. Товарковский, ул. Кирова, д. 6 | 462,80 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 4. | г. Богородицк, р.п. Товарковский, ул. Первомайская, д. 12 | 513,60 | Крыша | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 5. | г. Богородицк, р.п. Товарковский, ул. Первомайская, д. 23 | 497,60 | Внутридомовая система электроснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 6. | г. Богородицк, р.п. Товарковский, ул. Первомайская, д. 24 | 495,50 | Внутридомовая система электроснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 7. | г. Богородицк, р.п. Товарковский, ул. Первомайская, д. 27 | 598,90 | Внутридомовая система электроснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 8. | г. Богородицк, р.п. Товарковский, ул. Первомайская, д. 32 | 364,20 | Внутридомовая система электроснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 9. | г. Богородицк, р.п. Товарковский, ул. Пролетарская, д. 2 | 474,10 | Внутридомовая система электроснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 10. | г. Богородицк, р.п. Товарковский, ул. Транспортная, д. 11 | 379,90 | Внутридомовая система электроснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 11. | г. Богородицк, р.п. Товарковский, ул. Трудовая, д. 78 | 635,00 | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 12. | г. Богородицк, ул. Володарского, д. 38 | 525,80 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 13. | г. Богородицк, ул. Володарского, д. 40 | 538,00 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 14. | г. Богородицк, ул. Володарского, д. 42 | 532,80 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 15. | г. Богородицк, ул. Володарского, д. 44 | 470,00 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 16. | г. Богородицк, ул. Заводская, д. 3 | 442,20 | Внутридомовая система электроснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 17. | г. Богородицк, ул. Заводская, д. 4 | 447,10 | Внутридомовая система электроснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 18. | г. Богородицк, ул. Заводская, д. 5 | 464,50 | Внутридомовая система электроснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 19. | г. Богородицк, ул. Заводская, д. 6 | 843,80 | Внутридомовая система электроснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 20. | г. Богородицк, ул. Карла Маркса, д. 41 | 529,00 | Внутридомовая система электроснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 21. | г. Богородицк, ул. Карла Маркса, д. 43 | 506,80 | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 22. | г. Богородицк, ул. Карла Маркса, д. 48, секц. а | 885,60 | Внутридомовая система электроснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 23. | г. Богородицк, ул. Карла Маркса, д. 50 | 1 107,30 | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 24. | г. Богородицк, ул. Коммунаров, д. 105 | 1 111,50 | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 25. | г. Богородицк, ул. Коммунаров, д. 25 | 1 152,40 | Внутридомовая система электроснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 26. | г. Богородицк, ул. Коммунаров, д. 28 | 606,90 | Фасад, внутридомовая система электроснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 27. | г. Богородицк, ул. Коммунаров, д. 29 | 445,20 | Внутридомовая система электроснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 28. | г. Богородицк, ул. Коммунаров, д. 36 | 420,00 | Крыша | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 29. | г. Богородицк, ул. Коммунаров, д. 41 | 678,60 | Внутридомовая система электроснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 30. | г. Богородицк, ул. Коммунаров, д. 55 | 467,30 | Фасад, внутридомовая система электроснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 31. | г. Богородицк, ул. Коммунаров, д. 56 | 471,80 | Фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 32. | г. Богородицк, ул. Коммунаров, д. 81 | 1 174,60 | Фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 33. | г. Богородицк, ул. Коммунаров, д. 83 | 461,70 | Фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 34. | г. Богородицк, ул. Коммунаров, д. 89 | 464,90 | Фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 35. | г. Богородицк, ул. Луначарского, д. 9 | 461,30 | Фасад, внутридомовая система электроснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 36. | г. Богородицк, ул. Пролетарская, д. 86 | 603,70 | Внутридомовая система электроснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 37. | г. Богородицк, ул. Свободы, д. 51 | 845,70 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 38. | г. Богородицк, ул. Свободы, д. 51, секц. а | 844,00 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 39. | г. Богородицк, ул. Свободы, д. 53 | 857,10 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 40. | г. Богородицк, ул. Свободы, д. 55 | 648,60 | Внутридомовая система электроснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 41. | г. Богородицк, ул. Совхоз-техникум, д. 3 | 1 064,00 | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 42. | г. Богородицк, ул. Шахтная, д. 3 | 661,90 | Крыша, внутридомовая система теплоснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 43. | п. Бегичевский, ул. Гайдара, д. 10 | 441,80 | Крыша, внутридомовые системы водоотведения, электроснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 44. | п. Бегичевский, ул. Гайдара, д. 6 | 674,90 | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 45. | п. Бегичевский, ул. Победы, д. 3 | 763,80 | Крыша | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 46. | г. Богородицк, мкр. Жданковский, ул. Центральная, д. 16 | 894,50 | Фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 47. | г. Богородицк, ул. Коммунаров, д. 27 | 897,30 | Фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 48. | Подготовка проектной (сметной) документации на капитальный ремонт многоквартирных домов, выполнение которого запланировано в 2018 - 2019 гг. | | | | Фонд капитального ремонта |
| 49. | Проведение строительного контроля в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | | | | Фонд капитального ремонта |
|  |  | 29 988,20 |  |  |  |
| Муниципальное образование Веневский район | | | | | |
| 1. | г. Венев, мкр. Северный, д. 10 | 647,40 | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 2. | г. Венев, мкр. Северный, д. 12 | 711,20 | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 3. | г. Венев, мкр. Северный, д. 13 | 651,50 | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 4. | г. Венев, мкр. Северный, д. 2 | 648,30 | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 5. | г. Венев, мкр. Северный, д. 25 | 809,20 | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 6. | г. Венев, мкр. Северный, д. 4 | 648,70 | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 7. | г. Венев, мкр. Северный, д. 5 | 642,50 | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 8. | г. Венев, мкр. Северный, д. 6 | 643,20 | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 9. | г. Венев, мкр. Северный, д. 8 | 649,20 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 10. | г. Венев, мкр. Северный, д. 9 | 649,50 | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 11. | г. Венев, ул. Володарского, д. 13 | 406,60 | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 12. | г. Венев, ул. Декабристов, д. 12 | 312,20 | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 13. | г. Венев, ул. Пролетарская, д. 15 | 649,20 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 14. | д. Анишино, ул. Новая, д. 3 | 699,80 | Крыша, фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 15. | д. Кукуй, ул. Центральная, д. 2 | 629,80 | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 16. | д. Островки, ул. Дружбы, д. 7 | 359,90 | Крыша, фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 17. | д. Сетка, ул. Библиотечная, д. 10 | 755,50 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 18. | п. Бельковский, ул. Школьная, д. 2 | 392,90 | Фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 19. | п. Грицовский, ул. Больничная, д. 2 | 379,20 | Фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 20. | п. Грицовский, ул. Больничная, д. 6 | 386,70 | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 21. | п. Грицовский, ул. Шахтерская, д. 1 | 408,00 | Фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 22. | п. Грицовский, ул. Шахтерская, д. 6 | 941,40 | Фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 23. | п. Грицовский, ул. Школьная, д. 3 | 918,30 | Фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 24. | п. Метростроевский, ул. Горная, д. 15 | 728,30 | Фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 25. | п. Метростроевский, ул. Спортивная, д. 10 | 636,90 | Фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 26. | п. Метростроевский, ул. Спортивная, д. 4 | 636,60 | Фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 27. | п. Мордвес, ул. Новая, д. 21 | 182,60 | Фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 28. | п. Мордвес, ул. Садовая, д. 1 | 387,20 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 29. | п. Оленьковский, ул. Новая, д. 1 | 895,80 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 30. | п. Оленьковский, ул. Новая, д. 4 | 382,50 | Крыша, фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 31. | с. Дьяконово, ул. Барская Слобода, д. 12 | 382,30 | Фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 32. | с. Дьяконово, ул. Барская Слобода, д. 14 | 105,50 | Фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 33. | с. Козловка, ул. Малая, д. 6 | 798,10 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 34. | с. Козловка, ул. Малая, д. 7 | 662,80 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 35. | с. Прудищи, ул. Ветеранов, д. 2 | 395,20 | Фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 36. | г. Венев, ул. Декабристов, д. 1-а | 432,90 | Внутридомовая система теплоснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 37. | п. Оленьковский, ул. Новая, д. 6 | 644,80 | Крыша | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 38. | п. Оленьковский, ул. Новая, д. 7 | 800,70 | Внутридомовая система электроснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 39. | Подготовка проектной (сметной) документации на капитальный ремонт многоквартирных домов, выполнение которого запланировано в 2018 - 2019 гг. | | | | Фонд капитального ремонта |
| 40. | Проведение строительного контроля в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | | | | Фонд капитального ремонта |
|  |  | 22 012,40 |  |  |  |
| Муниципальное образование Воловский район | | | | | |
| 1. | п. Волово, ул. Хрунова, д. 1 | 648,80 | Крыша | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 2. | п. Волово, ул. Хрунова, д. 3 | 690,80 | Внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения | На специальном счете | Средства собственников |
| 3. | п. Волово, ул. Хрунова, д. 6 | 633,80 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 4. | с. Непрядва, ул. Главная, д. 131 | 543,10 | Крыша | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 5. | Подготовка проектной (сметной) документации на капитальный ремонт многоквартирных домов, выполнение которого запланировано в 2018 - 2019 гг. | | | | Фонд капитального ремонта |
| 6. | Проведение строительного контроля в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | | | | Фонд капитального ремонта |
|  |  | 2 595,30 |  |  |  |
| Муниципальное образование город Донской | | | | | |
| 1. | мкр. Комсомольский, ул. Димитрова, д. 1/4 | 3 165,50 | Фасад, внутридомовые системы водоотведения, теплоснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 2. | мкр. Комсомольский, ул. Полевая, д. 17/26 | 372,40 | Крыша, фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 3. | мкр. Комсомольский, ул. Школьная, д. 25 | 418,60 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 4. | мкр. Северо-Задонск, ул. Вахрушева, д. 21 | 600,80 | Внутридомовая система теплоснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 5. | мкр. Северо-Задонск, ул. Вахрушева, д. 31 | 684,20 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 6. | мкр. Северо-Задонск, ул. Вахрушева, д. 33/3 | 1 046,80 | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 7. | мкр. Северо-Задонск, ул. Вахрушева, д. 37 | 394,50 | Крыша, внутридомовая система теплоснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 8. | мкр. Северо-Задонск, ул. Вахрушева, д. 43/12 | 737,70 | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 9. | мкр. Северо-Задонск, ул. Вахрушева, д. 45 | 614,90 | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 10. | мкр. Северо-Задонск, ул. Вахрушева, д. 47 | 617,50 | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 11. | мкр. Северо-Задонск, ул. Горького, д. 10 | 646,20 | Крыша | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 12. | мкр. Северо-Задонск, ул. Горького, д. 18 | 608,70 | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 13. | мкр. Северо-Задонск, ул. Горького, д. 26 | 391,80 | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 14. | мкр. Северо-Задонск, ул. Первомайская, д. 3 | 381,10 | Крыша, внутридомовая система водоотведения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 15. | мкр. Северо-Задонск, ул. Первомайская, д. 7 | 974,50 | Крыша, внутридомовая система водоотведения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 16. | мкр. Северо-Задонск, ул. Первомайская, д. 8 | 681,50 | Крыша, внутридомовая система водоотведения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 17. | мкр. Центральный, ул. Калинина, д. 6 | 647,80 | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 18. | мкр. Центральный, ул. Кирова, д. 30 | 572,10 | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 19. | мкр. Центральный, ул. Комсомольская, д. 18 | 439,20 | Фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 20. | мкр. Центральный, ул. Металлистов, д. 1 | 379,30 | Фасад, внутридомовая система электроснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 21. | мкр. Центральный, ул. Октябрьская, д. 49 | 596,30 | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 22. | мкр. Центральный, ул. Октябрьская, д. 85/13 | 592,70 | Фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 23. | мкр. Центральный, ул. Октябрьская, д. 89 | 390,10 | Фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 24. | мкр. Центральный, ул. Октябрьская, д. 9 | 209,80 | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 25. | мкр. Шахтерский, пер. Клубный, д. 5 | 598,70 | Крыша | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 26. | мкр. Шахтерский, ул. Садовая, д. 4 | 405,40 | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 27. | мкр. Шахтерский, ул. Садовая, д. 5 | 394,20 | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 28. | мкр. Шахтерский, ул. Садовая, д. 6 | 399,60 | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 29. | мкр. Шахтерский, ул. Садовая, д. 7 | 412,10 | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 30. | мкр. Шахтерский, ул. Садовая, д. 8 | 419,10 | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 31. | мкр. Шахтерский, ул. Советская, д. 28 | 413,40 | Фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 32. | г. Донской, мкр. Центральный, ул. Стадионная, д. 3 | 489,00 | Внутридомовая система водоотведения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 33. | Подготовка проектной (сметной) документации на капитальный ремонт многоквартирных домов, выполнение которого запланировано в 2018 - 2019 гг. | | | | Фонд капитального ремонта |
| 34. | Проведение строительного контроля в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | | | | Фонд капитального ремонта |
|  |  | 19 695,50 |  |  |  |
| Муниципальное образование Дубенский район | | | | | |
| 1. | п. Дубна, ул. Садовая, д. 12 | 574,00 | Фасад, внутридомовая система электроснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 2. | п. Дубна, ул. Тургенева, д. 4-а | 644,50 | Фасад, внутридомовая система электроснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 3. | с. Воскресенское, ул. Дружбы, д. 11 | 802,20 | Внутридомовая система электроснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 4. | с. Воскресенское, ул. Дружбы, д. 8 | 638,70 | Внутридомовая система электроснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 5. | с. Воскресенское, ул. Дружбы, д. 9 | 646,90 | Внутридомовая система электроснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 6. | с. Воскресенское, ул. Молодежная, д. 13 | 676,40 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 7. | с. Воскресенское, ул. Октябрьская, д. 11 | 371,50 | Внутридомовая система водоснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 8. | п. Дубна, ул. Тургенева, д. 20 | 991,10 | Крыша | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 9. | Подготовка проектной (сметной) документации на капитальный ремонт многоквартирных домов, выполнение которого запланировано в 2018 - 2019 гг. | | | | Фонд капитального ремонта |
| 10. | Проведение строительного контроля в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | | | | Фонд капитального ремонта |
|  |  | 5 345,30 |  |  |  |
| Муниципальное образование город Ефремов | | | | | |
| 1. | г. Ефремов, ул. Горького, д. 86 | 457,20 | Фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 2. | г. Ефремов, ул. Карла Маркса, д. 29 | 996,90 | Внутридомовая система теплоснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 3. | г. Ефремов, ул. Карла Маркса, д. 52 | 412,30 | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 4. | г. Ефремов, ул. Комсомольская, д. 42 | 127,80 | Фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 5. | г. Ефремов, ул. Короткова, д. 10 | 797,80 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 6. | г. Ефремов, ул. Короткова, д. 18 | 833,00 | Фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 7. | г. Ефремов, ул. Красная Площадь, д. 13-а | 948,80 | Фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 8. | г. Ефремов, ул. Ленина, д. 24 | 499,10 | Внутридомовые системы водоснабжения, теплоснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 9. | г. Ефремов, ул. Ленина, д. 26 | 5 318,10 | Внутридомовая система электроснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 10. | г. Ефремов, ул. Ленина, д. 39 | 637,20 | Фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 11. | г. Ефремов, ул. Ленина, д. 45 | 1 203,80 | Фасад, внутридомовая система электроснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 12. | г. Ефремов, ул. Ленина, д. 47 | 672,70 | Внутридомовые системы водоснабжения, теплоснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 13. | г. Ефремов, ул. Ленина, д. 6 | 1 480,20 | Фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 14. | г. Ефремов, ул. Ленинградская, д. 118 | 430,50 | Фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 15. | г. Ефремов, ул. Ленинградская, д. 87 | 431,20 | Фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 16. | г. Ефремов, ул. Ленинградская, д. 93 | 438,80 | Фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 17. | г. Ефремов, ул. Ленинградская, д. 95 | 615,70 | Фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 18. | г. Ефремов, ул. Лермонтова, д. 15 | 2 520,30 | Фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 19. | г. Ефремов, ул. Ломоносова, д. 37-а | 566,40 | Фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 20. | г. Ефремов, ул. Ломоносова, д. 41-а | 375,90 | Фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 21. | г. Ефремов, ул. Ломоносова, д. 5 | 1 500,40 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 22. | г. Ефремов, ул. Ломоносова, д. 7 | 1 458,20 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 23. | г. Ефремов, ул. Мира, д. 17 | 2 585,40 | Фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 24. | г. Ефремов, ул. Московская Застава, д. 17 | 768,60 | Фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 25. | г. Ефремов, ул. Московская Застава, д. 19 | 643,10 | Фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 26. | г. Ефремов, ул. Орловская, д. 2/60 | 637,30 | Внутридомовая система электроснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 27. | г. Ефремов, ул. Пушкина, д. 4 | 470,90 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 28. | г. Ефремов, ул. Свердлова, д. 42 | 2 507,70 | Фасад, внутридомовая система электроснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 29. | г. Ефремов, ул. Свердлова, д. 64 | 472,70 | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 30. | г. Ефремов, ул. Свердлова, д. 65 | 385,50 | Фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 31. | г. Ефремов, ул. Свердлова, д. 66 | 517,10 | Фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 32. | г. Ефремов, ул. Словацкого Восстания, д. 17-а | 846,30 | Внутридомовая система электроснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 33. | г. Ефремов, ул. Словацкого Восстания, д. 19 | 1 001,80 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 34. | г. Ефремов, ул. Словацкого Восстания, д. 20 | 1 092,00 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 35. | г. Ефремов, ул. Словацкого Восстания, д. 26 | 475,00 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 36. | г. Ефремов, ул. Словацкого Восстания, д. 29 | 331,70 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 37. | г. Ефремов, ул. Словацкого Восстания, д. 30 | 383,60 | Крыша, фасад, внутридомовые системы теплоснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 38. | г. Ефремов, ул. Словацкого Восстания, д. 38 | 253,50 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 39. | г. Ефремов, ул. Словацкого Восстания, д. 42 | 363,30 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 40. | г. Ефремов, ул. Словацкого Восстания, д. 5 | 364,20 | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 41. | г. Ефремов, ул. Строителей, д. 25 | 321,10 | Фасад, внутридомовая система электроснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 42. | п. Первомайский, ул. Старый Поселок, д. 5 | 373,00 | Фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 43. | с. Лобаново, д. 1-а | 601,20 | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 44. | пос. Восточный, д. 1 | 1 773,80 | Фасад, внутридомовые системы электроснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 45. | г. Ефремов, ул. К. Маркса, д. 55 | 415,50 | Фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 46. | г. Ефремов, ул. Свободы, д. 23 | 521,10 | Внутридомовая система электроснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 47. | Подготовка проектной (сметной) документации на капитальный ремонт многоквартирных домов, выполнение которого запланировано в 2018 - 2019 гг. | | | | Фонд капитального ремонта |
| 48. | Проведение строительного контроля в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | | | | Фонд капитального ремонта |
|  |  | 40 827,70 |  |  |  |
| Муниципальное образование Заокский район | | | | | |
| 1. | п. Ланьшинский, ул. Парковая, д. 4 | 371,00 | Внутридомовая система электроснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 2. | п. Ланьшинский, ул. Парковая, д. 6 | 627,00 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 3. | п. Ланьшинский, ул. Парковая, д. 7 | 647,00 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 4. | п. Ланьшинский, ул. Советская, д. 9 | 273,00 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 5. | п. Маяк, ул. Зеленая, д. 11 | 380,00 | Фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 6. | п. Пахомово, ул. Привокзальная, д. 14 | 367,00 | Внутридомовая система электроснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 7. | п. Пахомово, ул. Школьная, д. 15 | 652,00 | Внутридомовая система электроснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 8. | р.п. Заокский, проезд Первомайский, д. 3 | 653,00 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 9. | р.п. Заокский, проезд Первомайский, д. 5 | 653,00 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 10. | р.п. Заокский, проезд Первомайский, д. 7 | 648,00 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 11. | р.п. Заокский, ул. Первомайская, д. 9 | 380,00 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 12. | с. Дмитриевское, ул. Центральная, д. 1 | 816,00 | Внутридомовая система электроснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 13. | Подготовка проектной (сметной) документации на капитальный ремонт многоквартирных домов, выполнение которого запланировано в 2018 - 2019 гг. | | | | Фонд капитального ремонта |
| 14. | Проведение строительного контроля в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | | | | Фонд капитального ремонта |
|  |  | 6 467,00 |  |  |  |
| Муниципальное образование Каменский район | | | | | |
| 1. | с. Архангельское, ул. Комсомольская, д. 2 | 715,70 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 2. | с. Архангельское, ул. Комсомольская, д. 4 | 738,70 | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 3. | с. Архангельское, ул. Комсомольская, д. 8 | 645,30 | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 4. | с. Архангельское, ул. Тихомирова, д. 27 | 720,00 | Фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 5. | Подготовка проектной (сметной) документации на капитальный ремонт многоквартирных домов, выполнение которого запланировано в 2018 - 2019 гг. | | | | Фонд капитального ремонта |
| 6. | Проведение строительного контроля в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | | | | Фонд капитального ремонта |
|  |  | 2 819,70 |  |  |  |
| Муниципальное образование Кимовский район | | | | | |
| 1. | г. Кимовск, проезд Толстого, д. 18-а | 616,90 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 2. | г. Кимовск, ул. Белинского, д. 33 | 422,20 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 3. | г. Кимовск, ул. Белинского, д. 37 | 421,60 | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 4. | г. Кимовск, ул. Гоголя, д. 3 | 373,80 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 5. | г. Кимовск, ул. Гоголя, д. 4 | 381,80 | Внутридомовые системы водоотведения, теплоснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 6. | г. Кимовск, ул. Гоголя, д. 5 | 363,40 | Внутридомовые системы водоотведения, теплоснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 7. | г. Кимовск, ул. Гоголя, д. 6 | 363,60 | Фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 8. | г. Кимовск, ул. Гоголя, д. 7 | 385,20 | Внутридомовая система теплоснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 9. | г. Кимовск, ул. Гоголя, д. 8 | 377,30 | Внутридомовая система теплоснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 10. | г. Кимовск, ул. Крылова, д. 3 | 365,10 | Внутридомовые системы водоотведения, теплоснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 11. | г. Кимовск, ул. Ленина, д. 26 | 415,40 | Фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 12. | г. Кимовск, ул. Октябрьская, д. 11 | 723,30 | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 13. | г. Кимовск, ул. Октябрьская, д. 12 | 897,60 | Фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 14. | г. Кимовск, ул. Октябрьская, д. 6 | 594,40 | Фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 15. | г. Кимовск, ул. Толстого, д. 16 | 415,80 | Фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 16. | г. Кимовск, ул. Чкалова, д. 1 | 368,10 | Фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 17. | пгт Новольвовск, пер. Центральный, д. 1 | 406,30 | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, электроснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 18. | пгт Новольвовск, пер. Центральный, д. 2 | 408,00 | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, электроснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 19. | пгт Новольвовск, пер. Центральный, д. 4 | 662,40 | Внутридомовые системы водоснабжения, электроснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 20. | пгт Новольвовск, пер. Центральный, д. 5 | 418,20 | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, электроснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 21. | пгт Новольвовск, пер. Центральный, д. 6 | 395,20 | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 22. | пгт Новольвовск, ул. Центральная, д. 2 | 589,30 | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 23. | пгт Новольвовск, ул. Центральная, д. 3 | 404,20 | Внутридомовые системы водоснабжения, теплоснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 24. | г. Кимовск, ул. Октябрьская, д. 14 | 910,40 | Крыша, фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 25. | Подготовка проектной (сметной) документации на капитальный ремонт многоквартирных домов, выполнение которого запланировано в 2018 - 2019 гг. | | | | Фонд капитального ремонта |
| 26. | Проведение строительного контроля в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | | | | Фонд капитального ремонта |
|  |  | 11 679,50 |  |  |  |
| Муниципальное образование Киреевский район | | | | | |
| 1. | г. Киреевск, ул. Ленина, д. 28 | 1 040,70 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 2. | г. Киреевск, ул. Ленина, д. 36 | 1 082,60 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 3. | г. Липки, пер. М. Горького, д. 1 | 438,30 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 4. | г. Липки, пер. М. Горького, д. 4 | 426,00 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 5. | г. Липки, пер. М. Горького, д. 5 | 432,60 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 6. | г. Липки, ул. Больничная, д. 10 | 396,40 | Фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 7. | г. Липки, ул. Больничная, д. 2 | 402,70 | Фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 8. | г. Липки, ул. Больничная, д. 7 | 388,90 | Фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 9. | г. Липки, ул. Больничная, д. 8 | 418,00 | Фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 10. | г. Липки, ул. Комсомольская, д. 10 | 370,50 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 11. | г. Липки, ул. Комсомольская,  д. 11 | 372,60 | Внутридомовая система водоснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 12. | г. Липки, ул. Комсомольская, д. 3 | 421,20 | Внутридомовые системы водоснабжения, теплоснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 13. | г. Липки, ул. Комсомольская, д. 8 | 379,30 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 14. | г. Липки, ул. Комсомольская, д. 9 | 378,40 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 15. | г. Липки, ул. Л. Толстого, д. 3 | 646,60 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 16. | г. Липки, ул. М. Горького, д. 1 | 427,50 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 17. | г. Липки, ул. М. Горького, д. 10 | 431,50 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 18. | г. Липки, ул. М. Горького, д. 3 | 440,20 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 19. | г. Липки, ул. М. Горького, д. 5 | 393,60 | Внутридомовая система водоснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 20. | г. Липки, ул. М. Горького, д. 8 | 432,90 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 21. | г. Липки, ул. Пионерская, д. 1 | 430,30 | Фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 22. | г. Липки, ул. Пионерская, д. 2 | 393,90 | Фасад, внутридомовая система электроснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 23. | г. Липки, ул. Пионерская, д. 4 | 402,90 | Фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 24. | г. Липки, ул. Пионерская, д. 5 | 404,60 | Фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 25. | г. Липки, ул. Советская, д. 1 | 441,00 | Фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 26. | г. Липки, ул. Советская, д. 10 | 633,40 | Фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 27. | г. Липки, ул. Советская, д. 12 | 510,90 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 28. | г. Липки, ул. Советская, д. 13-а | 435,90 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 29. | г. Липки, ул. Советская, д. 14 | 442,60 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 30. | г. Липки, ул. Советская, д. 16 | 432,00 | Фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 31. | г. Липки, ул. Советская, д. 17 | 716,20 | Фасад, внутридомовые системы водоотведения, теплоснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 32. | г. Липки, ул. Советская, д. 2 | 441,40 | Фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 33. | г. Липки, ул. Советская, д. 20 | 417,10 | Фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 34. | г. Липки, ул. Советская, д. 21 | 647,30 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 35. | г. Липки, ул. Советская, д. 22-а | 684,00 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 36. | г. Липки, ул. Советская, д. 23 | 431,80 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 37. | г. Липки, ул. Советская, д. 26 | 665,60 | Фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 38. | г. Липки, ул. Советская, д. 27 | 421,00 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 39. | г. Липки, ул. Советская, д. 3 | 422,80 | Фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 40. | г. Липки, ул. Советская, д. 30 | 635,60 | Фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 41. | г. Липки, ул. Советская, д. 32 | 437,00 | Фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 42. | г. Липки, ул. Советская, д. 34 | 412,70 | Фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 43. | г. Липки, ул. Советская, д. 36 | 715,00 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 44. | г. Липки, ул. Советская, д. 38 | 737,30 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 45. | г. Липки, ул. Советская, д. 5 | 637,20 | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 46. | г. Липки, ул. Советская, д. 6 | 499,80 | Фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 47. | г. Липки, ул. Советская, д. 7 | 1 066,60 | Фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 48. | г. Липки, ул. Советская, д. 8 | 435,80 | Фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 49. | г. Липки, ул. Трудовая, д. 18 | 416,00 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 50. | г. Липки, ул. Трудовая, д. 20 | 519,60 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 51. | г. Липки, ул. Трудовая, д. 21 | 368,40 | Внутридомовая система водоснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 52. | г. Липки, ул. Трудовая, д. 23 | 373,50 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 53. | д. Большие Калмыки, ул. Октябрьская, д. 1 | 793,40 | Фасад | На специальном счете | Средства собственников |
| 54. | п. Комсомольский, ул. Школьная, д. 10 | 601,40 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 55. | п. Комсомольский, ул. Школьная, д. 2 | 581,90 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 56. | п. Комсомольский, ул. Школьная, д. 30 | 426,60 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 57. | п. Комсомольский, ул. Школьная, д. 32 | 375,40 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 58. | п. Комсомольский, ул. Школьная, д. 8 | 782,30 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 59. | п. Октябрьский, ул. Ленина, д. 1 | 902,60 | Фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 60. | п. Октябрьский, ул. Ленина, д. 14 | 816,60 | Фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 61. | п. Октябрьский, ул. Ленина, д. 16 | 410,30 | Фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 62. | п. Октябрьский, ул. Ленина, д. 25 | 496,50 | Фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 63. | п. Октябрьский, ул. Ленина, д. 4 | 615,60 | Фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 64. | п. Октябрьский, ул. Ленина, д. 6 | 868,40 | Фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 65. | п. Октябрьский, ул. Ленина, д. 8 | 434,10 | Фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 66. | п. Строительный, д. 4 | 686,80 | Фасад | На специальном счете | Средства собственников |
| 67. | р.п. Бородинский, ул. Комсомольская, д. 1 | 392,20 | Внутридомовая система теплоснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 68. | р.п. Бородинский, ул. Пионерская, д. 11 | 415,90 | Внутридомовая система теплоснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 69. | р.п. Бородинский, ул. Пионерская, д. 16 | 394,80 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 70. | р.п. Бородинский, ул. Пионерская, д. 17 | 400,70 | Внутридомовые системы водоотведения, теплоснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 71. | р.п. Бородинский, ул. Пионерская, д. 19 | 400,00 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 72. | р.п. Бородинский, ул. Пушкина, д. 20 | 654,70 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 73. | р.п. Бородинский, ул. Пушкина, д. 30 | 701,80 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 74. | р.п. Бородинский, ул. Советская, д. 26 | 403,60 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 75. | р.п. Бородинский, ул. Трудовая, д. 22 | 433,20 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 76. | г. Болохово, ул. Ленина, д. 43 | 1 622,90 | Крыша | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 77. | Подготовка проектной (сметной) документации на капитальный ремонт многоквартирных домов, выполнение которого запланировано в 2018 - 2019 гг. | | | | Фонд капитального ремонта |
| 78. | Проведение строительного контроля в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | | | | Фонд капитального ремонта |
|  |  | 40 961,40 |  |  |  |
| Муниципальное образование Куркинский район | | | | | |
| 1. | д. Ивановка (Ивановская волость), ул. Дмитрия Донского, д. 2 | 787,80 | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 2. | р.п. Куркино, ул. Ленина, д. 6 | 2 895,30 | Внутридомовая система электроснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 3. | р.п. Куркино, ул. Ленина, д. 8 | 2 882,10 | Внутридомовая система электроснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 4. | р.п. Куркино, ул. Ленина, д. 9 | 828,20 | Фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 5. | р.п. Куркино, ул. Школьная, д. 17-а | 701,70 | Фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 6. | д. Ивановка, ул. Центральная, д. 5 | 637,00 | Крыша | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 7. | Подготовка проектной (сметной) документации на капитальный ремонт многоквартирных домов, выполнение которого запланировано в 2018 - 2019 гг. | | | | Фонд капитального ремонта |
| 8. | Проведение строительного контроля в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | | | | Фонд капитального ремонта |
|  |  | 8 732,10 |  |  |  |
| Муниципальное образование город Новомосковск | | | | | |
| 1. | г. Новомосковск, мкр. Сокольники, ул. Гагарина, д. 10 | 1 172,10 | Внутридомовая система электроснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 2. | г. Новомосковск, мкр. Сокольники, ул. Гагарина, д. 11 | 1 588,10 | Внутридомовая система электроснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 3. | г. Новомосковск, мкр. Сокольники, ул. Гагарина, д. 16 | 2 123,90 | Внутридомовая система электроснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 4. | г. Новомосковск, мкр. Сокольники, ул. Гагарина, д. 17 | 730,20 | Фасад, внутридомовая система электроснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 5. | г. Новомосковск, мкр. Сокольники, ул. Гагарина, д. 19 | 728,20 | Фасад, внутридомовая система электроснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 6. | г. Новомосковск, мкр. Сокольники, ул. Гагарина, д. 20 | 1 092,00 | Фасад, внутридомовая система электроснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 7. | г. Новомосковск, мкр. Сокольники, ул. Гагарина, д. 21 | 1 847,90 | Фасад, внутридомовая система электроснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 8. | г. Новомосковск, мкр. Сокольники, ул. Гагарина, д. 22 | 1 094,60 | Фасад, внутридомовая система электроснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 9. | г. Новомосковск, мкр. Сокольники, ул. Гагарина, д. 24/7 | 1 101,10 | Фасад, внутридомовая система электроснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 10. | г. Новомосковск, мкр. Сокольники, ул. Гагарина, д. 9 | 1 100,00 | Фасад, внутридомовая система электроснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 11. | г. Новомосковск, мкр. Сокольники, ул. Горького, д. 6/8 | 1 315,50 | Фасад, внутридомовая система теплоснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 12. | г. Новомосковск, мкр. Сокольники, ул. Комсомольская, д. 13 | 757,40 | Фасад, внутридомовая система теплоснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 13. | г. Новомосковск, мкр. Сокольники, ул. Комсомольская, д.  17/21 | 2 124,30 | Внутридомовая система электроснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 14. | г. Новомосковск, мкр. Сокольники, ул. Комсомольская, д.  21/18 | 2 181,70 | Фасад, внутридомовая система электроснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 15. | г. Новомосковск, мкр. Сокольники, ул. Комсомольская, д. 3 | 753,30 | Фасад, внутридомовая система теплоснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 16. | г. Новомосковск, мкр. Сокольники, ул. Комсомольская, д. 4 | 1 100,30 | Фасад, внутридомовая система электроснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 17. | г. Новомосковск, мкр. Сокольники, ул. Комсомольская, д. 5/30 | 1 120,10 | Фасад, внутридомовая система электроснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 18. | г. Новомосковск, мкр. Сокольники, ул. Комсомольская, д. 8 | 1 113,90 | Фасад, внутридомовая система электроснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 19. | г. Новомосковск, мкр. Сокольники, ул. Комсомольская, д. 9 | 757,50 | Фасад, внутридомовая система теплоснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 20. | г. Новомосковск, мкр. Сокольники, ул. Ленина, д. 10 | 772,90 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 21. | г. Новомосковск, мкр. Сокольники, ул. Ленина, д. 11 | 771,60 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 22. | г. Новомосковск, мкр. Сокольники, ул. Ленина, д. 14 | 766,20 | Внутридомовая система теплоснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 23. | г. Новомосковск, мкр. Сокольники, ул. Ленина, д. 17 | 1 541,80 | Внутридомовая система электроснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 24. | г. Новомосковск, мкр. Сокольники, ул. Ленина, д. 20/11 | 1 931,00 | Фасад, крыша | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 25. | г. Новомосковск, мкр. Сокольники, ул. Ленина, д. 22/12 | 1 888,50 | Внутридомовая система электроснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 26. | г. Новомосковск, мкр. Сокольники, ул. Ленина, д. 24-а | 1 128,20 | Фасад, внутридомовая система электроснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 27. | г. Новомосковск, мкр. Сокольники, ул. Ленина, д. 25 | 1 499,70 | Фасад, внутридомовая система электроснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 28. | г. Новомосковск, мкр. Сокольники, ул. Ленина, д. 28 | 2 298,50 | Фасад, внутридомовая система электроснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 29. | г. Новомосковск, мкр. Сокольники, ул. Ленина, д. 34/12 | 2 301,60 | Внутридомовая система электроснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 30. | г. Новомосковск, мкр. Сокольники, ул. Ленина, д. 5/8 | 1 303,10 | Внутридомовая система теплоснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 31. | г. Новомосковск, мкр. Сокольники, ул. Луговая, д. 25 | 1 091,40 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 32. | г. Новомосковск, мкр. Сокольники, ул. Октябрьская, д. 3 | 794,70 | Фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 33. | г. Новомосковск, мкр. Сокольники, ул. Октябрьская, д. 5 | 1 145,00 | Фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 34. | г. Новомосковск, мкр. Сокольники, ул. Октябрьская, д. 7 | 1 146,20 | Фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 35. | г. Новомосковск, мкр. Сокольники, ул. Октябрьская, д. 7-а | 1 138,80 | Фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 36. | г. Новомосковск, мкр. Сокольники, ул. Олега Кошевого, д. 8-а | 711,00 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 37. | г. Новомосковск, мкр. Сокольники, ул. Островского, д. 16 | 1 147,20 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 38. | г. Новомосковск, мкр. Сокольники, ул. Островского, д. 18-а | 715,00 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 39. | г. Новомосковск, мкр. Сокольники, ул. Островского, д. 22/5 | 1 135,50 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 40. | г. Новомосковск, мкр. Сокольники, ул. Островского, д. 28 | 663,90 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 41. | г. Новомосковск, мкр. Сокольники, ул. Парковая, д. 1 | 1 097,40 | Внутридомовая система электроснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 42. | г. Новомосковск, мкр. Сокольники, ул. Парковая, д. 11 | 1 079,10 | Внутридомовая система электроснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 43. | г. Новомосковск, мкр. Сокольники, ул. Парковая, д. 13 | 642,10 | Внутридомовая система электроснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 44. | г. Новомосковск, мкр. Сокольники, ул. Парковая, д. 15 | 1 101,70 | Внутридомовая система электроснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 45. | г. Новомосковск, мкр. Сокольники, ул. Парковая, д. 3 | 1 103,70 | Внутридомовая система электроснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 46. | г. Новомосковск, мкр. Сокольники, ул. Парковая, д. 5 | 1 113,10 | Внутридомовая система электроснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 47. | г. Новомосковск, мкр. Сокольники, ул. Пушкина, д. 13 | 1 174,80 | Внутридомовая система электроснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 48. | г. Новомосковск, мкр. Сокольники, ул. Советская, д. 11 | 2 165,90 | Внутридомовая система электроснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 49. | г. Новомосковск, мкр. Сокольники, ул. Советская, д. 12 | 757,80 | Внутридомовая система теплоснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 50. | г. Новомосковск, мкр. Сокольники, ул. Советская, д. 15 | 2 135,70 | Внутридомовая система электроснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 51. | г. Новомосковск, мкр. Сокольники, ул. Советская, д. 16/17 | 2 133,20 | Внутридомовая система электроснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 52. | г. Новомосковск, мкр. Сокольники, ул. Советская, д. 19 | 1 090,30 | Внутридомовая система электроснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 53. | г. Новомосковск, мкр. Сокольники, ул. Советская, д. 2 | 748,10 | Внутридомовая система теплоснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 54. | г. Новомосковск, мкр. Сокольники, ул. Советская, д. 22 | 2 159,50 | Внутридомовая система электроснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 55. | г. Новомосковск, мкр. Сокольники, ул. Советская, д. 3 | 758,70 | Фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 56. | г. Новомосковск, мкр. Сокольники, ул. Советская, д. 32 | 974,60 | Внутридомовая система теплоснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 57. | г. Новомосковск, мкр. Сокольники, ул. Строительная, д. 14 | 1 092,70 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 58. | г. Новомосковск, мкр. Сокольники, ул. Строительная, д. 4 | 764,70 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 59. | г. Новомосковск, мкр. Сокольники, ул. Строительная, д. 6 | 771,00 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 60. | г. Новомосковск, мкр. Сокольники, ул. Чкалова, д. 4 | 1 114,70 | Внутридомовая система электроснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 61. | г. Новомосковск, мкр. Сокольники, ул. Чкалова, д. 6 | 1 462,20 | Внутридомовая система электроснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 62. | г. Новомосковск, мкр. Сокольники, ул. Шахтерская, д. 19 | 772,90 | Внутридомовая система теплоснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 63. | г. Новомосковск, мкр. Сокольники, ул. Шахтерская, д. 21-а | 1 104,00 | Внутридомовая система электроснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 64. | г. Новомосковск, мкр. Сокольники, ул. Шахтерская, д. 23/1 | 4 558,90 | Внутридомовая система электроснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 65. | г. Новомосковск, мкр. Сокольники, ул. Шахтерская, д. 27 | 1 131,40 | Внутридомовая система электроснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 66. | г. Новомосковск, мкр. Сокольники, ул. Шахтерская, д. 29 | 1 109,20 | Внутридомовая система электроснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 67. | г. Новомосковск, мкр. Сокольники, ул. Шахтерская, д. 33/2 | 1 104,40 | Внутридомовая система электроснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 68. | г. Новомосковск, мкр. Сокольники, ул. Шахтерская, д. 35/1 | 1 109,00 | Внутридомовая система электроснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 69. | г. Новомосковск, мкр. Сокольники, ул. Школьная, д. 3 | 1 103,70 | Внутридомовая система электроснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 70. | г. Новомосковск, мкр. Сокольники, ул. Школьная, д. 5 | 1 100,90 | Внутридомовая система электроснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 71. | г. Новомосковск, мкр. Сокольники, ул. Школьная, д. 7 | 1 096,90 | Внутридомовая система электроснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 72. | г. Новомосковск, ул. Вокзальная, д. 57 | 716,90 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 73. | г. Новомосковск, ул. Гражданская, д. 13 | 735,80 | Крыша | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 74. | г. Новомосковск, ул. Гражданская, д. 4 | 1 031,40 | Внутридомовая система теплоснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 75. | г. Новомосковск, ул. Гражданская, д. 4-а | 1 100,50 | Внутридомовая система теплоснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 76. | г. Новомосковск, ул. Кирова, д. 10 | 2 117,50 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 77. | г. Новомосковск, ул. Кирова, д. 12/23 | 5 048,90 | Фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 78. | г. Новомосковск, ул. Кирова, д. 3/25 | 8 080,70 | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 79. | г. Новомосковск, ул. Коммунистическая, д. 47 | 453,50 | Крыша | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 80. | г. Новомосковск, ул. Московская, д. 19/26 | 5 485,00 | Внутридомовая система электроснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 81. | г. Новомосковск, ул. Свердлова, д. 21 | 4 246,50 | Внутридомовая система электроснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 82. | г. Новомосковск, ул. Свердлова, д. 4 | 1 031,00 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 83. | г. Новомосковск, ул. Свободы, д. 1 | 1 640,90 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 84. | г. Новомосковск, ул. Свободы, д. 1-а | 597,00 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 85. | г. Новомосковск, ул. Свободы, д. 3 | 1 517,70 | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 86. | г. Новомосковск, ул. Трудовые Резервы, д. 6-а | 705,40 | Внутридомовые системы водоотведения, теплоснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 87. | г. Новомосковск, ул. Ударная, д. 28 | 1 151,50 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 88. | г. Новомосковск, ул. Ударная, д. 30 | 570,80 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 89. | с. Гремячее, ул. Садовая, д. 43 | 724,90 | Внутридомовая система водоснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 90. | с. Гремячее, ул. Садовая, д. 45 | 695,00 | Внутридомовая система водоснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 91. | ул. Аварийная, д. 16 | 1 240,60 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 92. | ул. Дзержинского, д. 16 | 2 652,40 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 93. | ул. Комсомольская, д. 17/26 | 2 202,30 | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 94. | ул. Маяковского, д. 11 | 1 125,70 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 95. | ул. Могес, д. 2 | 336,20 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 96. | ул. Могес, д. 6-а | 647,80 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 97. | ул. Трудовые Резервы, д. 11 | 767,00 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 98. | ул. Трудовые Резервы, д. 16/7 | 1 612,40 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 99. | ул. Трудовые Резервы, д. 17 | 691,10 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 100. | ул. Трудовые Резервы, д. 18 | 693,20 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 101. | г. Новомосковск, ул. Трудовые Резервы, д. 18-а | 1 111,10 | Внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 102. | ул. Трудовые Резервы, д. 19 | 1 130,10 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 103. | ул. Трудовые Резервы, д. 20 | 1 408,70 | Внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 104. | ул. Трудовые Резервы, д. 23 | 1 177,50 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 105. | ул. Трудовые Резервы, д. 25 | 1 413,20 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 106. | ул. Трудовые Резервы, д. 5 | 1 189,50 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 107. | ул. Трудовые Резервы, д. 7 | 2 129,40 | Фасад, внутридомовая система теплоснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 108. | ул. Шахтеров, д. 10 | 1 361,60 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 109. | ул. Шахтеров, д. 13 | 1 055,50 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 110. | ул. Шахтеров, д. 8/14 | 1 041,10 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 111. | ул. Шахтеров, д. 9 | 974,20 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 112. | г. Новомосковск, ул. Коммунистическая, д. 53-а | 436,90 | Внутридомовые системы водоотведения, теплоснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 113. | г. Новомосковск, Кирова, д. 6/28 | 5 070,70 | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 114. | г. Новомосковск, мкр. Сокольники, ул. Горького, д. 1/7 | 738,80 | Фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 115. | г. Новомосковск, мкр. Сокольники, ул. Горького, д. 2/9 | 721,50 | Фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 116. | г. Новомосковск, мкр. Сокольники, ул. Горького, д. 7/6 | 1 289,20 | Фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 117. | г. Новомосковск, мкр. Сокольники, ул. Горького, д. 9 | 733,24 | Фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 118. | г. Новомосковск, мкр. Сокольники, ул. Комсомольская, д. 11 | 619,50 | Фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 119. | г. Новомосковск, мкр. Сокольники, ул. Комсомольская, д. 15/22 | 628,40 | Фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 120. | г. Новомосковск, мкр. Сокольники, ул. Комсомольская, д. 6 | 1 076,90 | Фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 121. | г. Новомосковск, мкр. Сокольники, ул. Комсомольская, д. 7 | 1 298,30 | Фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 122. | г. Новомосковск, мкр. Сокольники, ул. Ленина, д. 1/10 | 1 842,10 | Фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 123. | г. Новомосковск, ул. Кирова, д. 5/30 | 6 068,20 | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 124. | г. Новомосковск, ул. Рудничная, д. 4 | 725,70 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 125. | ул. Октябрьская, д. 19-а | 813,40 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 126. | ул. Вокзальная, д. 56 | 10 043,20 | Внутридомовая система водоотведения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 127. | ул. Трудовые резервы, д. 38/10 | 4 424,30 | Внутридомовая система водоотведения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 128. | ул. Дзержинского, д. 12 | 3 371,50 | Внутридомовая система электроснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 129. | ул. Свердлова, д. 31 | 1 728,00 | Внутридомовая система водоотведения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 130. | ул. Вокзальная, д. 58 | 5 652,50 | Фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 131. | г. Новомосковск, мкр. Сокольники, ул. Ленина, д. 2/8 | 1 897,30 | Крыша | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 132. | г. Новомосковск, мкр. Сокольники, ул. Ленина, д. 9 | 1 141,00 | Крыша | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 133. | г. Новомосковск, ул. Коммунистическая, 51 | 812,70 | Крыша | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 134. | г. Новомосковск, ул. Комсомольская, д. 36/14 | 11 671,30 | Крыша, фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 135. | г. Новомосковск, мкр. Сокольники, ул. Островского, д. 26 | 651,70 | Крыша | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 136. | г. Новомосковск, мкр. Сокольники, ул. Островского, д. 26-а | 666,20 | Крыша | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 137. | г. Новомосковск, ул. Московская, д. 28/32 | 9 706,40 | Крыша | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 138. | г. Новомосковск, ул. Садовского, д. 47 | 3 820,60 | Крыша | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 139. | г. Новомосковск, ул. Садовского, д. 29/31 | 5 794,40 | Крыша | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 140. | мкр. Сокольники, ул. Строительная, д. 18 | 1 056,40 | Крыша | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 141. | Подготовка проектной (сметной) документации на капитальный ремонт многоквартирных домов, выполнение которого запланировано в 2018 - 2019 гг. | | | | Фонд капитального ремонта |
| 142. | Проведение строительного контроля в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | | | | Фонд капитального ремонта |
|  |  | 299 610,71 |  |  |  |
| Муниципальное образование Одоевский район | | | | | |
| 1. | п. Стрелецкий, ул. Школьная, д. 13 | 379,60 | Фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 2. | р.п. Одоев, ул. 50 лет Октября, д. 64 | 705,00 | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 3. | р.п. Одоев, ул. 50 лет Октября, д. 64-а | 716,20 | Внутридомовая система электроснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 4. | р.п. Одоев, ул. 50 лет Октября, д. 66 | 645,40 | Внутридомовая система электроснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 5. | р.п. Одоев, ул. 50 лет Октября, д. 68 | 709,70 | Фасад, внутридомовая система электроснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 6. | р.п. Одоев, ул. 50 лет Октября, д. 70 | 710,40 | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 7. | р.п. Одоев, ул. 50 лет Октября, д. 72-а | 706,00 | Внутридомовая система электроснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 8. | р.п. Одоев, ул. Карла Маркса, д. 65 | 420,40 | Внутридомовая система электроснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 9. | р.п. Одоев, ул. Льва Толстого, д. 11 | 713,00 | Внутридомовая система электроснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 10. | р.п. Одоев, ул. Первомайская, д. 30 | 698,60 | Внутридомовая система электроснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 11. | р.п. Одоев, ул. Первомайская, д. 32 | 705,10 | Внутридомовая система электроснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 12. | Подготовка проектной (сметной) документации на капитальный ремонт многоквартирных домов, выполнение которого запланировано в 2018 - 2019 гг. | | | | Фонд капитального ремонта |
| 13. | Проведение строительного контроля в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | | | | Фонд капитального ремонта |
|  |  | 7 109,40 |  |  |  |
| Муниципальное образование Плавский район | | | | | |
| 1. | г. Плавск, ул. Коммунаров, д. 54, корп. а | 964,80 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 2. | г. Плавск, ул. Л. Толстого, д. 1 | 406,30 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 3. | г. Плавск, ул. Орлова, д. 3 | 1 988,00 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 4. | г. Плавск, ул. Орлова, д. 5 | 634,50 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 5. | г. Плавск, ул. Орлова, д. 6 | 634,70 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 6. | г. Плавск, ул. Орлова, д. 7 | 626,10 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 7. | г. Плавск, ул. Орлова, д. 9 | 630,30 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 8. | г. Плавск, ул. Парковая, д. 3 | 742,90 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 9. | г. Плавск, ул. Парковая, д. 5 | 443,20 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 10. | п. Диктатура, ул. Советская, д. 6 | 380,00 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 11. | п. Молочные Дворы, ул. Садовая, д. 4 | 633,70 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 12. | п. Молочные Дворы, ул. Юбилейная, д. 7 | 438,70 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 13. | п. Советский, ул. Шоссейная, д. 7 | 446,50 | Крыша | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 14. | Подготовка проектной (сметной) документации на капитальный ремонт многоквартирных домов, выполнение которого запланировано в 2018 - 2019 гг. | | | | Фонд капитального ремонта |
| 15. | Проведение строительного контроля в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | | | | Фонд капитального ремонта |
|  |  | 8 969,70 |  |  |  |
| Муниципальное образование Суворовский район | | | | | |
| 1. | г. Суворов, пр-кт Мира, д. 1 | 396,10 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 2. | г. Суворов, пр-кт Мира, д. 11 | 310,50 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 3. | г. Суворов, пр-кт Мира, д. 12 | 383,30 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 4. | г. Суворов, пр-кт Мира, д. 14 | 237,30 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 5. | г. Суворов, пр-кт Мира, д. 15 | 613,00 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 6. | г. Суворов, пр-кт Мира, д. 21 | 981,80 | Крыша, внутридомовая система водоотведения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 7. | г. Суворов, пр-кт Мира, д. 23 | 1 041,70 | Внутридомовая система водоснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 8. | г. Суворов, пр-кт Мира, д. 29 | 371,20 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 9. | г. Суворов, пр-кт Мира, д. 3 | 394,60 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 10. | г. Суворов, пр-кт Мира, д. 33 | 367,30 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 11. | г. Суворов, пр-кт Мира, д. 37 | 364,20 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 12. | г. Суворов, пр-т Мира, д. 45 | 377,60 | Внутридомовые системы водоотведения, теплоснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 13. | г. Суворов, пр-кт Мира, д. 9 | 382,70 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 14. | г. Суворов, пр-т Мира, д. 25 | 1 041,70 | Внутридомовая система водоснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 15. | г. Суворов, пр-кт Мира, д. 24 | 431,40 | Внутридомовая система электроснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 16. | г. Суворов, пр-кт Мира, д. 31 | 614,50 | Внутридомовая система электроснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 17. | г. Суворов, пр-кт Мира, д. 32 | 237,90 | Внутридомовая система электроснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 18. | г. Суворов, пр-кт Мира, д. 34 | 373,20 | Внутридомовая система электроснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 19. | г. Суворов, пр-кт Мира, д. 35 | 234,10 | Внутридомовая система электроснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 20. | г. Суворов, ул. Горького, д. 18 | 717,10 | Внутридомовая система водоснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 21. | г. Суворов, ул. Кирова, д. 3 | 429,00 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 22. | г. Суворов, ул. Ленина, д. 3 | 328,30 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 23. | г. Суворов, ул. Ленина, д. 4 | 365,10 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 24. | г. Суворов, ул. Ленина, д. 5 | 368,20 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 25. | г. Суворов, ул. Ленина, д. 6 | 370,70 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 26. | г. Чекалин, ул. Калужская, д. 28 | 288,70 | Фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 27. | Подготовка проектной (сметной) документации на капитальный ремонт многоквартирных домов, выполнение которого запланировано в 2018 - 2019 гг. | | | | Фонд капитального ремонта |
| 28. | Проведение строительного контроля в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | | | | Фонд капитального ремонта |
|  |  | 12 021,20 |  |  |  |
| Муниципальное образование Тепло-Огаревский район | | | | | |
| 1. | п. Мичуринский, д. 15 | 658,00 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 2. | п. Мичуринский, д. 6 | 382,50 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 3. | п. Центральный, ул. Центральная, д. 2 | 643,50 | Внутридомовая система электроснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 4. | п. Центральный, ул. Центральная, д. 4 | 643,50 | Внутридомовая система электроснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 5. | р.п. Теплое, пер. Коммунальный, д. 5 | 647,60 | Внутридомовая система электроснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 6. | р.п. Теплое, ул. Комсомольская, д. 18 | 661,20 | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 7. | р.п. Теплое, ул. Комсомольская, д. 20 | 438,20 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 8. | р.п. Теплое, ул. Сельхозтехниковская, д. 20 | 372,60 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 9. | р.п. Теплое, ул. Сельхозтехниковская, д. 24 | 400,90 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 10. | Подготовка проектной (сметной) документации на капитальный ремонт многоквартирных домов, выполнение которого запланировано в 2018 - 2019 гг. | | | | Фонд капитального ремонта |
| 11. | Проведение строительного контроля в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | | | | Фонд капитального ремонта |
|  |  | 4 848,00 |  |  |  |
| Муниципальное образование город Тула | | | | | |
| 1. | кв-л Малые Гончары, д. 1 | 2 054,10 | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 2. | пер. Кирпичный, д. 23, секц. А | 450,10 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 3. | пер. Кирпичный, д. 25, секц. А | 462,80 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 4. | пер. Кирпичный, д. 27 | 465,80 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 5. | пер. Кирпичный, д. 32, секц. А | 1 120,10 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 6. | пер. Кирпичный, д. 34, секц. А | 1 645,90 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 7. | проезд Промышленный, д. 22, секц. А | 635,90 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 8. | проезд Промышленный, д. 24, секц. А | 374,60 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 9. | проезд Промышленный, д. 26, секц. А | 632,10 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 10. | проезд Промышленный, д. 30 | 436,80 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 11. | ул. Железнодорожная, д. 34 | 1 147,60 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 12. | ул. Железнодорожная, д. 36 | 949,80 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 13. | ул. Железнодорожная, д. 38, секц. А | 942,80 | Фасад, внутридомовая система электроснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 14. | ул. Октябрьская, д. 25, секц. А | 2 779,10 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 15. | ул. Октябрьская, д. 50/3, секц. АА1 | 3 699,80 | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 16. | ул. Токарева, д. 37, секц. Т | 641,90 | Внутридомовые системы водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 17. | ул. Токарева, д. 69/187 | 797,80 | Внутридомовые системы водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 18. | ул. Токарева, д. 71, секц. А | 390,10 | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, теплоснабжения, электроснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 19. | ул. Токарева, д. 75, секц. А | 414,20 | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 20. | ул. Токарева, д. 78-б | 682,20 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 21. | ул. Полка Нормандия-Неман, д. 34-а | 414,10 | Внутридомовая система электроснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 22. | п. Обидимо, ул. Ленина, д. 2 | 1 190,50 | Фасад, внутридомовая система теплоснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 23. | п. Обидимо, ул. Ленина, д. 3 | 385,50 | Фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 24. | п. Обидимо, ул. Ленина, д. 4 | 384,10 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 25. | п. Обидимо, ул. Ленина, д. 10 | 389,40 | Фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 26. | п. Обидимо, пл. Комсомольская, д. 5 | 1 305,60 | Внутридомовая система водоснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 27. | п. Обидимо, пл. Комсомольская, д. 6 | 1 321,90 | Фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 28. | р.п. Ленинский, пер. Советский, д. 5 | 392,40 | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 29. | р.п. Ленинский, пер. Советский, д. 6 | 400,70 | Внутридомовая система теплоснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 30. | п. Барсуки, ул. Клубная, д. 6 | 443,40 | Внутридомовая система водоотведения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 31. | п. Барсуки, ул. Ленина, д. 4 | 478,50 | Внутридомовая система водоотведения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 32. | п. Барсуки, ул. Ленина, д. 10 | 710,40 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 33. | п. Барсуки, ул. Пролетарская, д. 2 | 943,80 | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, теплоснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 34. | п. Барсуки, ул. Пролетарская, д. 4 | 535,00 | Фасад, внутридомовая система водоснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 35. | п. Барсуки, ул. Советская, д. 3 | 656,60 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 36. | п. Барсуки, ул. Советская, д. 8 | 369,20 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 37. | п. Барсуки, ул. Советская, д. 11 | 696,30 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 38. | п. Барсуки, ул. Советская, д. 16 | 1 139,40 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 39. | п. Барсуки, ул. Советская, д. 9 | 455,00 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | На специальном счете | Средства собственников |
| 40. | п. Восточный, д. 7 | 664,00 | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 41. | п. Рождественский, ул. Московская, д. 10 | 689,00 | Фасад, внутридомовая система водоснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 42. | п. Рождественский, ул. Московская, д. 4 | 660,00 | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, теплоснабжения, электроснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 43. | р.п. Плеханово, ул. Заводская, д. 2 | 618,50 | Фасад, внутридомовые системы водоотведения, электроснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 44. | р.п. Плеханово, ул. Ленина, д. 2-а | 608,20 | Внутридомовая система водоотведения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 45. | п. Комсомольский, д. 1 | 631,90 | Внутридомовая система теплоснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 46. | п. Комсомольский, д. 2 | 632,00 | Внутридомовая система теплоснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 47. | п. Менделеевский, ул. Л. Толстого, д. 1 | 424,60 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 48. | п. Менделеевский, ул. Л. Толстого, д. 3 | 400,50 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 49. | п. Менделеевский, ул. Л. Толстого, д. 6 | 401,30 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 50. | п. Менделеевский, ул. Л. Толстого, д. 7 | 400,70 | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 51. | п. Менделеевский, ул. Л. Толстого, д. 8 | 400,30 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 52. | п. Менделеевский, ул. Л. Толстого, д. 9 | 400,70 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 53. | п. Петелино, ул. Парковая, д. 1 | 1 267,00 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | На специальном счете | Средства собственников |
| 54. | п. Победа, ул. Октябрьская, д. 11 | 455,00 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 55. | п. Победа, ул. Октябрьская, д. 5 | 452,00 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 56. | п. Победа, ул. Октябрьская, д. 9 | 462,00 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 57. | п. Южный, ул. Шахтерская, д. 18 | 100,00 | Внутридомовая система теплоснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 58. | п. Южный, ул. Шахтерская, д. 24 | 444,10 | Внутридомовая система теплоснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 59. | п. Южный, ул. Шахтерская, д. 33 | 400,50 | Внутридомовая система теплоснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 60. | пер. Н. Руднева, д. 11, секц. А | 364,20 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 61. | пер. Н. Руднева, д. 7, секц. А | 422,10 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 62. | пер. Н. Руднева, д. 8, секц. А | 525,10 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 63. | пер. Н. Руднева, д. 8-а, секц. А | 427,70 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 64. | пер. Н. Руднева, д. 9, секц. А | 862,50 | Крыша, фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 65. | пер. Станиславского, д. 2, секц. А | 501,10 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 66. | пер. Шевченко, д. 13, секц. Ж | 616,40 | Крыша, фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 67. | пер. Шевченко, д. 15, секц. А | 413,40 | Фасад, внутридомовая система электроснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 68. | пер. Шевченко, д. 6 | 623,10 | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 69. | пер. Шевченко, д. 7, секц. А | 574,60 | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 70. | пер. Шевченко, д. 8, секц. Б | 733,40 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 71. | пр-кт Ленина, д. 103 | 3 541,20 | Внутридомовые системы водоснабжения, теплоснабжения, электроснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 72. | пр-кт Ленина, д. 19 | 3 127,20 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 73. | пр-кт Ленина, д. 24 | 3 599,30 | Крыша, внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 74. | пр-кт Ленина, д. 91 | 4 420,30 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 75. | пр-кт Ленина, д. 91-а | 1 521,20 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 76. | проезд 1-й Южный, д. 8, лит. А | 5 846,30 | Фасад, внутридомовая система электроснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 77. | ул. Академика Павлова, д. 1-е | 492,10 | Внутридомовая система электроснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 78. | ул. Бандикова, д. 2-а | 4 839,60 | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 79. | ул. Благовещенская, д. 18 | 415,40 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 80. | ул. Демьянова, д. 37 | 966,70 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 81. | ул. Клюева, д. 14, секц. Б | 765,60 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 82. | ул. Клюева, д. 6 | 400,50 | Внутридомовые системы водоотведения, теплоснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 83. | ул. Клюева, д. 8, секц. А3 | 1 065,70 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 84. | ул. М. Тореза, д. 10 | 922,60 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 85. | ул. М. Тореза, д. 2 | 1 659,80 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 86. | ул. Циолковского, д. 1 | 3 743,50 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 87. | ул. Циолковского, д. 2 | 2 796,20 | Фасад, внутридомовые системы водоотведения, электроснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 88. | ул. Циолковского, д. 2-а | 2 541,80 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 89. | ул. Циолковского, д. 4/17 | 992,10 | Фасад, внутридомовая система электроснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 90. | ул. Циолковского, д. 8-б | 522,20 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 91. | ул. Циолковского, д. 8-в | 623,10 | Внутридомовая система водоотведения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 92. | ул. Первомайская, д. 2 | 3 038,30 | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 93. | пер. Станиславского, д. 1 | 627,00 | Крыша, фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 94. | пр-кт Ленина, д. 18 | 4 402,70 | Внутридомовая система электроснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 95. | пр-кт Ленина, д. 50, секц. А | 2 622,40 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 96. | пр-кт Ленина, д. 62/7 | 9 363,90 | Фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 97. | ул. Менделеевская, д. 2/8 | 2 525,80 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 98. | ул. Н. Руднева, д. 50 | 729,90 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 99. | ул. Н. Руднева, д. 52 | 732,60 | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 100. | ул. Н. Руднева, д. 54-а | 624,50 | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 101. | ул. Н. Руднева, д. 54-б | 645,50 | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 102. | ул. Н. Руднева, д. 56 | 3 275,10 | Фасад, внутридомовая система электроснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 103. | ул. Н. Руднева, д. 56-а | 3 194,70 | Внутридомовая система водоотведения | На специальном счете | Средства собственников |
| 104. | ул. Некрасова, д. 60, секц. А | 728,40 | Фасад, внутридомовая система теплоснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 105. | ул. Некрасова, д. 62, секц. А | 734,20 | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, теплоснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 106. | ул. Демьянова, д. 41-а | 719,10 | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 107. | ул. Демьянова, д. 43 | 722,80 | Крыша, фасад, внутридомовая система водоотведения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 108. | ул. Демьянова, д. 43-а | 723,50 | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 109. | пр-кт Красноармейский, д. 23 | 4 608,90 | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | На специальном счете | Средства собственников |
| 110. | пр-кт Красноармейский, д. 27 | 2 265,70 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 111. | пр-кт Ленина, д. 82 | 3 693,00 | Внутридомовая система электроснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 112. | пр-кт Ленина, д. 84-а | 2 736,70 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 113. | ул. 9 Мая, д. 16, корп. 2 | 2 057,70 | Внутридомовая система электроснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 114. | ул. Белкина, д. 25 | 1 793,20 | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 115. | ул. Болдина, д. 107 | 614,70 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 116. | ул. Болдина, д. 109 | 631,00 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 117. | ул. Болдина, д. 145-б | 511,90 | Фасад, внутридомовая система электроснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 118. | ул. Болдина, д. 147 | 5 442,40 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 119. | ул. Болдина, д. 95 | 779,20 | Фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 120. | ул. Болдина, д. 97 | 1 167,50 | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 121. | ул. Болдина, д. 99 | 1 308,60 | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 122. | ул. Бундурина, д. 59 | 499,00 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 123. | ул. Гоголевская, д. 55-б | 1 373,00 | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 124. | ул. Каминского, д. 47-а, секц. А | 801,20 | Внутридомовые системы водоотведения, теплоснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 125. | ул. Мира, д. 19 | 1 133,10 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 126. | ул. Мира, д. 21 | 1 129,40 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 127. | ул. Мира, д. 50 | 761,10 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 128. | ул. Мира, д. 52 | 627,80 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 129. | ул. Мира, д. 52-а | 415,00 | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 130. | ул. Мира, д. 56-а | 645,10 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 131. | ул. Оружейная, д. 3, секц. А | 629,30 | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 132. | ул. Оружейная, д. 3-а | 399,20 | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 133. | ул. Первомайская, д. 24 | 3 310,90 | Внутридомовая система водоснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 134. | ул. С. Перовской, д. 49 | 3 602,70 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 135. | ул. Свободы, д. 37, корп. 1 | 1 834,50 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 136. | ул. Свободы, д. 37, корп. 2 | 2 026,30 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 137. | ул. Свободы, д. 37, корп. 3 | 3 408,20 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 138. | ул. Смидович, д. 10 | 1 785,20 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 139. | ул. Смидович, д. 3 | 1 268,10 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 140. | ул. Смидович, д. 4 | 1 864,90 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 141. | ул. Смидович, д. 4-а | 536,20 | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоотведения, электроснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 142. | ул. Смидович, д. 6-а, секц. А | 514,80 | Внутридомовые системы водоотведения, электроснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 143. | ул. Смидович, д. 6-б, секц. А | 502,20 | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 144. | ул. Смидович, д. 6-в | 412,50 | Внутридомовая система водоотведения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 145. | ул. Смидович, д. 8, секц. А | 757,60 | Внутридомовая система теплоснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 146. | ул. Ф. Энгельса, д. 32-в | 616,00 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 147. | д. Коптево, д. 24 | 651,00 | Крыша, фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 148. | п. Косая Гора, ул. Гагарина, д. 10 | 638,10 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 149. | п. Косая Гора, ул. Гагарина, д. 11 | 1 213,00 | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 150. | п. Косая Гора, ул. Гагарина, д. 13 | 2 546,60 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 151. | п. Косая Гора, ул. Гагарина, д. 13-а | 1 580,50 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 152. | п. Косая Гора, ул. Гагарина, д. 14 | 1 044,80 | Фасад, внутридомовая система электроснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 153. | п. Косая Гора, ул. Гагарина, д. 15 | 1 581,20 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 154. | п. Косая Гора, ул. Гагарина, д. 15, корп. а | 1 378,70 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 155. | п. Косая Гора, ул. Генерала Горшкова, д. 24 | 1 335,50 | Крыша, внутридомовая система теплоснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 156. | п. Косая Гора, ул. Генерала Горшкова, д. 26 | 1 478,60 | Внутридомовая система электроснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 157. | п. Косая Гора, ул. Луговая, д. 18 | 1 691,20 | Фасад, внутридомовая система электроснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 158. | п. Косая Гора, ул. Луговая, д. 20 | 428,50 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 159. | п. Косая Гора, ул. М. Горького, д. 16 | 2 558,90 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 160. | п. Косая Гора, ул. М. Горького, д. 18 | 1 576,40 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 161. | п. Косая Гора, ул. М. Горького, д. 20 | 1 729,70 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 162. | п. Косая Гора, ул. М. Горького, д. 24-а | 1 819,00 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 163. | пос. Косая Гора, ул. М. Горького, д. 26 | 4 990,40 | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 164. | п. Косая Гора, ул. М. Горького, д. 36 | 903,10 | Внутридомовая система теплоснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 165. | п. Косая Гора, ул. М. Горького, д. 36, корп. а | 979,60 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 166. | п. Косая Гора, ул. М. Горького, д. 38 | 1 369,20 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 167. | п. Косая Гора, ул. М. Горького, д. 38, корп. а | 1 198,80 | Крыша, фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 168. | п. Косая Гора, ул. М. Горького, д. 6 | 370,90 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 169. | п. Косая Гора, ул. М. Горького, д. 7 | 446,70 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 170. | п. Косая Гора, ул. Октябрьская, д. 7 | 1 514,50 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 171. | п. Косая Гора, ул. Октябрьская, д. 8 | 1 526,00 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 172. | п. Косая Гора, ул. Октябрьская, д. 9 | 1 546,30 | Внутридомовые системы водоснабжения, теплоснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 173. | п. Косая Гора, ул. Победы, д. 30 | 513,30 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 174. | п. Косая Гора, ул. Пушкина, д. 16 | 3 565,50 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 175. | п. Новый, ул. Индустриальная, д. 3 | 642,30 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения | На специальном счете | Средства собственников |
| 176. | п. Новый, ул. Индустриальная, д. 5 | 1 324,10 | Фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 177. | пер. Санаторный, д. 5, секц. А | 496,30 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 178. | пер. Санаторный, д. 6, секц. А | 518,50 | Фасад, внутридомовая система электроснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 179. | проезд 4-й Мясново, д. 68, секц. А | 990,60 | Крыша | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 180. | проезд 7-й Мясново, д. 63 | 1 441,30 | Крыша, фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 181. | проезд Китаевский, д. 19, секц. А | 218,00 | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 182. | ул. 9 Мая, д. 25, корп. 1 | 660,90 | Фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 183. | ул. 9 Мая, д. 25, корп. 2 | 665,30 | Фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 184. | ул. Болдина, д. 10 | 512,50 | Фасад, внутридомовая система теплоснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 185. | ул. Д. Ульянова, д. 6 | 450,40 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 186. | ул. Машинистов, д. 12 | 731,80 | Внутридомовая система теплоснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 187. | ул. 9 Мая, д. 15/38 | 638,60 | Внутридомовая система теплоснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 188. | ул. Ползунова, д. 8 | 405,78 | Внутридомовые системы водоснабжения, электроснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 189. | ул. Прокудина, д. 11 | 720,90 | Фасад, внутридомовая система водоотведения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 190. | ул. Рогова, д. 31 | 673,80 | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 191. | ул. Седова, д. 21 | 666,70 | Крыша | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 192. | ул. Серебровская, д. 4, секц. В | 516,10 | Крыша | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 193. | ул. Щекинская, д. 13, секц. А | 491,00 | Внутридомовые системы водоснабжения, теплоснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 194. | д. Морозовка, ул. Центральная, д. 1 | 382,40 | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 195. | д. Морозовка, ул. Центральная, д. 2 | 391,50 | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 196. | п. Шатск, ул. Садовая, д. 3 | 415,60 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 197. | п. Шатск, ул. Ленина, д. 11 | 765,00 | Внутридомовые системы водоотведения, теплоснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 198. | п. Шатск, ул. Ленина, д. 13 | 751,70 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 199. | п. Шатск, ул. Ленина, д. 18 | 378,20 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 200. | ул. Аносова, д. 3 | 658,60 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 201. | ул. Аносова, д. 7/21, секц. А | 739,40 | Внутридомовые системы водоснабжения, теплоснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 202. | ул. Баженова, д. 24 | 3 208,50 | Фасад, внутридомовая система электроснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 203. | ул. Баженова, д. 26 | 636,00 | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 204. | ул. Баженова, д. 26-а | 1 589,00 | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 205. | ул. Баженова, д. 28 | 660,20 | Фасад, внутридомовая система электроснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 206. | ул. Баженова, д. 34/40, секц. А | 1 476,40 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 207. | ул. Баженова, д. 36, секц. А | 512,80 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 208. | ул. Баженова, д. 38 | 705,80 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 209. | ул. Баженова, д. 38-а, секц. А | 570,80 | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 210. | ул. Бардина, д. 12 | 504,10 | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 211. | ул. Бардина, д. 14 | 659,10 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 212. | ул. Бардина, д. 8/29 | 714,10 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 213. | ул. Волкова, д. 11 | 1 909,90 | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 214. | ул. Волкова, д. 14 | 1 681,00 | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 215. | ул. Волкова, д. 15-а | 1 194,40 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 216. | ул. Волкова, д. 17 | 1 381,50 | Фасад, внутридомовая система электроснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 217. | ул. Волкова, д. 6 | 5 770,60 | Фасад, внутридомовая система электроснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 218. | ул. Волкова, д. 8 | 4 469,20 | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 219. | ул. Гайдара, д. 16 | 714,00 | Внутридомовая система теплоснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 220. | ул. Глинки, д. 5 | 2 072,50 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 221. | ул. Глинки, д. 6 | 2 179,50 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 222. | ул. Дементьева, д. 31, секц. А | 554,70 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 223. | ул. Дементьева, д. 33, секц. А | 507,90 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 224. | ул. Дементьева, д. 35, секц. А | 1 217,70 | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 225. | ул. Доватора, д. 9 | 1 310,10 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 226. | ул. Каракозова, д. 66 | 456,10 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 227. | ул. Каракозова, д. 70 | 640,60 | Внутридомовая система электроснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 228. | ул. Кирова, д. 137 | 2 013,50 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 229. | ул. Кирова, д. 153,  секц. А | 2 459,90 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 230. | ул. Кирова, д. 155/4 | 5 456,30 | Внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 231. | ул. Кирова, д. 161 | 970,80 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 232. | ул. Кирова, д. 166 | 2 402,80 | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 233. | ул. Кирова, д. 174 | 2 054,20 | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 234. | ул. Кирова, д. 176 | 784,10 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 235. | ул. Кирова, д. 184-б | 2 883,00 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 236. | ул. Кутузова, д. 122/16 | 3 522,20 | Фасад, внутридомовая система электроснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 237. | ул. Кутузова, д. 124 | 1 999,30 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 238. | ул. Кутузова, д. 126 | 680,10 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 239. | ул. Кутузова, д. 128 | 701,30 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 240. | ул. Кутузова, д. 132 | 702,60 | Внутридомовая система теплоснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 241. | ул. Кутузова, д. 134 | 448,70 | Внутридомовая система теплоснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 242. | ул. Кутузова, д. 136 | 456,00 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 243. | ул. Кутузова, д. 138 | 453,50 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 244. | ул. Кутузова, д. 140 | 452,90 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 245. | ул. Кутузова, д. 144 | 918,40 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 246. | ул. Кутузова, д. 146 | 940,70 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 247. | ул. Кутузова, д. 148 | 469,80 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 248. | ул. Кутузова, д. 152 | 3 188,50 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 249. | ул. Кутузова, д. 18 | 2 548,70 | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 250. | ул. Кутузова, д. 24/25 | 678,30 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 251. | ул. Кутузова, д. 31 | 4 927,80 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 252. | ул. Кутузова, д. 35 | 3 179,50 | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 253. | ул. Кутузова, д. 4 | 3 515,70 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 254. | ул. Кутузова, д. 43-а | 4 319,60 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 255. | ул. Кутузова, д. 8 | 14 741,50 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 256. | ул. Кутузова, д. 8-а | 573,70 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 257. | ул. Макара Мазая, д. 10/2 | 702,40 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 258. | ул. Макара Мазая, д. 12/9 | 602,50 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 259. | ул. Макара Мазая, д. 16/8 | 681,00 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 260. | ул. Макара Мазая, д. 18/9, секц. Г | 731,50 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 261. | ул. Макара Мазая, д. 2 | 1 569,80 | Внутридомовая система теплоснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 262. | ул. Макара Мазая, д. 20 | 727,20 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 263. | ул. Макара Мазая, д. 23, секц. А | 745,70 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 264. | ул. Макара Мазая, д. 25/8 | 747,30 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 265. | ул. Макара Мазая, д. 9, секц. А | 1 342,10 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 266. | ул. Марата, д. 164 | 1 045,70 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 267. | ул. Марата, д. 166 | 1 045,70 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 268. | ул. Марата, д. 168 | 1 038,70 | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, теплоснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 269. | ул. Металлургов, д. 8 | 3 540,80 | Внутридомовые системы водоснабжения, электроснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 270. | ул. Шухова, д. 22-а | 719,90 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 271. | ул. Шухова, д. 26-а | 712,00 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 272. | пр-кт Ленина, д. 54 | 8 008,00 | Фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 273. | пр-кт Ленина, д. 63 | 8 598,20 | Фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 274. | пос. Барсуки, ул. Шоссейная, д. 2 | 624,90 | Внутридомовая система теплоснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 275. | г. Тула, ул. Кирова, д. 139 | 2 747,90 | Внутридомовая система водоснабжения, водоотведения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 276. | г. Тула, ул. Мира, д. 13 | 1 183,80 | Крыша, фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 277. | г. Тула, пр-т Ленина, д. 60 | 7 273,60 | Крыша | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 278. | г. Тула, ул. Смидович, д. 2/58 | 2 535,40 | Крыша, внутридомовая система водоснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 279. | г. Тула, п. Косая Гора, ул. М. Горького, д. 15 | 6 792,70 | Крыша | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 280. | г. Тула, ул. Фабричная, д. 1 | 731,60 | Фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 281. | г. Тула, ул. Мезенцева, д. 20 | 622,80 | Внутридомовая система электроснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 282. | Подготовка проектной (сметной) документации на капитальный ремонт многоквартирных домов, выполнение которого запланировано в 2018 - 2019 гг. | | | | Фонд капитального ремонта |
| 283. | Проведение строительного контроля в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | | | | Фонд капитального ремонта |
|  |  | 584 118,28 |  |  |  |
| Муниципальное образование Узловский район | | | | | |
| 1. | г. Узловая, ул. 14 Декабря, д. 10, корп. 2 | 2 183,40 | Внутридомовая система теплоснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 2. | г. Узловая, ул. 14 Декабря, д. 12, корп. 1 | 1 472,80 | Внутридомовая система теплоснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 3. | г. Узловая, ул. 14 Декабря, д. 4 | 1 892,50 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 4. | г. Узловая, ул. 14 Декабря, д. 6 | 770,80 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 5. | г. Узловая, ул. Гагарина, д. 44 | 720,60 | Фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 6. | г. Узловая, ул. Гагарина, д. 89 | 1 464,60 | Фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 7. | г. Узловая, ул. Горняцкая, д. 2 | 672,30 | Фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 8. | г. Узловая, ул. Железнодорожная, д. 30 | 471,60 | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 9. | г. Узловая, ул. Смоленского, д. 12 | 1 941,70 | Фасад, внутридомовая система электроснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 10. | г. Узловая, ул. Смоленского, д. 16 | 2 162,00 | Фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 11. | г. Узловая, ул. Смоленского, д. 18 | 3 238,90 | Фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 12. | г. Узловая, ул. Смоленского, д. 20 | 2 713,90 | Фасад, внутридомовая система электроснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 13. | г. Узловая, ул. Смоленского, д. 22 | 2 735,10 | Фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 14. | г. Узловая, ул. Смоленского, д. 4 | 2 161,60 | Фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 15. | г. Узловая, ул. Смоленского, д. 8 | 1 606,10 | Фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 16. | г. Узловая, ул. Смоленского, д. 9 | 2 959,50 | Фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 17. | Подготовка проектной (сметной) документации на капитальный ремонт многоквартирных домов, выполнение которого запланировано в 2018 - 2019 гг. | | | | Фонд капитального ремонта |
| 18. | Проведение строительного контроля в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | | | | Фонд капитального ремонта |
|  |  | 29 167,40 |  |  |  |
| Муниципальное образование Чернский район | | | | | |
| 1. | р.п. Станция Скуратово, ул. Заводская, д. 16 | 245,10 | Внутридомовая система теплоснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 2. | р.п. Станция Скуратово, ул. Перронная, д. 6 | 547,80 | Внутридомовая система теплоснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 3. | р.п. Станция Скуратово, ул. Перронная, д. 7 | 517,70 | Внутридомовая система теплоснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 4. | р.п. Станция Скуратово, ул. Школьная, д. 28 | 641,90 | Внутридомовая система теплоснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 5. | р.п. Чернь, ул. Вознесенского, д. 4 | 323,10 | Внутридомовые системы водоснабжения, теплоснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 6. | р.п. Чернь, ул. Ленина, д. 8 | 482,90 | Внутридомовая система водоснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 7. | р.п. Чернь, ул. Я. Кулиева, д. 1 | 636,00 | Крыша | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 8. | Подготовка проектной (сметной) документации на капитальный ремонт многоквартирных домов, выполнение которого запланировано в 2018 - 2019 гг. | | | | Фонд капитального ремонта |
| 9. | Проведение строительного контроля в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | | | | Фонд капитального ремонта |
|  |  | 3 394,50 |  |  |  |
| Муниципальное образование Щекинский район | | | | | |
| 1. | г. Советск, пл. Советов, д. 5 | 456,70 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 2. | г. Советск, пл. Советов, д. 6 | 383,90 | Внутридомовые системы водоотведения, теплоснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 3. | г. Советск, ул. Октябрьская, д. 1 | 620,50 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 4. | г. Советск, ул. Парковая, д. 1 | 1 355,50 | Внутридомовая система электроснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 5. | г. Советск, ул. Энергетиков, д. 17 | 354,50 | Внутридомовая система теплоснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 6. | г. Советск, ул. Энергетиков, д. 23 | 697,40 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 7. | г. Советск, ул. Энергетиков, д. 26 | 668,90 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 8. | г. Советск, ул. Энергетиков, д. 29 | 709,30 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 9. | г. Советск, ул. Энергетиков, д. 33 | 710,20 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 10. | г. Советск, ул. Энергетиков, д. 34 | 690,90 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 11. | г. Советск, ул. Энергетиков, д. 57 | 714,60 | Крыша | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 12. | г. Советск, ул. Энергетиков, д. 63 | 389,20 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 13. | г. Советск, ул. Энергетиков, д. 64 | 561,70 | Внутридомовая система электроснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 14. | г. Советск, ул. Энергетиков, д. 67 | 390,70 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 15. | г. Щекино, проезд Поселковый 3-й, д. 5 | 402,00 | Внутридомовые системы водоснабжения, теплоснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 16. | г. Щекино, проезд Поселковый 4-й, д. 4 | 382,60 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 17. | г. Щекино, проезд Поселковый 4-й, д. 6 | 476,60 | Внутридомовая система теплоснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 18. | г. Щекино, ул. Базовая, д. 10 | 405,50 | Крыша | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 19. | г. Щекино, ул. Базовая, д. 12 | 408,40 | Крыша | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 20. | г. Щекино, ул. Базовая, д. 14 | 401,80 | Крыша | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 21. | г. Щекино, ул. Базовая, д. 8 | 420,60 | Крыша | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 22. | г. Щекино, ул. Заводская, д. 1 | 1 324,50 | Внутридомовые системы водоснабжения, теплоснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 23. | г. Щекино, ул. Заводская, д. 10 | 650,00 | Крыша | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 24. | г. Щекино, ул. Заводская, д. 33 | 725,80 | Внутридомовая система теплоснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 25. | г. Щекино, ул. Заводская, д. 35 | 610,10 | Внутридомовая система теплоснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 26. | г. Щекино, ул. Заводская, д. 4 | 1 327,90 | Внутридомовая система теплоснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 27. | г. Щекино, ул. Лизы Шамшиковой, д. 10 | 480,30 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 28. | г. Щекино, ул. Лизы Шамшиковой, д. 23 | 541,00 | Внутридомовая система теплоснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 29. | г. Щекино, ул. Лизы Шамшиковой, д. 3 | 802,50 | Крыша, фасад, внутридомовая система водоснабжения, водоотведения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 30. | г. Щекино, ул. Лизы Шамшиковой, д. 4 | 819,30 | Внутридомовая система водоснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 31. | г. Щекино, ул. Лизы Шамшиковой, д. 5 | 482,50 | Внутридомовая система теплоснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 32. | г. Щекино, ул. Лизы Шамшиковой, д. 8 | 484,00 | Внутридомовые системы водоснабжения, теплоснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 33. | г. Щекино, ул. Октябрьская, д. 1 | 406,80 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 34. | г. Щекино, ул. Пирогова, д. 34 | 406,70 | Крыша, фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 35. | г. Щекино, ул. Пирогова, д. 36 | 400,50 | Крыша, фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 36. | г. Щекино, ул. Победы, д. 15 | 432,10 | Крыша, фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 37. | г. Щекино, ул. Победы, д. 17 | 408,40 | Крыша, фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 38. | г. Щекино, ул. Победы, д. 19 | 404,20 | Крыша, фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 39. | г. Щекино, ул. Победы, д. 25 | 416,10 | Крыша, фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 40. | г. Щекино, ул. Поселковая, д. 17 | 382,90 | Внутридомовая система теплоснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 41. | г. Щекино, ул. Поселковая, д. 19 | 379,10 | Внутридомовая система теплоснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 42. | г. Щекино, ул. Поселковая, д. 3 | 416,00 | Внутридомовая система теплоснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 43. | г. Щекино, ул. Поселковая, д. 5 | 419,40 | Внутридомовая система теплоснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 44. | г. Щекино, ул. Поселковая, д. 9 | 454,10 | Внутридомовая система теплоснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 45. | г. Щекино, ул. Промышленная, д. 2 | 612,40 | Крыша | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 46. | г. Щекино, ул. Путевая, д. 2 | 670,60 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 47. | г. Щекино, ул. Революции, д. 36 | 489,40 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 48. | г. Щекино, ул. Советская, д. 47 | 548,00 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 49. | г. Щекино, ул. Советско-Чехословацкой Дружбы, д. 10 | 483,50 | Внутридомовая система теплоснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 50. | г. Щекино, ул. Советско-Чехословацкой Дружбы, д. 21 | 931,90 | Внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 51. | г. Щекино, ул. Советско-Чехословацкой Дружбы, д. 24 | 929,50 | Внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 52. | г. Щекино, ул. Союзная, д. 17 | 385,80 | Крыша | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 53. | г. Щекино, ул. Союзная, д. 19 | 373,80 | Крыша | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 54. | г. Щекино, ул. Строителей, д. 7 | 1 374,80 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 55. | г. Щекино, ул. Учебная, д. 4 | 426,50 | Фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 56. | г. Щекино, ул. Шахтерская, д. 10 | 494,00 | Крыша, фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 57. | г. Щекино, ул. Шахтерская, д. 26 | 415,70 | Крыша, фасад, внутридомовая система водоснабжения, водоотведения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 58. | г. Щекино, ул. Школьная, д. 34 | 415,10 | Крыша, фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 59. | г. Щекино, ул. Школьная, д. 35 | 780,40 | Фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 60. | г. Щекино, ул. Школьная, д. 36 | 772,20 | Крыша | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 61. | п. Ломинцевский, ул. Центральная ТЖРУ, д. 2 | 404,70 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 62. | п. Ломинцевский, ул. Центральная ТЖРУ, д. 3 | 527,60 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 63. | п. Ломинцевский, ул. Центральная ТЖРУ, д. 6 | 392,40 | Внутридомовая система теплоснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 64. | р.п. Огаревка, ул. 1-я Клубная, д. 25 | 787,00 | Внутридомовая система теплоснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 65. | р.п. Огаревка, ул. Железнодорожная, д. 1 | 825,90 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 66. | р.п. Огаревка, ул. Железнодорожная, д. 2 | 814,50 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 67. | р.п. Огаревка, ул. Коммунальная, д. 63 | 817,10 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 68. | р.п. Огаревка, ул. Коммунальная, д. 66 | 472,80 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 69. | р.п. Огаревка, ул. Коммунальная, д. 93 | 816,00 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 70. | р.п. Огаревка, ул. Первомайская, д. 102 | 570,50 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 71. | р.п. Огаревка, ул. Первомайская, д. 103 | 798,60 | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 72. | р.п. Огаревка, ул. Советская, д. 27 | 701,90 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 73. | р.п. Огаревка, ул. Советская, д. 28 | 703,30 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 74. | р.п. Огаревка, ул. Советская, д. 61 | 820,80 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 75. | р.п. Огаревка, ул. Советская, д. 64 | 485,20 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 76. | р.п. Огаревка, ул. Шахтерская, д. 12 | 473,30 | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 77. | р.п. Огаревка, ул. Шахтерская, д. 3 | 451,50 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 78. | р.п. Первомайский, пр-т Улитина, д. 5 | 888,20 | Внутридомовые системы водоснабжения, теплоснабжения, электроснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 79. | р.п. Первомайский, проезд 2-й Индустриальный, д. 3 | 436,10 | Фасад, внутридомовая система теплоснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 80. | р.п. Первомайский, проезд Стадионный, д. 1 | 388,60 | Внутридомовая система теплоснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 81. | р.п. Первомайский, проезд Стадионный, д. 2 | 378,80 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 82. | р.п. Первомайский, проезд Стадионный, д. 5 | 365,40 | Внутридомовые системы водоснабжения, теплоснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 83. | р.п. Первомайский, проезд Стадионный, д. 7 | 376,90 | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 84. | р.п. Первомайский, ул. Больничная, д. 19 | 377,30 | Внутридомовая система теплоснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 85. | р.п. Первомайский, ул. Индустриальная, д. 11 | 429,70 | Внутридомовая система водоснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 86. | р.п. Первомайский, ул. Индустриальная, д. 6 | 400,60 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 87. | р.п. Первомайский, ул. Комсомольская, д. 15 | 378,90 | Внутридомовая система водоснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 88. | р.п. Первомайский, ул. Комсомольская, д. 29 | 1 091,00 | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, теплоснабжения, электроснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 89. | р.п. Первомайский, ул. Стадионная, д. 14 | 379,70 | Внутридомовая система водоснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 90. | ул. Лизы Шамшиковой, д. 6 | 498,20 | Крыша | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 91. | ул. Льва Толстого, д. 41 | 587,70 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 92. | г. Советск, ул. Энергетиков, д. 70 | 509,20 | Крыша | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 93. | г. Щекино, ул. Революции, д. 38 | 482,50 | Внутридомовая система водоотведения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 94. | Подготовка проектной (сметной) документации на капитальный ремонт многоквартирных домов, выполнение которого запланировано в 2018 - 2019 гг. | | | | Фонд капитального ремонта |
| 95. | Проведение строительного контроля в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | | | | Фонд капитального ремонта |
|  |  | 53 711,20 |  |  |  |
| Муниципальное образование Ясногорский район | | | | | |
| 1. | г. Ясногорск, ул. Гайдара, д. 11 | 3 | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | На специальном счете | Средства собственников |
| 2. | г. Ясногорск, ул. Горького, д. 16 | 3 111,30 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 3. | г. Ясногорск, ул. Железнодорожная, д. 11 | 1 113,30 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 4. | г. Ясногорск, ул. П. Смидовича, д. 5 | 1 729,30 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 5. | г. Ясногорск, ул. Черняховского, д. 2 | 677,10 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 6. | г. Ясногорск, ул. Южная, д. 5 | 642,60 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 7. | п. Ново-Ревякинский, ул. Центральная, д. 1 | 382,60 | Крыша | На специальном счете | Средства собственников |
| 8. | с. Богословское, ул. Центральная, д. 11 | 2 210,30 | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | На специальном счете | Средства собственников |
| 9. | Подготовка проектной (сметной) документации на капитальный ремонт многоквартирных домов, выполнение которого запланировано в 2018 - 2019 гг. | | | | Фонд капитального ремонта |
| 10. | Проведение строительного контроля в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | | | | Фонд капитального ремонта |
|  |  | 13 356,10 |  |  |  |
| Муниципальное образование рабочий поселок Новогуровский | | | | | |
| 1. | ул. Стадионная, д. 1 | 620,90 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 2. | ул. Стадионная, д. 3 | 419,40 | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 3. | ул. Стадионная, д. 4 | 413,00 | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 4. | ул. Стадионная, д. 5 | 415,90 | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 5. | Подготовка проектной (сметной) документации на капитальный ремонт многоквартирных домов, выполнение которого запланировано в 2018 - 2019 гг. | | | | Фонд капитального ремонта |
| 6. | Проведение строительного контроля в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | | | | Фонд капитального ремонта |
|  |  | 1 869,20 |  |  |  |
| Муниципальное образование рабочий поселок Славный | | | | | |
| 1. | Подготовка проектной (сметной) документации на капитальный ремонт многоквартирных домов, выполнение которого запланировано в 2018 - 2019 гг. | | | | Фонд капитального ремонта |
|  |  | 2 575,60 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Адрес многоквартирного дома | | Общая площадь МКД | Наименование конструктивных элементов, инженерных систем, подлежащих капитальному ремонту | Способ формирования фонда капитального ремонта | Источники финансирования капитального ремонта |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2019 | | | | | |
| Муниципальное образование город Алексин | | | | | |
| 1. | г. Алексин, проезд Строителей 1-й, д. 6 | 614,40 | Крыша, внутридомовая система электроснабжения. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 2. | исключен. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=135F374A92711A9DF7563D06AC295607F08CE5CF03CB042104D784F13D3BE46FE89466FCDB17BFCB58F47AF1F452E6F732C2EE83868498EDFCFECCtDN2L) правительства Тульской области от 08.11.2019 N 530 | | | | |
| [2](consultantplus://offline/ref=135F374A92711A9DF7563D06AC295607F08CE5CF03CB042104D784F13D3BE46FE89466FCDB17BFCB58F47AF1F452E6F732C2EE83868498EDFCFECCtDN2L). | г. Алексин, ул. Баумана, д. 4 | 3 233,70 | Крыша, фасад. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| [3](consultantplus://offline/ref=135F374A92711A9DF7563D06AC295607F08CE5CF03CB042104D784F13D3BE46FE89466FCDB17BFCB58F47AF1F452E6F732C2EE83868498EDFCFECCtDN2L). | г. Алексин, ул. Баумана, д. 8 | 2 578,50 | Крыша, фасад. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| [4](consultantplus://offline/ref=135F374A92711A9DF7563D06AC295607F08CE5CF03CB042104D784F13D3BE46FE89466FCDB17BFCB58F47AF1F452E6F732C2EE83868498EDFCFECCtDN2L). | г. Алексин, ул. Белинского, д. 4 | 511,99 | Фасад. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| [5](consultantplus://offline/ref=135F374A92711A9DF7563D06AC295607F08CE5CF03CB042104D784F13D3BE46FE89466FCDB17BFCB58F47AF1F452E6F732C2EE83868498EDFCFECCtDN2L). | г. Алексин, ул. Белинского, д. 6 | 514,71 | Фасад. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| [6](consultantplus://offline/ref=135F374A92711A9DF7563D06AC295607F08CE5CF03CB042104D784F13D3BE46FE89466FCDB17BFCB58F47AF1F452E6F732C2EE83868498EDFCFECCtDN2L). | г. Алексин, ул. Героев Алексинцев, д. 19/3 | 440,69 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| [7](consultantplus://offline/ref=135F374A92711A9DF7563D06AC295607F08CE5CF03CB042104D784F13D3BE46FE89466FCDB17BFCB58F47AF1F452E6F732C2EE83868498EDFCFECCtDN2L). | г. Алексин, ул. Героев Алексинцев, д. 21 | 819,79 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| [8](consultantplus://offline/ref=135F374A92711A9DF7563D06AC295607F08CE5CF03CB042104D784F13D3BE46FE89466FCDB17BFCB58F47AF1F452E6F732C2EE83868498EDFCFECCtDN2L). | г. Алексин, ул. Героев Алексинцев, д. 25 | 923,70 | Крыша, внутридомовая система электроснабжения. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| [9](consultantplus://offline/ref=135F374A92711A9DF7563D06AC295607F08CE5CF03CB042104D784F13D3BE46FE89466FCDB17BFCB58F47AF1F452E6F732C2EE83868498EDFCFECCtDN2L). | г. Алексин, ул. Железнодорожная, д. 1 | 404,50 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (пункт в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=135F374A92711A9DF7563D06AC295607F08CE5CF03C5002F05D784F13D3BE46FE89466FCDB17BFCB58F47AF5F452E6F732C2EE83868498EDFCFECCtDN2L) правительства Тульской области от 15.07.2019 N 271) | | | | | |
| 10. | г. Алексин, ул. Железнодорожная, д. 4 | 371,90 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения. Установка коллективного (общедомового) прибора учета потребления холодной воды. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (п. 10 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=135F374A92711A9DF7563D06AC295607F08CE5CF0BC2022706DED9FB3562E86DEF9B39EBDC5EB3CA58F47BF5FD0DE3E2239AE38B909B98F2E0FCCED1tEN9L) правительства Тульской области от 30.12.2019 N 686) | | | | | |
| [11](consultantplus://offline/ref=135F374A92711A9DF7563D06AC295607F08CE5CF03CB042104D784F13D3BE46FE89466FCDB17BFCB58F47AF1F452E6F732C2EE83868498EDFCFECCtDN2L). | исключен. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=135F374A92711A9DF7563D06AC295607F08CE5CF0BC2022706DED9FB3562E86DEF9B39EBDC5EB3CA58F47BF5FA0DE3E2239AE38B909B98F2E0FCCED1tEN9L) правительства Тульской области от 30.12.2019 N 686 | | | | |
| [11](consultantplus://offline/ref=135F374A92711A9DF7563D06AC295607F08CE5CF0BC2022706DED9FB3562E86DEF9B39EBDC5EB3CA58F47BF5FA0DE3E2239AE38B909B98F2E0FCCED1tEN9L). | г. Алексин, ул. Жуковского, д. 8 | 276,60 | Фасад. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (пункт в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=135F374A92711A9DF7563D06AC295607F08CE5CF03CB042104D784F13D3BE46FE89466FCDB17BFCB58F47AF6F452E6F732C2EE83868498EDFCFECCtDN2L) правительства Тульской области от 08.11.2019 N 530) | | | | | |
| [12](consultantplus://offline/ref=135F374A92711A9DF7563D06AC295607F08CE5CF0BC2022706DED9FB3562E86DEF9B39EBDC5EB3CA58F47BF5FA0DE3E2239AE38B909B98F2E0FCCED1tEN9L). | г. Алексин, ул. К. Маркса, д. 5 | 672,30 | Внутридомовая система электроснабжения. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| [13](consultantplus://offline/ref=135F374A92711A9DF7563D06AC295607F08CE5CF0BC2022706DED9FB3562E86DEF9B39EBDC5EB3CA58F47BF5FA0DE3E2239AE38B909B98F2E0FCCED1tEN9L). | г. Алексин, ул. К. Маркса, д. 6 | 595,60 | Внутридомовая система электроснабжения. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| [14](consultantplus://offline/ref=135F374A92711A9DF7563D06AC295607F08CE5CF0BC2022706DED9FB3562E86DEF9B39EBDC5EB3CA58F47BF5FA0DE3E2239AE38B909B98F2E0FCCED1tEN9L). | г. Алексин, ул. К. Маркса, д. 7 | 654,20 | Внутридомовая система электроснабжения. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| [15](consultantplus://offline/ref=135F374A92711A9DF7563D06AC295607F08CE5CF0BC2022706DED9FB3562E86DEF9B39EBDC5EB3CA58F47BF5FA0DE3E2239AE38B909B98F2E0FCCED1tEN9L). | г. Алексин, ул. К. Маркса, д. 8 | 584,70 | Внутридомовая система электроснабжения. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| [16](consultantplus://offline/ref=135F374A92711A9DF7563D06AC295607F08CE5CF0BC2022706DED9FB3562E86DEF9B39EBDC5EB3CA58F47BF5FA0DE3E2239AE38B909B98F2E0FCCED1tEN9L). | г. Алексин, ул. Макаренко, д. 1 | 1 018,70 | Крыша, фасад, внутридомовая система водоснабжения. Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления горячей и холодной воды. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (пункт в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=135F374A92711A9DF7563D06AC295607F08CE5CF0BC2022706DED9FB3562E86DEF9B39EBDC5EB3CA58F47BF5FB0DE3E2239AE38B909B98F2E0FCCED1tEN9L) правительства Тульской области от 30.12.2019 N 686) | | | | | |
| [17](consultantplus://offline/ref=135F374A92711A9DF7563D06AC295607F08CE5CF0BC2022706DED9FB3562E86DEF9B39EBDC5EB3CA58F47BF5FA0DE3E2239AE38B909B98F2E0FCCED1tEN9L). | г. Алексин, ул. Маяковского, д. 10/3 | 940,46 | Внутридомовые системы водоотведения, теплоснабжения. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| [18](consultantplus://offline/ref=135F374A92711A9DF7563D06AC295607F08CE5CF0BC2022706DED9FB3562E86DEF9B39EBDC5EB3CA58F47BF5FA0DE3E2239AE38B909B98F2E0FCCED1tEN9L). | г. Алексин, ул. Мира, д. 14/10 | 2 536,90 | Фасад, внутридомовая система электроснабжения. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| [19](consultantplus://offline/ref=135F374A92711A9DF7563D06AC295607F08CE5CF0BC2022706DED9FB3562E86DEF9B39EBDC5EB3CA58F47BF5FA0DE3E2239AE38B909B98F2E0FCCED1tEN9L). | г. Алексин, ул. Мира, д. 5 | 569,77 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| [20](consultantplus://offline/ref=135F374A92711A9DF7563D06AC295607F08CE5CF0BC2022706DED9FB3562E86DEF9B39EBDC5EB3CA58F47BF5FA0DE3E2239AE38B909B98F2E0FCCED1tEN9L). | г. Алексин, ул. Мира, д. 5-а | 620,86 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 23. | исключен. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=135F374A92711A9DF7563D06AC295607F08CE5CF03C50A2E01D784F13D3BE46FE89466FCDB17BFCB58F47AF5F452E6F732C2EE83868498EDFCFECCtDN2L) правительства Тульской области от 20.08.2019 N 386 | | | | |
| [23](consultantplus://offline/ref=135F374A92711A9DF7563D06AC295607F08CE5CF03C50A2E01D784F13D3BE46FE89466FCDB17BFCB58F47AF5F452E6F732C2EE83868498EDFCFECCtDN2L). | исключен. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=135F374A92711A9DF7563D06AC295607F08CE5CF03CB042104D784F13D3BE46FE89466FCDB17BFCB58F47AF1F452E6F732C2EE83868498EDFCFECCtDN2L) правительства Тульской области от 08.11.2019 N 530 | | | | |
| [21](consultantplus://offline/ref=135F374A92711A9DF7563D06AC295607F08CE5CF0BC2022706DED9FB3562E86DEF9B39EBDC5EB3CA58F47BF5FA0DE3E2239AE38B909B98F2E0FCCED1tEN9L). | г. Алексин, ул. Первомайская, д. 14/13 | 406,40 | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, теплоснабжения. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| [23](consultantplus://offline/ref=135F374A92711A9DF7563D06AC295607F08CE5CF03CB042104D784F13D3BE46FE89466FCDB17BFCB58F47AF1F452E6F732C2EE83868498EDFCFECCtDN2L). | исключен. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=135F374A92711A9DF7563D06AC295607F08CE5CF0BC2022706DED9FB3562E86DEF9B39EBDC5EB3CA58F47BF5FA0DE3E2239AE38B909B98F2E0FCCED1tEN9L) правительства Тульской области от 30.12.2019 N 686 | | | | |
| [22](consultantplus://offline/ref=135F374A92711A9DF7563D06AC295607F08CE5CF0BC2022706DED9FB3562E86DEF9B39EBDC5EB3CA58F47BF5FA0DE3E2239AE38B909B98F2E0FCCED1tEN9L). | г. Алексин, ул. Советская, д. 6 | 309,53 | Внутридомовая система теплоснабжения. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| [23](consultantplus://offline/ref=135F374A92711A9DF7563D06AC295607F08CE5CF0BC2022706DED9FB3562E86DEF9B39EBDC5EB3CA58F47BF5FA0DE3E2239AE38B909B98F2E0FCCED1tEN9L). | г. Алексин, ул. Трудовая, д. 1 | 143,00 | Фасад. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| [24](consultantplus://offline/ref=135F374A92711A9DF7563D06AC295607F08CE5CF0BC2022706DED9FB3562E86DEF9B39EBDC5EB3CA58F47BF5FA0DE3E2239AE38B909B98F2E0FCCED1tEN9L). | г. Алексин, ул. Тульская, д. 24 | 452,75 | Фасад. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| [25](consultantplus://offline/ref=135F374A92711A9DF7563D06AC295607F08CE5CF0BC2022706DED9FB3562E86DEF9B39EBDC5EB3CA58F47BF5FA0DE3E2239AE38B909B98F2E0FCCED1tEN9L). | г. Алексин, ул. Южная, д. 6 | 289,80 | Крыша, фасад, внутридомовая система водоснабжения. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| [26](consultantplus://offline/ref=135F374A92711A9DF7563D06AC295607F08CE5CF0BC2022706DED9FB3562E86DEF9B39EBDC5EB3CA58F47BF5FA0DE3E2239AE38B909B98F2E0FCCED1tEN9L). | г. Алексин, ул. Южная, д. 8 | 297,10 | Крыша, фасад. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (пункт в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=135F374A92711A9DF7563D06AC295607F08CE5CF03CB042104D784F13D3BE46FE89466FCDB17BFCB58F47AF0F452E6F732C2EE83868498EDFCFECCtDN2L) правительства Тульской области от 08.11.2019 N 530) | | | | | |
| [27](consultantplus://offline/ref=135F374A92711A9DF7563D06AC295607F08CE5CF0BC2022706DED9FB3562E86DEF9B39EBDC5EB3CA58F47BF5FA0DE3E2239AE38B909B98F2E0FCCED1tEN9L). | г. Алексин, ул. Заводская, д. 10 | 327,00 | Внутридомовая система водоснабжения. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| [28](consultantplus://offline/ref=135F374A92711A9DF7563D06AC295607F08CE5CF0BC2022706DED9FB3562E86DEF9B39EBDC5EB3CA58F47BF5FA0DE3E2239AE38B909B98F2E0FCCED1tEN9L). | г. Алексин, ул. Вересаева, д. 5/7 | 1 820,70 | Крыша. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| [29](consultantplus://offline/ref=135F374A92711A9DF7563D06AC295607F08CE5CF0BC2022706DED9FB3562E86DEF9B39EBDC5EB3CA58F47BF5FA0DE3E2239AE38B909B98F2E0FCCED1tEN9L). | г. Алексин, ул. Мира, д. 18/11 | 3 811,29 | Крыша. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| [30](consultantplus://offline/ref=135F374A92711A9DF7563D06AC295607F08CE5CF0BC2022706DED9FB3562E86DEF9B39EBDC5EB3CA58F47BF5FA0DE3E2239AE38B909B98F2E0FCCED1tEN9L). | Подготовка проектной (сметной) документации на капитальный ремонт многоквартирных домов, выполнение которого запланировано в 2019 - 2020 гг. | | | | Фонд капитального ремонта |
|  |  | 28 142,94 |  |  |  |
| Муниципальное образование Арсеньевский район | | | | | |
| 1. | р.п. Арсеньево, ул. 22 Декабря, д. 2 | 1 523,50 | Фасад. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 2. | Подготовка проектной (сметной) документации на капитальный ремонт многоквартирных домов, выполнение которого запланировано в 2019 - 2020 гг. | | | | Фонд капитального ремонта |
|  |  | 1 523,50 |  |  |  |
| Муниципальное образование Белевский район | | | | | |
| 1. | г. Белев, ул. Карла Маркса, д. 115 | 760,80 | Фасад. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 2. | г. Белев, ул. Карла Маркса, д. 61 | 435,50 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 3. | г. Белев, ул. Карла Маркса, д. 63 | 515,30 | Внутридомовые системы водоотведения, теплоснабжения. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (п. 3 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=135F374A92711A9DF7563D06AC295607F08CE5CF03CB042104D784F13D3BE46FE89466FCDB17BFCB58F47AF2F452E6F732C2EE83868498EDFCFECCtDN2L) правительства Тульской области от 08.11.2019 N 530) | | | | | |
| 4. | г. Белев, ул. Карла Маркса, д. 65 | 845,80 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 5. | г. Белев, ул. Карла Маркса, д. 71 | 597,40 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 6. | г. Белев, ул. Карла Маркса, д. 78 | 614,10 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 7. | г. Белев, ул. Карла Маркса, д. 80 | 532,90 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 8. | г. Белев, ул. Ленина, д. 56 | 280,30 | Фасад, внутридомовая система электроснабжения. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (п. 8 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=135F374A92711A9DF7563D06AC295607F08CE5CF03C5002F05D784F13D3BE46FE89466FCDB17BFCB58F47AF7F452E6F732C2EE83868498EDFCFECCtDN2L) правительства Тульской области от 15.07.2019 N 271) | | | | | |
| 9. | г. Белев, ул. Первомайская, д. 1 | 978,40 | Крыша, внутридомовая система теплоснабжения. Установка коллективного (общедомового) прибора учета потребления тепловой энергии. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (п. 9 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=135F374A92711A9DF7563D06AC295607F08CE5CF0BC2022706DED9FB3562E86DEF9B39EBDC5EB3CA58F47BF5F90DE3E2239AE38B909B98F2E0FCCED1tEN9L) правительства Тульской области от 30.12.2019 N 686) | | | | | |
| 10. | г. Белев, ул. Советская, д. 29 | 297,10 | Фасад, внутридомовая система электроснабжения. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (п. 10 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=135F374A92711A9DF7563D06AC295607F08CE5CF03CB042104D784F13D3BE46FE89466FCDB17BFCB58F47AFCF452E6F732C2EE83868498EDFCFECCtDN2L) правительства Тульской области от 08.11.2019 N 530) | | | | | |
| 11. | д. Зубково, ул. Горная, д. 7 | 640,90 | Фасад. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 12. | п. Бобрики, ул. Центральная, д. 3 | 379,10 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 13. | г. Белев, пл. Революции, д. 5 | 1 374,10 | Внутридомовая система электроснабжения. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 14. | п. Бобрики, ул. Центральная, д. 1 | 976,70 | Крыша. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 15. | Подготовка проектной (сметной) документации на капитальный ремонт многоквартирных домов, выполнение которого запланировано в 2019 - 2020 гг. | | | | Фонд капитального ремонта |
|  |  | 9 410,80 |  |  |  |
| Муниципальное образование Богородицкий район | | | | | |
| 1 - 6. | исключены. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=135F374A92711A9DF7563D06AC295607F08CE5CF03CB042104D784F13D3BE46FE89466FCDB17BFCB58F47AFDF452E6F732C2EE83868498EDFCFECCtDN2L) правительства Тульской области от 08.11.2019 N 530 | | | | |
| [1](consultantplus://offline/ref=135F374A92711A9DF7563D06AC295607F08CE5CF03CB042104D784F13D3BE46FE89466FCDB17BFCB58F47AFDF452E6F732C2EE83868498EDFCFECCtDN2L). | г. Богородицк, р.п. Товарковский, ул. Кирова, д. 29 | 430,50 | Фасад, внутридомовая система электроснабжения. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| [2](consultantplus://offline/ref=135F374A92711A9DF7563D06AC295607F08CE5CF03CB042104D784F13D3BE46FE89466FCDB17BFCB58F47AFDF452E6F732C2EE83868498EDFCFECCtDN2L). | г. Богородицк, р.п. Товарковский, ул. Кирова, д. 37 | 390,30 | Фасад. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 3. | г. Богородицк, р.п. Товарковский, ул. Кирова, д. 6 | 462,80 | Фасад. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (п. 3 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=135F374A92711A9DF7563D06AC295607F08CE5CF0BC2022706DED9FB3562E86DEF9B39EBDC5EB3CA58F47BF5F60DE3E2239AE38B909B98F2E0FCCED1tEN9L) правительства Тульской области от 30.12.2019 N 686) | | | | | |
| 4. | г. Богородицк, р.п. Товарковский, ул. Первомайская, д. 12 | 513,60 | Фасад, внутридомовая система электроснабжения. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (п. 4 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=135F374A92711A9DF7563D06AC295607F08CE5CF0BC2022706DED9FB3562E86DEF9B39EBDC5EB3CA58F47BF6FE0DE3E2239AE38B909B98F2E0FCCED1tEN9L) правительства Тульской области от 30.12.2019 N 686) | | | | | |
| 5. | г. Богородицк, р.п. Товарковский, ул. Первомайская, д. 14 | 521,60 | Фасад. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (п. 5 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=135F374A92711A9DF7563D06AC295607F08CE5CF0BC2022706DED9FB3562E86DEF9B39EBDC5EB3CA58F47BF6FD0DE3E2239AE38B909B98F2E0FCCED1tEN9L) правительства Тульской области от 30.12.2019 N 686) | | | | | |
| [6](consultantplus://offline/ref=135F374A92711A9DF7563D06AC295607F08CE5CF03CB042104D784F13D3BE46FE89466FCDB17BFCB58F47AFDF452E6F732C2EE83868498EDFCFECCtDN2L). | исключен. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=135F374A92711A9DF7563D06AC295607F08CE5CF0BC2022706DED9FB3562E86DEF9B39EBDC5EB3CA58F47BF6FA0DE3E2239AE38B909B98F2E0FCCED1tEN9L) правительства Тульской области от 30.12.2019 N 686 | | | | |
| [6](consultantplus://offline/ref=135F374A92711A9DF7563D06AC295607F08CE5CF0BC2022706DED9FB3562E86DEF9B39EBDC5EB3CA58F47BF6FA0DE3E2239AE38B909B98F2E0FCCED1tEN9L). | г. Богородицк, р.п. Товарковский, ул. Первомайская, д. 18 | 506,90 | Фасад, внутридомовая система электроснабжения. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| [7](consultantplus://offline/ref=135F374A92711A9DF7563D06AC295607F08CE5CF0BC2022706DED9FB3562E86DEF9B39EBDC5EB3CA58F47BF6FA0DE3E2239AE38B909B98F2E0FCCED1tEN9L). | г. Богородицк, р.п. Товарковский, ул. Первомайская, д. 23 | 497,60 | Фасад. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (пункт в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=135F374A92711A9DF7563D06AC295607F08CE5CF0BC2022706DED9FB3562E86DEF9B39EBDC5EB3CA58F47BF6FC0DE3E2239AE38B909B98F2E0FCCED1tEN9L) правительства Тульской области от 30.12.2019 N 686) | | | | | |
| 15. | исключен. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=135F374A92711A9DF7563D06AC295607F08CE5CF03CB042104D784F13D3BE46FE89466FCDB17BFCB58F47AFDF452E6F732C2EE83868498EDFCFECCtDN2L) правительства Тульской области от 08.11.2019 N 530 | | | | |
| [8](consultantplus://offline/ref=135F374A92711A9DF7563D06AC295607F08CE5CF0BC2022706DED9FB3562E86DEF9B39EBDC5EB3CA58F47BF6FA0DE3E2239AE38B909B98F2E0FCCED1tEN9L). | г. Богородицк, р.п. Товарковский, ул. Первомайская, д. 27 | 598,90 | Фасад. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (пункт в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=135F374A92711A9DF7563D06AC295607F08CE5CF0BC2022706DED9FB3562E86DEF9B39EBDC5EB3CA58F47BF6FB0DE3E2239AE38B909B98F2E0FCCED1tEN9L) правительства Тульской области от 30.12.2019 N 686) | | | | | |
| [9](consultantplus://offline/ref=135F374A92711A9DF7563D06AC295607F08CE5CF0BC2022706DED9FB3562E86DEF9B39EBDC5EB3CA58F47BF6FA0DE3E2239AE38B909B98F2E0FCCED1tEN9L). | г. Богородицк, р.п. Товарковский, ул. Первомайская, д. 32 | 364,20 | Фасад. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| [10](consultantplus://offline/ref=135F374A92711A9DF7563D06AC295607F08CE5CF0BC2022706DED9FB3562E86DEF9B39EBDC5EB3CA58F47BF6FA0DE3E2239AE38B909B98F2E0FCCED1tEN9L). | г. Богородицк, р.п. Товарковский, ул. Пролетарская, д. 16 | 998,80 | Фасад. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| [11](consultantplus://offline/ref=135F374A92711A9DF7563D06AC295607F08CE5CF0BC2022706DED9FB3562E86DEF9B39EBDC5EB3CA58F47BF6FA0DE3E2239AE38B909B98F2E0FCCED1tEN9L). | г. Богородицк, р.п. Товарковский, ул. Пролетарская, д. 2 | 474,10 | Фасад. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| [12](consultantplus://offline/ref=135F374A92711A9DF7563D06AC295607F08CE5CF0BC2022706DED9FB3562E86DEF9B39EBDC5EB3CA58F47BF6FA0DE3E2239AE38B909B98F2E0FCCED1tEN9L). | г. Богородицк, р.п. Товарковский, ул. Станционная, д. 62 | 491,50 | Фасад. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| [13](consultantplus://offline/ref=135F374A92711A9DF7563D06AC295607F08CE5CF0BC2022706DED9FB3562E86DEF9B39EBDC5EB3CA58F47BF6FA0DE3E2239AE38B909B98F2E0FCCED1tEN9L). | г. Богородицк, р.п. Товарковский, ул. Транспортная, д. 11 | 379,90 | Фасад. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| [14](consultantplus://offline/ref=135F374A92711A9DF7563D06AC295607F08CE5CF0BC2022706DED9FB3562E86DEF9B39EBDC5EB3CA58F47BF6FA0DE3E2239AE38B909B98F2E0FCCED1tEN9L). | г. Богородицк, р.п. Товарковский, ул. Трудовая, д. 78 | 635,00 | Фасад. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| [15](consultantplus://offline/ref=135F374A92711A9DF7563D06AC295607F08CE5CF0BC2022706DED9FB3562E86DEF9B39EBDC5EB3CA58F47BF6FA0DE3E2239AE38B909B98F2E0FCCED1tEN9L). | г. Богородицк, ул. Володарского, д. 42 | 532,80 | Фасад. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| [16](consultantplus://offline/ref=135F374A92711A9DF7563D06AC295607F08CE5CF0BC2022706DED9FB3562E86DEF9B39EBDC5EB3CA58F47BF6FA0DE3E2239AE38B909B98F2E0FCCED1tEN9L). | г. Богородицк, ул. Заводская, д. 3 | 442,20 | Фасад. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| [17](consultantplus://offline/ref=135F374A92711A9DF7563D06AC295607F08CE5CF0BC2022706DED9FB3562E86DEF9B39EBDC5EB3CA58F47BF6FA0DE3E2239AE38B909B98F2E0FCCED1tEN9L). | г. Богородицк, ул. Заводская, д. 4 | 447,10 | Фасад. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| [18](consultantplus://offline/ref=135F374A92711A9DF7563D06AC295607F08CE5CF0BC2022706DED9FB3562E86DEF9B39EBDC5EB3CA58F47BF6FA0DE3E2239AE38B909B98F2E0FCCED1tEN9L). | г. Богородицк, ул. Заводская, д. 5 | 464,50 | Крыша, фасад. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| [19](consultantplus://offline/ref=135F374A92711A9DF7563D06AC295607F08CE5CF0BC2022706DED9FB3562E86DEF9B39EBDC5EB3CA58F47BF6FA0DE3E2239AE38B909B98F2E0FCCED1tEN9L). | г. Богородицк, ул. Заводская, д. 6 | 843,80 | Фасад. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| [20](consultantplus://offline/ref=135F374A92711A9DF7563D06AC295607F08CE5CF0BC2022706DED9FB3562E86DEF9B39EBDC5EB3CA58F47BF6FA0DE3E2239AE38B909B98F2E0FCCED1tEN9L). | г. Богородицк, ул. Карла Маркса, д. 50 | 1 107,30 | Фасад. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| [21](consultantplus://offline/ref=135F374A92711A9DF7563D06AC295607F08CE5CF0BC2022706DED9FB3562E86DEF9B39EBDC5EB3CA58F47BF6FA0DE3E2239AE38B909B98F2E0FCCED1tEN9L). | г. Богородицк, ул. Коммунаров, д. 25 | 1 152,40 | Фасад. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| [22](consultantplus://offline/ref=135F374A92711A9DF7563D06AC295607F08CE5CF0BC2022706DED9FB3562E86DEF9B39EBDC5EB3CA58F47BF6FA0DE3E2239AE38B909B98F2E0FCCED1tEN9L). | г. Богородицк, ул. Коммунаров, д. 26 | 407,30 | Фасад. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| [23](consultantplus://offline/ref=135F374A92711A9DF7563D06AC295607F08CE5CF0BC2022706DED9FB3562E86DEF9B39EBDC5EB3CA58F47BF6FA0DE3E2239AE38B909B98F2E0FCCED1tEN9L). | г. Богородицк, ул. Коммунаров, д. 29 | 445,20 | Фасад. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| [24](consultantplus://offline/ref=135F374A92711A9DF7563D06AC295607F08CE5CF0BC2022706DED9FB3562E86DEF9B39EBDC5EB3CA58F47BF6FA0DE3E2239AE38B909B98F2E0FCCED1tEN9L). | г. Богородицк, ул. Коммунаров, д. 35 | 458,20 | Фасад. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| [25](consultantplus://offline/ref=135F374A92711A9DF7563D06AC295607F08CE5CF0BC2022706DED9FB3562E86DEF9B39EBDC5EB3CA58F47BF6FA0DE3E2239AE38B909B98F2E0FCCED1tEN9L). | г. Богородицк, ул. Коммунаров, д. 41 | 678,60 | Фасад. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| [26](consultantplus://offline/ref=135F374A92711A9DF7563D06AC295607F08CE5CF0BC2022706DED9FB3562E86DEF9B39EBDC5EB3CA58F47BF6FA0DE3E2239AE38B909B98F2E0FCCED1tEN9L). | г. Богородицк, ул. Коммунаров, д. 49 | 558,40 | Внутридомовая система электроснабжения. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| [27](consultantplus://offline/ref=135F374A92711A9DF7563D06AC295607F08CE5CF0BC2022706DED9FB3562E86DEF9B39EBDC5EB3CA58F47BF6FA0DE3E2239AE38B909B98F2E0FCCED1tEN9L). | г. Богородицк, ул. Луговая, д. 5 | 437,60 | Фасад. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| [28](consultantplus://offline/ref=135F374A92711A9DF7563D06AC295607F08CE5CF0BC2022706DED9FB3562E86DEF9B39EBDC5EB3CA58F47BF6FA0DE3E2239AE38B909B98F2E0FCCED1tEN9L). | г. Богородицк, ул. Свободы, д. 53 | 857,10 | Фасад. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| [29](consultantplus://offline/ref=135F374A92711A9DF7563D06AC295607F08CE5CF0BC2022706DED9FB3562E86DEF9B39EBDC5EB3CA58F47BF6FA0DE3E2239AE38B909B98F2E0FCCED1tEN9L). | г. Богородицк, ул. Ф. Энгельса, д. 4 | 415,50 | Фасад. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| [30](consultantplus://offline/ref=135F374A92711A9DF7563D06AC295607F08CE5CF0BC2022706DED9FB3562E86DEF9B39EBDC5EB3CA58F47BF6FA0DE3E2239AE38B909B98F2E0FCCED1tEN9L). | г. Богородицк, ул. Шахтная, д. 3 | 661,90 | Фасад. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| [31](consultantplus://offline/ref=135F374A92711A9DF7563D06AC295607F08CE5CF0BC2022706DED9FB3562E86DEF9B39EBDC5EB3CA58F47BF6FA0DE3E2239AE38B909B98F2E0FCCED1tEN9L). | п. Бегичевский, ул. Гайдара, д. 10 | 441,80 | Фасад. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| [32](consultantplus://offline/ref=135F374A92711A9DF7563D06AC295607F08CE5CF0BC2022706DED9FB3562E86DEF9B39EBDC5EB3CA58F47BF6FA0DE3E2239AE38B909B98F2E0FCCED1tEN9L). | п. Бегичевский, ул. Гайдара, д. 12 | 750,20 | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| [33](consultantplus://offline/ref=135F374A92711A9DF7563D06AC295607F08CE5CF0BC2022706DED9FB3562E86DEF9B39EBDC5EB3CA58F47BF6FA0DE3E2239AE38B909B98F2E0FCCED1tEN9L). | п. Бегичевский, ул. Гайдара, д. 6 | 674,90 | Фасад. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| [34](consultantplus://offline/ref=135F374A92711A9DF7563D06AC295607F08CE5CF0BC2022706DED9FB3562E86DEF9B39EBDC5EB3CA58F47BF6FA0DE3E2239AE38B909B98F2E0FCCED1tEN9L). | п. Бегичевский, ул. Гайдара, д. 8 | 424,70 | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| [35](consultantplus://offline/ref=135F374A92711A9DF7563D06AC295607F08CE5CF0BC2022706DED9FB3562E86DEF9B39EBDC5EB3CA58F47BF6FA0DE3E2239AE38B909B98F2E0FCCED1tEN9L). | п. Бегичевский, ул. Победы, д. 3 | 763,80 | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| [36](consultantplus://offline/ref=135F374A92711A9DF7563D06AC295607F08CE5CF0BC2022706DED9FB3562E86DEF9B39EBDC5EB3CA58F47BF6FA0DE3E2239AE38B909B98F2E0FCCED1tEN9L). | п. Бегичевский, ул. Советская, д. 11 | 750,90 | Внутридомовая система водоотведения. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (пункт в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=135F374A92711A9DF7563D06AC295607F08CE5CF03C50A2E01D784F13D3BE46FE89466FCDB17BFCB58F47AF6F452E6F732C2EE83868498EDFCFECCtDN2L) правительства Тульской области от 20.08.2019 N 386) | | | | | |
| [37](consultantplus://offline/ref=135F374A92711A9DF7563D06AC295607F08CE5CF0BC2022706DED9FB3562E86DEF9B39EBDC5EB3CA58F47BF6FA0DE3E2239AE38B909B98F2E0FCCED1tEN9L). | п. Бегичевский, ул. Советская, д. 14 | 748,50 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| [38](consultantplus://offline/ref=135F374A92711A9DF7563D06AC295607F08CE5CF0BC2022706DED9FB3562E86DEF9B39EBDC5EB3CA58F47BF6FA0DE3E2239AE38B909B98F2E0FCCED1tEN9L). | п. Романцевский, ул. Школьная, д. 10 | 705,30 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| [39](consultantplus://offline/ref=135F374A92711A9DF7563D06AC295607F08CE5CF0BC2022706DED9FB3562E86DEF9B39EBDC5EB3CA58F47BF6FA0DE3E2239AE38B909B98F2E0FCCED1tEN9L). | п. Романцевский, ул. Школьная, д. 11 | 727,60 | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 48. | исключен. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=135F374A92711A9DF7563D06AC295607F08CE5CF03CB042104D784F13D3BE46FE89466FCDB17BFCB58F47AFDF452E6F732C2EE83868498EDFCFECCtDN2L) правительства Тульской области от 08.11.2019 N 530 | | | | |
| [40](consultantplus://offline/ref=135F374A92711A9DF7563D06AC295607F08CE5CF0BC2022706DED9FB3562E86DEF9B39EBDC5EB3CA58F47BF6FA0DE3E2239AE38B909B98F2E0FCCED1tEN9L). | г. Богородицк, ул. Коммунаров, д. 53 | 409,00 | Фасад. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| [41](consultantplus://offline/ref=135F374A92711A9DF7563D06AC295607F08CE5CF0BC2022706DED9FB3562E86DEF9B39EBDC5EB3CA58F47BF6FA0DE3E2239AE38B909B98F2E0FCCED1tEN9L). | г. Богородицк, ул. Коммунаров, д. 77 | 438,70 | Фасад. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| [42](consultantplus://offline/ref=135F374A92711A9DF7563D06AC295607F08CE5CF0BC2022706DED9FB3562E86DEF9B39EBDC5EB3CA58F47BF6FA0DE3E2239AE38B909B98F2E0FCCED1tEN9L). | г. Богородицк, ул. Коммунаров, д. 79 | 695,40 | Фасад. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| [43](consultantplus://offline/ref=135F374A92711A9DF7563D06AC295607F08CE5CF0BC2022706DED9FB3562E86DEF9B39EBDC5EB3CA58F47BF6FA0DE3E2239AE38B909B98F2E0FCCED1tEN9L). | г. Богородицк, ул. Коммунаров, д. 85 | 660,80 | Фасад. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| [44](consultantplus://offline/ref=135F374A92711A9DF7563D06AC295607F08CE5CF0BC2022706DED9FB3562E86DEF9B39EBDC5EB3CA58F47BF6FA0DE3E2239AE38B909B98F2E0FCCED1tEN9L). | г. Богородицк, ул. Коммунаров, д. 87 | 682,30 | Фасад. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| [45](consultantplus://offline/ref=135F374A92711A9DF7563D06AC295607F08CE5CF0BC2022706DED9FB3562E86DEF9B39EBDC5EB3CA58F47BF6FA0DE3E2239AE38B909B98F2E0FCCED1tEN9L). | г. Богородицк, ул. Луначарского, д. 7 | 990,90 | Фасад. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| [46](consultantplus://offline/ref=135F374A92711A9DF7563D06AC295607F08CE5CF0BC2022706DED9FB3562E86DEF9B39EBDC5EB3CA58F47BF6FA0DE3E2239AE38B909B98F2E0FCCED1tEN9L). | Подготовка проектной (сметной) документации на капитальный ремонт многоквартирных домов, выполнение которого запланировано в 2019 - 2020 гг. | | | | Фонд капитального ремонта |
|  |  | 31 283,00 |  |  |  |
| Муниципальное образование Веневский район | | | | | |
| 1. | г. Венев, мкр. Северный, д. 1 | 648,30 | Крыша. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 2. | г. Венев, мкр. Северный, д. 10 | 647,40 | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 3. | г. Венев, мкр. Северный, д. 12 | 711,20 | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 4. | г. Венев, мкр. Северный, д. 13 | 651,50 | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 5. | г. Венев, мкр. Северный, д. 2 | 648,30 | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения. Установка коллективного (общедомового) прибора учета потребления холодной воды. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (п. 5 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=135F374A92711A9DF7563D06AC295607F08CE5CF0BC2022706DED9FB3562E86DEF9B39EBDC5EB3CA58F47BF6F90DE3E2239AE38B909B98F2E0FCCED1tEN9L) правительства Тульской области от 30.12.2019 N 686) | | | | | |
| 6. | г. Венев, мкр. Северный, д. 25 | 809,20 | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения. Установка коллективного (общедомового) прибора учета потребления холодной воды. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (п. 6 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=135F374A92711A9DF7563D06AC295607F08CE5CF0BC2022706DED9FB3562E86DEF9B39EBDC5EB3CA58F479F0F70DE3E2239AE38B909B98F2E0FCCED1tEN9L) правительства Тульской области от 30.12.2019 N 686) | | | | | |
| 7. | г. Венев, мкр. Северный, д. 3 | 334,00 | Внутридомовые системы водоотведения, электроснабжения. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 8. | г. Венев, мкр. Северный, д. 4 | 648,70 | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения. Установка коллективного (общедомового) прибора учета потребления холодной воды. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (п. 8 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=135F374A92711A9DF7563D06AC295607F08CE5CF0BC2022706DED9FB3562E86DEF9B39EBDC5EB3CA58F47BF6F70DE3E2239AE38B909B98F2E0FCCED1tEN9L) правительства Тульской области от 30.12.2019 N 686) | | | | | |
| 9. | г. Венев, мкр. Северный, д. 5 | 642,50 | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения. Установка коллективного (общедомового) прибора учета потребления холодной воды. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (п. 9 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=135F374A92711A9DF7563D06AC295607F08CE5CF0BC2022706DED9FB3562E86DEF9B39EBDC5EB3CA58F47BF6F60DE3E2239AE38B909B98F2E0FCCED1tEN9L) правительства Тульской области от 30.12.2019 N 686) | | | | | |
| 10. | г. Венев, мкр. Северный, д. 6 | 643,20 | Фасад. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 11. | г. Венев, мкр. Северный, д. 8 | 649,20 | Крыша, фасад. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 12. | г. Венев, мкр. Северный, д. 9 | 649,50 | Фасад. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 13. | г. Венев, ул. Володарского, д. 13 | 406,60 | Фасад. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 14. | г. Венев, ул. Декабристов, д. 1-а | 432,90 | Крыша, фасад. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (п. 14 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=135F374A92711A9DF7563D06AC295607F08CE5CF03CB042104D784F13D3BE46FE89466FCDB17BFCB58F479F5F452E6F732C2EE83868498EDFCFECCtDN2L) правительства Тульской области от 08.11.2019 N 530) | | | | | |
| 15. | г. Венев, ул. Декабристов, д. 12 | 312,20 | Фасад. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 16 - 17. | исключены. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=135F374A92711A9DF7563D06AC295607F08CE5CF03CB042104D784F13D3BE46FE89466FCDB17BFCB58F479F7F452E6F732C2EE83868498EDFCFECCtDN2L) правительства Тульской области от 08.11.2019 N 530 | | | | |
| [16](consultantplus://offline/ref=135F374A92711A9DF7563D06AC295607F08CE5CF03CB042104D784F13D3BE46FE89466FCDB17BFCB58F479F7F452E6F732C2EE83868498EDFCFECCtDN2L). | г. Венев, ул. Пролетарская, д. 10 | 647,90 | Внутридомовая система электроснабжения. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| [17](consultantplus://offline/ref=135F374A92711A9DF7563D06AC295607F08CE5CF03CB042104D784F13D3BE46FE89466FCDB17BFCB58F479F7F452E6F732C2EE83868498EDFCFECCtDN2L). | г. Венев, ул. Стрешнева, д. 9 | 450,50 | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| [18](consultantplus://offline/ref=135F374A92711A9DF7563D06AC295607F08CE5CF03CB042104D784F13D3BE46FE89466FCDB17BFCB58F479F7F452E6F732C2EE83868498EDFCFECCtDN2L). | д. Анишино, ул. Новая, д. 1 | 695,30 | Крыша, фасад. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| [19](consultantplus://offline/ref=135F374A92711A9DF7563D06AC295607F08CE5CF03CB042104D784F13D3BE46FE89466FCDB17BFCB58F479F7F452E6F732C2EE83868498EDFCFECCtDN2L). | д. Анишино, ул. Новая, д. 5 | 395,00 | Фасад. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 20. | п. Грицовский, ул. Больничная, д. 4 | 650,60 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения. Установка коллективного (общедомового) прибора учета потребления холодной воды. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (п. 20 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=135F374A92711A9DF7563D06AC295607F08CE5CF0BC2022706DED9FB3562E86DEF9B39EBDC5EB3CA58F47BF7FF0DE3E2239AE38B909B98F2E0FCCED1tEN9L) правительства Тульской области от 30.12.2019 N 686) | | | | | |
| [21](consultantplus://offline/ref=135F374A92711A9DF7563D06AC295607F08CE5CF03CB042104D784F13D3BE46FE89466FCDB17BFCB58F479F7F452E6F732C2EE83868498EDFCFECCtDN2L). | п. Метростроевский, ул. Садовая, д. 11 | 689,30 | Фасад. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| [22](consultantplus://offline/ref=135F374A92711A9DF7563D06AC295607F08CE5CF03CB042104D784F13D3BE46FE89466FCDB17BFCB58F479F7F452E6F732C2EE83868498EDFCFECCtDN2L). | п. Метростроевский, ул. Садовая, д. 13 | 690,30 | Фасад. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| [23](consultantplus://offline/ref=135F374A92711A9DF7563D06AC295607F08CE5CF03CB042104D784F13D3BE46FE89466FCDB17BFCB58F479F7F452E6F732C2EE83868498EDFCFECCtDN2L). | п. Оленьковский, ул. Новая, д. 3 | 699,80 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| [24](consultantplus://offline/ref=135F374A92711A9DF7563D06AC295607F08CE5CF03CB042104D784F13D3BE46FE89466FCDB17BFCB58F479F7F452E6F732C2EE83868498EDFCFECCtDN2L). | п. Рассвет, ул. Центральная, д. 11 | 618,30 | Крыша, фасад. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| [25](consultantplus://offline/ref=135F374A92711A9DF7563D06AC295607F08CE5CF03CB042104D784F13D3BE46FE89466FCDB17BFCB58F479F7F452E6F732C2EE83868498EDFCFECCtDN2L). | п. Рассвет, ул. Центральная, д. 9 | 387,20 | Крыша, фасад. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| [26](consultantplus://offline/ref=135F374A92711A9DF7563D06AC295607F08CE5CF03CB042104D784F13D3BE46FE89466FCDB17BFCB58F479F7F452E6F732C2EE83868498EDFCFECCtDN2L). | г. Венев, мкр. Северный, д. 20 | 901,90 | Крыша, внутридомовая система электроснабжения. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| [27](consultantplus://offline/ref=135F374A92711A9DF7563D06AC295607F08CE5CF03CB042104D784F13D3BE46FE89466FCDB17BFCB58F479F7F452E6F732C2EE83868498EDFCFECCtDN2L). | Подготовка проектной (сметной) документации на капитальный ремонт многоквартирных домов, выполнение которого запланировано в 2019 - 2020 гг. | | | | Фонд капитального ремонта |
|  |  | 16 306,50 |  |  |  |
| Муниципальное образование Воловский район | | | | | |
| 1. | исключен. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=135F374A92711A9DF7563D06AC295607F08CE5CF03CB042104D784F13D3BE46FE89466FCDB17BFCB58F479F3F452E6F732C2EE83868498EDFCFECCtDN2L) правительства Тульской области от 08.11.2019 N 530 | | | | |
| [1](consultantplus://offline/ref=135F374A92711A9DF7563D06AC295607F08CE5CF03CB042104D784F13D3BE46FE89466FCDB17BFCB58F479F3F452E6F732C2EE83868498EDFCFECCtDN2L). | п. Волово, ул. Ленина, д. 46 | 642,40 | Внутридомовая система теплоснабжения | На специальном счете | Средства собственников |
| (пункт в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=135F374A92711A9DF7563D06AC295607F08CE5CF03CB042104D784F13D3BE46FE89466FCDB17BFCB58F479F1F452E6F732C2EE83868498EDFCFECCtDN2L) правительства Тульской области от 08.11.2019 N 530) | | | | | |
| 3. | исключен. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=135F374A92711A9DF7563D06AC295607F08CE5CF03CB042104D784F13D3BE46FE89466FCDB17BFCB58F479F3F452E6F732C2EE83868498EDFCFECCtDN2L) правительства Тульской области от 08.11.2019 N 530 | | | | |
| 4 - 7 | исключены. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=135F374A92711A9DF7563D06AC295607F08CE5CF03C50A2E01D784F13D3BE46FE89466FCDB17BFCB58F47AF0F452E6F732C2EE83868498EDFCFECCtDN2L) правительства Тульской области от 20.08.2019 N 386 | | | | |
| 8 - 9. | исключены. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=135F374A92711A9DF7563D06AC295607F08CE5CF03C5002F05D784F13D3BE46FE89466FCDB17BFCB58F47AF1F452E6F732C2EE83868498EDFCFECCtDN2L) правительства Тульской области от 15.07.2019 N 271 | | | | |
| [2](consultantplus://offline/ref=135F374A92711A9DF7563D06AC295607F08CE5CF03CB042104D784F13D3BE46FE89466FCDB17BFCB58F479F3F452E6F732C2EE83868498EDFCFECCtDN2L). | Подготовка проектной (сметной) документации на капитальный ремонт многоквартирных домов, выполнение которого запланировано в 2019 - 2020 гг. | | | | Фонд капитального ремонта |
|  |  | 4 551,90 |  |  |  |
| Муниципальное образование город Донской | | | | | |
| 1. | мкр. Комсомольский, ул. Димитрова, д. 13 | 449,90 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 2. | мкр. Комсомольский, ул. Димитрова, д. 15 | 442,50 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 3. | исключен. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=135F374A92711A9DF7563D06AC295607F08CE5CF03C50A2E01D784F13D3BE46FE89466FCDB17BFCB58F479F0F452E6F732C2EE83868498EDFCFECCtDN2L) правительства Тульской области от 20.08.2019 N 386 | | | | |
| 3. | мкр. Комсомольский, ул. Димитрова, д. 7 | 440,10 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (п. 3 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=135F374A92711A9DF7563D06AC295607F08CE5CF03CB042104D784F13D3BE46FE89466FCDB17BFCB58F479FCF452E6F732C2EE83868498EDFCFECCtDN2L) правительства Тульской области от 08.11.2019 N 530) | | | | | |
| [4](consultantplus://offline/ref=135F374A92711A9DF7563D06AC295607F08CE5CF03C50A2E01D784F13D3BE46FE89466FCDB17BFCB58F479F0F452E6F732C2EE83868498EDFCFECCtDN2L). | мкр. Комсомольский, ул. Клубная, д. 10/11 | 444,00 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 5. | мкр. Комсомольский, ул. Клубная, д. 11 | 440,50 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (п. 5 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=135F374A92711A9DF7563D06AC295607F08CE5CF03CB042104D784F13D3BE46FE89466FCDB17BFCB58F478F4F452E6F732C2EE83868498EDFCFECCtDN2L) правительства Тульской области от 08.11.2019 N 530) | | | | | |
| [6](consultantplus://offline/ref=135F374A92711A9DF7563D06AC295607F08CE5CF03C50A2E01D784F13D3BE46FE89466FCDB17BFCB58F479F0F452E6F732C2EE83868498EDFCFECCtDN2L). | мкр. Комсомольский, ул. Клубная, д. 9 | 432,60 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 8. | исключен. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=135F374A92711A9DF7563D06AC295607F08CE5CF03C5002F05D784F13D3BE46FE89466FCDB17BFCB58F479FDF452E6F732C2EE83868498EDFCFECCtDN2L) правительства Тульской области от 15.07.2019 N 271 | | | | |
| [7](consultantplus://offline/ref=135F374A92711A9DF7563D06AC295607F08CE5CF03C50A2E01D784F13D3BE46FE89466FCDB17BFCB58F479F0F452E6F732C2EE83868498EDFCFECCtDN2L). | мкр. Комсомольский, ул. Полевая, д. 18 | 627,50 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| [8](consultantplus://offline/ref=135F374A92711A9DF7563D06AC295607F08CE5CF03C50A2E01D784F13D3BE46FE89466FCDB17BFCB58F479F0F452E6F732C2EE83868498EDFCFECCtDN2L). | мкр. Комсомольский, ул. Полевая, д. 20 | 424,90 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| [9](consultantplus://offline/ref=135F374A92711A9DF7563D06AC295607F08CE5CF03C50A2E01D784F13D3BE46FE89466FCDB17BFCB58F479F0F452E6F732C2EE83868498EDFCFECCtDN2L). | мкр. Комсомольский, ул. Школьная, д. 13/15 | 436,80 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| [10](consultantplus://offline/ref=135F374A92711A9DF7563D06AC295607F08CE5CF03C50A2E01D784F13D3BE46FE89466FCDB17BFCB58F479F0F452E6F732C2EE83868498EDFCFECCtDN2L). | мкр. Комсомольский, ул. Школьная, д. 15/16 | 733,30 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| [11](consultantplus://offline/ref=135F374A92711A9DF7563D06AC295607F08CE5CF03C50A2E01D784F13D3BE46FE89466FCDB17BFCB58F479F0F452E6F732C2EE83868498EDFCFECCtDN2L). | мкр. Руднев, ул. Комсомольская, д. 10 | 629,20 | Крыша. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| [12](consultantplus://offline/ref=135F374A92711A9DF7563D06AC295607F08CE5CF03C50A2E01D784F13D3BE46FE89466FCDB17BFCB58F479F0F452E6F732C2EE83868498EDFCFECCtDN2L). | мкр. Руднев, ул. Комсомольская, д. 8 | 634,70 | Крыша. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| [13](consultantplus://offline/ref=135F374A92711A9DF7563D06AC295607F08CE5CF03C50A2E01D784F13D3BE46FE89466FCDB17BFCB58F479F0F452E6F732C2EE83868498EDFCFECCtDN2L). | мкр. Руднев, ул. Ленина, д. 15 | 627,10 | Крыша. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (пункт в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=135F374A92711A9DF7563D06AC295607F08CE5CF03C50A2E01D784F13D3BE46FE89466FCDB17BFCB58F47AF2F452E6F732C2EE83868498EDFCFECCtDN2L) правительства Тульской области от 20.08.2019 N 386) | | | | | |
| [14](consultantplus://offline/ref=135F374A92711A9DF7563D06AC295607F08CE5CF03C50A2E01D784F13D3BE46FE89466FCDB17BFCB58F479F0F452E6F732C2EE83868498EDFCFECCtDN2L). | мкр. Руднев, ул. Ленина, д. 6 | 414,00 | Крыша. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (пункт в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=135F374A92711A9DF7563D06AC295607F08CE5CF03C50A2E01D784F13D3BE46FE89466FCDB17BFCB58F47AFCF452E6F732C2EE83868498EDFCFECCtDN2L) правительства Тульской области от 20.08.2019 N 386) | | | | | |
| [15](consultantplus://offline/ref=135F374A92711A9DF7563D06AC295607F08CE5CF03C50A2E01D784F13D3BE46FE89466FCDB17BFCB58F479F0F452E6F732C2EE83868498EDFCFECCtDN2L). | мкр. Руднев, ул. Маяковского, д. 11 | 425,50 | Крыша, внутридомовая система электроснабжения. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| [16](consultantplus://offline/ref=135F374A92711A9DF7563D06AC295607F08CE5CF03C50A2E01D784F13D3BE46FE89466FCDB17BFCB58F479F0F452E6F732C2EE83868498EDFCFECCtDN2L). | мкр. Руднев, ул. Маяковского, д. 12 | 425,50 | Крыша. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (пункт в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=135F374A92711A9DF7563D06AC295607F08CE5CF03C50A2E01D784F13D3BE46FE89466FCDB17BFCB58F47AFDF452E6F732C2EE83868498EDFCFECCtDN2L) правительства Тульской области от 20.08.2019 N 386) | | | | | |
| [17](consultantplus://offline/ref=135F374A92711A9DF7563D06AC295607F08CE5CF03C50A2E01D784F13D3BE46FE89466FCDB17BFCB58F479F0F452E6F732C2EE83868498EDFCFECCtDN2L). | мкр. Руднев, ул. Маяковского, д. 15 | 428,60 | Крыша, внутридомовая система водоотведения. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| [18](consultantplus://offline/ref=135F374A92711A9DF7563D06AC295607F08CE5CF03C50A2E01D784F13D3BE46FE89466FCDB17BFCB58F479F0F452E6F732C2EE83868498EDFCFECCtDN2L). | мкр. Руднев, ул. Маяковского, д. 16 | 418,40 | Крыша, внутридомовая система водоотведения. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| [19](consultantplus://offline/ref=135F374A92711A9DF7563D06AC295607F08CE5CF03C50A2E01D784F13D3BE46FE89466FCDB17BFCB58F479F0F452E6F732C2EE83868498EDFCFECCtDN2L). | мкр. Руднев, ул. Маяковского, д. 6 | 405,50 | Крыша, внутридомовая система электроснабжения. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| [20](consultantplus://offline/ref=135F374A92711A9DF7563D06AC295607F08CE5CF03C50A2E01D784F13D3BE46FE89466FCDB17BFCB58F479F0F452E6F732C2EE83868498EDFCFECCtDN2L). | мкр. Руднев, ул. Октябрьская, д. 11 | 628,00 | Внутридомовая система водоотведения. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (пункт в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=135F374A92711A9DF7563D06AC295607F08CE5CF03C50A2E01D784F13D3BE46FE89466FCDB17BFCB58F479F4F452E6F732C2EE83868498EDFCFECCtDN2L) правительства Тульской области от 20.08.2019 N 386) | | | | | |
| [21](consultantplus://offline/ref=135F374A92711A9DF7563D06AC295607F08CE5CF03C50A2E01D784F13D3BE46FE89466FCDB17BFCB58F479F0F452E6F732C2EE83868498EDFCFECCtDN2L). | мкр. Руднев, ул. Шахтная, д. 1 | 814,00 | Крыша. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (пункт в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=135F374A92711A9DF7563D06AC295607F08CE5CF03C50A2E01D784F13D3BE46FE89466FCDB17BFCB58F479F5F452E6F732C2EE83868498EDFCFECCtDN2L) правительства Тульской области от 20.08.2019 N 386) | | | | | |
| [22](consultantplus://offline/ref=135F374A92711A9DF7563D06AC295607F08CE5CF03C50A2E01D784F13D3BE46FE89466FCDB17BFCB58F479F0F452E6F732C2EE83868498EDFCFECCtDN2L). | мкр. Северо-Задонск, ул. Вахрушева, д. 13 | 527,10 | Крыша, внутридомовая система теплоснабжения. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (пункт в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=135F374A92711A9DF7563D06AC295607F08CE5CF03C5002F05D784F13D3BE46FE89466FCDB17BFCB58F47AF3F452E6F732C2EE83868498EDFCFECCtDN2L) правительства Тульской области от 15.07.2019 N 271) | | | | | |
| [23](consultantplus://offline/ref=135F374A92711A9DF7563D06AC295607F08CE5CF03C50A2E01D784F13D3BE46FE89466FCDB17BFCB58F479F0F452E6F732C2EE83868498EDFCFECCtDN2L). | мкр. Северо-Задонск, ул. Вахрушева, д. 19 | 607,20 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| [24](consultantplus://offline/ref=135F374A92711A9DF7563D06AC295607F08CE5CF03C50A2E01D784F13D3BE46FE89466FCDB17BFCB58F479F0F452E6F732C2EE83868498EDFCFECCtDN2L). | мкр. Северо-Задонск, ул. Вахрушева, д. 20 | 417,70 | Внутридомовая система теплоснабжения. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (пункт в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=135F374A92711A9DF7563D06AC295607F08CE5CF03C50A2E01D784F13D3BE46FE89466FCDB17BFCB58F479F6F452E6F732C2EE83868498EDFCFECCtDN2L) правительства Тульской области от 20.08.2019 N 386) | | | | | |
| [25](consultantplus://offline/ref=135F374A92711A9DF7563D06AC295607F08CE5CF03C50A2E01D784F13D3BE46FE89466FCDB17BFCB58F479F0F452E6F732C2EE83868498EDFCFECCtDN2L). | мкр. Северо-Задонск, ул. Вахрушева, д. 23 | 704,50 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| [26](consultantplus://offline/ref=135F374A92711A9DF7563D06AC295607F08CE5CF03C50A2E01D784F13D3BE46FE89466FCDB17BFCB58F479F0F452E6F732C2EE83868498EDFCFECCtDN2L). | мкр. Северо-Задонск, ул. Вахрушева, д. 24 | 509,40 | Внутридомовая система теплоснабжения. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (пункт в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=135F374A92711A9DF7563D06AC295607F08CE5CF03C5002F05D784F13D3BE46FE89466FCDB17BFCB58F479F4F452E6F732C2EE83868498EDFCFECCtDN2L) правительства Тульской области от 15.07.2019 N 271) | | | | | |
| [27](consultantplus://offline/ref=135F374A92711A9DF7563D06AC295607F08CE5CF03C50A2E01D784F13D3BE46FE89466FCDB17BFCB58F479F0F452E6F732C2EE83868498EDFCFECCtDN2L). | мкр. Северо-Задонск, ул. Вахрушева, д. 29 | 417,70 | Внутридомовая система теплоснабжения. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (пункт в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=135F374A92711A9DF7563D06AC295607F08CE5CF03C5002F05D784F13D3BE46FE89466FCDB17BFCB58F479F5F452E6F732C2EE83868498EDFCFECCtDN2L) правительства Тульской области от 15.07.2019 N 271) | | | | | |
| [29](consultantplus://offline/ref=135F374A92711A9DF7563D06AC295607F08CE5CF03C5002F05D784F13D3BE46FE89466FCDB17BFCB58F479FDF452E6F732C2EE83868498EDFCFECCtDN2L). | исключен. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=135F374A92711A9DF7563D06AC295607F08CE5CF03C50A2E01D784F13D3BE46FE89466FCDB17BFCB58F479F0F452E6F732C2EE83868498EDFCFECCtDN2L) правительства Тульской области от 20.08.2019 N 386 | | | | |
| [28](consultantplus://offline/ref=135F374A92711A9DF7563D06AC295607F08CE5CF03C50A2E01D784F13D3BE46FE89466FCDB17BFCB58F479F0F452E6F732C2EE83868498EDFCFECCtDN2L). | мкр. Северо-Задонск, ул. Вахрушева, д. 32 | 407,20 | Внутридомовая система теплоснабжения. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| [29](consultantplus://offline/ref=135F374A92711A9DF7563D06AC295607F08CE5CF03C50A2E01D784F13D3BE46FE89466FCDB17BFCB58F479F0F452E6F732C2EE83868498EDFCFECCtDN2L). | мкр. Северо-Задонск, ул. Вахрушева, д. 39 | 392,80 | Внутридомовые системы водоснабжения, теплоснабжения. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (пункт в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=135F374A92711A9DF7563D06AC295607F08CE5CF03C5002F05D784F13D3BE46FE89466FCDB17BFCB58F479F7F452E6F732C2EE83868498EDFCFECCtDN2L) правительства Тульской области от 15.07.2019 N 271) | | | | | |
| [30](consultantplus://offline/ref=135F374A92711A9DF7563D06AC295607F08CE5CF03C50A2E01D784F13D3BE46FE89466FCDB17BFCB58F479F0F452E6F732C2EE83868498EDFCFECCtDN2L). | мкр. Северо-Задонск, ул. Вахрушева, д. 41/13 | 686,40 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| [31](consultantplus://offline/ref=135F374A92711A9DF7563D06AC295607F08CE5CF03C50A2E01D784F13D3BE46FE89466FCDB17BFCB58F479F0F452E6F732C2EE83868498EDFCFECCtDN2L). | мкр. Северо-Задонск, ул. Горького, д. 24 | 398,00 | Внутридомовая система теплоснабжения. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (пункт в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=135F374A92711A9DF7563D06AC295607F08CE5CF03C5002F05D784F13D3BE46FE89466FCDB17BFCB58F479F0F452E6F732C2EE83868498EDFCFECCtDN2L) правительства Тульской области от 15.07.2019 N 271) | | | | | |
| [32](consultantplus://offline/ref=135F374A92711A9DF7563D06AC295607F08CE5CF03C50A2E01D784F13D3BE46FE89466FCDB17BFCB58F479F0F452E6F732C2EE83868498EDFCFECCtDN2L). | мкр. Северо-Задонск, ул. Кирова, д. 20 | 594,90 | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 36. | исключен. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=135F374A92711A9DF7563D06AC295607F08CE5CF03C5002F05D784F13D3BE46FE89466FCDB17BFCB58F479FDF452E6F732C2EE83868498EDFCFECCtDN2L) правительства Тульской области от 15.07.2019 N 271 | | | | |
| [33](consultantplus://offline/ref=135F374A92711A9DF7563D06AC295607F08CE5CF03C50A2E01D784F13D3BE46FE89466FCDB17BFCB58F479F0F452E6F732C2EE83868498EDFCFECCtDN2L). | мкр. Северо-Задонск, ул. Ленина, д. 13 | 450,00 | Внутридомовые системы водоотведения, теплоснабжения. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (пункт в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=135F374A92711A9DF7563D06AC295607F08CE5CF03C5002F05D784F13D3BE46FE89466FCDB17BFCB58F479F1F452E6F732C2EE83868498EDFCFECCtDN2L) правительства Тульской области от 15.07.2019 N 271) | | | | | |
| [34](consultantplus://offline/ref=135F374A92711A9DF7563D06AC295607F08CE5CF03C50A2E01D784F13D3BE46FE89466FCDB17BFCB58F479F0F452E6F732C2EE83868498EDFCFECCtDN2L). | мкр. Северо-Задонск, ул. Ленина, д. 15 | 576,90 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| [35](consultantplus://offline/ref=135F374A92711A9DF7563D06AC295607F08CE5CF03C50A2E01D784F13D3BE46FE89466FCDB17BFCB58F479F0F452E6F732C2EE83868498EDFCFECCtDN2L). | мкр. Северо-Задонск, ул. Ленина, д. 17 | 445,50 | Внутридомовые системы водоотведения, теплоснабжения. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (пункт в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=135F374A92711A9DF7563D06AC295607F08CE5CF03C5002F05D784F13D3BE46FE89466FCDB17BFCB58F479F2F452E6F732C2EE83868498EDFCFECCtDN2L) правительства Тульской области от 15.07.2019 N 271) | | | | | |
| [36](consultantplus://offline/ref=135F374A92711A9DF7563D06AC295607F08CE5CF03C50A2E01D784F13D3BE46FE89466FCDB17BFCB58F479F0F452E6F732C2EE83868498EDFCFECCtDN2L). | мкр. Северо-Задонск, ул. Ленина, д. 18 | 444,10 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| [37](consultantplus://offline/ref=135F374A92711A9DF7563D06AC295607F08CE5CF03C50A2E01D784F13D3BE46FE89466FCDB17BFCB58F479F0F452E6F732C2EE83868498EDFCFECCtDN2L). | мкр. Северо-Задонск, ул. Ленина, д. 25-а | 720,60 | Внутридомовая система теплоснабжения. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| [38](consultantplus://offline/ref=135F374A92711A9DF7563D06AC295607F08CE5CF03C50A2E01D784F13D3BE46FE89466FCDB17BFCB58F479F0F452E6F732C2EE83868498EDFCFECCtDN2L). | мкр. Северо-Задонск, ул. Ленина, д. 28 | 515,00 | Внутридомовая система теплоснабжения. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (пункт в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=135F374A92711A9DF7563D06AC295607F08CE5CF03C50A2E01D784F13D3BE46FE89466FCDB17BFCB58F479F7F452E6F732C2EE83868498EDFCFECCtDN2L) правительства Тульской области от 20.08.2019 N 386) | | | | | |
| [39](consultantplus://offline/ref=135F374A92711A9DF7563D06AC295607F08CE5CF03C50A2E01D784F13D3BE46FE89466FCDB17BFCB58F479F0F452E6F732C2EE83868498EDFCFECCtDN2L). | мкр. Северо-Задонск, ул. Ленина, д. 29 | 524,10 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| [40](consultantplus://offline/ref=135F374A92711A9DF7563D06AC295607F08CE5CF03C50A2E01D784F13D3BE46FE89466FCDB17BFCB58F479F0F452E6F732C2EE83868498EDFCFECCtDN2L). | мкр. Северо-Задонск, ул. Ленина, д. 3 | 1 734,60 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| [41](consultantplus://offline/ref=135F374A92711A9DF7563D06AC295607F08CE5CF03C50A2E01D784F13D3BE46FE89466FCDB17BFCB58F479F0F452E6F732C2EE83868498EDFCFECCtDN2L). | мкр. Северо-Задонск, ул. Ленина, д. 31 | 517,10 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| [42](consultantplus://offline/ref=135F374A92711A9DF7563D06AC295607F08CE5CF03C50A2E01D784F13D3BE46FE89466FCDB17BFCB58F479F0F452E6F732C2EE83868498EDFCFECCtDN2L). | мкр. Северо-Задонск, ул. Ленина, д. 32 | 666,20 | Внутридомовая система теплоснабжения. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (пункт в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=135F374A92711A9DF7563D06AC295607F08CE5CF03C5002F05D784F13D3BE46FE89466FCDB17BFCB58F479F3F452E6F732C2EE83868498EDFCFECCtDN2L) правительства Тульской области от 15.07.2019 N 271) | | | | | |
| [43](consultantplus://offline/ref=135F374A92711A9DF7563D06AC295607F08CE5CF03C50A2E01D784F13D3BE46FE89466FCDB17BFCB58F479F0F452E6F732C2EE83868498EDFCFECCtDN2L). | мкр. Северо-Задонск, ул. Ленина, д. 34 | 709,10 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| [44](consultantplus://offline/ref=135F374A92711A9DF7563D06AC295607F08CE5CF03C50A2E01D784F13D3BE46FE89466FCDB17BFCB58F479F0F452E6F732C2EE83868498EDFCFECCtDN2L). | мкр. Северо-Задонск, ул. Ленина, д. 35 | 419,40 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| [45](consultantplus://offline/ref=135F374A92711A9DF7563D06AC295607F08CE5CF03C50A2E01D784F13D3BE46FE89466FCDB17BFCB58F479F0F452E6F732C2EE83868498EDFCFECCtDN2L). | мкр. Северо-Задонск, ул. Ленина, д. 4 | 1 589,70 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 50 - 51. | исключены. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=135F374A92711A9DF7563D06AC295607F08CE5CF03C5002F05D784F13D3BE46FE89466FCDB17BFCB58F479FDF452E6F732C2EE83868498EDFCFECCtDN2L) правительства Тульской области от 15.07.2019 N 271 | | | | |
| [46](consultantplus://offline/ref=135F374A92711A9DF7563D06AC295607F08CE5CF03C50A2E01D784F13D3BE46FE89466FCDB17BFCB58F479F0F452E6F732C2EE83868498EDFCFECCtDN2L). | мкр. Северо-Задонск, ул. Первомайская, д. 8 | 681,50 | Внутридомовая система водоснабжения. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| [47](consultantplus://offline/ref=135F374A92711A9DF7563D06AC295607F08CE5CF03C50A2E01D784F13D3BE46FE89466FCDB17BFCB58F479F0F452E6F732C2EE83868498EDFCFECCtDN2L). | мкр. Северо-Задонск, ул. Первомайская, д. 9 | 715,70 | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| [48](consultantplus://offline/ref=135F374A92711A9DF7563D06AC295607F08CE5CF03C50A2E01D784F13D3BE46FE89466FCDB17BFCB58F479F0F452E6F732C2EE83868498EDFCFECCtDN2L). | мкр. Северо-Задонск, ул. Садовая, д. 33 | 373,40 | Крыша. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| [49](consultantplus://offline/ref=135F374A92711A9DF7563D06AC295607F08CE5CF03C50A2E01D784F13D3BE46FE89466FCDB17BFCB58F479F0F452E6F732C2EE83868498EDFCFECCtDN2L). | мкр. Северо-Задонск, ул. Советская, д. 10 | 731,40 | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| [50](consultantplus://offline/ref=BF24A467DD7CC7A11BE2AF5CB3D1CD8FB2340030FCDA8BF7312348879472D63161B6ED399B0FF12BA48332823860A14924659647D99DED5057FDAFuANBL). | мкр. Северо-Задонск, ул. Строительная, д. 30 | 1 037,00 | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 51. | мкр. Северо-Задонск, ул. Строительная, д. 34 | 626,00 | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | На специальном счете | Средства собственников |
| (п. 51 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=BF24A467DD7CC7A11BE2AF5CB3D1CD8FB2340030FCD485F8342348879472D63161B6ED399B0FF12BA48333873860A14924659647D99DED5057FDAFuANBL) правительства Тульской области от 08.11.2019 N 530) | | | | | |
| 58. | исключен. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=BF24A467DD7CC7A11BE2AF5CB3D1CD8FB2340030FCDA81F6352348879472D63161B6ED399B0FF12BA483328F3860A14924659647D99DED5057FDAFuANBL) правительства Тульской области от 15.07.2019 N 271 | | | | |
| [52](consultantplus://offline/ref=BF24A467DD7CC7A11BE2AF5CB3D1CD8FB2340030FCDA8BF7312348879472D63161B6ED399B0FF12BA48332823860A14924659647D99DED5057FDAFuANBL). | мкр. Северо-Задонск, ул. Чехова, д. 1 | 421,60 | Крыша. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (пункт в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=BF24A467DD7CC7A11BE2AF5CB3D1CD8FB2340030FCDA81F6352348879472D63161B6ED399B0FF12BA483328E3860A14924659647D99DED5057FDAFuANBL) правительства Тульской области от 15.07.2019 N 271) | | | | | |
| [53](consultantplus://offline/ref=BF24A467DD7CC7A11BE2AF5CB3D1CD8FB2340030FCDA8BF7312348879472D63161B6ED399B0FF12BA48332823860A14924659647D99DED5057FDAFuANBL). | мкр. Северо-Задонск, ул. Чехова, д. 4 | 400,20 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| [54](consultantplus://offline/ref=BF24A467DD7CC7A11BE2AF5CB3D1CD8FB2340030FCDA8BF7312348879472D63161B6ED399B0FF12BA48332823860A14924659647D99DED5057FDAFuANBL). | мкр. Центральный, ул. Буденного, д. 3 | 398,80 | Фасад. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| [55](consultantplus://offline/ref=BF24A467DD7CC7A11BE2AF5CB3D1CD8FB2340030FCDA8BF7312348879472D63161B6ED399B0FF12BA48332823860A14924659647D99DED5057FDAFuANBL). | мкр. Центральный, ул. Калинина, д. 11 | 817,40 | Крыша, внутридомовая система водоснабжения. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| [56](consultantplus://offline/ref=BF24A467DD7CC7A11BE2AF5CB3D1CD8FB2340030FCDA8BF7312348879472D63161B6ED399B0FF12BA48332823860A14924659647D99DED5057FDAFuANBL). | мкр. Центральный, ул. Кирова, д. 2 | 502,10 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| [57](consultantplus://offline/ref=BF24A467DD7CC7A11BE2AF5CB3D1CD8FB2340030FCDA8BF7312348879472D63161B6ED399B0FF12BA48332823860A14924659647D99DED5057FDAFuANBL). | мкр. Центральный, ул. Октябрьская, д. 1 | 745,40 | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| [58](consultantplus://offline/ref=BF24A467DD7CC7A11BE2AF5CB3D1CD8FB2340030FCDA8BF7312348879472D63161B6ED399B0FF12BA48332823860A14924659647D99DED5057FDAFuANBL). | мкр. Центральный, ул. Октябрьская, д. 29 | 412,00 | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| [59](consultantplus://offline/ref=BF24A467DD7CC7A11BE2AF5CB3D1CD8FB2340030FCDA8BF7312348879472D63161B6ED399B0FF12BA48332823860A14924659647D99DED5057FDAFuANBL). | мкр. Центральный, ул. Октябрьская, д. 3 | 621,80 | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| [60](consultantplus://offline/ref=BF24A467DD7CC7A11BE2AF5CB3D1CD8FB2340030FCDA8BF7312348879472D63161B6ED399B0FF12BA48332823860A14924659647D99DED5057FDAFuANBL). | мкр. Центральный, ул. Октябрьская, д. 30 | 402,70 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| [61](consultantplus://offline/ref=BF24A467DD7CC7A11BE2AF5CB3D1CD8FB2340030FCDA8BF7312348879472D63161B6ED399B0FF12BA48332823860A14924659647D99DED5057FDAFuANBL). | мкр. Центральный, ул. Октябрьская, д. 32 | 407,90 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| [62](consultantplus://offline/ref=BF24A467DD7CC7A11BE2AF5CB3D1CD8FB2340030FCDA8BF7312348879472D63161B6ED399B0FF12BA48332823860A14924659647D99DED5057FDAFuANBL). | мкр. Центральный, ул. Октябрьская, д. 5 | 358,20 | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| [63](consultantplus://offline/ref=BF24A467DD7CC7A11BE2AF5CB3D1CD8FB2340030FCDA8BF7312348879472D63161B6ED399B0FF12BA48332823860A14924659647D99DED5057FDAFuANBL). | мкр. Центральный, ул. Октябрьская, д. 7 | 605,30 | Внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| [64](consultantplus://offline/ref=BF24A467DD7CC7A11BE2AF5CB3D1CD8FB2340030FCDA8BF7312348879472D63161B6ED399B0FF12BA48332823860A14924659647D99DED5057FDAFuANBL). | мкр. Центральный, ул. Октябрьская, д. 80 | 656,60 | Внутридомовая система водоснабжения. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 65. | мкр. Центральный, ул. Октябрьская, д. 80-а | 584,00 | Внутридомовая система водоснабжения. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (п. 65 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=BF24A467DD7CC7A11BE2AF5CB3D1CD8FB2340030FCD485F8342348879472D63161B6ED399B0FF12BA48333843860A14924659647D99DED5057FDAFuANBL) правительства Тульской области от 08.11.2019 N 530) | | | | | |
| [66](consultantplus://offline/ref=BF24A467DD7CC7A11BE2AF5CB3D1CD8FB2340030FCDA8BF7312348879472D63161B6ED399B0FF12BA48332823860A14924659647D99DED5057FDAFuANBL). | мкр. Центральный, ул. Пионерская, д. 28 | 600,40 | Фасад. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| [67](consultantplus://offline/ref=BF24A467DD7CC7A11BE2AF5CB3D1CD8FB2340030FCDA8BF7312348879472D63161B6ED399B0FF12BA48332823860A14924659647D99DED5057FDAFuANBL). | мкр. Центральный, ул. Терпигорева, д. 1 | 624,80 | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| [68](consultantplus://offline/ref=BF24A467DD7CC7A11BE2AF5CB3D1CD8FB2340030FCDA8BF7312348879472D63161B6ED399B0FF12BA48332823860A14924659647D99DED5057FDAFuANBL). | мкр. Центральный, ул. Терпигорева, д. 8/14 | 405,10 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| [69](consultantplus://offline/ref=BF24A467DD7CC7A11BE2AF5CB3D1CD8FB2340030FCDA8BF7312348879472D63161B6ED399B0FF12BA48332823860A14924659647D99DED5057FDAFuANBL). | мкр. Центральный, ул. Фрунзе, д. 1/5 | 587,00 | Фасад. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| [70](consultantplus://offline/ref=BF24A467DD7CC7A11BE2AF5CB3D1CD8FB2340030FCDA8BF7312348879472D63161B6ED399B0FF12BA48332823860A14924659647D99DED5057FDAFuANBL). | мкр. Центральный, ул. Фрунзе, д. 8/2 | 388,60 | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| [71](consultantplus://offline/ref=BF24A467DD7CC7A11BE2AF5CB3D1CD8FB2340030FCDA8BF7312348879472D63161B6ED399B0FF12BA48332823860A14924659647D99DED5057FDAFuANBL). | мкр. Шахтерский, пер. Клубный, д. 14 | 408,10 | Фасад. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| [72](consultantplus://offline/ref=BF24A467DD7CC7A11BE2AF5CB3D1CD8FB2340030FCDA8BF7312348879472D63161B6ED399B0FF12BA48332823860A14924659647D99DED5057FDAFuANBL). | мкр. Шахтерский, пер. Клубный, д. 16 | 414,50 | Фасад. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| [73](consultantplus://offline/ref=BF24A467DD7CC7A11BE2AF5CB3D1CD8FB2340030FCDA8BF7312348879472D63161B6ED399B0FF12BA48332823860A14924659647D99DED5057FDAFuANBL). | мкр. Шахтерский, пер. Клубный, д. 7/12 | 707,20 | Фасад. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| [74](consultantplus://offline/ref=BF24A467DD7CC7A11BE2AF5CB3D1CD8FB2340030FCDA8BF7312348879472D63161B6ED399B0FF12BA48332823860A14924659647D99DED5057FDAFuANBL). | мкр. Шахтерский, пер. Клубный, д. 9/5 | 704,70 | Фасад. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| [75](consultantplus://offline/ref=BF24A467DD7CC7A11BE2AF5CB3D1CD8FB2340030FCDA8BF7312348879472D63161B6ED399B0FF12BA48332823860A14924659647D99DED5057FDAFuANBL). | мкр. Шахтерский, ул. Льва Толстого, д. 14 | 410,20 | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| [76](consultantplus://offline/ref=BF24A467DD7CC7A11BE2AF5CB3D1CD8FB2340030FCDA8BF7312348879472D63161B6ED399B0FF12BA48332823860A14924659647D99DED5057FDAFuANBL). | мкр. Шахтерский, ул. Льва Толстого, д. 16 | 406,30 | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| [77](consultantplus://offline/ref=BF24A467DD7CC7A11BE2AF5CB3D1CD8FB2340030FCDA8BF7312348879472D63161B6ED399B0FF12BA48332823860A14924659647D99DED5057FDAFuANBL). | мкр. Шахтерский, ул. Льва Толстого, д. 18 | 408,50 | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| [78](consultantplus://offline/ref=BF24A467DD7CC7A11BE2AF5CB3D1CD8FB2340030FCDA8BF7312348879472D63161B6ED399B0FF12BA48332823860A14924659647D99DED5057FDAFuANBL). | мкр. Шахтерский, ул. Льва Толстого, д. 20 | 405,00 | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| [79](consultantplus://offline/ref=BF24A467DD7CC7A11BE2AF5CB3D1CD8FB2340030FCDA8BF7312348879472D63161B6ED399B0FF12BA48332823860A14924659647D99DED5057FDAFuANBL). | мкр. Шахтерский, ул. Льва Толстого, д. 6/10 | 503,00 | Фасад. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| [80](consultantplus://offline/ref=BF24A467DD7CC7A11BE2AF5CB3D1CD8FB2340030FCDA8BF7312348879472D63161B6ED399B0FF12BA48332823860A14924659647D99DED5057FDAFuANBL). | мкр. Шахтерский, ул. Свердлова, д. 19/14 | 699,80 | Фасад. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| [81](consultantplus://offline/ref=BF24A467DD7CC7A11BE2AF5CB3D1CD8FB2340030FCDA8BF7312348879472D63161B6ED399B0FF12BA48332823860A14924659647D99DED5057FDAFuANBL). | мкр. Шахтерский, ул. Свердлова, д. 23 | 674,60 | Фасад. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| [82](consultantplus://offline/ref=BF24A467DD7CC7A11BE2AF5CB3D1CD8FB2340030FCDA8BF7312348879472D63161B6ED399B0FF12BA48332823860A14924659647D99DED5057FDAFuANBL). | мкр. Шахтерский, ул. Свердлова, д. 4 | 708,90 | Фасад. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| [83](consultantplus://offline/ref=BF24A467DD7CC7A11BE2AF5CB3D1CD8FB2340030FCDA8BF7312348879472D63161B6ED399B0FF12BA48332823860A14924659647D99DED5057FDAFuANBL). | мкр. Шахтерский, ул. Свердлова, д. 5 | 596,90 | Фасад. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| [84](consultantplus://offline/ref=BF24A467DD7CC7A11BE2AF5CB3D1CD8FB2340030FCDA8BF7312348879472D63161B6ED399B0FF12BA48332823860A14924659647D99DED5057FDAFuANBL). | мкр. Шахтерский, ул. Советская, д. 26/13 | 412,80 | Крыша, внутридомовая система электроснабжения. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| [87](consultantplus://offline/ref=BF24A467DD7CC7A11BE2AF5CB3D1CD8FB2340030FCDA81F6352348879472D63161B6ED399B0FF12BA483328F3860A14924659647D99DED5057FDAFuANBL). | исключен. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=BF24A467DD7CC7A11BE2AF5CB3D1CD8FB2340030FCDA8BF7312348879472D63161B6ED399B0FF12BA48332823860A14924659647D99DED5057FDAFuANBL) правительства Тульской области от 20.08.2019 N 386 | | | | |
| [85](consultantplus://offline/ref=BF24A467DD7CC7A11BE2AF5CB3D1CD8FB2340030FCDA8BF7312348879472D63161B6ED399B0FF12BA48332823860A14924659647D99DED5057FDAFuANBL). | Подготовка проектной (сметной) документации на капитальный ремонт многоквартирных домов, выполнение которого запланировано в 2019 - 2020 гг. | | | | Фонд капитального ремонта |
|  |  | 51 713,50 |  |  |  |
| Муниципальное образование Дубенский район | | | | | |
| 1 - 4. | исключены. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=BF24A467DD7CC7A11BE2AF5CB3D1CD8FB2340030FCD485F8342348879472D63161B6ED399B0FF12BA48333853860A14924659647D99DED5057FDAFuANBL) правительства Тульской области от 08.11.2019 N 530 | | | | |
| [1](consultantplus://offline/ref=BF24A467DD7CC7A11BE2AF5CB3D1CD8FB2340030FCD485F8342348879472D63161B6ED399B0FF12BA48333853860A14924659647D99DED5057FDAFuANBL). | с. Воскресенское, ул. Дружбы, д. 8 | 638,70 | Крыша. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 6. | исключен. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=BF24A467DD7CC7A11BE2AF5CB3D1CD8FB2340030FCDA8BF7312348879472D63161B6ED399B0FF12BA48332833860A14924659647D99DED5057FDAFuANBL) правительства Тульской области от 20.08.2019 N 386 | | | | |
| [2](consultantplus://offline/ref=BF24A467DD7CC7A11BE2AF5CB3D1CD8FB2340030FCD485F8342348879472D63161B6ED399B0FF12BA48333853860A14924659647D99DED5057FDAFuANBL). | с. Воскресенское, ул. Молодежная, д. 13 | 676,40 | Крыша. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| [3](consultantplus://offline/ref=BF24A467DD7CC7A11BE2AF5CB3D1CD8FB2340030FCD485F8342348879472D63161B6ED399B0FF12BA48333853860A14924659647D99DED5057FDAFuANBL). | с. Воскресенское, ул. Октябрьская, д. 11 | 371,50 | Внутридомовая система водоотведения. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| [4](consultantplus://offline/ref=BF24A467DD7CC7A11BE2AF5CB3D1CD8FB2340030FCD485F8342348879472D63161B6ED399B0FF12BA48333853860A14924659647D99DED5057FDAFuANBL). | пос. Дубна, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 19 | 580,10 | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| [5](consultantplus://offline/ref=BF24A467DD7CC7A11BE2AF5CB3D1CD8FB2340030FCD485F8342348879472D63161B6ED399B0FF12BA48333853860A14924659647D99DED5057FDAFuANBL). | Подготовка проектной (сметной) документации на капитальный ремонт многоквартирных домов, выполнение которого запланировано в 2019 - 2020 гг. | | | | Фонд капитального ремонта |
|  |  | 5 189,40 |  |  |  |
| Муниципальное образование город Ефремов | | | | | |
| 1. | г. Ефремов, ул. Горького, д. 76 | 389,20 | Фасад. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 2 - 4. | исключены. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=BF24A467DD7CC7A11BE2AF5CB3D1CD8FB2340030FCD485F8342348879472D63161B6ED399B0FF12BA483338E3860A14924659647D99DED5057FDAFuANBL) правительства Тульской области от 08.11.2019 N 530 | | | | |
| [2](consultantplus://offline/ref=BF24A467DD7CC7A11BE2AF5CB3D1CD8FB2340030FCD485F8342348879472D63161B6ED399B0FF12BA483338E3860A14924659647D99DED5057FDAFuANBL). | г. Ефремов, ул. Карла Маркса, д. 29 | 996,90 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| [3](consultantplus://offline/ref=BF24A467DD7CC7A11BE2AF5CB3D1CD8FB2340030FCD485F8342348879472D63161B6ED399B0FF12BA483338E3860A14924659647D99DED5057FDAFuANBL). | г. Ефремов, ул. Комсомольская, д. 46 | 2 580,50 | Фасад. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 4. | г. Ефремов, ул. Ленина, д. 18 | 2 865,20 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения. Установка коллективного (общедомового) прибора учета потребления холодной воды. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (п. 4 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=BF24A467DD7CC7A11BE2AF5CB3D1CD8FB2340030F4DD83FE362A158D9C2BDA3366B9B22E9C46FD2AA4833085323FA45C353D9B4FCF82ED4F4BFFADA8u6N0L) правительства Тульской области от 30.12.2019 N 686) | | | | | |
| 5. | г. Ефремов, ул. Ленина, д. 22 | 2 323,90 | Внутридомовые системы водоснабжения, теплоснабжения. Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления холодной воды, тепловой энергии. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (п. 5 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=BF24A467DD7CC7A11BE2AF5CB3D1CD8FB2340030F4DD83FE362A158D9C2BDA3366B9B22E9C46FD2AA4833085303FA45C353D9B4FCF82ED4F4BFFADA8u6N0L) правительства Тульской области от 30.12.2019 N 686) | | | | | |
| [6](consultantplus://offline/ref=BF24A467DD7CC7A11BE2AF5CB3D1CD8FB2340030FCD485F8342348879472D63161B6ED399B0FF12BA483338E3860A14924659647D99DED5057FDAFuANBL). | г. Ефремов, ул. Ленина, д. 31 | 2 101,37 | Фасад. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| [7](consultantplus://offline/ref=BF24A467DD7CC7A11BE2AF5CB3D1CD8FB2340030FCD485F8342348879472D63161B6ED399B0FF12BA483338E3860A14924659647D99DED5057FDAFuANBL). | г. Ефремов, ул. Ленина, д. 39 | 637,20 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 11. | исключен. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=BF24A467DD7CC7A11BE2AF5CB3D1CD8FB2340030FCDA81F6352348879472D63161B6ED399B0FF12BA48333853860A14924659647D99DED5057FDAFuANBL) правительства Тульской области от 15.07.2019 N 271 | | | | |
| 8. | г. Ефремов, ул. Лермонтова, д. 34 | 4 538,70 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения. Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления холодной воды, тепловой энергии. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (п. 8 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=BF24A467DD7CC7A11BE2AF5CB3D1CD8FB2340030F4DD83FE362A158D9C2BDA3366B9B22E9C46FD2AA4833085373FA45C353D9B4FCF82ED4F4BFFADA8u6N0L) правительства Тульской области от 30.12.2019 N 686) | | | | | |
| [9](consultantplus://offline/ref=BF24A467DD7CC7A11BE2AF5CB3D1CD8FB2340030FCD485F8342348879472D63161B6ED399B0FF12BA483338E3860A14924659647D99DED5057FDAFuANBL). | г. Ефремов, ул. Свердлова, д. 39 | 219,50 | Фасад, внутридомовая система электроснабжения. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (пункт в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=BF24A467DD7CC7A11BE2AF5CB3D1CD8FB2340030FCD485F8342348879472D63161B6ED399B0FF12BA48333833860A14924659647D99DED5057FDAFuANBL) правительства Тульской области от 08.11.2019 N 530) | | | | | |
| [10](consultantplus://offline/ref=BF24A467DD7CC7A11BE2AF5CB3D1CD8FB2340030FCD485F8342348879472D63161B6ED399B0FF12BA483338E3860A14924659647D99DED5057FDAFuANBL). | г. Ефремов, ул. Свердлова, д. 44 | 2 520,30 | Фасад. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| [11](consultantplus://offline/ref=BF24A467DD7CC7A11BE2AF5CB3D1CD8FB2340030FCD485F8342348879472D63161B6ED399B0FF12BA483338E3860A14924659647D99DED5057FDAFuANBL). | г. Ефремов, ул. Свердлова, д. 64 | 472,70 | Фасад. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| [12](consultantplus://offline/ref=BF24A467DD7CC7A11BE2AF5CB3D1CD8FB2340030FCD485F8342348879472D63161B6ED399B0FF12BA483338E3860A14924659647D99DED5057FDAFuANBL). | г. Ефремов, ул. Свободы, д. 23 | 521,10 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| [13](consultantplus://offline/ref=BF24A467DD7CC7A11BE2AF5CB3D1CD8FB2340030FCD485F8342348879472D63161B6ED399B0FF12BA483338E3860A14924659647D99DED5057FDAFuANBL). | г. Ефремов, ул. Словацкого Восстания, д. 17-а | 846,30 | Внутридомовая система теплоснабжения. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (пункт в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=BF24A467DD7CC7A11BE2AF5CB3D1CD8FB2340030FCDA81F6352348879472D63161B6ED399B0FF12BA48333873860A14924659647D99DED5057FDAFuANBL) правительства Тульской области от 15.07.2019 N 271) | | | | | |
| [14](consultantplus://offline/ref=BF24A467DD7CC7A11BE2AF5CB3D1CD8FB2340030FCD485F8342348879472D63161B6ED399B0FF12BA483338E3860A14924659647D99DED5057FDAFuANBL). | г. Ефремов, ул. Словацкого Восстания, д. 32 | 565,50 | Внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения | На специальном счете | Средства собственников |
| (пункт в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=BF24A467DD7CC7A11BE2AF5CB3D1CD8FB2340030FCD485F8342348879472D63161B6ED399B0FF12BA48333813860A14924659647D99DED5057FDAFuANBL) правительства Тульской области от 08.11.2019 N 530) | | | | | |
| [15](consultantplus://offline/ref=BF24A467DD7CC7A11BE2AF5CB3D1CD8FB2340030FCD485F8342348879472D63161B6ED399B0FF12BA483338E3860A14924659647D99DED5057FDAFuANBL). | г. Ефремов, ул. Словацкого Восстания, д. 30 | 383,60 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 20. | исключен. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=BF24A467DD7CC7A11BE2AF5CB3D1CD8FB2340030FCDA81F6352348879472D63161B6ED399B0FF12BA48333853860A14924659647D99DED5057FDAFuANBL) правительства Тульской области от 15.07.2019 N 271 | | | | |
| [16](consultantplus://offline/ref=BF24A467DD7CC7A11BE2AF5CB3D1CD8FB2340030FCD485F8342348879472D63161B6ED399B0FF12BA483338E3860A14924659647D99DED5057FDAFuANBL). | г. Ефремов, ул. Словацкого Восстания, д. 15 | 492,20 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| [20](consultantplus://offline/ref=BF24A467DD7CC7A11BE2AF5CB3D1CD8FB2340030FCDA81F6352348879472D63161B6ED399B0FF12BA48333853860A14924659647D99DED5057FDAFuANBL). | исключен. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=BF24A467DD7CC7A11BE2AF5CB3D1CD8FB2340030FCD485F8342348879472D63161B6ED399B0FF12BA483338E3860A14924659647D99DED5057FDAFuANBL) правительства Тульской области от 08.11.2019 N 530 | | | | |
| [17](consultantplus://offline/ref=BF24A467DD7CC7A11BE2AF5CB3D1CD8FB2340030FCD485F8342348879472D63161B6ED399B0FF12BA483338E3860A14924659647D99DED5057FDAFuANBL). | г. Ефремов, ул. Орловская, д. 2/60 | 637,30 | Фасад. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| [22](consultantplus://offline/ref=BF24A467DD7CC7A11BE2AF5CB3D1CD8FB2340030FCDA81F6352348879472D63161B6ED399B0FF12BA48333853860A14924659647D99DED5057FDAFuANBL). | исключен. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=BF24A467DD7CC7A11BE2AF5CB3D1CD8FB2340030FCD485F8342348879472D63161B6ED399B0FF12BA483338E3860A14924659647D99DED5057FDAFuANBL) правительства Тульской области от 08.11.2019 N 530 | | | | |
| [18](consultantplus://offline/ref=BF24A467DD7CC7A11BE2AF5CB3D1CD8FB2340030FCD485F8342348879472D63161B6ED399B0FF12BA483338E3860A14924659647D99DED5057FDAFuANBL). | Подготовка проектной (сметной) документации на капитальный ремонт многоквартирных домов, выполнение которого запланировано в 2019 - 2020 гг. | | | | Фонд капитального ремонта |
|  |  | 25 718,67 |  |  |  |
| Муниципальное образование Заокский район | | | | | |
| 1. | исключен. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=BF24A467DD7CC7A11BE2AF5CB3D1CD8FB2340030FCD485F8342348879472D63161B6ED399B0FF12BA48334853860A14924659647D99DED5057FDAFuANBL) правительства Тульской области от 08.11.2019 N 530 | | | | |
| [1](consultantplus://offline/ref=BF24A467DD7CC7A11BE2AF5CB3D1CD8FB2340030FCD485F8342348879472D63161B6ED399B0FF12BA48334853860A14924659647D99DED5057FDAFuANBL). | п. Ланьшинский, ул. Парковая, д. 8 | 1 053,30 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| [2](consultantplus://offline/ref=BF24A467DD7CC7A11BE2AF5CB3D1CD8FB2340030FCD485F8342348879472D63161B6ED399B0FF12BA48334853860A14924659647D99DED5057FDAFuANBL). | п. Миротинский, ул. Центральная, д. 3 | 637,80 | Фасад, внутридомовая система водоотведения. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (пункт в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=BF24A467DD7CC7A11BE2AF5CB3D1CD8FB2340030FCD485F8342348879472D63161B6ED399B0FF12BA48334863860A14924659647D99DED5057FDAFuANBL) правительства Тульской области от 08.11.2019 N 530) | | | | | |
| [3](consultantplus://offline/ref=BF24A467DD7CC7A11BE2AF5CB3D1CD8FB2340030FCD485F8342348879472D63161B6ED399B0FF12BA48334853860A14924659647D99DED5057FDAFuANBL). | п. Миротинский, ул. Центральная, д. 4 | 613,10 | Фасад, внутридомовая система водоотведения. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (пункт в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=BF24A467DD7CC7A11BE2AF5CB3D1CD8FB2340030FCD485F8342348879472D63161B6ED399B0FF12BA48334843860A14924659647D99DED5057FDAFuANBL) правительства Тульской области от 08.11.2019 N 530) | | | | | |
| [4](consultantplus://offline/ref=BF24A467DD7CC7A11BE2AF5CB3D1CD8FB2340030FCD485F8342348879472D63161B6ED399B0FF12BA48334853860A14924659647D99DED5057FDAFuANBL). | ст. Шульгино, д. 1 | 715,40 | Фасад. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| [5](consultantplus://offline/ref=BF24A467DD7CC7A11BE2AF5CB3D1CD8FB2340030FCD485F8342348879472D63161B6ED399B0FF12BA48334853860A14924659647D99DED5057FDAFuANBL). | п. Пахомово, ул. Победы, д. 4 | 823,00 | Крыши. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| [6](consultantplus://offline/ref=BF24A467DD7CC7A11BE2AF5CB3D1CD8FB2340030FCD485F8342348879472D63161B6ED399B0FF12BA48334853860A14924659647D99DED5057FDAFuANBL). | Подготовка проектной (сметной) документации на капитальный ремонт многоквартирных домов, выполнение которого запланировано в 2019 - 2020 гг. | | | | Фонд капитального ремонта |
|  |  | 4 268,10 |  |  |  |
| Муниципальное образование Каменский район | | | | | |
| 1. | с. Архангельское, проезд Стадионный, д. 3 | 1 743,50 | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 2. | с. Архангельское, ул. Комсомольская, д. 11 | 868,10 | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 3. | Подготовка проектной (сметной) документации на капитальный ремонт многоквартирных домов, выполнение которого запланировано в 2019 - 2020 гг. | | | | Фонд капитального ремонта |
|  |  | 2 611,60 |  |  |  |
| Муниципальное образование Кимовский район | | | | | |
| 1. | г. Кимовск, проезд Толстого, д. 16-а | 613,40 | Крыша, фасад. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 2. | г. Кимовск, проезд Толстого, д. 6 | 624,60 | Крыша, фасад. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 3. | г. Кимовск, ул. Белинского, д. 30 | 418,40 | Крыша, фасад. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 4. | г. Кимовск, ул. Бессолова, д. 13 | 423,80 | Внутридомовая система теплоснабжения. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (п. 4 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=BF24A467DD7CC7A11BE2AF5CB3D1CD8FB2340030FCD485F8342348879472D63161B6ED399B0FF12BA48334823860A14924659647D99DED5057FDAFuANBL) правительства Тульской области от 08.11.2019 N 530) | | | | | |
| 5. | г. Кимовск, ул. Бессолова, д. 3 | 408,20 | Внутридомовая система теплоснабжения. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (п. 5 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=BF24A467DD7CC7A11BE2AF5CB3D1CD8FB2340030FCDA8BF7312348879472D63161B6ED399B0FF12BA483328E3860A14924659647D99DED5057FDAFuANBL) правительства Тульской области от 20.08.2019 N 386) | | | | | |
| 6. | г. Кимовск, ул. Бессолова, д. 5 | 612,60 | Внутридомовая система теплоснабжения. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (п. 6 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=BF24A467DD7CC7A11BE2AF5CB3D1CD8FB2340030FCDA8BF7312348879472D63161B6ED399B0FF12BA48333863860A14924659647D99DED5057FDAFuANBL) правительства Тульской области от 20.08.2019 N 386) | | | | | |
| 7. | г. Кимовск, ул. Бессолова, д. 7 | 429,50 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (п. 7 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=BF24A467DD7CC7A11BE2AF5CB3D1CD8FB2340030FCD485F8342348879472D63161B6ED399B0FF12BA48334803860A14924659647D99DED5057FDAFuANBL) правительства Тульской области от 08.11.2019 N 530) | | | | | |
| 8. | г. Кимовск, ул. Бессолова, д. 9 | 429,60 | Фасад. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 9. | г. Кимовск, ул. Больничная, д. 17 | 398,50 | Крыша, фасад. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 10. | г. Кимовск, ул. Больничная, д. 19 | 629,70 | Крыша, фасад. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 11. | г. Кимовск, ул. Больничная, д. 21 | 629,70 | Крыша, фасад. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 12. | г. Кимовск, ул. Ленина, д. 15 | 967,20 | Крыша. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (п. 12 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=BF24A467DD7CC7A11BE2AF5CB3D1CD8FB2340030FCDA8BF7312348879472D63161B6ED399B0FF12BA48333873860A14924659647D99DED5057FDAFuANBL) правительства Тульской области от 20.08.2019 N 386) | | | | | |
| 13. | г. Кимовск, ул. Ленина, д. 17 | 1 044,20 | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 14. | г. Кимовск, ул. Ленина, д. 18 | 424,20 | Фасад. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 15. | г. Кимовск, ул. Толстого, д. 11 | 399,10 | Фасад. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 16. | г. Кимовск, ул. Ленина, д. 19 | 386,00 | Фасад. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 17. | г. Кимовск, ул. Ленина, д. 2 | 1 040,90 | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 18. | г. Кимовск, ул. Ленина, д. 20 | 1 026,30 | Крыша, внутридомовая система водоотведения. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (п. 18 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=BF24A467DD7CC7A11BE2AF5CB3D1CD8FB2340030FCD485F8342348879472D63161B6ED399B0FF12BA48334813860A14924659647D99DED5057FDAFuANBL) правительства Тульской области от 08.11.2019 N 530) | | | | | |
| 19. | г. Кимовск, ул. Ленина, д. 21 | 1 039,90 | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 20. | г. Кимовск, ул. Ленина, д. 22 | 412,40 | Фасад. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 21. | г. Кимовск, ул. Ленина, д. 23 | 392,60 | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 22. | г. Кимовск, ул. Ленина, д. 28 | 1 032,10 | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 23. | г. Кимовск, ул. Ленина, д. 46 | 1 533,20 | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 24. | г. Кимовск, ул. Ленина, д. 5-а | 246,40 | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 25. | г. Кимовск, ул. Ленина, д. 56 | 275,80 | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 26. | г. Кимовск, ул. Ленина, д. 8 | 399,60 | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (п. 26 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=BF24A467DD7CC7A11BE2AF5CB3D1CD8FB2340030FCD485F8342348879472D63161B6ED399B0FF12BA483348E3860A14924659647D99DED5057FDAFuANBL) правительства Тульской области от 08.11.2019 N 530) | | | | | |
| 27. | исключен. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=BF24A467DD7CC7A11BE2AF5CB3D1CD8FB2340030F4DD83FE362A158D9C2BDA3366B9B22E9C46FD2AA4833085363FA45C353D9B4FCF82ED4F4BFFADA8u6N0L) правительства Тульской области от 30.12.2019 N 686 | | | | |
| [27](consultantplus://offline/ref=BF24A467DD7CC7A11BE2AF5CB3D1CD8FB2340030F4DD83FE362A158D9C2BDA3366B9B22E9C46FD2AA4833085363FA45C353D9B4FCF82ED4F4BFFADA8u6N0L). | г. Кимовск, ул. Октябрьская, д. 17 | 701,50 | Фасад. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (пункт в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=BF24A467DD7CC7A11BE2AF5CB3D1CD8FB2340030FCDA8BF7312348879472D63161B6ED399B0FF12BA48333843860A14924659647D99DED5057FDAFuANBL) правительства Тульской области от 20.08.2019 N 386) | | | | | |
| [28](consultantplus://offline/ref=BF24A467DD7CC7A11BE2AF5CB3D1CD8FB2340030F4DD83FE362A158D9C2BDA3366B9B22E9C46FD2AA4833085363FA45C353D9B4FCF82ED4F4BFFADA8u6N0L). | г. Кимовск, ул. Октябрьская, д. 23 | 518,80 | Фасад. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| [29](consultantplus://offline/ref=BF24A467DD7CC7A11BE2AF5CB3D1CD8FB2340030F4DD83FE362A158D9C2BDA3366B9B22E9C46FD2AA4833085363FA45C353D9B4FCF82ED4F4BFFADA8u6N0L). | г. Кимовск, ул. Октябрьская, д. 31 | 407,10 | Крыша, фасад. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| [30](consultantplus://offline/ref=BF24A467DD7CC7A11BE2AF5CB3D1CD8FB2340030F4DD83FE362A158D9C2BDA3366B9B22E9C46FD2AA4833085363FA45C353D9B4FCF82ED4F4BFFADA8u6N0L). | г. Кимовск, ул. Октябрьская, д. 45 | 745,40 | Крыша, фасад. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| [31](consultantplus://offline/ref=BF24A467DD7CC7A11BE2AF5CB3D1CD8FB2340030F4DD83FE362A158D9C2BDA3366B9B22E9C46FD2AA4833085363FA45C353D9B4FCF82ED4F4BFFADA8u6N0L). | г. Кимовск, ул. Павлова, д. 31 | 1 327,20 | Крыша. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| [32](consultantplus://offline/ref=BF24A467DD7CC7A11BE2AF5CB3D1CD8FB2340030F4DD83FE362A158D9C2BDA3366B9B22E9C46FD2AA4833085363FA45C353D9B4FCF82ED4F4BFFADA8u6N0L). | г. Кимовск, ул. Толстого, д. 23-б | 629,80 | Крыша, фасад. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| [33](consultantplus://offline/ref=BF24A467DD7CC7A11BE2AF5CB3D1CD8FB2340030F4DD83FE362A158D9C2BDA3366B9B22E9C46FD2AA4833085363FA45C353D9B4FCF82ED4F4BFFADA8u6N0L). | г. Кимовск, ул. Шевченко, д. 9 | 406,60 | Крыша. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| [34](consultantplus://offline/ref=BF24A467DD7CC7A11BE2AF5CB3D1CD8FB2340030F4DD83FE362A158D9C2BDA3366B9B22E9C46FD2AA4833085363FA45C353D9B4FCF82ED4F4BFFADA8u6N0L). | пгт Новольвовск, пер. Центральный, д. 4 | 662,40 | Крыша. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| [35](consultantplus://offline/ref=BF24A467DD7CC7A11BE2AF5CB3D1CD8FB2340030F4DD83FE362A158D9C2BDA3366B9B22E9C46FD2AA4833085363FA45C353D9B4FCF82ED4F4BFFADA8u6N0L). | пгт Новольвовск, ул. Центральная, д. 6 | 619,80 | Внутридомовая система теплоснабжения. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| [36](consultantplus://offline/ref=BF24A467DD7CC7A11BE2AF5CB3D1CD8FB2340030F4DD83FE362A158D9C2BDA3366B9B22E9C46FD2AA4833085363FA45C353D9B4FCF82ED4F4BFFADA8u6N0L). | Подготовка проектной (сметной) документации на капитальный ремонт многоквартирных домов, выполнение которого запланировано в 2019 - 2020 гг. | | | | Фонд капитального ремонта |
|  |  | 22 630,60 |  |  |  |
| Муниципальное образование Киреевский район | | | | | |
| 1. | г. Киреевск, ул. Ленина, д. 20 | 1 809,80 | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 2. | г. Киреевск, ул. Мира, д. 14 | 348,50 | Крыша. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (п. 2 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=BF24A467DD7CC7A11BE2AF5CB3D1CD8FB2340030FCD485F8342348879472D63161B6ED399B0FF12BA48335873860A14924659647D99DED5057FDAFuANBL) правительства Тульской области от 08.11.2019 N 530) | | | | | |
| 3. | г. Киреевск, ул. Титова, д. 1 | 432,30 | Крыша. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (п. 3 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=BF24A467DD7CC7A11BE2AF5CB3D1CD8FB2340030FCDA81F6352348879472D63161B6ED399B0FF12BA48333823860A14924659647D99DED5057FDAFuANBL) правительства Тульской области от 15.07.2019 N 271) | | | | | |
| 4. | п. Октябрьский, пер. Парковый, д. 5 | 625,10 | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 5. | п. Октябрьский, пер. Парковый, д. 6 | 645,40 | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 6. | исключен. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=BF24A467DD7CC7A11BE2AF5CB3D1CD8FB2340030FCD485F8342348879472D63161B6ED399B0FF12BA48335853860A14924659647D99DED5057FDAFuANBL) правительства Тульской области от 08.11.2019 N 530 | | | | |
| [6](consultantplus://offline/ref=BF24A467DD7CC7A11BE2AF5CB3D1CD8FB2340030FCD485F8342348879472D63161B6ED399B0FF12BA48335853860A14924659647D99DED5057FDAFuANBL). | Подготовка проектной (сметной) документации на капитальный ремонт многоквартирных домов, выполнение которого запланировано в 2019 - 2020 гг. | | | | Фонд капитального ремонта |
|  |  | 4 330,90 |  |  |  |
| Муниципальное образование Куркинский район | | | | | |
| 1. | д. Шаховское, ул. Центральная, д. 19 | 646,20 | Фасад, внутридомовая система электроснабжения. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 2. | д. Шаховское, ул. Школьная, д. 1 | 646,20 | Фасад. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 3. | исключен. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=BF24A467DD7CC7A11BE2AF5CB3D1CD8FB2340030FCD485F8342348879472D63161B6ED399B0FF12BA48335823860A14924659647D99DED5057FDAFuANBL) правительства Тульской области от 08.11.2019 N 530 | | | | |
| [3](consultantplus://offline/ref=BF24A467DD7CC7A11BE2AF5CB3D1CD8FB2340030FCD485F8342348879472D63161B6ED399B0FF12BA48335823860A14924659647D99DED5057FDAFuANBL). | р.п. Куркино, ул. Комсомольская, д. 5 | 1 825,90 | Фасад, внутридомовая система электроснабжения. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| [4](consultantplus://offline/ref=BF24A467DD7CC7A11BE2AF5CB3D1CD8FB2340030FCD485F8342348879472D63161B6ED399B0FF12BA48335823860A14924659647D99DED5057FDAFuANBL). | р.п. Куркино, ул. Ленина, д. 4 | 2 891,50 | Фасад, внутридомовая система электроснабжения. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| [5](consultantplus://offline/ref=BF24A467DD7CC7A11BE2AF5CB3D1CD8FB2340030FCD485F8342348879472D63161B6ED399B0FF12BA48335823860A14924659647D99DED5057FDAFuANBL). | р.п. Куркино, ул. Ленина, д. 9 | 828,24 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| [6](consultantplus://offline/ref=BF24A467DD7CC7A11BE2AF5CB3D1CD8FB2340030FCD485F8342348879472D63161B6ED399B0FF12BA48335823860A14924659647D99DED5057FDAFuANBL). | Подготовка проектной (сметной) документации на капитальный ремонт многоквартирных домов, выполнение которого запланировано в 2019 - 2020 гг. | | | | Фонд капитального ремонта |
|  |  | 7 482,04 |  |  |  |
| Муниципальное образование город Новомосковск | | | | | |
| 1. | г. Новомосковск, мкр. Сокольники, ул. Гагарина, д. 10 | 1 172,60 | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 2. | г. Новомосковск, мкр. Сокольники, ул. Гагарина, д. 11 | 1 588,10 | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 3. | г. Новомосковск, мкр. Сокольники, ул. Гагарина, д. 16 | 2 123,90 | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 4. | г. Новомосковск, мкр. Сокольники, ул. Гагарина, д. 17 | 730,20 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 5. | г. Новомосковск, мкр. Сокольники, ул. Гагарина, д. 19 | 728,20 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 6. | г. Новомосковск, мкр. Сокольники, ул. Гагарина, д. 20 | 1 092,00 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения. Установка коллективного (общедомового) прибора учета потребления тепловой энергии. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (п. 6 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=BF24A467DD7CC7A11BE2AF5CB3D1CD8FB2340030F4DD83FE362A158D9C2BDA3366B9B22E9C46FD2AA4833085353FA45C353D9B4FCF82ED4F4BFFADA8u6N0L) правительства Тульской области от 30.12.2019 N 686) | | | | | |
| 7. | г. Новомосковск, мкр. Сокольники, ул. Гагарина, д. 21 | 1 847,90 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 8. | г. Новомосковск, мкр. Сокольники, ул. Гагарина, д. 22 | 1 094,60 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения. Установка коллективного (общедомового) прибора учета потребления тепловой энергии. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (п. 8 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=BF24A467DD7CC7A11BE2AF5CB3D1CD8FB2340030F4DD83FE362A158D9C2BDA3366B9B22E9C46FD2AA48330853B3FA45C353D9B4FCF82ED4F4BFFADA8u6N0L) правительства Тульской области от 30.12.2019 N 686) | | | | | |
| 9. | г. Новомосковск, мкр. Сокольники, ул. Гагарина, д. 24/7 | 1 101,30 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения. Установка коллективного (общедомового) прибора учета потребления тепловой энергии. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (п. 9 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=BF24A467DD7CC7A11BE2AF5CB3D1CD8FB2340030F4DD83FE362A158D9C2BDA3366B9B22E9C46FD2AA48330853A3FA45C353D9B4FCF82ED4F4BFFADA8u6N0L) правительства Тульской области от 30.12.2019 N 686) | | | | | |
| 10. | г. Новомосковск, мкр. Сокольники, ул. Гагарина, д. 9 | 1 100,00 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 11. | г. Новомосковск, мкр. Сокольники, ул. Горького, д. 1/7 | 1 326,50 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 12. | г. Новомосковск, мкр. Сокольники, ул. Горького, д. 2/9 | 721,50 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 13. | г. Новомосковск, мкр. Сокольники, ул. Горького, д. 3 | 428,40 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 14. | г. Новомосковск, мкр. Сокольники, ул. Горького, д. 5 | 422,40 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 15. | г. Новомосковск, мкр. Сокольники, ул. Горького, д. 7/6 | 713,40 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 16. | г. Новомосковск, мкр. Сокольники, ул. Горького, д. 9 | 733,24 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 17. | г. Новомосковск, мкр. Сокольники, ул. Комсомольская, д. 11 | 619,50 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 18. | г. Новомосковск, мкр. Сокольники, ул. Комсомольская, д. 15/22 | 628,40 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 19. | г. Новомосковск, мкр. Сокольники, ул. Комсомольская, д. 17/21 | 1 156,77 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (п. 19 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=BF24A467DD7CC7A11BE2AF5CB3D1CD8FB2340030F4DD83FE362A158D9C2BDA3366B9B22E9C46FD2AA4833082333FA45C353D9B4FCF82ED4F4BFFADA8u6N0L) правительства Тульской области от 30.12.2019 N 686) | | | | | |
| 20. | г. Новомосковск, мкр. Сокольники, ул. Комсомольская, д. 19 | 1 328,50 | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 21. | г. Новомосковск, мкр. Сокольники, ул. Комсомольская, д. 21/18 | 1 203,00 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 22. | г. Новомосковск, мкр. Сокольники, ул. Комсомольская, д. 4 | 612,30 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 23. | г. Новомосковск, мкр. Сокольники, ул. Комсомольская, д. 5/30 | 621,80 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 24. | г. Новомосковск, мкр. Сокольники, ул. Комсомольская, д. 7 | 732,90 | Внутридомовая система теплоснабжения. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 25. | г. Новомосковск, мкр. Сокольники, ул. Комсомольская, д. 8 | 626,10 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения. Установка коллективного (общедомового) прибора учета потребления тепловой энергии. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (п. 25 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=BF24A467DD7CC7A11BE2AF5CB3D1CD8FB2340030F4DD83FE362A158D9C2BDA3366B9B22E9C46FD2AA4833082323FA45C353D9B4FCF82ED4F4BFFADA8u6N0L) правительства Тульской области от 30.12.2019 N 686) | | | | | |
| 26. | г. Новомосковск, мкр. Сокольники, ул. Ленина, д. 1/10 | 1 029,40 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 27. | г. Новомосковск, мкр. Сокольники, ул. Ленина, д. 17 | 1 010,60 | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 28. | г. Новомосковск, мкр. Сокольники, ул. Ленина, д. 2/8 | 1 060,60 | Внутридомовая система теплоснабжения. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 29. | г. Новомосковск, мкр. Сокольники, ул. Ленина, д. 22/12 | 1058,40 | Фасад. Внутридомовые системы водоотведения, теплоснабжения. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (п. 29 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=BF24A467DD7CC7A11BE2AF5CB3D1CD8FB2340030FCDA8BF7312348879472D63161B6ED399B0FF12BA48333853860A14924659647D99DED5057FDAFuANBL) правительства Тульской области от 20.08.2019 N 386) | | | | | |
| 30. | г. Новомосковск, мкр. Сокольники, ул. Ленина, д. 24-а | 625,90 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (п. 30 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=BF24A467DD7CC7A11BE2AF5CB3D1CD8FB2340030FCD485F8342348879472D63161B6ED399B0FF12BA48335803860A14924659647D99DED5057FDAFuANBL) правительства Тульской области от 08.11.2019 N 530) | | | | | |
| 31. | г. Новомосковск, мкр. Сокольники, ул. Ленина, д. 25 | 982,00 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 32. | г. Новомосковск, мкр. Сокольники, ул. Ленина, д. 28 | 1 509,90 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 33. | г. Новомосковск, мкр. Сокольники, ул. Ленина, д. 34/12 | 1 512,10 | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 34. | г. Новомосковск, мкр. Сокольники, ул. Ленина, д. 7 | 425,30 | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 35. | г. Новомосковск, мкр. Сокольники, ул. Ленина, д. 9 | 629,40 | Внутридомовая система теплоснабжения. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 36. | г. Новомосковск, мкр. Сокольники, ул. Луговая, д. 25 | 601,20 | Фасад. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 37. | г. Новомосковск, мкр. Сокольники, ул. Октябрьская, д. 3 | 442,30 | Внутридомовая система теплоснабжения. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 38. | г. Новомосковск, мкр. Сокольники, ул. Октябрьская, д. 5 | 636,10 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 39. | г. Новомосковск, мкр. Сокольники, ул. Октябрьская, д. 5-а | 656,60 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (п. 39 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=BF24A467DD7CC7A11BE2AF5CB3D1CD8FB2340030F4DD83FE362A158D9C2BDA3366B9B22E9C46FD2AA4833082313FA45C353D9B4FCF82ED4F4BFFADA8u6N0L) правительства Тульской области от 30.12.2019 N 686) | | | | | |
| 40. | г. Новомосковск, мкр. Сокольники, ул. Октябрьская, д. 7 | 632,10 | Внутридомовые системы водоснабжения, теплоснабжения. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 41. | г. Новомосковск, мкр. Сокольники, ул. Октябрьская, д. 7-а | 636,20 | Внутридомовые системы водоснабжения, теплоснабжения. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (п. 41 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=BF24A467DD7CC7A11BE2AF5CB3D1CD8FB2340030F4DD83FE362A158D9C2BDA3366B9B22E9C46FD2AA4833082303FA45C353D9B4FCF82ED4F4BFFADA8u6N0L) правительства Тульской области от 30.12.2019 N 686) | | | | | |
| 42. | г. Новомосковск, мкр. Сокольники, ул. Октябрьская, д. 9 | 412,10 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 43. | г. Новомосковск, мкр. Сокольники, ул. Олега Кошевого, д. 1/15 | 755,40 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 44. | г. Новомосковск, мкр. Сокольники, ул. Олега Кошевого, д. 5 | 407,80 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 45. | г. Новомосковск, мкр. Сокольники, ул. Олега Кошевого, д. 5-а | 649,80 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (п. 45 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=BF24A467DD7CC7A11BE2AF5CB3D1CD8FB2340030F4DD83FE362A158D9C2BDA3366B9B22E9C46FD2AA4833082373FA45C353D9B4FCF82ED4F4BFFADA8u6N0L) правительства Тульской области от 30.12.2019 N 686) | | | | | |
| 46. | г. Новомосковск, мкр. Сокольники, ул. Олега Кошевого, д. 6-а | 427,90 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (п. 46 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=BF24A467DD7CC7A11BE2AF5CB3D1CD8FB2340030F4DD83FE362A158D9C2BDA3366B9B22E9C46FD2AA4833082363FA45C353D9B4FCF82ED4F4BFFADA8u6N0L) правительства Тульской области от 30.12.2019 N 686) | | | | | |
| 47. | г. Новомосковск, мкр. Сокольники, ул. Олега Кошевого, д. 7 | 416,60 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 48. | г. Новомосковск, мкр. Сокольники, ул. Островского, д. 20 | 366,40 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 49. | г. Новомосковск, мкр. Сокольники, ул. Парковая, д. 1 | 614,10 | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 50. | г. Новомосковск, мкр. Сокольники, ул. Парковая, д. 11 | 594,60 | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 51. | г. Новомосковск, мкр. Сокольники, ул. Парковая, д. 13 | 588,70 | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 52. | г. Новомосковск, мкр. Сокольники, ул. Парковая, д. 15 | 610,90 | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 53. | г. Новомосковск, мкр. Сокольники, ул. Парковая, д. 3 | 618,40 | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 54. | г. Новомосковск, мкр. Сокольники, ул. Парковая, д. 5 | 624,90 | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения. Установка коллективного (общедомового) прибора учета потребления тепловой энергии. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (п. 54 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=BF24A467DD7CC7A11BE2AF5CB3D1CD8FB2340030F4DD83FE362A158D9C2BDA3366B9B22E9C46FD2AA4833082353FA45C353D9B4FCF82ED4F4BFFADA8u6N0L) правительства Тульской области от 30.12.2019 N 686) | | | | | |
| 55. | г. Новомосковск, мкр. Сокольники, ул. Пушкина, д. 13 | 634,20 | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 56. | г. Новомосковск, мкр. Сокольники, ул. Пушкина, д. 18-А | 624,70 | Фасад, внутридомовая система теплоснабжения. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (п. 56 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=BF24A467DD7CC7A11BE2AF5CB3D1CD8FB2340030F4DD83FE362A158D9C2BDA3366B9B22E9C46FD2AA4833082343FA45C353D9B4FCF82ED4F4BFFADA8u6N0L) правительства Тульской области от 30.12.2019 N 686) | | | | | |
| 57. | г. Новомосковск, мкр. Сокольники, ул. Советская, д. 10 | 622,70 | Фасад. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 58. | г. Новомосковск, мкр. Сокольники, ул. Советская, д. 11/15 | 1 179,30 | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (п. 58 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=BF24A467DD7CC7A11BE2AF5CB3D1CD8FB2340030FCD485F8342348879472D63161B6ED399B0FF12BA48336853860A14924659647D99DED5057FDAFuANBL) правительства Тульской области от 08.11.2019 N 530) | | | | | |
| 59. | г. Новомосковск, мкр. Сокольники, ул. Советская, д. 12 | 414,70 | Фасад. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 60. | г. Новомосковск, мкр. Сокольники, ул. Советская, д. 14/16 | 616,30 | Фасад. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 61. | г. Новомосковск, мкр. Сокольники, ул. Советская, д. 15 | 1 168,50 | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 62. | г. Новомосковск, мкр. Сокольники, ул. Советская, д. 16/17 | 1 156,20 | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 63. | г. Новомосковск, мкр. Сокольники, ул. Советская, д. 19 | 611,40 | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 64. | г. Новомосковск, мкр. Сокольники, ул. Советская, д. 2 | 418,20 | Фасад. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 65. | г. Новомосковск, мкр. Сокольники, ул. Советская, д. 22/14 | 1 179,80 | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (п. 65 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=BF24A467DD7CC7A11BE2AF5CB3D1CD8FB2340030FCD485F8342348879472D63161B6ED399B0FF12BA48336823860A14924659647D99DED5057FDAFuANBL) правительства Тульской области от 08.11.2019 N 530) | | | | | |
| 66. | исключен. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=BF24A467DD7CC7A11BE2AF5CB3D1CD8FB2340030FCD485F8342348879472D63161B6ED399B0FF12BA48337833860A14924659647D99DED5057FDAFuANBL) правительства Тульской области от 08.11.2019 N 530 | | | | |
| [66](consultantplus://offline/ref=BF24A467DD7CC7A11BE2AF5CB3D1CD8FB2340030FCD485F8342348879472D63161B6ED399B0FF12BA48337833860A14924659647D99DED5057FDAFuANBL). | г. Новомосковск, мкр. Сокольники, ул. Советская, д. 34/23 | 606,20 | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| [67](consultantplus://offline/ref=BF24A467DD7CC7A11BE2AF5CB3D1CD8FB2340030FCD485F8342348879472D63161B6ED399B0FF12BA48337833860A14924659647D99DED5057FDAFuANBL). | г. Новомосковск, мкр. Сокольники, ул. Советская, д. 6/19 | 753,50 | Фасад. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| [68](consultantplus://offline/ref=BF24A467DD7CC7A11BE2AF5CB3D1CD8FB2340030FCD485F8342348879472D63161B6ED399B0FF12BA48337833860A14924659647D99DED5057FDAFuANBL). | г. Новомосковск, мкр. Сокольники, ул. Советская, д. 8 | 417,80 | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| [69](consultantplus://offline/ref=BF24A467DD7CC7A11BE2AF5CB3D1CD8FB2340030FCD485F8342348879472D63161B6ED399B0FF12BA48337833860A14924659647D99DED5057FDAFuANBL). | г. Новомосковск, мкр. Сокольники, ул. Чкалова, д. 4 | 628,40 | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| [70](consultantplus://offline/ref=BF24A467DD7CC7A11BE2AF5CB3D1CD8FB2340030FCD485F8342348879472D63161B6ED399B0FF12BA48337833860A14924659647D99DED5057FDAFuANBL). | г. Новомосковск, мкр. Сокольники, ул. Чкалова, д. 6 | 952,90 | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| [71](consultantplus://offline/ref=BF24A467DD7CC7A11BE2AF5CB3D1CD8FB2340030FCD485F8342348879472D63161B6ED399B0FF12BA48337833860A14924659647D99DED5057FDAFuANBL). | г. Новомосковск, мкр. Сокольники, ул. Шахтерская, д. 21 | 427,30 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (пункт в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=BF24A467DD7CC7A11BE2AF5CB3D1CD8FB2340030FCDA8BF7312348879472D63161B6ED399B0FF12BA48333833860A14924659647D99DED5057FDAFuANBL) правительства Тульской области от 20.08.2019 N 386) | | | | | |
| 72. | г. Новомосковск, мкр. Сокольники, ул. Шахтерская, д. 21-а | 612,60 | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (п. 72 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=BF24A467DD7CC7A11BE2AF5CB3D1CD8FB2340030F4DD83FE362A158D9C2BDA3366B9B22E9C46FD2AA48330823B3FA45C353D9B4FCF82ED4F4BFFADA8u6N0L) правительства Тульской области от 30.12.2019 N 686) | | | | | |
| [73](consultantplus://offline/ref=BF24A467DD7CC7A11BE2AF5CB3D1CD8FB2340030FCD485F8342348879472D63161B6ED399B0FF12BA48337833860A14924659647D99DED5057FDAFuANBL). | г. Новомосковск, мкр. Сокольники, ул. Шахтерская, д. 23/1 | 2 516,20 | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| [74](consultantplus://offline/ref=BF24A467DD7CC7A11BE2AF5CB3D1CD8FB2340030FCD485F8342348879472D63161B6ED399B0FF12BA48337833860A14924659647D99DED5057FDAFuANBL). | г. Новомосковск, мкр. Сокольники, ул. Шахтерская, д. 27 | 624,40 | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| [75](consultantplus://offline/ref=BF24A467DD7CC7A11BE2AF5CB3D1CD8FB2340030FCD485F8342348879472D63161B6ED399B0FF12BA48337833860A14924659647D99DED5057FDAFuANBL). | г. Новомосковск, мкр. Сокольники, ул. Шахтерская, д. 29 | 610,70 | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| [76](consultantplus://offline/ref=BF24A467DD7CC7A11BE2AF5CB3D1CD8FB2340030FCD485F8342348879472D63161B6ED399B0FF12BA48337833860A14924659647D99DED5057FDAFuANBL). | г. Новомосковск, мкр. Сокольники, ул. Шахтерская, д. 3 | 428,60 | Внутридомовая система теплоснабжения. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| [77](consultantplus://offline/ref=BF24A467DD7CC7A11BE2AF5CB3D1CD8FB2340030FCD485F8342348879472D63161B6ED399B0FF12BA48337833860A14924659647D99DED5057FDAFuANBL). | г. Новомосковск, мкр. Сокольники, ул. Шахтерская, д. 33/2 | 628,00 | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| [78](consultantplus://offline/ref=BF24A467DD7CC7A11BE2AF5CB3D1CD8FB2340030FCD485F8342348879472D63161B6ED399B0FF12BA48337833860A14924659647D99DED5057FDAFuANBL). | г. Новомосковск, мкр. Сокольники, ул. Шахтерская, д. 35/1 | 631,00 | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| [79](consultantplus://offline/ref=BF24A467DD7CC7A11BE2AF5CB3D1CD8FB2340030FCD485F8342348879472D63161B6ED399B0FF12BA48337833860A14924659647D99DED5057FDAFuANBL). | г. Новомосковск, мкр. Сокольники, ул. Шахтерская, д. 5 | 428,00 | Внутридомовая система теплоснабжения. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| [80](consultantplus://offline/ref=BF24A467DD7CC7A11BE2AF5CB3D1CD8FB2340030FCD485F8342348879472D63161B6ED399B0FF12BA48337833860A14924659647D99DED5057FDAFuANBL). | г. Новомосковск, мкр. Сокольники, ул. Школьная, д. 3 | 626,40 | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| [81](consultantplus://offline/ref=BF24A467DD7CC7A11BE2AF5CB3D1CD8FB2340030FCD485F8342348879472D63161B6ED399B0FF12BA48337833860A14924659647D99DED5057FDAFuANBL). | г. Новомосковск, мкр. Сокольники, ул. Школьная, д. 5 | 624,60 | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| [82](consultantplus://offline/ref=BF24A467DD7CC7A11BE2AF5CB3D1CD8FB2340030FCD485F8342348879472D63161B6ED399B0FF12BA48337833860A14924659647D99DED5057FDAFuANBL). | г. Новомосковск, мкр. Сокольники, ул. Школьная, д. 7 | 622,30 | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 84 - 87. | исключены. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=BF24A467DD7CC7A11BE2AF5CB3D1CD8FB2340030FCDA81F6352348879472D63161B6ED399B0FF12BA483338F3860A14924659647D99DED5057FDAFuANBL) правительства Тульской области от 15.07.2019 N 271 | | | | |
| 83. | г. Новомосковск, ул. Бережного, д. 21 | 5 030,90 | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения. Установка коллективного (общедомового) прибора учета потребления холодной воды. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (п. 83 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=BF24A467DD7CC7A11BE2AF5CB3D1CD8FB2340030F4DD83FE362A158D9C2BDA3366B9B22E9C46FD2AA48330823A3FA45C353D9B4FCF82ED4F4BFFADA8u6N0L) правительства Тульской области от 30.12.2019 N 686) | | | | | |
| [84](consultantplus://offline/ref=BF24A467DD7CC7A11BE2AF5CB3D1CD8FB2340030FCD485F8342348879472D63161B6ED399B0FF12BA48337833860A14924659647D99DED5057FDAFuANBL). | г. Новомосковск, ул. Гражданская, д. 13 | 417,40 | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 85. | г. Новомосковск, ул. Кирова, д. 1/16 | 1 822,80 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения. Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления холодной воды, тепловой энергии. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (п. 85 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=BF24A467DD7CC7A11BE2AF5CB3D1CD8FB2340030F4DD83FE362A158D9C2BDA3366B9B22E9C46FD2AA4833083333FA45C353D9B4FCF82ED4F4BFFADA8u6N0L) правительства Тульской области от 30.12.2019 N 686) | | | | | |
| 86. | г. Новомосковск, ул. Кирова, д. 7 | 1 081,90 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения. Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления холодной воды, тепловой энергии. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (п. 86 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=BF24A467DD7CC7A11BE2AF5CB3D1CD8FB2340030F4DD83FE362A158D9C2BDA3366B9B22E9C46FD2AA4833083323FA45C353D9B4FCF82ED4F4BFFADA8u6N0L) правительства Тульской области от 30.12.2019 N 686) | | | | | |
| 87. | г. Новомосковск, ул. Кирова, д. 8 | 1 054,70 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения. Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления холодной воды, тепловой энергии. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (п. 87 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=BF24A467DD7CC7A11BE2AF5CB3D1CD8FB2340030F4DD83FE362A158D9C2BDA3366B9B22E9C46FD2AA4833083313FA45C353D9B4FCF82ED4F4BFFADA8u6N0L) правительства Тульской области от 30.12.2019 N 686) | | | | | |
| 93. | исключен. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=BF24A467DD7CC7A11BE2AF5CB3D1CD8FB2340030FCDA81F6352348879472D63161B6ED399B0FF12BA483338F3860A14924659647D99DED5057FDAFuANBL) правительства Тульской области от 15.07.2019 N 271 | | | | |
| [88](consultantplus://offline/ref=BF24A467DD7CC7A11BE2AF5CB3D1CD8FB2340030FCD485F8342348879472D63161B6ED399B0FF12BA48337833860A14924659647D99DED5057FDAFuANBL). | г. Новомосковск, ул. Коммунистическая, д. 57-а | 382,20 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (пункт в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=BF24A467DD7CC7A11BE2AF5CB3D1CD8FB2340030FCD485F8342348879472D63161B6ED399B0FF12BA48336803860A14924659647D99DED5057FDAFuANBL) правительства Тульской области от 08.11.2019 N 530) | | | | | |
| 89. | г. Новомосковск, ул. Комсомольская, д. 37 | 1 464,00 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения. Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления холодной воды, тепловой энергии. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (п. 89 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=BF24A467DD7CC7A11BE2AF5CB3D1CD8FB2340030F4DD83FE362A158D9C2BDA3366B9B22E9C46FD2AA4833083303FA45C353D9B4FCF82ED4F4BFFADA8u6N0L) правительства Тульской области от 30.12.2019 N 686) | | | | | |
| 90. | г. Новомосковск, ул. Кукунина, д. 20-а | 383,10 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (п. 90 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=BF24A467DD7CC7A11BE2AF5CB3D1CD8FB2340030F4DD83FE362A158D9C2BDA3366B9B22E9C46FD2AA4833083373FA45C353D9B4FCF82ED4F4BFFADA8u6N0L) правительства Тульской области от 30.12.2019 N 686) | | | | | |
| 97 - 98. | исключены. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=BF24A467DD7CC7A11BE2AF5CB3D1CD8FB2340030FCDA81F6352348879472D63161B6ED399B0FF12BA483338F3860A14924659647D99DED5057FDAFuANBL) правительства Тульской области от 15.07.2019 N 271 | | | | |
| 91. | г. Новомосковск, ул. Маяковского, д. 42-а | 381,40 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (п. 91 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=BF24A467DD7CC7A11BE2AF5CB3D1CD8FB2340030F4DD83FE362A158D9C2BDA3366B9B22E9C46FD2AA4833083363FA45C353D9B4FCF82ED4F4BFFADA8u6N0L) правительства Тульской области от 30.12.2019 N 686) | | | | | |
| 92. | г. Новомосковск, ул. Московская, д. 26 | 2 503,10 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения. Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления холодной воды, тепловой энергии. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (п. 92 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=BF24A467DD7CC7A11BE2AF5CB3D1CD8FB2340030F4DD83FE362A158D9C2BDA3366B9B22E9C46FD2AA4833083353FA45C353D9B4FCF82ED4F4BFFADA8u6N0L) правительства Тульской области от 30.12.2019 N 686) | | | | | |
| 93. | г. Новомосковск, ул. Садовского, д. 24 | 1 083,20 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения. Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления холодной воды, тепловой энергии. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (п. 93 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=BF24A467DD7CC7A11BE2AF5CB3D1CD8FB2340030F4DD83FE362A158D9C2BDA3366B9B22E9C46FD2AA4833083343FA45C353D9B4FCF82ED4F4BFFADA8u6N0L) правительства Тульской области от 30.12.2019 N 686) | | | | | |
| 94. | г. Новомосковск, ул. Садовского, д. 24-а | 1 084,20 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения. Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления холодной воды, тепловой энергии. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (п. 94 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=BF24A467DD7CC7A11BE2AF5CB3D1CD8FB2340030F4DD83FE362A158D9C2BDA3366B9B22E9C46FD2AA48330833B3FA45C353D9B4FCF82ED4F4BFFADA8u6N0L) правительства Тульской области от 30.12.2019 N 686) | | | | | |
| [95](consultantplus://offline/ref=BF24A467DD7CC7A11BE2AF5CB3D1CD8FB2340030FCD485F8342348879472D63161B6ED399B0FF12BA48337833860A14924659647D99DED5057FDAFuANBL). | г. Новомосковск, ул. Садовского, д. 28-а | 1 188,40 | Внутридомовая система водоотведения. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (пункт в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=BF24A467DD7CC7A11BE2AF5CB3D1CD8FB2340030FCD485F8342348879472D63161B6ED399B0FF12BA48337863860A14924659647D99DED5057FDAFuANBL) правительства Тульской области от 08.11.2019 N 530) | | | | | |
| [96](consultantplus://offline/ref=BF24A467DD7CC7A11BE2AF5CB3D1CD8FB2340030FCD485F8342348879472D63161B6ED399B0FF12BA48337833860A14924659647D99DED5057FDAFuANBL). | г. Новомосковск, ул. Свердлова, д. 14 | 619,50 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 97. | г. Новомосковск, ул. Свердлова, д. 21 | 2 343,80 | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения. Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления холодной воды, тепловой энергии. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (п. 97 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=BF24A467DD7CC7A11BE2AF5CB3D1CD8FB2340030F4DD83FE362A158D9C2BDA3366B9B22E9C46FD2AA48330833A3FA45C353D9B4FCF82ED4F4BFFADA8u6N0L) правительства Тульской области от 30.12.2019 N 686) | | | | | |
| 98. | г. Новомосковск, ул. Свердлова, д. 24/40 | 2 647,20 | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения. Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления холодной воды, тепловой энергии. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (п. 98 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=BF24A467DD7CC7A11BE2AF5CB3D1CD8FB2340030F4DD83FE362A158D9C2BDA3366B9B22E9C46FD2AA4833080333FA45C353D9B4FCF82ED4F4BFFADA8u6N0L) правительства Тульской области от 30.12.2019 N 686) | | | | | |
| [99](consultantplus://offline/ref=BF24A467DD7CC7A11BE2AF5CB3D1CD8FB2340030FCD485F8342348879472D63161B6ED399B0FF12BA48337833860A14924659647D99DED5057FDAFuANBL). | г. Новомосковск, ул. Свердлова, д. 9/27 | 577,20 | Внутридомовые системы водоотведения, теплоснабжения. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (пункт в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=BF24A467DD7CC7A11BE2AF5CB3D1CD8FB2340030FCDA81F6352348879472D63161B6ED399B0FF12BA48333813860A14924659647D99DED5057FDAFuANBL) правительства Тульской области от 15.07.2019 N 271) | | | | | |
| [100](consultantplus://offline/ref=BF24A467DD7CC7A11BE2AF5CB3D1CD8FB2340030FCD485F8342348879472D63161B6ED399B0FF12BA48337833860A14924659647D99DED5057FDAFuANBL). | ул. Березовая, д. 14 | 396,60 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| [101](consultantplus://offline/ref=BF24A467DD7CC7A11BE2AF5CB3D1CD8FB2340030FCD485F8342348879472D63161B6ED399B0FF12BA48337833860A14924659647D99DED5057FDAFuANBL). | ул. Березовая, д. 16 | 1 009,70 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| [102](consultantplus://offline/ref=BF24A467DD7CC7A11BE2AF5CB3D1CD8FB2340030FCD485F8342348879472D63161B6ED399B0FF12BA48337833860A14924659647D99DED5057FDAFuANBL). | ул. Березовая, д. 18 | 1 038,10 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| [103](consultantplus://offline/ref=BF24A467DD7CC7A11BE2AF5CB3D1CD8FB2340030FCD485F8342348879472D63161B6ED399B0FF12BA48337833860A14924659647D99DED5057FDAFuANBL). | ул. Березовая, д. 20 | 904,50 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| [104](consultantplus://offline/ref=BF24A467DD7CC7A11BE2AF5CB3D1CD8FB2340030FCD485F8342348879472D63161B6ED399B0FF12BA48337833860A14924659647D99DED5057FDAFuANBL). | ул. Березовая, д. 22 | 835,60 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| [105](consultantplus://offline/ref=BF24A467DD7CC7A11BE2AF5CB3D1CD8FB2340030FCD485F8342348879472D63161B6ED399B0FF12BA48337833860A14924659647D99DED5057FDAFuANBL). | ул. Присягина, д. 8/4 | 1 533,10 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (пункт в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=BF24A467DD7CC7A11BE2AF5CB3D1CD8FB2340030FCD485F8342348879472D63161B6ED399B0FF12BA48337873860A14924659647D99DED5057FDAFuANBL) правительства Тульской области от 08.11.2019 N 530) | | | | | |
| [106](consultantplus://offline/ref=BF24A467DD7CC7A11BE2AF5CB3D1CD8FB2340030FCD485F8342348879472D63161B6ED399B0FF12BA48337833860A14924659647D99DED5057FDAFuANBL). | ул. Маяковского, д. 3/3 | 1 068,60 | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| [107](consultantplus://offline/ref=BF24A467DD7CC7A11BE2AF5CB3D1CD8FB2340030FCD485F8342348879472D63161B6ED399B0FF12BA48337833860A14924659647D99DED5057FDAFuANBL). | ул. Октябрьская, д. 13/15 | 1 567,30 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| [108](consultantplus://offline/ref=BF24A467DD7CC7A11BE2AF5CB3D1CD8FB2340030FCD485F8342348879472D63161B6ED399B0FF12BA48337833860A14924659647D99DED5057FDAFuANBL). | ул. Октябрьская, д. 15 | 434,20 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| [109](consultantplus://offline/ref=BF24A467DD7CC7A11BE2AF5CB3D1CD8FB2340030FCD485F8342348879472D63161B6ED399B0FF12BA48337833860A14924659647D99DED5057FDAFuANBL). | ул. Октябрьская, д. 17 | 426,30 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| [110](consultantplus://offline/ref=BF24A467DD7CC7A11BE2AF5CB3D1CD8FB2340030FCD485F8342348879472D63161B6ED399B0FF12BA48337833860A14924659647D99DED5057FDAFuANBL). | ул. Октябрьская, д. 19 | 1 003,60 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| [111](consultantplus://offline/ref=BF24A467DD7CC7A11BE2AF5CB3D1CD8FB2340030FCD485F8342348879472D63161B6ED399B0FF12BA48337833860A14924659647D99DED5057FDAFuANBL). | ул. Октябрьская, д. 21-а | 610,90 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 112. | ул. Октябрьская, д. 29-а | 1 372,60 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения. Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления холодной воды, тепловой энергии. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (п. 112 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=BF24A467DD7CC7A11BE2AF5CB3D1CD8FB2340030F4DD83FE362A158D9C2BDA3366B9B22E9C46FD2AA4833080323FA45C353D9B4FCF82ED4F4BFFADA8u6N0L) правительства Тульской области от 30.12.2019 N 686) | | | | | |
| [113](consultantplus://offline/ref=BF24A467DD7CC7A11BE2AF5CB3D1CD8FB2340030FCD485F8342348879472D63161B6ED399B0FF12BA48337833860A14924659647D99DED5057FDAFuANBL). | ул. Комсомольская, д. 23/27 | 6 993,70 | Внутридомовая система электроснабжения | На специальном счете | Средства собственников |
| (пункт в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=BF24A467DD7CC7A11BE2AF5CB3D1CD8FB2340030FCD485F8342348879472D63161B6ED399B0FF12BA48337843860A14924659647D99DED5057FDAFuANBL) правительства Тульской области от 08.11.2019 N 530) | | | | | |
| [114](consultantplus://offline/ref=BF24A467DD7CC7A11BE2AF5CB3D1CD8FB2340030FCD485F8342348879472D63161B6ED399B0FF12BA48337833860A14924659647D99DED5057FDAFuANBL). | ул. Комсомольская, д. 38/15 | 8 819,70 | Внутридомовая система водоотведения | На специальном счете | Средства собственников |
| (пункт в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=BF24A467DD7CC7A11BE2AF5CB3D1CD8FB2340030FCD485F8342348879472D63161B6ED399B0FF12BA48337853860A14924659647D99DED5057FDAFuANBL) правительства Тульской области от 08.11.2019 N 530) | | | | | |
| 123. | исключен. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=BF24A467DD7CC7A11BE2AF5CB3D1CD8FB2340030FCDA81F6352348879472D63161B6ED399B0FF12BA483338F3860A14924659647D99DED5057FDAFuANBL) правительства Тульской области от 15.07.2019 N 271 | | | | |
| [115](consultantplus://offline/ref=BF24A467DD7CC7A11BE2AF5CB3D1CD8FB2340030FCD485F8342348879472D63161B6ED399B0FF12BA48337833860A14924659647D99DED5057FDAFuANBL). | ул. Комсомольская, д. 21/34 | 5 528,60 | Внутридомовая система электроснабжения | На специальном счете | Средства собственников |
| (пункт в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=BF24A467DD7CC7A11BE2AF5CB3D1CD8FB2340030FCD485F8342348879472D63161B6ED399B0FF12BA48337823860A14924659647D99DED5057FDAFuANBL) правительства Тульской области от 08.11.2019 N 530) | | | | | |
| [116](consultantplus://offline/ref=BF24A467DD7CC7A11BE2AF5CB3D1CD8FB2340030FCD485F8342348879472D63161B6ED399B0FF12BA48337833860A14924659647D99DED5057FDAFuANBL). | ул. Вокзальная, д. 52 | 1 307,40 | Фасад. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| [117](consultantplus://offline/ref=BF24A467DD7CC7A11BE2AF5CB3D1CD8FB2340030FCD485F8342348879472D63161B6ED399B0FF12BA48337833860A14924659647D99DED5057FDAFuANBL). | ул. Вокзальная, д. 56 | 10 043,20 | Крыша. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| [118](consultantplus://offline/ref=BF24A467DD7CC7A11BE2AF5CB3D1CD8FB2340030FCD485F8342348879472D63161B6ED399B0FF12BA48337833860A14924659647D99DED5057FDAFuANBL). | ул. Московская, д. 27-а | 5 125,90 | Фасад. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| [119](consultantplus://offline/ref=BF24A467DD7CC7A11BE2AF5CB3D1CD8FB2340030FCD485F8342348879472D63161B6ED399B0FF12BA48337833860A14924659647D99DED5057FDAFuANBL). | ул. Свердлова, д. 38/40 | 3 109,90 | Крыша. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| [120](consultantplus://offline/ref=BF24A467DD7CC7A11BE2AF5CB3D1CD8FB2340030FCD485F8342348879472D63161B6ED399B0FF12BA48337833860A14924659647D99DED5057FDAFuANBL). | ул. Малая Зеленая, д. 3 | 704,20 | Крыша. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| [121](consultantplus://offline/ref=BF24A467DD7CC7A11BE2AF5CB3D1CD8FB2340030FCD485F8342348879472D63161B6ED399B0FF12BA48337833860A14924659647D99DED5057FDAFuANBL). | ул. Малая Зеленая, д. 5 | 1 124,90 | Крыша. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| [122](consultantplus://offline/ref=BF24A467DD7CC7A11BE2AF5CB3D1CD8FB2340030FCD485F8342348879472D63161B6ED399B0FF12BA48337833860A14924659647D99DED5057FDAFuANBL). | ул. Маяковского, д. 39 | 1 702,50 | Крыша. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| [123](consultantplus://offline/ref=BF24A467DD7CC7A11BE2AF5CB3D1CD8FB2340030FCD485F8342348879472D63161B6ED399B0FF12BA48337833860A14924659647D99DED5057FDAFuANBL). | ул. Кукунина, д. 22/21 | 2 548,70 | Крыша. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| [124](consultantplus://offline/ref=BF24A467DD7CC7A11BE2AF5CB3D1CD8FB2340030FCD485F8342348879472D63161B6ED399B0FF12BA48337833860A14924659647D99DED5057FDAFuANBL). | ул. Куйбышева, д. 24 | 3 418,00 | Крыша. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| [125](consultantplus://offline/ref=BF24A467DD7CC7A11BE2AF5CB3D1CD8FB2340030FCD485F8342348879472D63161B6ED399B0FF12BA48337833860A14924659647D99DED5057FDAFuANBL). | ул. Бережного, д. 3 | 4 935,90 | Крыша. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| [126](consultantplus://offline/ref=BF24A467DD7CC7A11BE2AF5CB3D1CD8FB2340030FCD485F8342348879472D63161B6ED399B0FF12BA48337833860A14924659647D99DED5057FDAFuANBL). | г. Новомосковск, ул. Кирова, д. 6/28 | 5 070,70 | Внутридомовая система теплоснабжения. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 127. | г. Новомосковск, ул. Московская, д. 19/26 | 5 485,00 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения. Установка коллективного (общедомового) прибора учета потребления холодной воды. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (п. 127 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=BF24A467DD7CC7A11BE2AF5CB3D1CD8FB2340030F4DD83FE362A158D9C2BDA3366B9B22E9C46FD2AA4833080313FA45C353D9B4FCF82ED4F4BFFADA8u6N0L) правительства Тульской области от 30.12.2019 N 686) | | | | | |
| [129](consultantplus://offline/ref=BF24A467DD7CC7A11BE2AF5CB3D1CD8FB2340030FCDA81F6352348879472D63161B6ED399B0FF12BA483338F3860A14924659647D99DED5057FDAFuANBL) - [130](consultantplus://offline/ref=BF24A467DD7CC7A11BE2AF5CB3D1CD8FB2340030FCDA81F6352348879472D63161B6ED399B0FF12BA483338F3860A14924659647D99DED5057FDAFuANBL) | исключены. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=BF24A467DD7CC7A11BE2AF5CB3D1CD8FB2340030FCD485F8342348879472D63161B6ED399B0FF12BA48337833860A14924659647D99DED5057FDAFuANBL) правительства Тульской области от 08.11.2019 N 530 | | | | |
| [128](consultantplus://offline/ref=BF24A467DD7CC7A11BE2AF5CB3D1CD8FB2340030FCD485F8342348879472D63161B6ED399B0FF12BA48337833860A14924659647D99DED5057FDAFuANBL). | г. Новомосковск, ул. Коммунистическая, 51 | 812,70 | Фасад. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| [129](consultantplus://offline/ref=BF24A467DD7CC7A11BE2AF5CB3D1CD8FB2340030FCD485F8342348879472D63161B6ED399B0FF12BA48337833860A14924659647D99DED5057FDAFuANBL). | ул. Дзержинского, д. 16 | 2 652,40 | Фасад. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| [130](consultantplus://offline/ref=BF24A467DD7CC7A11BE2AF5CB3D1CD8FB2340030FCD485F8342348879472D63161B6ED399B0FF12BA48337833860A14924659647D99DED5057FDAFuANBL). | Подготовка проектной (сметной) документации на капитальный ремонт многоквартирных домов, выполнение которого запланировано в 2019 - 2020 гг. | | | | Фонд капитального ремонта |
|  |  | 178 652,01 |  |  |  |
| Муниципальное образование Одоевский район | | | | | |
| 1. | п. Стрелецкий, ул. Школьная, д. 13 | 379,60 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 2. | р.п. Одоев, ул. 50 лет Октября, д. 64 | 705,00 | Фасад. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 3. | р.п. Одоев, ул. 50 лет Октября, д. 64-а | 716,20 | Фасад. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (п. 3 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=BF24A467DD7CC7A11BE2AF5CB3D1CD8FB2340030F4DD83FE362A158D9C2BDA3366B9B22E9C46FD2AA4833080373FA45C353D9B4FCF82ED4F4BFFADA8u6N0L) правительства Тульской области от 30.12.2019 N 686) | | | | | |
| 4. | р.п. Одоев, ул. 50 лет Октября, д. 66 | 645,40 | Фасад. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 5. | р.п. Одоев, ул. 50 лет Октября, д. 70 | 710,40 | Фасад. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 6. | р.п. Одоев, ул. 50 лет Октября, д. 72-а | 706,00 | Фасад. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (п. 6 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=BF24A467DD7CC7A11BE2AF5CB3D1CD8FB2340030F4DD83FE362A158D9C2BDA3366B9B22E9C46FD2AA4833080353FA45C353D9B4FCF82ED4F4BFFADA8u6N0L) правительства Тульской области от 30.12.2019 N 686) | | | | | |
| 7. | р.п. Одоев, ул. Карла Маркса, д. 65 | 420,40 | Фасад. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (п. 7 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=BF24A467DD7CC7A11BE2AF5CB3D1CD8FB2340030FCDA81F6352348879472D63161B6ED399B0FF12BA48334863860A14924659647D99DED5057FDAFuANBL) правительства Тульской области от 15.07.2019 N 271) | | | | | |
| 8. | исключен. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=BF24A467DD7CC7A11BE2AF5CB3D1CD8FB2340030FCD485F8342348879472D63161B6ED399B0FF12BA48338863860A14924659647D99DED5057FDAFuANBL) правительства Тульской области от 08.11.2019 N 530 | | | | |
| [8](consultantplus://offline/ref=BF24A467DD7CC7A11BE2AF5CB3D1CD8FB2340030FCD485F8342348879472D63161B6ED399B0FF12BA48338863860A14924659647D99DED5057FDAFuANBL). | р.п. Одоев, ул. Первомайская, д. 30 | 698,60 | Фасад. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| [9](consultantplus://offline/ref=BF24A467DD7CC7A11BE2AF5CB3D1CD8FB2340030FCD485F8342348879472D63161B6ED399B0FF12BA48338863860A14924659647D99DED5057FDAFuANBL). | р.п. Одоев, ул. Первомайская, д. 32 | 705,10 | Фасад. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| [10](consultantplus://offline/ref=BF24A467DD7CC7A11BE2AF5CB3D1CD8FB2340030FCD485F8342348879472D63161B6ED399B0FF12BA48338863860A14924659647D99DED5057FDAFuANBL). | исключен. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=BF24A467DD7CC7A11BE2AF5CB3D1CD8FB2340030F4DD83FE362A158D9C2BDA3366B9B22E9C46FD2AA4833080343FA45C353D9B4FCF82ED4F4BFFADA8u6N0L) правительства Тульской области от 30.12.2019 N 686 | | | | |
| [10](consultantplus://offline/ref=BF24A467DD7CC7A11BE2AF5CB3D1CD8FB2340030F4DD83FE362A158D9C2BDA3366B9B22E9C46FD2AA4833080343FA45C353D9B4FCF82ED4F4BFFADA8u6N0L). | с. Рылево, ул. Центральная, д. 5 | 366,60 | Фасад. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| [11](consultantplus://offline/ref=BF24A467DD7CC7A11BE2AF5CB3D1CD8FB2340030F4DD83FE362A158D9C2BDA3366B9B22E9C46FD2AA4833080343FA45C353D9B4FCF82ED4F4BFFADA8u6N0L). | Подготовка проектной (сметной) документации на капитальный ремонт многоквартирных домов, выполнение которого запланировано в 2019 - 2020 гг. | | | | Фонд капитального ремонта |
|  |  | 6 521,10 |  |  |  |
| Муниципальное образование Плавский район | | | | | |
| 1. | г. Плавск, п. Белая Гора, д. 2 | 309,50 | Крыша. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 2. | г. Плавск, ул. Октябрьская, д. 1 | 380,00 | Внутридомовая система теплоснабжения. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 3. | исключен. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=BF24A467DD7CC7A11BE2AF5CB3D1CD8FB2340030FCDA8BF7312348879472D63161B6ED399B0FF12BA48333803860A14924659647D99DED5057FDAFuANBL) правительства Тульской области от 20.08.2019 N 386 | | | | |
| 3. | г. Плавск, ул. Октябрьская, д. 3 | 646,30 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения. Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления холодной воды, тепловой энергии. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (п. 3 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=BF24A467DD7CC7A11BE2AF5CB3D1CD8FB2340030F4DD83FE362A158D9C2BDA3366B9B22E9C46FD2AA48330803B3FA45C353D9B4FCF82ED4F4BFFADA8u6N0L) правительства Тульской области от 30.12.2019 N 686) | | | | | |
| [4](consultantplus://offline/ref=BF24A467DD7CC7A11BE2AF5CB3D1CD8FB2340030FCDA8BF7312348879472D63161B6ED399B0FF12BA48333803860A14924659647D99DED5057FDAFuANBL). | п. Молочные Дворы, ул. Парковая, д. 1 | 386,30 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| [5](consultantplus://offline/ref=BF24A467DD7CC7A11BE2AF5CB3D1CD8FB2340030FCDA8BF7312348879472D63161B6ED399B0FF12BA48333803860A14924659647D99DED5057FDAFuANBL). | п. Молочные Дворы, ул. Парковая, д. 3 | 382,40 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| [6](consultantplus://offline/ref=BF24A467DD7CC7A11BE2AF5CB3D1CD8FB2340030FCDA8BF7312348879472D63161B6ED399B0FF12BA48333803860A14924659647D99DED5057FDAFuANBL). | п. Молочные Дворы, ул. Парковая, д. 5 | 385,10 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 7. | п. Молочные Дворы, ул. Садовая, д. 3 | 693,80 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения. Установка коллективного (общедомового) прибора учета потребления холодной воды. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (п. 7 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=BF24A467DD7CC7A11BE2AF5CB3D1CD8FB2340030F4DD83FE362A158D9C2BDA3366B9B22E9C46FD2AA4833081333FA45C353D9B4FCF82ED4F4BFFADA8u6N0L) правительства Тульской области от 30.12.2019 N 686) | | | | | |
| [8](consultantplus://offline/ref=BF24A467DD7CC7A11BE2AF5CB3D1CD8FB2340030FCDA8BF7312348879472D63161B6ED399B0FF12BA48333803860A14924659647D99DED5057FDAFuANBL). | Подготовка проектной (сметной) документации на капитальный ремонт многоквартирных домов, выполнение которого запланировано в 2019 - 2020 гг. | | | | Фонд капитального ремонта |
|  |  | 3 563,60 |  |  |  |
| Муниципальное образование Суворовский район | | | | | |
| 1. | г. Суворов, пр-т Мира, д. 25 | 1 041,70 | Внутридомовая система теплоснабжения. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (п. 1 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=BF24A467DD7CC7A11BE2AF5CB3D1CD8FB2340030FCD485F8342348879472D63161B6ED399B0FF12BA48338843860A14924659647D99DED5057FDAFuANBL) правительства Тульской области от 08.11.2019 N 530) | | | | | |
| 2. | г. Суворов, ул. Горького, д. 2 | 732,80 | Внутридомовая система электроснабжения. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 3. | г. Суворов, ул. Горького, д. 4 | 705,10 | Внутридомовая система электроснабжения. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 4. | г. Суворов, ул. Горького, д. 6 | 421,50 | Внутридомовая система электроснабжения. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 5. | г. Суворов, ул. Горького, д. 8 | 432,10 | Внутридомовая система электроснабжения. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 6. | г. Суворов, ул. Садовая, д. 4 | 945,20 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения. Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления холодной воды, тепловой энергии. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (п. 6 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=BF24A467DD7CC7A11BE2AF5CB3D1CD8FB2340030F4DD83FE362A158D9C2BDA3366B9B22E9C46FD2AA4833081323FA45C353D9B4FCF82ED4F4BFFADA8u6N0L) правительства Тульской области от 30.12.2019 N 686) | | | | | |
| 7. | г. Суворов, ул. Строителей, д. 10 | 432,80 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 8. | исключен. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=BF24A467DD7CC7A11BE2AF5CB3D1CD8FB2340030FCDA8BF7312348879472D63161B6ED399B0FF12BA48333813860A14924659647D99DED5057FDAFuANBL) правительства Тульской области от 20.08.2019 N 386 | | | | |
| [8](consultantplus://offline/ref=BF24A467DD7CC7A11BE2AF5CB3D1CD8FB2340030FCDA8BF7312348879472D63161B6ED399B0FF12BA48333813860A14924659647D99DED5057FDAFuANBL). | г. Суворов, ул. Строителей, д. 7 | 441,50 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| [9](consultantplus://offline/ref=BF24A467DD7CC7A11BE2AF5CB3D1CD8FB2340030FCDA8BF7312348879472D63161B6ED399B0FF12BA48333813860A14924659647D99DED5057FDAFuANBL). | исключен. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=BF24A467DD7CC7A11BE2AF5CB3D1CD8FB2340030FCD485F8342348879472D63161B6ED399B0FF12BA48338823860A14924659647D99DED5057FDAFuANBL) правительства Тульской области от 08.11.2019 N 530 | | | | |
| [9](consultantplus://offline/ref=BF24A467DD7CC7A11BE2AF5CB3D1CD8FB2340030FCD485F8342348879472D63161B6ED399B0FF12BA48338823860A14924659647D99DED5057FDAFuANBL). | п. Центральный, ул. Ленина, д. 16 | 663,00 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 12. | исключен. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=BF24A467DD7CC7A11BE2AF5CB3D1CD8FB2340030FCDA81F6352348879472D63161B6ED399B0FF12BA48334843860A14924659647D99DED5057FDAFuANBL) правительства Тульской области от 15.07.2019 N 271 | | | | |
| [10](consultantplus://offline/ref=BF24A467DD7CC7A11BE2AF5CB3D1CD8FB2340030FCD485F8342348879472D63161B6ED399B0FF12BA48338823860A14924659647D99DED5057FDAFuANBL). | п. Центральный, ул. Ленина, д. 27 | 408,40 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| [12](consultantplus://offline/ref=BF24A467DD7CC7A11BE2AF5CB3D1CD8FB2340030FCDA8BF7312348879472D63161B6ED399B0FF12BA48333813860A14924659647D99DED5057FDAFuANBL). | исключен. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=BF24A467DD7CC7A11BE2AF5CB3D1CD8FB2340030FCD485F8342348879472D63161B6ED399B0FF12BA48338823860A14924659647D99DED5057FDAFuANBL) правительства Тульской области от 08.11.2019 N 530 | | | | |
| [14](consultantplus://offline/ref=BF24A467DD7CC7A11BE2AF5CB3D1CD8FB2340030FCDA81F6352348879472D63161B6ED399B0FF12BA48334843860A14924659647D99DED5057FDAFuANBL) - [15](consultantplus://offline/ref=BF24A467DD7CC7A11BE2AF5CB3D1CD8FB2340030FCDA81F6352348879472D63161B6ED399B0FF12BA48334843860A14924659647D99DED5057FDAFuANBL). | исключены. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=BF24A467DD7CC7A11BE2AF5CB3D1CD8FB2340030FCDA8BF7312348879472D63161B6ED399B0FF12BA48333813860A14924659647D99DED5057FDAFuANBL) правительства Тульской области от 20.08.2019 N 386 | | | | |
| [11](consultantplus://offline/ref=BF24A467DD7CC7A11BE2AF5CB3D1CD8FB2340030FCD485F8342348879472D63161B6ED399B0FF12BA48338823860A14924659647D99DED5057FDAFuANBL). | Подготовка проектной (сметной) документации на капитальный ремонт многоквартирных домов, выполнение которого запланировано в 2019 - 2020 гг. | | | | Фонд капитального ремонта |
|  |  | 9 497,00 |  |  |  |
| Муниципальное образование Тепло-Огаревский район | | | | | |
| 1. | р.п. Теплое, пер. Строителей, д. 4 | 592,60 | Крыша, внутридомовая система электроснабжения. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 2. | р.п. Теплое, пер. Коммунальный, д. 3 | 665,60 | Крыша, внутридомовая система электроснабжения. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 3. | р.п. Теплое, ул. Сельхозтехниковская, д. 11 | 370,20 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 4. | Подготовка проектной (сметной) документации на капитальный ремонт многоквартирных домов, выполнение которого запланировано в 2018 - 2019 гг. | | | | Фонд капитального ремонта |
|  |  | 1 628,40 |  |  |  |
| Муниципальное образование город Тула | | | | | |
| 1. | д. Коптево, д. 24 | 651,00 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 2. | д. Садки, д. 5 | 415,10 | Фасад, внутридомовая система электроснабжения. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 3. | кв-л Малые Гончары, д. 12 | 1 682,50 | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения. Установка коллективного (общедомового) прибора учета потребления холодной воды. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (п. 3 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=BF24A467DD7CC7A11BE2AF5CB3D1CD8FB2340030F4DD83FE362A158D9C2BDA3366B9B22E9C46FD2AA4833081373FA45C353D9B4FCF82ED4F4BFFADA8u6N0L) правительства Тульской области от 30.12.2019 N 686) | | | | | |
| 4. | н.п. Военный Городок Берники, д. 1 | 1 561,90 | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения. Установка коллективного (общедомового) прибора учета потребления холодной воды. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (п. 4 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=BF24A467DD7CC7A11BE2AF5CB3D1CD8FB2340030F4DD83FE362A158D9C2BDA3366B9B22E9C46FD2AA4833081353FA45C353D9B4FCF82ED4F4BFFADA8u6N0L) правительства Тульской области от 30.12.2019 N 686) | | | | | |
| 5. | н.п. Военный Городок Берники, д. 2 | 1 753,60 | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения. Установка коллективного (общедомового) прибора учета потребления холодной воды. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (п. 5 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=BF24A467DD7CC7A11BE2AF5CB3D1CD8FB2340030F4DD83FE362A158D9C2BDA3366B9B22E9C46FD2AA4833081343FA45C353D9B4FCF82ED4F4BFFADA8u6N0L) правительства Тульской области от 30.12.2019 N 686) | | | | | |
| 6. | п. Барсуки, ул. Клубная, д. 8 | 534,60 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 7. | исключен. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=BF24A467DD7CC7A11BE2AF5CB3D1CD8FB2340030FCDA81F6352348879472D63161B6ED399B0FF12BA48335873860A14924659647D99DED5057FDAFuANBL) правительства Тульской области от 15.07.2019 N 271 | | | | |
| [7](consultantplus://offline/ref=BF24A467DD7CC7A11BE2AF5CB3D1CD8FB2340030FCDA81F6352348879472D63161B6ED399B0FF12BA48335873860A14924659647D99DED5057FDAFuANBL). | п. Барсуки, ул. Пролетарская, д. 5 | 381,00 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| [8](consultantplus://offline/ref=BF24A467DD7CC7A11BE2AF5CB3D1CD8FB2340030FCDA81F6352348879472D63161B6ED399B0FF12BA48335873860A14924659647D99DED5057FDAFuANBL). | п. Барсуки, ул. Советская, д. 10 | 696,30 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| [9](consultantplus://offline/ref=BF24A467DD7CC7A11BE2AF5CB3D1CD8FB2340030FCDA81F6352348879472D63161B6ED399B0FF12BA48335873860A14924659647D99DED5057FDAFuANBL). | п. Барсуки, ул. Советская, д. 13 | 772,80 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| [10](consultantplus://offline/ref=BF24A467DD7CC7A11BE2AF5CB3D1CD8FB2340030FCDA81F6352348879472D63161B6ED399B0FF12BA48335873860A14924659647D99DED5057FDAFuANBL). | п. Барсуки, ул. Советская, д. 14 | 897,60 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 11. | п. Барсуки, ул. Советская, д. 15 | 1 114,50 | Внутридомовые системы водоснабжения, теплоснабжения, электроснабжения. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (п. 11 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=BF24A467DD7CC7A11BE2AF5CB3D1CD8FB2340030FCD485F8342348879472D63161B6ED399B0FF12BA483388E3860A14924659647D99DED5057FDAFuANBL) правительства Тульской области от 08.11.2019 N 530) | | | | | |
| [12](consultantplus://offline/ref=BF24A467DD7CC7A11BE2AF5CB3D1CD8FB2340030FCDA81F6352348879472D63161B6ED399B0FF12BA48335873860A14924659647D99DED5057FDAFuANBL). | п. Барсуки, ул. Советская, д. 2 | 991,80 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| [13](consultantplus://offline/ref=BF24A467DD7CC7A11BE2AF5CB3D1CD8FB2340030FCDA81F6352348879472D63161B6ED399B0FF12BA48335873860A14924659647D99DED5057FDAFuANBL). | п. Барсуки, ул. Советская, д. 4 | 682,50 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| [14](consultantplus://offline/ref=BF24A467DD7CC7A11BE2AF5CB3D1CD8FB2340030FCDA81F6352348879472D63161B6ED399B0FF12BA48335873860A14924659647D99DED5057FDAFuANBL). | п. Барсуки, ул. Советская, д. 5 | 713,90 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| [15](consultantplus://offline/ref=BF24A467DD7CC7A11BE2AF5CB3D1CD8FB2340030FCDA81F6352348879472D63161B6ED399B0FF12BA48335873860A14924659647D99DED5057FDAFuANBL). | п. Барсуки, ул. Шоссейная, д. 10 | 1 353,20 | Внутридомовая система водоснабжения. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| [16](consultantplus://offline/ref=BF24A467DD7CC7A11BE2AF5CB3D1CD8FB2340030FCDA81F6352348879472D63161B6ED399B0FF12BA48335873860A14924659647D99DED5057FDAFuANBL). | исключен. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=BF24A467DD7CC7A11BE2AF5CB3D1CD8FB2340030FCD485F8342348879472D63161B6ED399B0FF12BA48235823860A14924659647D99DED5057FDAFuANBL) правительства Тульской области от 08.11.2019 N 530 | | | | |
| [17](consultantplus://offline/ref=BF24A467DD7CC7A11BE2AF5CB3D1CD8FB2340030FCDA81F6352348879472D63161B6ED399B0FF12BA48335873860A14924659647D99DED5057FDAFuANBL). | исключен. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=BF24A467DD7CC7A11BE2AF5CB3D1CD8FB2340030FCDA8BF7312348879472D63161B6ED399B0FF12BA48334813860A14924659647D99DED5057FDAFuANBL) правительства Тульской области от 20.08.2019 N 386 | | | | |
| [16](consultantplus://offline/ref=BF24A467DD7CC7A11BE2AF5CB3D1CD8FB2340030FCD485F8342348879472D63161B6ED399B0FF12BA48235823860A14924659647D99DED5057FDAFuANBL). | п. Барсуки, ул. Шоссейная, д. 6 | 803,70 | Внутридомовые системы водоснабжения, электроснабжения. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| [17](consultantplus://offline/ref=BF24A467DD7CC7A11BE2AF5CB3D1CD8FB2340030FCD485F8342348879472D63161B6ED399B0FF12BA48235823860A14924659647D99DED5057FDAFuANBL). | п. Барсуки, ул. Шоссейная, д. 8 | 847,20 | Внутридомовая система водоснабжения. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| [19](consultantplus://offline/ref=BF24A467DD7CC7A11BE2AF5CB3D1CD8FB2340030FCDA8BF7312348879472D63161B6ED399B0FF12BA48334813860A14924659647D99DED5057FDAFuANBL). | исключен. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=BF24A467DD7CC7A11BE2AF5CB3D1CD8FB2340030FCD485F8342348879472D63161B6ED399B0FF12BA48235823860A14924659647D99DED5057FDAFuANBL) правительства Тульской области от 08.11.2019 N 530 | | | | |
| 18. | п. Косая Гора, ул. Гагарина, д. 19 | 913,40 | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения. Установка коллективного (общедомового) прибора учета потребления тепловой энергии. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (п. 18 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=BF24A467DD7CC7A11BE2AF5CB3D1CD8FB2340030F4DD83FE362A158D9C2BDA3366B9B22E9C46FD2AA48330813B3FA45C353D9B4FCF82ED4F4BFFADA8u6N0L) правительства Тульской области от 30.12.2019 N 686) | | | | | |
| 19. | п. Косая Гора, ул. Гагарина, д. 23-а | 650,50 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения. Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления холодной воды, тепловой энергии. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (п. 19 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=BF24A467DD7CC7A11BE2AF5CB3D1CD8FB2340030F4DD83FE362A158D9C2BDA3366B9B22E9C46FD2AA48330813A3FA45C353D9B4FCF82ED4F4BFFADA8u6N0L) правительства Тульской области от 30.12.2019 N 686) | | | | | |
| 20. | п. Косая Гора, ул. Гагарина, д. 9 | 997,20 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения. Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления холодной воды, тепловой энергии. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (п. 20 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=BF24A467DD7CC7A11BE2AF5CB3D1CD8FB2340030F4DD83FE362A158D9C2BDA3366B9B22E9C46FD2AA483308E333FA45C353D9B4FCF82ED4F4BFFADA8u6N0L) правительства Тульской области от 30.12.2019 N 686) | | | | | |
| 21. | п. Косая Гора, ул. Генерала Горшкова, д. 24 | 1 335,50 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения. Установка коллективного (общедомового) прибора учета потребления холодной воды. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (п. 21 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=BF24A467DD7CC7A11BE2AF5CB3D1CD8FB2340030F4DD83FE362A158D9C2BDA3366B9B22E9C46FD2AA483308E323FA45C353D9B4FCF82ED4F4BFFADA8u6N0L) правительства Тульской области от 30.12.2019 N 686) | | | | | |
| [22](consultantplus://offline/ref=BF24A467DD7CC7A11BE2AF5CB3D1CD8FB2340030FCD485F8342348879472D63161B6ED399B0FF12BA48235823860A14924659647D99DED5057FDAFuANBL). | п. Косая Гора, ул. Дронова, д. 5 | 643,60 | Фасад. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 23. | п. Косая Гора, ул. М. Горького, д. 14 | 4 886,30 | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения. Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления холодной воды, тепловой энергии. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (п. 23 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=BF24A467DD7CC7A11BE2AF5CB3D1CD8FB2340030F4DD83FE362A158D9C2BDA3366B9B22E9C46FD2AA483308E313FA45C353D9B4FCF82ED4F4BFFADA8u6N0L) правительства Тульской области от 30.12.2019 N 686) | | | | | |
| 24. | пос. Косая Гора, ул. М. Горького, д. 26 | 4 990,40 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения. Установка коллективного (общедомового) прибора учета потребления тепловой энергии. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (п. 24 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=BF24A467DD7CC7A11BE2AF5CB3D1CD8FB2340030F4DD83FE362A158D9C2BDA3366B9B22E9C46FD2AA483308E303FA45C353D9B4FCF82ED4F4BFFADA8u6N0L) правительства Тульской области от 30.12.2019 N 686) | | | | | |
| 25. | п. Косая Гора, ул. М. Горького, д. 28 | 1 614,60 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения. Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления холодной воды, тепловой энергии. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (п. 25 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=BF24A467DD7CC7A11BE2AF5CB3D1CD8FB2340030F4DD83FE362A158D9C2BDA3366B9B22E9C46FD2AA483308E373FA45C353D9B4FCF82ED4F4BFFADA8u6N0L) правительства Тульской области от 30.12.2019 N 686) | | | | | |
| 26. | п. Косая Гора, ул. М. Горького, д. 28-а | 1 619,10 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения. Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления холодной воды, тепловой энергии. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (п. 26 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=BF24A467DD7CC7A11BE2AF5CB3D1CD8FB2340030F4DD83FE362A158D9C2BDA3366B9B22E9C46FD2AA483308E363FA45C353D9B4FCF82ED4F4BFFADA8u6N0L) правительства Тульской области от 30.12.2019 N 686) | | | | | |
| 27. | п. Косая Гора, ул. М. Горького, д. 38-а | 1 198,80 | Внутридомовая система электроснабжения. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (п. 27 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=BF24A467DD7CC7A11BE2AF5CB3D1CD8FB2340030F4DD83FE362A158D9C2BDA3366B9B22E9C46FD2AA483308E353FA45C353D9B4FCF82ED4F4BFFADA8u6N0L) правительства Тульской области от 30.12.2019 N 686) | | | | | |
| [28](consultantplus://offline/ref=BF24A467DD7CC7A11BE2AF5CB3D1CD8FB2340030FCD485F8342348879472D63161B6ED399B0FF12BA48235823860A14924659647D99DED5057FDAFuANBL). | п. Косая Гора, ул. Победы, д. 30 | 513,30 | Внутридомовая система теплоснабжения. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 29. | п. Косая Гора, ул. Пушкина, д. 10 | 2 724,10 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения. Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления холодной воды, тепловой энергии. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (п. 29 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=BF24A467DD7CC7A11BE2AF5CB3D1CD8FB2340030F4DD83FE362A158D9C2BDA3366B9B22E9C46FD2AA483308E343FA45C353D9B4FCF82ED4F4BFFADA8u6N0L) правительства Тульской области от 30.12.2019 N 686) | | | | | |
| 30. | п. Косая Гора, ул. Пушкина, д. 12 | 2 775,80 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения. Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления холодной воды, тепловой энергии. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (п. 30 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=BF24A467DD7CC7A11BE2AF5CB3D1CD8FB2340030F4DD83FE362A158D9C2BDA3366B9B22E9C46FD2AA483308E3B3FA45C353D9B4FCF82ED4F4BFFADA8u6N0L) правительства Тульской области от 30.12.2019 N 686) | | | | | |
| 31. | п. Косая Гора, ул. Пушкина, д. 14 | 2 779,30 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения. Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления холодной воды, тепловой энергии. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (п. 31 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=BF24A467DD7CC7A11BE2AF5CB3D1CD8FB2340030F4DD83FE362A158D9C2BDA3366B9B22E9C46FD2AA483308E3A3FA45C353D9B4FCF82ED4F4BFFADA8u6N0L) правительства Тульской области от 30.12.2019 N 686) | | | | | |
| 32. | п. Косая Гора, ш. Орловское, д. 15 | 2 392,70 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения. Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления холодной воды, тепловой энергии. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (п. 32 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=BF24A467DD7CC7A11BE2AF5CB3D1CD8FB2340030F4DD83FE362A158D9C2BDA3366B9B22E9C46FD2AA483308F333FA45C353D9B4FCF82ED4F4BFFADA8u6N0L) правительства Тульской области от 30.12.2019 N 686) | | | | | |
| [36](consultantplus://offline/ref=BF24A467DD7CC7A11BE2AF5CB3D1CD8FB2340030FCDA81F6352348879472D63161B6ED399B0FF12BA48335873860A14924659647D99DED5057FDAFuANBL). | исключен. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=BF24A467DD7CC7A11BE2AF5CB3D1CD8FB2340030FCDA8BF7312348879472D63161B6ED399B0FF12BA48334813860A14924659647D99DED5057FDAFuANBL) правительства Тульской области от 20.08.2019 N 386 | | | | |
| [33](consultantplus://offline/ref=BF24A467DD7CC7A11BE2AF5CB3D1CD8FB2340030FCD485F8342348879472D63161B6ED399B0FF12BA48235823860A14924659647D99DED5057FDAFuANBL). | п. Новый, ул. Индустриальная, д. 4 | 383,00 | Фасад. Внутридомовая система электроснабжения. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (пункт в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=BF24A467DD7CC7A11BE2AF5CB3D1CD8FB2340030FCDA8BF7312348879472D63161B6ED399B0FF12BA483338F3860A14924659647D99DED5057FDAFuANBL) правительства Тульской области от 20.08.2019 N 386) | | | | | |
| [34](consultantplus://offline/ref=BF24A467DD7CC7A11BE2AF5CB3D1CD8FB2340030FCD485F8342348879472D63161B6ED399B0FF12BA48235823860A14924659647D99DED5057FDAFuANBL). | п. Новый, ул. Индустриальная, д. 6 | 650,30 | Фасад. Внутридомовые системы водоотведения, электроснабжения. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (пункт в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=BF24A467DD7CC7A11BE2AF5CB3D1CD8FB2340030FCDA8BF7312348879472D63161B6ED399B0FF12BA48334873860A14924659647D99DED5057FDAFuANBL) правительства Тульской области от 20.08.2019 N 386) | | | | | |
| [37](consultantplus://offline/ref=BF24A467DD7CC7A11BE2AF5CB3D1CD8FB2340030FCDA8BF7312348879472D63161B6ED399B0FF12BA48334813860A14924659647D99DED5057FDAFuANBL) - [38](consultantplus://offline/ref=BF24A467DD7CC7A11BE2AF5CB3D1CD8FB2340030FCDA8BF7312348879472D63161B6ED399B0FF12BA48334813860A14924659647D99DED5057FDAFuANBL). | исключены. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=BF24A467DD7CC7A11BE2AF5CB3D1CD8FB2340030FCD485F8342348879472D63161B6ED399B0FF12BA48235823860A14924659647D99DED5057FDAFuANBL) правительства Тульской области от 08.11.2019 N 530 | | | | |
| [41](consultantplus://offline/ref=BF24A467DD7CC7A11BE2AF5CB3D1CD8FB2340030FCDA81F6352348879472D63161B6ED399B0FF12BA48335873860A14924659647D99DED5057FDAFuANBL). | исключен. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=BF24A467DD7CC7A11BE2AF5CB3D1CD8FB2340030FCDA8BF7312348879472D63161B6ED399B0FF12BA48334813860A14924659647D99DED5057FDAFuANBL) правительства Тульской области от 20.08.2019 N 386 | | | | |
| [39](consultantplus://offline/ref=BF24A467DD7CC7A11BE2AF5CB3D1CD8FB2340030FCDA8BF7312348879472D63161B6ED399B0FF12BA48334813860A14924659647D99DED5057FDAFuANBL). | исключен. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=BF24A467DD7CC7A11BE2AF5CB3D1CD8FB2340030FCD485F8342348879472D63161B6ED399B0FF12BA48235823860A14924659647D99DED5057FDAFuANBL) правительства Тульской области от 08.11.2019 N 530 | | | | |
| [43](consultantplus://offline/ref=BF24A467DD7CC7A11BE2AF5CB3D1CD8FB2340030FCDA81F6352348879472D63161B6ED399B0FF12BA48335873860A14924659647D99DED5057FDAFuANBL). | исключен. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=BF24A467DD7CC7A11BE2AF5CB3D1CD8FB2340030FCDA8BF7312348879472D63161B6ED399B0FF12BA48334813860A14924659647D99DED5057FDAFuANBL) правительства Тульской области от 20.08.2019 N 386 | | | | |
| [40](consultantplus://offline/ref=BF24A467DD7CC7A11BE2AF5CB3D1CD8FB2340030FCDA8BF7312348879472D63161B6ED399B0FF12BA48334813860A14924659647D99DED5057FDAFuANBL). | исключен. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=BF24A467DD7CC7A11BE2AF5CB3D1CD8FB2340030FCD485F8342348879472D63161B6ED399B0FF12BA48235823860A14924659647D99DED5057FDAFuANBL) правительства Тульской области от 08.11.2019 N 530 | | | | |
| [35](consultantplus://offline/ref=BF24A467DD7CC7A11BE2AF5CB3D1CD8FB2340030FCD485F8342348879472D63161B6ED399B0FF12BA48235823860A14924659647D99DED5057FDAFuANBL). | п. Рождественский, ул. Московская, д. 2 | 670,00 | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| [36](consultantplus://offline/ref=BF24A467DD7CC7A11BE2AF5CB3D1CD8FB2340030FCD485F8342348879472D63161B6ED399B0FF12BA48235823860A14924659647D99DED5057FDAFuANBL). | п. Рождественский, ул. Московская, д. 3 | 660,00 | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| [37](consultantplus://offline/ref=BF24A467DD7CC7A11BE2AF5CB3D1CD8FB2340030FCD485F8342348879472D63161B6ED399B0FF12BA48235823860A14924659647D99DED5057FDAFuANBL). | п. Рождественский, ул. Московская, д. 6 | 660,00 | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| [38](consultantplus://offline/ref=BF24A467DD7CC7A11BE2AF5CB3D1CD8FB2340030FCD485F8342348879472D63161B6ED399B0FF12BA48235823860A14924659647D99DED5057FDAFuANBL). | п. Рождественский, ул. Московская, д. 8 | 665,00 | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| [45](consultantplus://offline/ref=BF24A467DD7CC7A11BE2AF5CB3D1CD8FB2340030FCDA8BF7312348879472D63161B6ED399B0FF12BA48334813860A14924659647D99DED5057FDAFuANBL). | исключен. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=BF24A467DD7CC7A11BE2AF5CB3D1CD8FB2340030FCD485F8342348879472D63161B6ED399B0FF12BA48235823860A14924659647D99DED5057FDAFuANBL) правительства Тульской области от 08.11.2019 N 530 | | | | |
| 39. | п. Шатск, ул. Ленина, д. 10 | 857,44 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения. Установка коллективного (общедомового) прибора учета потребления холодной воды. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (п. 39 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=BF24A467DD7CC7A11BE2AF5CB3D1CD8FB2340030F4DD83FE362A158D9C2BDA3366B9B22E9C46FD2AA483308F323FA45C353D9B4FCF82ED4F4BFFADA8u6N0L) правительства Тульской области от 30.12.2019 N 686) | | | | | |
| 40. | п. Шатск, ул. Ленина, д. 12 | 507,30 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения. Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления холодной воды, тепловой энергии. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (п. 40 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=BF24A467DD7CC7A11BE2AF5CB3D1CD8FB2340030F4DD83FE362A158D9C2BDA3366B9B22E9C46FD2AA483308F313FA45C353D9B4FCF82ED4F4BFFADA8u6N0L) правительства Тульской области от 30.12.2019 N 686) | | | | | |
| [41](consultantplus://offline/ref=BF24A467DD7CC7A11BE2AF5CB3D1CD8FB2340030FCD485F8342348879472D63161B6ED399B0FF12BA48235823860A14924659647D99DED5057FDAFuANBL). | п. Шатск, ул. Ленина, д. 14 | 429,00 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (пункт в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=BF24A467DD7CC7A11BE2AF5CB3D1CD8FB2340030FCD485F8342348879472D63161B6ED399B0FF12BA48339853860A14924659647D99DED5057FDAFuANBL) правительства Тульской области от 08.11.2019 N 530) | | | | | |
| [42](consultantplus://offline/ref=BF24A467DD7CC7A11BE2AF5CB3D1CD8FB2340030FCD485F8342348879472D63161B6ED399B0FF12BA48235823860A14924659647D99DED5057FDAFuANBL). | п. Шатск, ул. Садовая, д. 1 | 415,20 | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| [43](consultantplus://offline/ref=BF24A467DD7CC7A11BE2AF5CB3D1CD8FB2340030FCD485F8342348879472D63161B6ED399B0FF12BA48235823860A14924659647D99DED5057FDAFuANBL). | п. Шатск, ул. Садовая, д. 2 | 411,30 | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения | На специальном счете | Средства собственников |
| (пункт в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=BF24A467DD7CC7A11BE2AF5CB3D1CD8FB2340030FCD485F8342348879472D63161B6ED399B0FF12BA48339823860A14924659647D99DED5057FDAFuANBL) правительства Тульской области от 08.11.2019 N 530) | | | | | |
| [44](consultantplus://offline/ref=BF24A467DD7CC7A11BE2AF5CB3D1CD8FB2340030FCD485F8342348879472D63161B6ED399B0FF12BA48235823860A14924659647D99DED5057FDAFuANBL). | п. Шатск, ул. Садовая, д. 4 | 410,50 | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | На специальном счете | Средства собственников |
| (пункт в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=BF24A467DD7CC7A11BE2AF5CB3D1CD8FB2340030FCD485F8342348879472D63161B6ED399B0FF12BA48339833860A14924659647D99DED5057FDAFuANBL) правительства Тульской области от 08.11.2019 N 530) | | | | | |
| 45. | пер. Бухоновский, д. 8 | 2 597,60 | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения. Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления холодной воды, тепловой энергии. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (п. 45 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=BF24A467DD7CC7A11BE2AF5CB3D1CD8FB2340030F4DD83FE362A158D9C2BDA3366B9B22E9C46FD2AA483308F303FA45C353D9B4FCF82ED4F4BFFADA8u6N0L) правительства Тульской области от 30.12.2019 N 686) | | | | | |
| [46](consultantplus://offline/ref=BF24A467DD7CC7A11BE2AF5CB3D1CD8FB2340030FCD485F8342348879472D63161B6ED399B0FF12BA48235823860A14924659647D99DED5057FDAFuANBL). | пер. Кирпичный, д. 25 | 462,80 | Фасад. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (пункт в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=BF24A467DD7CC7A11BE2AF5CB3D1CD8FB2340030FCD485F8342348879472D63161B6ED399B0FF12BA48339803860A14924659647D99DED5057FDAFuANBL) правительства Тульской области от 08.11.2019 N 530) | | | | | |
| [47](consultantplus://offline/ref=BF24A467DD7CC7A11BE2AF5CB3D1CD8FB2340030FCD485F8342348879472D63161B6ED399B0FF12BA48235823860A14924659647D99DED5057FDAFuANBL). | пер. Кирпичный, д. 27 | 465,80 | Фасад. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| [48](consultantplus://offline/ref=BF24A467DD7CC7A11BE2AF5CB3D1CD8FB2340030FCD485F8342348879472D63161B6ED399B0FF12BA48235823860A14924659647D99DED5057FDAFuANBL). | пер. Кирпичный, д. 32 | 1 120,10 | Фасад. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (пункт в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=BF24A467DD7CC7A11BE2AF5CB3D1CD8FB2340030FCD485F8342348879472D63161B6ED399B0FF12BA48339813860A14924659647D99DED5057FDAFuANBL) правительства Тульской области от 08.11.2019 N 530) | | | | | |
| [49](consultantplus://offline/ref=BF24A467DD7CC7A11BE2AF5CB3D1CD8FB2340030FCD485F8342348879472D63161B6ED399B0FF12BA48235823860A14924659647D99DED5057FDAFuANBL). | пер. Кирпичный, д. 34 | 1 645,90 | Фасад. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (пункт в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=BF24A467DD7CC7A11BE2AF5CB3D1CD8FB2340030FCD485F8342348879472D63161B6ED399B0FF12BA483398E3860A14924659647D99DED5057FDAFuANBL) правительства Тульской области от 08.11.2019 N 530) | | | | | |
| [50](consultantplus://offline/ref=BF24A467DD7CC7A11BE2AF5CB3D1CD8FB2340030FCD485F8342348879472D63161B6ED399B0FF12BA48235823860A14924659647D99DED5057FDAFuANBL). | пер. Пархоменко, д. 5/3 | 509,70 | Фасад. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (пункт в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=BF24A467DD7CC7A11BE2AF5CB3D1CD8FB2340030FCD485F8342348879472D63161B6ED399B0FF12BA483398F3860A14924659647D99DED5057FDAFuANBL) правительства Тульской области от 08.11.2019 N 530) | | | | | |
| 51. | пр-кт Красноармейский, д. 13 | 4 232,40 | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения. Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления холодной воды, тепловой энергии. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (п. 51 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=BF24A467DD7CC7A11BE2AF5CB3D1CD8FB2340030F4DD83FE362A158D9C2BDA3366B9B22E9C46FD2AA483308F373FA45C353D9B4FCF82ED4F4BFFADA8u6N0L) правительства Тульской области от 30.12.2019 N 686) | | | | | |
| 52. | пр-кт Красноармейский, д. 21 | 8 515,50 | Внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения. Установка коллективного (общедомового) прибора учета потребления тепловой энергии. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (п. 52 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=BF24A467DD7CC7A11BE2AF5CB3D1CD8FB2340030F4DD83FE362A158D9C2BDA3366B9B22E9C46FD2AA483308F363FA45C353D9B4FCF82ED4F4BFFADA8u6N0L) правительства Тульской области от 30.12.2019 N 686) | | | | | |
| [53](consultantplus://offline/ref=BF24A467DD7CC7A11BE2AF5CB3D1CD8FB2340030FCD485F8342348879472D63161B6ED399B0FF12BA48235823860A14924659647D99DED5057FDAFuANBL). | пр-т Красноармейский, д. 29 | 4 189,50 | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения | На специальном счете | Средства собственников |
| (пункт в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=BF24A467DD7CC7A11BE2AF5CB3D1CD8FB2340030FCD485F8342348879472D63161B6ED399B0FF12BA48230863860A14924659647D99DED5057FDAFuANBL) правительства Тульской области от 08.11.2019 N 530) | | | | | |
| 54. | пр-кт Красноармейский, д. 48 | 2 825,00 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения. Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления холодной воды, тепловой энергии. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (п. 54 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=BF24A467DD7CC7A11BE2AF5CB3D1CD8FB2340030F4DD83FE362A158D9C2BDA3366B9B22E9C46FD2AA483308F353FA45C353D9B4FCF82ED4F4BFFADA8u6N0L) правительства Тульской области от 30.12.2019 N 686) | | | | | |
| [55](consultantplus://offline/ref=BF24A467DD7CC7A11BE2AF5CB3D1CD8FB2340030FCD485F8342348879472D63161B6ED399B0FF12BA48235823860A14924659647D99DED5057FDAFuANBL). | пр-кт Красноармейский, д. 6 | 5 022,20 | Крыша. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| [56](consultantplus://offline/ref=BF24A467DD7CC7A11BE2AF5CB3D1CD8FB2340030FCD485F8342348879472D63161B6ED399B0FF12BA48235823860A14924659647D99DED5057FDAFuANBL). | пр-кт Ленина, д. 54 | 8 008,00 | Внутридомовая система электроснабжения. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| [57](consultantplus://offline/ref=BF24A467DD7CC7A11BE2AF5CB3D1CD8FB2340030FCD485F8342348879472D63161B6ED399B0FF12BA48235823860A14924659647D99DED5057FDAFuANBL). | пр-кт Ленина, д. 63 | 8 598,20 | Крыша, внутридомовая система электроснабжения. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| [58](consultantplus://offline/ref=BF24A467DD7CC7A11BE2AF5CB3D1CD8FB2340030FCD485F8342348879472D63161B6ED399B0FF12BA48235823860A14924659647D99DED5057FDAFuANBL). | исключен. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=BF24A467DD7CC7A11BE2AF5CB3D1CD8FB2340030F4DD83FE362A158D9C2BDA3366B9B22E9C46FD2AA4833180323FA45C353D9B4FCF82ED4F4BFFADA8u6N0L) правительства Тульской области от 30.12.2019 N 686 | | | | |
| [58](consultantplus://offline/ref=BF24A467DD7CC7A11BE2AF5CB3D1CD8FB2340030F4DD83FE362A158D9C2BDA3366B9B22E9C46FD2AA4833180323FA45C353D9B4FCF82ED4F4BFFADA8u6N0L). | пр-кт Ленина, д. 70 | 2 072,20 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения. Установка коллективного (общедомового) прибора учета потребления холодной воды. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (пункт в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=BF24A467DD7CC7A11BE2AF5CB3D1CD8FB2340030F4DD83FE362A158D9C2BDA3366B9B22E9C46FD2AA483308F343FA45C353D9B4FCF82ED4F4BFFADA8u6N0L) правительства Тульской области от 30.12.2019 N 686) | | | | | |
| [59](consultantplus://offline/ref=BF24A467DD7CC7A11BE2AF5CB3D1CD8FB2340030F4DD83FE362A158D9C2BDA3366B9B22E9C46FD2AA4833180323FA45C353D9B4FCF82ED4F4BFFADA8u6N0L). | проезд 4-й Мясново, д. 68 | 990,60 | Внутридомовая система теплоснабжения. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (пункт в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=BF24A467DD7CC7A11BE2AF5CB3D1CD8FB2340030FCD485F8342348879472D63161B6ED399B0FF12BA48230873860A14924659647D99DED5057FDAFuANBL) правительства Тульской области от 08.11.2019 N 530) | | | | | |
| [60](consultantplus://offline/ref=BF24A467DD7CC7A11BE2AF5CB3D1CD8FB2340030F4DD83FE362A158D9C2BDA3366B9B22E9C46FD2AA4833180323FA45C353D9B4FCF82ED4F4BFFADA8u6N0L). | проезд 7-й Мясново, д. 63 | 1 441,30 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения. Установка коллективного (общедомового) прибора учета потребления холодной воды. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (пункт в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=BF24A467DD7CC7A11BE2AF5CB3D1CD8FB2340030F4DD83FE362A158D9C2BDA3366B9B22E9C46FD2AA483308F3B3FA45C353D9B4FCF82ED4F4BFFADA8u6N0L) правительства Тульской области от 30.12.2019 N 686) | | | | | |
| [61](consultantplus://offline/ref=BF24A467DD7CC7A11BE2AF5CB3D1CD8FB2340030F4DD83FE362A158D9C2BDA3366B9B22E9C46FD2AA4833180323FA45C353D9B4FCF82ED4F4BFFADA8u6N0L). | проезд Загородный, д. 15 | 1 923,50 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения. Установка коллективного (общедомового) прибора учета потребления холодной воды. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (пункт в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=BF24A467DD7CC7A11BE2AF5CB3D1CD8FB2340030F4DD83FE362A158D9C2BDA3366B9B22E9C46FD2AA483308F3A3FA45C353D9B4FCF82ED4F4BFFADA8u6N0L) правительства Тульской области от 30.12.2019 N 686) | | | | | |
| [70](consultantplus://offline/ref=BF24A467DD7CC7A11BE2AF5CB3D1CD8FB2340030FCDA8BF7312348879472D63161B6ED399B0FF12BA48334813860A14924659647D99DED5057FDAFuANBL). | исключен. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=BF24A467DD7CC7A11BE2AF5CB3D1CD8FB2340030FCD485F8342348879472D63161B6ED399B0FF12BA48235823860A14924659647D99DED5057FDAFuANBL) правительства Тульской области от 08.11.2019 N 530 | | | | |
| [62](consultantplus://offline/ref=BF24A467DD7CC7A11BE2AF5CB3D1CD8FB2340030F4DD83FE362A158D9C2BDA3366B9B22E9C46FD2AA4833180323FA45C353D9B4FCF82ED4F4BFFADA8u6N0L). | проезд Промышленный, д. 22 | 635,90 | Фасад. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (пункт в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=BF24A467DD7CC7A11BE2AF5CB3D1CD8FB2340030FCD485F8342348879472D63161B6ED399B0FF12BA48230843860A14924659647D99DED5057FDAFuANBL) правительства Тульской области от 08.11.2019 N 530) | | | | | |
| [63](consultantplus://offline/ref=BF24A467DD7CC7A11BE2AF5CB3D1CD8FB2340030F4DD83FE362A158D9C2BDA3366B9B22E9C46FD2AA4833180323FA45C353D9B4FCF82ED4F4BFFADA8u6N0L). | проезд Промышленный, д. 24 | 374,60 | Фасад. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (пункт в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=BF24A467DD7CC7A11BE2AF5CB3D1CD8FB2340030FCD485F8342348879472D63161B6ED399B0FF12BA48230853860A14924659647D99DED5057FDAFuANBL) правительства Тульской области от 08.11.2019 N 530) | | | | | |
| [64](consultantplus://offline/ref=BF24A467DD7CC7A11BE2AF5CB3D1CD8FB2340030F4DD83FE362A158D9C2BDA3366B9B22E9C46FD2AA4833180323FA45C353D9B4FCF82ED4F4BFFADA8u6N0L). | проезд Промышленный, д. 26 | 632,10 | Фасад. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (пункт в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=BF24A467DD7CC7A11BE2AF5CB3D1CD8FB2340030FCD485F8342348879472D63161B6ED399B0FF12BA48230823860A14924659647D99DED5057FDAFuANBL) правительства Тульской области от 08.11.2019 N 530) | | | | | |
| [65](consultantplus://offline/ref=BF24A467DD7CC7A11BE2AF5CB3D1CD8FB2340030F4DD83FE362A158D9C2BDA3366B9B22E9C46FD2AA4833180323FA45C353D9B4FCF82ED4F4BFFADA8u6N0L). | проезд Промышленный, д. 28/189 | 446,50 | Фасад, внутридомовая система электроснабжения. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (пункт в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=BF24A467DD7CC7A11BE2AF5CB3D1CD8FB2340030FCD485F8342348879472D63161B6ED399B0FF12BA48230833860A14924659647D99DED5057FDAFuANBL) правительства Тульской области от 08.11.2019 N 530) | | | | | |
| [66](consultantplus://offline/ref=BF24A467DD7CC7A11BE2AF5CB3D1CD8FB2340030F4DD83FE362A158D9C2BDA3366B9B22E9C46FD2AA4833180323FA45C353D9B4FCF82ED4F4BFFADA8u6N0L). | проезд Промышленный, д. 30 | 436,80 | Фасад. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| [67](consultantplus://offline/ref=BF24A467DD7CC7A11BE2AF5CB3D1CD8FB2340030F4DD83FE362A158D9C2BDA3366B9B22E9C46FD2AA4833180323FA45C353D9B4FCF82ED4F4BFFADA8u6N0L). | р.п. Ленинский, ул. Гагарина, д. 20 | 315,06 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| [68](consultantplus://offline/ref=BF24A467DD7CC7A11BE2AF5CB3D1CD8FB2340030F4DD83FE362A158D9C2BDA3366B9B22E9C46FD2AA4833180323FA45C353D9B4FCF82ED4F4BFFADA8u6N0L). | р.п. Ленинский, ул. Стадионная, д. 2 | 388,90 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| [69](consultantplus://offline/ref=BF24A467DD7CC7A11BE2AF5CB3D1CD8FB2340030F4DD83FE362A158D9C2BDA3366B9B22E9C46FD2AA4833180323FA45C353D9B4FCF82ED4F4BFFADA8u6N0L). | р.п. Ленинский, ул. Стадионная, д. 3 | 364,40 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| [70](consultantplus://offline/ref=BF24A467DD7CC7A11BE2AF5CB3D1CD8FB2340030F4DD83FE362A158D9C2BDA3366B9B22E9C46FD2AA4833180323FA45C353D9B4FCF82ED4F4BFFADA8u6N0L). | р.п. Плеханово, ул. Заводская, д. 3 | 961,30 | Фасад. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| [71](consultantplus://offline/ref=BF24A467DD7CC7A11BE2AF5CB3D1CD8FB2340030F4DD83FE362A158D9C2BDA3366B9B22E9C46FD2AA4833180323FA45C353D9B4FCF82ED4F4BFFADA8u6N0L). | р.п. Плеханово, ул. Пионерская, д. 10 | 610,60 | Фасад. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| [72](consultantplus://offline/ref=BF24A467DD7CC7A11BE2AF5CB3D1CD8FB2340030F4DD83FE362A158D9C2BDA3366B9B22E9C46FD2AA4833180323FA45C353D9B4FCF82ED4F4BFFADA8u6N0L). | р.п. Плеханово, ул. Пионерская, д. 11 | 618,50 | Фасад. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| [73](consultantplus://offline/ref=BF24A467DD7CC7A11BE2AF5CB3D1CD8FB2340030F4DD83FE362A158D9C2BDA3366B9B22E9C46FD2AA4833180323FA45C353D9B4FCF82ED4F4BFFADA8u6N0L). | ул. 9 Мая, д. 17 | 623,30 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| [74](consultantplus://offline/ref=BF24A467DD7CC7A11BE2AF5CB3D1CD8FB2340030F4DD83FE362A158D9C2BDA3366B9B22E9C46FD2AA4833180323FA45C353D9B4FCF82ED4F4BFFADA8u6N0L). | ул. 9 Мая, д. 18 | 720,70 | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| [75](consultantplus://offline/ref=BF24A467DD7CC7A11BE2AF5CB3D1CD8FB2340030F4DD83FE362A158D9C2BDA3366B9B22E9C46FD2AA4833180323FA45C353D9B4FCF82ED4F4BFFADA8u6N0L). | ул. 9 Мая, д. 19 | 625,00 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| [76](consultantplus://offline/ref=BF24A467DD7CC7A11BE2AF5CB3D1CD8FB2340030F4DD83FE362A158D9C2BDA3366B9B22E9C46FD2AA4833180323FA45C353D9B4FCF82ED4F4BFFADA8u6N0L). | ул. 9 Мая, д. 20 | 714,70 | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| [77](consultantplus://offline/ref=BF24A467DD7CC7A11BE2AF5CB3D1CD8FB2340030F4DD83FE362A158D9C2BDA3366B9B22E9C46FD2AA4833180323FA45C353D9B4FCF82ED4F4BFFADA8u6N0L). | ул. 9 Мая, д. 21 | 664,70 | Фасад. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| [78](consultantplus://offline/ref=BF24A467DD7CC7A11BE2AF5CB3D1CD8FB2340030F4DD83FE362A158D9C2BDA3366B9B22E9C46FD2AA4833180323FA45C353D9B4FCF82ED4F4BFFADA8u6N0L). | ул. 9 Мая, д. 23 | 661,10 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| [79](consultantplus://offline/ref=BF24A467DD7CC7A11BE2AF5CB3D1CD8FB2340030F4DD83FE362A158D9C2BDA3366B9B22E9C46FD2AA4833180323FA45C353D9B4FCF82ED4F4BFFADA8u6N0L). | ул. 9 Мая, д. 25, корп. 1 | 660,90 | Внутридомовая система электроснабжения. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (пункт в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=BF24A467DD7CC7A11BE2AF5CB3D1CD8FB2340030FCD485F8342348879472D63161B6ED399B0FF12BA48230803860A14924659647D99DED5057FDAFuANBL) правительства Тульской области от 08.11.2019 N 530) | | | | | |
| [80](consultantplus://offline/ref=BF24A467DD7CC7A11BE2AF5CB3D1CD8FB2340030F4DD83FE362A158D9C2BDA3366B9B22E9C46FD2AA4833180323FA45C353D9B4FCF82ED4F4BFFADA8u6N0L). | ул. 9 Мая, д. 25, корп. 2 | 665,30 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| [81](consultantplus://offline/ref=BF24A467DD7CC7A11BE2AF5CB3D1CD8FB2340030F4DD83FE362A158D9C2BDA3366B9B22E9C46FD2AA4833180323FA45C353D9B4FCF82ED4F4BFFADA8u6N0L). | ул. 9 Мая, д. 27, корп. 1 | 650,90 | Фасад, внутридомовая система электроснабжения. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (пункт в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=BF24A467DD7CC7A11BE2AF5CB3D1CD8FB2340030FCD485F8342348879472D63161B6ED399B0FF12BA48230813860A14924659647D99DED5057FDAFuANBL) правительства Тульской области от 08.11.2019 N 530) | | | | | |
| [82](consultantplus://offline/ref=BF24A467DD7CC7A11BE2AF5CB3D1CD8FB2340030F4DD83FE362A158D9C2BDA3366B9B22E9C46FD2AA4833180323FA45C353D9B4FCF82ED4F4BFFADA8u6N0L). | ул. 9 Мая, д. 29, корп. 1 | 657,80 | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| [83](consultantplus://offline/ref=BF24A467DD7CC7A11BE2AF5CB3D1CD8FB2340030F4DD83FE362A158D9C2BDA3366B9B22E9C46FD2AA4833180323FA45C353D9B4FCF82ED4F4BFFADA8u6N0L). | ул. 9 Мая, д. 29, корп. 2 | 651,30 | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| [84](consultantplus://offline/ref=BF24A467DD7CC7A11BE2AF5CB3D1CD8FB2340030F4DD83FE362A158D9C2BDA3366B9B22E9C46FD2AA4833180323FA45C353D9B4FCF82ED4F4BFFADA8u6N0L). | ул. 9 Мая, д. 33, корп. 1 | 657,60 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| [85](consultantplus://offline/ref=BF24A467DD7CC7A11BE2AF5CB3D1CD8FB2340030F4DD83FE362A158D9C2BDA3366B9B22E9C46FD2AA4833180323FA45C353D9B4FCF82ED4F4BFFADA8u6N0L). | ул. 9 Мая, д. 33, корп. 2 | 657,50 | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| [86](consultantplus://offline/ref=BF24A467DD7CC7A11BE2AF5CB3D1CD8FB2340030F4DD83FE362A158D9C2BDA3366B9B22E9C46FD2AA4833180323FA45C353D9B4FCF82ED4F4BFFADA8u6N0L). | ул. 9 Мая, д. 35 | 658,80 | Внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| [87](consultantplus://offline/ref=BF24A467DD7CC7A11BE2AF5CB3D1CD8FB2340030F4DD83FE362A158D9C2BDA3366B9B22E9C46FD2AA4833180323FA45C353D9B4FCF82ED4F4BFFADA8u6N0L). | ул. 9 Мая, д. 37/1 | 657,50 | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (пункт в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=BF24A467DD7CC7A11BE2AF5CB3D1CD8FB2340030FCD485F8342348879472D63161B6ED399B0FF12BA482308E3860A14924659647D99DED5057FDAFuANBL) правительства Тульской области от 08.11.2019 N 530) | | | | | |
| [88](consultantplus://offline/ref=BF24A467DD7CC7A11BE2AF5CB3D1CD8FB2340030F4DD83FE362A158D9C2BDA3366B9B22E9C46FD2AA4833180323FA45C353D9B4FCF82ED4F4BFFADA8u6N0L). | ул. Белкина, д. 4-б | 2 623,50 | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения | На специальном счете | Средства собственников |
| (пункт в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=BF24A467DD7CC7A11BE2AF5CB3D1CD8FB2340030FCD485F8342348879472D63161B6ED399B0FF12BA482308F3860A14924659647D99DED5057FDAFuANBL) правительства Тульской области от 08.11.2019 N 530) | | | | | |
| [89](consultantplus://offline/ref=BF24A467DD7CC7A11BE2AF5CB3D1CD8FB2340030F4DD83FE362A158D9C2BDA3366B9B22E9C46FD2AA4833180323FA45C353D9B4FCF82ED4F4BFFADA8u6N0L). | ул. Болдина, д. 10 | 512,50 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения. Установка коллективного (общедомового) прибора учета потребления холодной воды. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (пункт в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=BF24A467DD7CC7A11BE2AF5CB3D1CD8FB2340030F4DD83FE362A158D9C2BDA3366B9B22E9C46FD2AA4833186333FA45C353D9B4FCF82ED4F4BFFADA8u6N0L) правительства Тульской области от 30.12.2019 N 686) | | | | | |
| [90](consultantplus://offline/ref=BF24A467DD7CC7A11BE2AF5CB3D1CD8FB2340030F4DD83FE362A158D9C2BDA3366B9B22E9C46FD2AA4833180323FA45C353D9B4FCF82ED4F4BFFADA8u6N0L). | ул. Болдина, д. 108 | 1 321,80 | Фасад, внутридомовая система электроснабжения. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| [91](consultantplus://offline/ref=BF24A467DD7CC7A11BE2AF5CB3D1CD8FB2340030F4DD83FE362A158D9C2BDA3366B9B22E9C46FD2AA4833180323FA45C353D9B4FCF82ED4F4BFFADA8u6N0L). | ул. Болдина, д. 147-б | 511,90 | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (пункт в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=BF24A467DD7CC7A11BE2AF5CB3D1CD8FB2340030F4DD83FE362A158D9C2BDA3366B9B22E9C46FD2AA4833186323FA45C353D9B4FCF82ED4F4BFFADA8u6N0L) правительства Тульской области от 30.12.2019 N 686) | | | | | |
| [92](consultantplus://offline/ref=BF24A467DD7CC7A11BE2AF5CB3D1CD8FB2340030F4DD83FE362A158D9C2BDA3366B9B22E9C46FD2AA4833180323FA45C353D9B4FCF82ED4F4BFFADA8u6N0L). | ул. Болдина, д. 15/2 | 375,20 | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| [93](consultantplus://offline/ref=BF24A467DD7CC7A11BE2AF5CB3D1CD8FB2340030F4DD83FE362A158D9C2BDA3366B9B22E9C46FD2AA4833180323FA45C353D9B4FCF82ED4F4BFFADA8u6N0L). | ул. Болдина, д. 9 | 864,00 | Фасад, внутридомовая система электроснабжения. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| [94](consultantplus://offline/ref=BF24A467DD7CC7A11BE2AF5CB3D1CD8FB2340030F4DD83FE362A158D9C2BDA3366B9B22E9C46FD2AA4833180323FA45C353D9B4FCF82ED4F4BFFADA8u6N0L). | ул. Болдина, д. 93 | 6 038,00 | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения. Установка коллективного (общедомового) прибора учета потребления холодной воды. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (пункт в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=BF24A467DD7CC7A11BE2AF5CB3D1CD8FB2340030F4DD83FE362A158D9C2BDA3366B9B22E9C46FD2AA4833186313FA45C353D9B4FCF82ED4F4BFFADA8u6N0L) правительства Тульской области от 30.12.2019 N 686) | | | | | |
| 109. | исключен. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=BF24A467DD7CC7A11BE2AF5CB3D1CD8FB2340030FCDA81F6352348879472D63161B6ED399B0FF12BA48335873860A14924659647D99DED5057FDAFuANBL) правительства Тульской области от 15.07.2019 N 271 | | | | |
| [95](consultantplus://offline/ref=BF24A467DD7CC7A11BE2AF5CB3D1CD8FB2340030F4DD83FE362A158D9C2BDA3366B9B22E9C46FD2AA4833180323FA45C353D9B4FCF82ED4F4BFFADA8u6N0L). | ул. Болотова, д. 72 | 1 293,40 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| [96](consultantplus://offline/ref=BF24A467DD7CC7A11BE2AF5CB3D1CD8FB2340030F4DD83FE362A158D9C2BDA3366B9B22E9C46FD2AA4833180323FA45C353D9B4FCF82ED4F4BFFADA8u6N0L). | ул. Верхняя Краснослободская, д. 101 | 418,20 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (пункт в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=BF24A467DD7CC7A11BE2AF5CB3D1CD8FB2340030FCD485F8342348879472D63161B6ED399B0FF12BA48231843860A14924659647D99DED5057FDAFuANBL) правительства Тульской области от 08.11.2019 N 530) | | | | | |
| [97](consultantplus://offline/ref=BF24A467DD7CC7A11BE2AF5CB3D1CD8FB2340030F4DD83FE362A158D9C2BDA3366B9B22E9C46FD2AA4833180323FA45C353D9B4FCF82ED4F4BFFADA8u6N0L). | ул. Верхняя Краснослободская, д. 97 | 407,30 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (пункт в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=BF24A467DD7CC7A11BE2AF5CB3D1CD8FB2340030FCD485F8342348879472D63161B6ED399B0FF12BA48231853860A14924659647D99DED5057FDAFuANBL) правительства Тульской области от 08.11.2019 N 530) | | | | | |
| [98](consultantplus://offline/ref=BF24A467DD7CC7A11BE2AF5CB3D1CD8FB2340030F4DD83FE362A158D9C2BDA3366B9B22E9C46FD2AA4833180323FA45C353D9B4FCF82ED4F4BFFADA8u6N0L). | ул. Волкова, д. 15-б | 422,60 | Фасад, внутридомовая система электроснабжения. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| [99](consultantplus://offline/ref=BF24A467DD7CC7A11BE2AF5CB3D1CD8FB2340030F4DD83FE362A158D9C2BDA3366B9B22E9C46FD2AA4833180323FA45C353D9B4FCF82ED4F4BFFADA8u6N0L). | ул. Д. Ульянова, д. 21/30 | 1 344,50 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 115. | исключен. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=BF24A467DD7CC7A11BE2AF5CB3D1CD8FB2340030FCDA81F6352348879472D63161B6ED399B0FF12BA48335873860A14924659647D99DED5057FDAFuANBL) правительства Тульской области от 15.07.2019 N 271 | | | | |
| [100](consultantplus://offline/ref=BF24A467DD7CC7A11BE2AF5CB3D1CD8FB2340030F4DD83FE362A158D9C2BDA3366B9B22E9C46FD2AA4833180323FA45C353D9B4FCF82ED4F4BFFADA8u6N0L). | ул. Демидовская, д. 56, корп. 1 | 3 792,60 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения. Установка коллективного (общедомового) прибора учета потребления холодной воды. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (пункт в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=BF24A467DD7CC7A11BE2AF5CB3D1CD8FB2340030F4DD83FE362A158D9C2BDA3366B9B22E9C46FD2AA4833186303FA45C353D9B4FCF82ED4F4BFFADA8u6N0L) правительства Тульской области от 30.12.2019 N 686) | | | | | |
| [101](consultantplus://offline/ref=BF24A467DD7CC7A11BE2AF5CB3D1CD8FB2340030F4DD83FE362A158D9C2BDA3366B9B22E9C46FD2AA4833180323FA45C353D9B4FCF82ED4F4BFFADA8u6N0L). | ул. Демьянова, д. 45 | 723,40 | Фасад. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (пункт в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=BF24A467DD7CC7A11BE2AF5CB3D1CD8FB2340030FCD485F8342348879472D63161B6ED399B0FF12BA48231823860A14924659647D99DED5057FDAFuANBL) правительства Тульской области от 08.11.2019 N 530) | | | | | |
| [102](consultantplus://offline/ref=BF24A467DD7CC7A11BE2AF5CB3D1CD8FB2340030F4DD83FE362A158D9C2BDA3366B9B22E9C46FD2AA4833180323FA45C353D9B4FCF82ED4F4BFFADA8u6N0L). | ул. Демьянова, д. 45-а | 725,70 | Крыша, фасад, внутридомовая система водоснабжения. Установка коллективного (общедомового) прибора учета потребления холодной воды. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (пункт в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=BF24A467DD7CC7A11BE2AF5CB3D1CD8FB2340030F4DD83FE362A158D9C2BDA3366B9B22E9C46FD2AA4833186373FA45C353D9B4FCF82ED4F4BFFADA8u6N0L) правительства Тульской области от 30.12.2019 N 686) | | | | | |
| 119. | исключен. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=BF24A467DD7CC7A11BE2AF5CB3D1CD8FB2340030FCDA81F6352348879472D63161B6ED399B0FF12BA48335873860A14924659647D99DED5057FDAFuANBL) правительства Тульской области от 15.07.2019 N 271 | | | | |
| [103](consultantplus://offline/ref=BF24A467DD7CC7A11BE2AF5CB3D1CD8FB2340030F4DD83FE362A158D9C2BDA3366B9B22E9C46FD2AA4833180323FA45C353D9B4FCF82ED4F4BFFADA8u6N0L). | ул. Кауля, д. 17 | 3 861,30 | Внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| [104](consultantplus://offline/ref=BF24A467DD7CC7A11BE2AF5CB3D1CD8FB2340030F4DD83FE362A158D9C2BDA3366B9B22E9C46FD2AA4833180323FA45C353D9B4FCF82ED4F4BFFADA8u6N0L). | ул. Кауля, д. 45, корп. 1 | 2 137,90 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения. Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления холодной воды, тепловой энергии. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (пункт в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=BF24A467DD7CC7A11BE2AF5CB3D1CD8FB2340030F4DD83FE362A158D9C2BDA3366B9B22E9C46FD2AA4833186363FA45C353D9B4FCF82ED4F4BFFADA8u6N0L) правительства Тульской области от 30.12.2019 N 686) | | | | | |
| [105](consultantplus://offline/ref=BF24A467DD7CC7A11BE2AF5CB3D1CD8FB2340030F4DD83FE362A158D9C2BDA3366B9B22E9C46FD2AA4833180323FA45C353D9B4FCF82ED4F4BFFADA8u6N0L). | ул. Кауля, д. 47, корп. 1 | 3 602,60 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения. Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления холодной воды, тепловой энергии. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (пункт в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=BF24A467DD7CC7A11BE2AF5CB3D1CD8FB2340030F4DD83FE362A158D9C2BDA3366B9B22E9C46FD2AA4833186353FA45C353D9B4FCF82ED4F4BFFADA8u6N0L) правительства Тульской области от 30.12.2019 N 686) | | | | | |
| [106](consultantplus://offline/ref=BF24A467DD7CC7A11BE2AF5CB3D1CD8FB2340030F4DD83FE362A158D9C2BDA3366B9B22E9C46FD2AA4833180323FA45C353D9B4FCF82ED4F4BFFADA8u6N0L). | ул. Кауля, д. 49, корп. 1 | 4 153,50 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения. Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления холодной воды, тепловой энергии. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (пункт в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=BF24A467DD7CC7A11BE2AF5CB3D1CD8FB2340030F4DD83FE362A158D9C2BDA3366B9B22E9C46FD2AA4833186343FA45C353D9B4FCF82ED4F4BFFADA8u6N0L) правительства Тульской области от 30.12.2019 N 686) | | | | | |
| [107](consultantplus://offline/ref=BF24A467DD7CC7A11BE2AF5CB3D1CD8FB2340030F4DD83FE362A158D9C2BDA3366B9B22E9C46FD2AA4833180323FA45C353D9B4FCF82ED4F4BFFADA8u6N0L). | ул. Кирова, д. 141 | 2 035,00 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения. Установка коллективного (общедомового) прибора учета потребления холодной воды. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (пункт в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=BF24A467DD7CC7A11BE2AF5CB3D1CD8FB2340030F4DD83FE362A158D9C2BDA3366B9B22E9C46FD2AA48331863B3FA45C353D9B4FCF82ED4F4BFFADA8u6N0L) правительства Тульской области от 30.12.2019 N 686) | | | | | |
| [108](consultantplus://offline/ref=BF24A467DD7CC7A11BE2AF5CB3D1CD8FB2340030F4DD83FE362A158D9C2BDA3366B9B22E9C46FD2AA4833180323FA45C353D9B4FCF82ED4F4BFFADA8u6N0L). | ул. Кирова, д. 149 | 1 573,70 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения. Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления холодной воды, тепловой энергии. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (пункт в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=BF24A467DD7CC7A11BE2AF5CB3D1CD8FB2340030F4DD83FE362A158D9C2BDA3366B9B22E9C46FD2AA48331863A3FA45C353D9B4FCF82ED4F4BFFADA8u6N0L) правительства Тульской области от 30.12.2019 N 686) | | | | | |
| [109](consultantplus://offline/ref=BF24A467DD7CC7A11BE2AF5CB3D1CD8FB2340030F4DD83FE362A158D9C2BDA3366B9B22E9C46FD2AA4833180323FA45C353D9B4FCF82ED4F4BFFADA8u6N0L). | ул. Кирова, д. 178 | 2 054,50 | Фасад. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (пункт в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=BF24A467DD7CC7A11BE2AF5CB3D1CD8FB2340030FCDA81F6352348879472D63161B6ED399B0FF12BA483348E3860A14924659647D99DED5057FDAFuANBL) правительства Тульской области от 15.07.2019 N 271) | | | | | |
| [110](consultantplus://offline/ref=BF24A467DD7CC7A11BE2AF5CB3D1CD8FB2340030F4DD83FE362A158D9C2BDA3366B9B22E9C46FD2AA4833180323FA45C353D9B4FCF82ED4F4BFFADA8u6N0L). | ул. Кирова, д. 182 | 928,00 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения. Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления холодной воды, тепловой энергии. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (пункт в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=BF24A467DD7CC7A11BE2AF5CB3D1CD8FB2340030F4DD83FE362A158D9C2BDA3366B9B22E9C46FD2AA4833187333FA45C353D9B4FCF82ED4F4BFFADA8u6N0L) правительства Тульской области от 30.12.2019 N 686) | | | | | |
| [111](consultantplus://offline/ref=BF24A467DD7CC7A11BE2AF5CB3D1CD8FB2340030F4DD83FE362A158D9C2BDA3366B9B22E9C46FD2AA4833180323FA45C353D9B4FCF82ED4F4BFFADA8u6N0L). | ул. Клюева, д. 12 | 616,50 | Фасад, внутридомовая система электроснабжения. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (пункт в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=BF24A467DD7CC7A11BE2AF5CB3D1CD8FB2340030FCDA81F6352348879472D63161B6ED399B0FF12BA483348F3860A14924659647D99DED5057FDAFuANBL) правительства Тульской области от 15.07.2019 N 271) | | | | | |
| [112](consultantplus://offline/ref=BF24A467DD7CC7A11BE2AF5CB3D1CD8FB2340030F4DD83FE362A158D9C2BDA3366B9B22E9C46FD2AA4833180323FA45C353D9B4FCF82ED4F4BFFADA8u6N0L). | ул. Кутузова, д. 122 | 3 522,20 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения. Установка коллективного (общедомового) прибора учета потребления холодной воды. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (пункт в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=BF24A467DD7CC7A11BE2AF5CB3D1CD8FB2340030F4DD83FE362A158D9C2BDA3366B9B22E9C46FD2AA4833187323FA45C353D9B4FCF82ED4F4BFFADA8u6N0L) правительства Тульской области от 30.12.2019 N 686) | | | | | |
| 130. | исключен. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=BF24A467DD7CC7A11BE2AF5CB3D1CD8FB2340030FCDA81F6352348879472D63161B6ED399B0FF12BA48335873860A14924659647D99DED5057FDAFuANBL) правительства Тульской области от 15.07.2019 N 271 | | | | |
| [113](consultantplus://offline/ref=BF24A467DD7CC7A11BE2AF5CB3D1CD8FB2340030F4DD83FE362A158D9C2BDA3366B9B22E9C46FD2AA4833180323FA45C353D9B4FCF82ED4F4BFFADA8u6N0L). | ул. Ленинградская, д. 5 | 1 537,80 | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 132. | исключен. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=BF24A467DD7CC7A11BE2AF5CB3D1CD8FB2340030FCDA81F6352348879472D63161B6ED399B0FF12BA48335873860A14924659647D99DED5057FDAFuANBL) правительства Тульской области от 15.07.2019 N 271 | | | | |
| [114](consultantplus://offline/ref=BF24A467DD7CC7A11BE2AF5CB3D1CD8FB2340030F4DD83FE362A158D9C2BDA3366B9B22E9C46FD2AA4833180323FA45C353D9B4FCF82ED4F4BFFADA8u6N0L). | пр-т Ленина, д. 61/4 | 6 296,40 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения. Установка коллективного (общедомового) прибора учета потребления холодной воды. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (пункт в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=BF24A467DD7CC7A11BE2AF5CB3D1CD8FB2340030F4DD83FE362A158D9C2BDA3366B9B22E9C46FD2AA4833187313FA45C353D9B4FCF82ED4F4BFFADA8u6N0L) правительства Тульской области от 30.12.2019 N 686) | | | | | |
| [115](consultantplus://offline/ref=BF24A467DD7CC7A11BE2AF5CB3D1CD8FB2340030F4DD83FE362A158D9C2BDA3366B9B22E9C46FD2AA4833180323FA45C353D9B4FCF82ED4F4BFFADA8u6N0L). | ул. М. Тореза, д. 6 | 3 337,80 | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения. Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления холодной воды, тепловой энергии. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (пункт в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=BF24A467DD7CC7A11BE2AF5CB3D1CD8FB2340030F4DD83FE362A158D9C2BDA3366B9B22E9C46FD2AA4833187303FA45C353D9B4FCF82ED4F4BFFADA8u6N0L) правительства Тульской области от 30.12.2019 N 686) | | | | | |
| 135. | исключен. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=BF24A467DD7CC7A11BE2AF5CB3D1CD8FB2340030FCDA81F6352348879472D63161B6ED399B0FF12BA48335873860A14924659647D99DED5057FDAFuANBL) правительства Тульской области от 15.07.2019 N 271 | | | | |
| [116](consultantplus://offline/ref=BF24A467DD7CC7A11BE2AF5CB3D1CD8FB2340030F4DD83FE362A158D9C2BDA3366B9B22E9C46FD2AA4833180323FA45C353D9B4FCF82ED4F4BFFADA8u6N0L). | ул. Марата, д. 172 | 1 592,20 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| [117](consultantplus://offline/ref=BF24A467DD7CC7A11BE2AF5CB3D1CD8FB2340030F4DD83FE362A158D9C2BDA3366B9B22E9C46FD2AA4833180323FA45C353D9B4FCF82ED4F4BFFADA8u6N0L). | ул. Марата, д. 174 | 1 395,00 | Крыша, фасад. Внутридомовая система электроснабжения. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (пункт в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=BF24A467DD7CC7A11BE2AF5CB3D1CD8FB2340030FCDA8BF7312348879472D63161B6ED399B0FF12BA48334843860A14924659647D99DED5057FDAFuANBL) правительства Тульской области от 20.08.2019 N 386) | | | | | |
| [118](consultantplus://offline/ref=BF24A467DD7CC7A11BE2AF5CB3D1CD8FB2340030F4DD83FE362A158D9C2BDA3366B9B22E9C46FD2AA4833180323FA45C353D9B4FCF82ED4F4BFFADA8u6N0L). | ул. Марата, д. 176 | 1 401,30 | Крыша, фасад. Внутридомовая система электроснабжения. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (пункт в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=BF24A467DD7CC7A11BE2AF5CB3D1CD8FB2340030FCDA8BF7312348879472D63161B6ED399B0FF12BA48334853860A14924659647D99DED5057FDAFuANBL) правительства Тульской области от 20.08.2019 N 386) | | | | | |
| [132](consultantplus://offline/ref=BF24A467DD7CC7A11BE2AF5CB3D1CD8FB2340030FCDA81F6352348879472D63161B6ED399B0FF12BA48335873860A14924659647D99DED5057FDAFuANBL). | исключен. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=BF24A467DD7CC7A11BE2AF5CB3D1CD8FB2340030FCDA8BF7312348879472D63161B6ED399B0FF12BA48334813860A14924659647D99DED5057FDAFuANBL) правительства Тульской области от 20.08.2019 N 386 | | | | |
| [119](consultantplus://offline/ref=BF24A467DD7CC7A11BE2AF5CB3D1CD8FB2340030F4DD83FE362A158D9C2BDA3366B9B22E9C46FD2AA4833180323FA45C353D9B4FCF82ED4F4BFFADA8u6N0L). | ул. Марата, д. 57 | 13 059,60 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения. Установка коллективного (общедомового) прибора учета потребления холодной воды. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (пункт в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=BF24A467DD7CC7A11BE2AF5CB3D1CD8FB2340030F4DD83FE362A158D9C2BDA3366B9B22E9C46FD2AA4833187373FA45C353D9B4FCF82ED4F4BFFADA8u6N0L) правительства Тульской области от 30.12.2019 N 686) | | | | | |
| [120](consultantplus://offline/ref=BF24A467DD7CC7A11BE2AF5CB3D1CD8FB2340030F4DD83FE362A158D9C2BDA3366B9B22E9C46FD2AA4833180323FA45C353D9B4FCF82ED4F4BFFADA8u6N0L). | ул. Мартеновская, д. 11 | 3 460,20 | Внутридомовая система электроснабжения. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| [121](consultantplus://offline/ref=BF24A467DD7CC7A11BE2AF5CB3D1CD8FB2340030F4DD83FE362A158D9C2BDA3366B9B22E9C46FD2AA4833180323FA45C353D9B4FCF82ED4F4BFFADA8u6N0L). | ул. Мартеновская, д. 12 | 777,70 | Внутридомовые системы водоснабжения, теплоснабжения. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (пункт в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=BF24A467DD7CC7A11BE2AF5CB3D1CD8FB2340030FCD485F8342348879472D63161B6ED399B0FF12BA482318E3860A14924659647D99DED5057FDAFuANBL) правительства Тульской области от 08.11.2019 N 530) | | | | | |
| [122](consultantplus://offline/ref=BF24A467DD7CC7A11BE2AF5CB3D1CD8FB2340030F4DD83FE362A158D9C2BDA3366B9B22E9C46FD2AA4833180323FA45C353D9B4FCF82ED4F4BFFADA8u6N0L). | ул. Мартеновская, д. 13 | 849,00 | Внутридомовая система теплоснабжения. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| [123](consultantplus://offline/ref=BF24A467DD7CC7A11BE2AF5CB3D1CD8FB2340030F4DD83FE362A158D9C2BDA3366B9B22E9C46FD2AA4833180323FA45C353D9B4FCF82ED4F4BFFADA8u6N0L). | ул. Мартеновская, д. 14 | 666,30 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| [124](consultantplus://offline/ref=BF24A467DD7CC7A11BE2AF5CB3D1CD8FB2340030F4DD83FE362A158D9C2BDA3366B9B22E9C46FD2AA4833180323FA45C353D9B4FCF82ED4F4BFFADA8u6N0L). | ул. Мартеновская, д. 15 | 463,50 | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| [125](consultantplus://offline/ref=BF24A467DD7CC7A11BE2AF5CB3D1CD8FB2340030F4DD83FE362A158D9C2BDA3366B9B22E9C46FD2AA4833180323FA45C353D9B4FCF82ED4F4BFFADA8u6N0L). | ул. Мартеновская, д. 16 | 665,90 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| [126](consultantplus://offline/ref=BF24A467DD7CC7A11BE2AF5CB3D1CD8FB2340030F4DD83FE362A158D9C2BDA3366B9B22E9C46FD2AA4833180323FA45C353D9B4FCF82ED4F4BFFADA8u6N0L). | ул. Мартеновская, д. 17 | 463,80 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| [127](consultantplus://offline/ref=BF24A467DD7CC7A11BE2AF5CB3D1CD8FB2340030F4DD83FE362A158D9C2BDA3366B9B22E9C46FD2AA4833180323FA45C353D9B4FCF82ED4F4BFFADA8u6N0L). | ул. Мартеновская, д. 18 | 757,40 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| [128](consultantplus://offline/ref=BF24A467DD7CC7A11BE2AF5CB3D1CD8FB2340030F4DD83FE362A158D9C2BDA3366B9B22E9C46FD2AA4833180323FA45C353D9B4FCF82ED4F4BFFADA8u6N0L). | ул. Мартеновская, д. 2/7 | 688,10 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| [129](consultantplus://offline/ref=BF24A467DD7CC7A11BE2AF5CB3D1CD8FB2340030F4DD83FE362A158D9C2BDA3366B9B22E9C46FD2AA4833180323FA45C353D9B4FCF82ED4F4BFFADA8u6N0L). | ул. Мартеновская, д. 21/12 | 845,30 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| [130](consultantplus://offline/ref=BF24A467DD7CC7A11BE2AF5CB3D1CD8FB2340030F4DD83FE362A158D9C2BDA3366B9B22E9C46FD2AA4833180323FA45C353D9B4FCF82ED4F4BFFADA8u6N0L). | ул. Мартеновская, д. 24 | 460,90 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| [131](consultantplus://offline/ref=BF24A467DD7CC7A11BE2AF5CB3D1CD8FB2340030F4DD83FE362A158D9C2BDA3366B9B22E9C46FD2AA4833180323FA45C353D9B4FCF82ED4F4BFFADA8u6N0L). | ул. Мартеновская, д. 25 | 720,40 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| [132](consultantplus://offline/ref=BF24A467DD7CC7A11BE2AF5CB3D1CD8FB2340030F4DD83FE362A158D9C2BDA3366B9B22E9C46FD2AA4833180323FA45C353D9B4FCF82ED4F4BFFADA8u6N0L). | ул. Мартеновская, д. 27 | 699,20 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| [133](consultantplus://offline/ref=BF24A467DD7CC7A11BE2AF5CB3D1CD8FB2340030F4DD83FE362A158D9C2BDA3366B9B22E9C46FD2AA4833180323FA45C353D9B4FCF82ED4F4BFFADA8u6N0L). | ул. Мартеновская, д. 28 | 718,60 | Крыша, внутридомовая система теплоснабжения. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| [143](consultantplus://offline/ref=BF24A467DD7CC7A11BE2AF5CB3D1CD8FB2340030FCDA8BF7312348879472D63161B6ED399B0FF12BA48334813860A14924659647D99DED5057FDAFuANBL). | исключен. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=BF24A467DD7CC7A11BE2AF5CB3D1CD8FB2340030FCD485F8342348879472D63161B6ED399B0FF12BA48235823860A14924659647D99DED5057FDAFuANBL) правительства Тульской области от 08.11.2019 N 530 | | | | |
| [134](consultantplus://offline/ref=BF24A467DD7CC7A11BE2AF5CB3D1CD8FB2340030F4DD83FE362A158D9C2BDA3366B9B22E9C46FD2AA4833180323FA45C353D9B4FCF82ED4F4BFFADA8u6N0L). | ул. Мартеновская, д. 3 | 657,20 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| [135](consultantplus://offline/ref=BF24A467DD7CC7A11BE2AF5CB3D1CD8FB2340030F4DD83FE362A158D9C2BDA3366B9B22E9C46FD2AA4833180323FA45C353D9B4FCF82ED4F4BFFADA8u6N0L). | ул. Бардина, д. 10/30 | 714,10 | Внутридомовая система теплоснабжения. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (пункт в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=BF24A467DD7CC7A11BE2AF5CB3D1CD8FB2340030FCD485F8342348879472D63161B6ED399B0FF12BA482318F3860A14924659647D99DED5057FDAFuANBL) правительства Тульской области от 08.11.2019 N 530) | | | | | |
| [146](consultantplus://offline/ref=BF24A467DD7CC7A11BE2AF5CB3D1CD8FB2340030FCDA8BF7312348879472D63161B6ED399B0FF12BA48334813860A14924659647D99DED5057FDAFuANBL). | исключен. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=BF24A467DD7CC7A11BE2AF5CB3D1CD8FB2340030FCD485F8342348879472D63161B6ED399B0FF12BA48235823860A14924659647D99DED5057FDAFuANBL) правительства Тульской области от 08.11.2019 N 530 | | | | |
| [136](consultantplus://offline/ref=BF24A467DD7CC7A11BE2AF5CB3D1CD8FB2340030F4DD83FE362A158D9C2BDA3366B9B22E9C46FD2AA4833180323FA45C353D9B4FCF82ED4F4BFFADA8u6N0L). | ул. Мартеновская, д. 5 | 463,00 | Внутридомовая система теплоснабжения. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| [137](consultantplus://offline/ref=BF24A467DD7CC7A11BE2AF5CB3D1CD8FB2340030F4DD83FE362A158D9C2BDA3366B9B22E9C46FD2AA4833180323FA45C353D9B4FCF82ED4F4BFFADA8u6N0L). | ул. Мартеновская, д. 6 | 670,40 | Внутридомовая система теплоснабжения. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (пункт в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=BF24A467DD7CC7A11BE2AF5CB3D1CD8FB2340030FCD485F8342348879472D63161B6ED399B0FF12BA48232863860A14924659647D99DED5057FDAFuANBL) правительства Тульской области от 08.11.2019 N 530) | | | | | |
| [138](consultantplus://offline/ref=BF24A467DD7CC7A11BE2AF5CB3D1CD8FB2340030F4DD83FE362A158D9C2BDA3366B9B22E9C46FD2AA4833180323FA45C353D9B4FCF82ED4F4BFFADA8u6N0L). | ул. Мартеновская, д. 7 | 456,90 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| [150](consultantplus://offline/ref=BF24A467DD7CC7A11BE2AF5CB3D1CD8FB2340030FCDA8BF7312348879472D63161B6ED399B0FF12BA48334813860A14924659647D99DED5057FDAFuANBL). | исключен. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=BF24A467DD7CC7A11BE2AF5CB3D1CD8FB2340030FCD485F8342348879472D63161B6ED399B0FF12BA48235823860A14924659647D99DED5057FDAFuANBL) правительства Тульской области от 08.11.2019 N 530 | | | | |
| [139](consultantplus://offline/ref=BF24A467DD7CC7A11BE2AF5CB3D1CD8FB2340030F4DD83FE362A158D9C2BDA3366B9B22E9C46FD2AA4833180323FA45C353D9B4FCF82ED4F4BFFADA8u6N0L). | ул. Мартеновская, д. 9 | 441,70 | Внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| [140](consultantplus://offline/ref=BF24A467DD7CC7A11BE2AF5CB3D1CD8FB2340030F4DD83FE362A158D9C2BDA3366B9B22E9C46FD2AA4833180323FA45C353D9B4FCF82ED4F4BFFADA8u6N0L). | ул. Машинистов, д. 8 | 527,60 | Фасад. Внутридомовая система теплоснабжения. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (пункт в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=BF24A467DD7CC7A11BE2AF5CB3D1CD8FB2340030FCDA8BF7312348879472D63161B6ED399B0FF12BA48334823860A14924659647D99DED5057FDAFuANBL) правительства Тульской области от 20.08.2019 N 386) | | | | | |
| [141](consultantplus://offline/ref=BF24A467DD7CC7A11BE2AF5CB3D1CD8FB2340030F4DD83FE362A158D9C2BDA3366B9B22E9C46FD2AA4833180323FA45C353D9B4FCF82ED4F4BFFADA8u6N0L). | ул. Мезенцева, д. 20 | 622,80 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения. Установка коллективного (общедомового) прибора учета потребления тепловой энергии. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (пункт в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=BF24A467DD7CC7A11BE2AF5CB3D1CD8FB2340030F4DD83FE362A158D9C2BDA3366B9B22E9C46FD2AA4833187363FA45C353D9B4FCF82ED4F4BFFADA8u6N0L) правительства Тульской области от 30.12.2019 N 686) | | | | | |
| [142](consultantplus://offline/ref=BF24A467DD7CC7A11BE2AF5CB3D1CD8FB2340030F4DD83FE362A158D9C2BDA3366B9B22E9C46FD2AA4833180323FA45C353D9B4FCF82ED4F4BFFADA8u6N0L). | ул. Металлургов, д. 10/10 | 3 350,10 | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения. Установка коллективного (общедомового) прибора учета потребления холодной воды. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (пункт в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=BF24A467DD7CC7A11BE2AF5CB3D1CD8FB2340030F4DD83FE362A158D9C2BDA3366B9B22E9C46FD2AA4833187353FA45C353D9B4FCF82ED4F4BFFADA8u6N0L) правительства Тульской области от 30.12.2019 N 686) | | | | | |
| [143](consultantplus://offline/ref=BF24A467DD7CC7A11BE2AF5CB3D1CD8FB2340030F4DD83FE362A158D9C2BDA3366B9B22E9C46FD2AA4833180323FA45C353D9B4FCF82ED4F4BFFADA8u6N0L). | ул. Металлургов, д. 13/5 | 713,30 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения. Установка коллективного (общедомового) прибора учета потребления холодной воды. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (пункт в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=BF24A467DD7CC7A11BE2AF5CB3D1CD8FB2340030F4DD83FE362A158D9C2BDA3366B9B22E9C46FD2AA4833187343FA45C353D9B4FCF82ED4F4BFFADA8u6N0L) правительства Тульской области от 30.12.2019 N 686) | | | | | |
| [144](consultantplus://offline/ref=BF24A467DD7CC7A11BE2AF5CB3D1CD8FB2340030F4DD83FE362A158D9C2BDA3366B9B22E9C46FD2AA4833180323FA45C353D9B4FCF82ED4F4BFFADA8u6N0L). | ул. Металлургов, д. 14 | 742,48 | Внутридомовые системы водоснабжения, теплоснабжения. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (пункт в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=BF24A467DD7CC7A11BE2AF5CB3D1CD8FB2340030FCD485F8342348879472D63161B6ED399B0FF12BA48232873860A14924659647D99DED5057FDAFuANBL) правительства Тульской области от 08.11.2019 N 530) | | | | | |
| [145](consultantplus://offline/ref=BF24A467DD7CC7A11BE2AF5CB3D1CD8FB2340030F4DD83FE362A158D9C2BDA3366B9B22E9C46FD2AA4833180323FA45C353D9B4FCF82ED4F4BFFADA8u6N0L). | ул. Металлургов, д. 15 | 690,00 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| [146](consultantplus://offline/ref=BF24A467DD7CC7A11BE2AF5CB3D1CD8FB2340030F4DD83FE362A158D9C2BDA3366B9B22E9C46FD2AA4833180323FA45C353D9B4FCF82ED4F4BFFADA8u6N0L). | ул. Металлургов, д. 16 | 693,40 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| [147](consultantplus://offline/ref=BF24A467DD7CC7A11BE2AF5CB3D1CD8FB2340030F4DD83FE362A158D9C2BDA3366B9B22E9C46FD2AA4833180323FA45C353D9B4FCF82ED4F4BFFADA8u6N0L). | ул. Металлургов, д. 17 | 689,80 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| [148](consultantplus://offline/ref=BF24A467DD7CC7A11BE2AF5CB3D1CD8FB2340030F4DD83FE362A158D9C2BDA3366B9B22E9C46FD2AA4833180323FA45C353D9B4FCF82ED4F4BFFADA8u6N0L). | ул. Металлургов, д. 18 | 686,70 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| [149](consultantplus://offline/ref=BF24A467DD7CC7A11BE2AF5CB3D1CD8FB2340030F4DD83FE362A158D9C2BDA3366B9B22E9C46FD2AA4833180323FA45C353D9B4FCF82ED4F4BFFADA8u6N0L). | ул. Металлургов, д. 19 | 700,90 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| [150](consultantplus://offline/ref=BF24A467DD7CC7A11BE2AF5CB3D1CD8FB2340030F4DD83FE362A158D9C2BDA3366B9B22E9C46FD2AA4833180323FA45C353D9B4FCF82ED4F4BFFADA8u6N0L). | ул. Металлургов, д. 20/6 | 1 113,80 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| [151](consultantplus://offline/ref=BF24A467DD7CC7A11BE2AF5CB3D1CD8FB2340030F4DD83FE362A158D9C2BDA3366B9B22E9C46FD2AA4833180323FA45C353D9B4FCF82ED4F4BFFADA8u6N0L). | ул. Металлургов, д. 21/4 | 703,40 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения. Установка коллективного (общедомового) прибора учета потребления холодной воды. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (пункт в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=BF24A467DD7CC7A11BE2AF5CB3D1CD8FB2340030F4DD83FE362A158D9C2BDA3366B9B22E9C46FD2AA48331873B3FA45C353D9B4FCF82ED4F4BFFADA8u6N0L) правительства Тульской области от 30.12.2019 N 686) | | | | | |
| [152](consultantplus://offline/ref=BF24A467DD7CC7A11BE2AF5CB3D1CD8FB2340030F4DD83FE362A158D9C2BDA3366B9B22E9C46FD2AA4833180323FA45C353D9B4FCF82ED4F4BFFADA8u6N0L). | ул. Металлургов, д. 23/11 | 725,00 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| [153](consultantplus://offline/ref=BF24A467DD7CC7A11BE2AF5CB3D1CD8FB2340030F4DD83FE362A158D9C2BDA3366B9B22E9C46FD2AA4833180323FA45C353D9B4FCF82ED4F4BFFADA8u6N0L). | ул. Металлургов, д. 24 | 2 574,00 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения. Установка коллективного (общедомового) прибора учета потребления холодной воды. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (пункт в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=BF24A467DD7CC7A11BE2AF5CB3D1CD8FB2340030F4DD83FE362A158D9C2BDA3366B9B22E9C46FD2AA48331873A3FA45C353D9B4FCF82ED4F4BFFADA8u6N0L) правительства Тульской области от 30.12.2019 N 686) | | | | | |
| [154](consultantplus://offline/ref=BF24A467DD7CC7A11BE2AF5CB3D1CD8FB2340030F4DD83FE362A158D9C2BDA3366B9B22E9C46FD2AA4833180323FA45C353D9B4FCF82ED4F4BFFADA8u6N0L). | ул. Металлургов, д. 25 | 1 958,30 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения. Установка коллективного (общедомового) прибора учета потребления холодной воды. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (пункт в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=BF24A467DD7CC7A11BE2AF5CB3D1CD8FB2340030F4DD83FE362A158D9C2BDA3366B9B22E9C46FD2AA4833184333FA45C353D9B4FCF82ED4F4BFFADA8u6N0L) правительства Тульской области от 30.12.2019 N 686) | | | | | |
| [155](consultantplus://offline/ref=BF24A467DD7CC7A11BE2AF5CB3D1CD8FB2340030F4DD83FE362A158D9C2BDA3366B9B22E9C46FD2AA4833180323FA45C353D9B4FCF82ED4F4BFFADA8u6N0L). | ул. Металлургов, д. 26 | 613,00 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения. Установка коллективного (общедомового) прибора учета потребления холодной воды. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (пункт в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=BF24A467DD7CC7A11BE2AF5CB3D1CD8FB2340030F4DD83FE362A158D9C2BDA3366B9B22E9C46FD2AA4833184323FA45C353D9B4FCF82ED4F4BFFADA8u6N0L) правительства Тульской области от 30.12.2019 N 686) | | | | | |
| [156](consultantplus://offline/ref=BF24A467DD7CC7A11BE2AF5CB3D1CD8FB2340030F4DD83FE362A158D9C2BDA3366B9B22E9C46FD2AA4833180323FA45C353D9B4FCF82ED4F4BFFADA8u6N0L). | ул. Металлургов, д. 27/10 | 1 409,00 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (пункт в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=BF24A467DD7CC7A11BE2AF5CB3D1CD8FB2340030F4DD83FE362A158D9C2BDA3366B9B22E9C46FD2AA4833184313FA45C353D9B4FCF82ED4F4BFFADA8u6N0L) правительства Тульской области от 30.12.2019 N 686) | | | | | |
| [157](consultantplus://offline/ref=BF24A467DD7CC7A11BE2AF5CB3D1CD8FB2340030F4DD83FE362A158D9C2BDA3366B9B22E9C46FD2AA4833180323FA45C353D9B4FCF82ED4F4BFFADA8u6N0L). | ул. Металлургов, д. 29/11 | 987,20 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения. Установка коллективного (общедомового) прибора учета потребления холодной воды. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (пункт в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=BF24A467DD7CC7A11BE2AF5CB3D1CD8FB2340030F4DD83FE362A158D9C2BDA3366B9B22E9C46FD2AA4833184303FA45C353D9B4FCF82ED4F4BFFADA8u6N0L) правительства Тульской области от 30.12.2019 N 686) | | | | | |
| [158](consultantplus://offline/ref=BF24A467DD7CC7A11BE2AF5CB3D1CD8FB2340030F4DD83FE362A158D9C2BDA3366B9B22E9C46FD2AA4833180323FA45C353D9B4FCF82ED4F4BFFADA8u6N0L). | ул. Металлургов, д. 3 | 1 087,40 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения. Установка коллективного (общедомового) прибора учета потребления холодной воды. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (пункт в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=BF24A467DD7CC7A11BE2AF5CB3D1CD8FB2340030F4DD83FE362A158D9C2BDA3366B9B22E9C46FD2AA4833184373FA45C353D9B4FCF82ED4F4BFFADA8u6N0L) правительства Тульской области от 30.12.2019 N 686) | | | | | |
| [159](consultantplus://offline/ref=BF24A467DD7CC7A11BE2AF5CB3D1CD8FB2340030F4DD83FE362A158D9C2BDA3366B9B22E9C46FD2AA4833180323FA45C353D9B4FCF82ED4F4BFFADA8u6N0L). | ул. Металлургов, д. 31 | 2 057,00 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения. Установка коллективного (общедомового) прибора учета потребления холодной воды. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (пункт в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=BF24A467DD7CC7A11BE2AF5CB3D1CD8FB2340030F4DD83FE362A158D9C2BDA3366B9B22E9C46FD2AA4833184363FA45C353D9B4FCF82ED4F4BFFADA8u6N0L) правительства Тульской области от 30.12.2019 N 686) | | | | | |
| [160](consultantplus://offline/ref=BF24A467DD7CC7A11BE2AF5CB3D1CD8FB2340030F4DD83FE362A158D9C2BDA3366B9B22E9C46FD2AA4833180323FA45C353D9B4FCF82ED4F4BFFADA8u6N0L). | ул. Металлургов, д. 35/7 | 4 652,60 | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения. Установка коллективного (общедомового) прибора учета потребления холодной воды. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (пункт в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=BF24A467DD7CC7A11BE2AF5CB3D1CD8FB2340030F4DD83FE362A158D9C2BDA3366B9B22E9C46FD2AA4833184353FA45C353D9B4FCF82ED4F4BFFADA8u6N0L) правительства Тульской области от 30.12.2019 N 686) | | | | | |
| [161](consultantplus://offline/ref=BF24A467DD7CC7A11BE2AF5CB3D1CD8FB2340030F4DD83FE362A158D9C2BDA3366B9B22E9C46FD2AA4833180323FA45C353D9B4FCF82ED4F4BFFADA8u6N0L). | ул. Металлургов, д. 4 | 3 444,80 | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, электроснабжения. Установка коллективного (общедомового) прибора учета потребления холодной воды. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (пункт в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=BF24A467DD7CC7A11BE2AF5CB3D1CD8FB2340030F4DD83FE362A158D9C2BDA3366B9B22E9C46FD2AA4833184343FA45C353D9B4FCF82ED4F4BFFADA8u6N0L) правительства Тульской области от 30.12.2019 N 686) | | | | | |
| [162](consultantplus://offline/ref=BF24A467DD7CC7A11BE2AF5CB3D1CD8FB2340030F4DD83FE362A158D9C2BDA3366B9B22E9C46FD2AA4833180323FA45C353D9B4FCF82ED4F4BFFADA8u6N0L). | ул. Металлургов, д. 5 | 4 762,60 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения. Установка коллективного (общедомового) прибора учета потребления холодной воды. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (пункт в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=BF24A467DD7CC7A11BE2AF5CB3D1CD8FB2340030F4DD83FE362A158D9C2BDA3366B9B22E9C46FD2AA48331843B3FA45C353D9B4FCF82ED4F4BFFADA8u6N0L) правительства Тульской области от 30.12.2019 N 686) | | | | | |
| [163](consultantplus://offline/ref=BF24A467DD7CC7A11BE2AF5CB3D1CD8FB2340030F4DD83FE362A158D9C2BDA3366B9B22E9C46FD2AA4833180323FA45C353D9B4FCF82ED4F4BFFADA8u6N0L). | ул. Металлургов, д. 6 | 3 219,30 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| [164](consultantplus://offline/ref=BF24A467DD7CC7A11BE2AF5CB3D1CD8FB2340030F4DD83FE362A158D9C2BDA3366B9B22E9C46FD2AA4833180323FA45C353D9B4FCF82ED4F4BFFADA8u6N0L). | ул. Металлургов, д. 7 | 10 923,70 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения. Установка коллективного (общедомового) прибора учета потребления холодной воды. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (пункт в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=BF24A467DD7CC7A11BE2AF5CB3D1CD8FB2340030F4DD83FE362A158D9C2BDA3366B9B22E9C46FD2AA48331843A3FA45C353D9B4FCF82ED4F4BFFADA8u6N0L) правительства Тульской области от 30.12.2019 N 686) | | | | | |
| [165](consultantplus://offline/ref=BF24A467DD7CC7A11BE2AF5CB3D1CD8FB2340030F4DD83FE362A158D9C2BDA3366B9B22E9C46FD2AA4833180323FA45C353D9B4FCF82ED4F4BFFADA8u6N0L). | ул. Металлургов, д. 8 | 3 540,80 | Фасад. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| [166](consultantplus://offline/ref=BF24A467DD7CC7A11BE2AF5CB3D1CD8FB2340030F4DD83FE362A158D9C2BDA3366B9B22E9C46FD2AA4833180323FA45C353D9B4FCF82ED4F4BFFADA8u6N0L). | ул. Металлургов, д. 9 | 2 521,10 | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения. Установка коллективного (общедомового) прибора учета потребления холодной воды. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (пункт в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=BF24A467DD7CC7A11BE2AF5CB3D1CD8FB2340030F4DD83FE362A158D9C2BDA3366B9B22E9C46FD2AA4833185333FA45C353D9B4FCF82ED4F4BFFADA8u6N0L) правительства Тульской области от 30.12.2019 N 686) | | | | | |
| [167](consultantplus://offline/ref=BF24A467DD7CC7A11BE2AF5CB3D1CD8FB2340030F4DD83FE362A158D9C2BDA3366B9B22E9C46FD2AA4833180323FA45C353D9B4FCF82ED4F4BFFADA8u6N0L). | ул. Мира, д. 13 | 1 183,80 | Внутридомовая система электроснабжения. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| [168](consultantplus://offline/ref=BF24A467DD7CC7A11BE2AF5CB3D1CD8FB2340030F4DD83FE362A158D9C2BDA3366B9B22E9C46FD2AA4833180323FA45C353D9B4FCF82ED4F4BFFADA8u6N0L). | ул. Мира, д. 15 | 1 170,10 | Внутридомовая система электроснабжения. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| [169](consultantplus://offline/ref=BF24A467DD7CC7A11BE2AF5CB3D1CD8FB2340030F4DD83FE362A158D9C2BDA3366B9B22E9C46FD2AA4833180323FA45C353D9B4FCF82ED4F4BFFADA8u6N0L). | ул. Мира, д. 23 | 1 105,90 | Внутридомовая система электроснабжения. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| [170](consultantplus://offline/ref=BF24A467DD7CC7A11BE2AF5CB3D1CD8FB2340030F4DD83FE362A158D9C2BDA3366B9B22E9C46FD2AA4833180323FA45C353D9B4FCF82ED4F4BFFADA8u6N0L). | ул. Михеева, д. 14 | 676,40 | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| [171](consultantplus://offline/ref=BF24A467DD7CC7A11BE2AF5CB3D1CD8FB2340030F4DD83FE362A158D9C2BDA3366B9B22E9C46FD2AA4833180323FA45C353D9B4FCF82ED4F4BFFADA8u6N0L). | ул. Михеева, д. 16/93 | 3 177,10 | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения. Установка коллективного (общедомового) прибора учета потребления холодной воды. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (пункт в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=BF24A467DD7CC7A11BE2AF5CB3D1CD8FB2340030F4DD83FE362A158D9C2BDA3366B9B22E9C46FD2AA4833185323FA45C353D9B4FCF82ED4F4BFFADA8u6N0L) правительства Тульской области от 30.12.2019 N 686) | | | | | |
| [172](consultantplus://offline/ref=BF24A467DD7CC7A11BE2AF5CB3D1CD8FB2340030F4DD83FE362A158D9C2BDA3366B9B22E9C46FD2AA4833180323FA45C353D9B4FCF82ED4F4BFFADA8u6N0L). | ул. Михеева, д. 4 | 1 050,40 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (пункт в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=BF24A467DD7CC7A11BE2AF5CB3D1CD8FB2340030FCD485F8342348879472D63161B6ED399B0FF12BA48232843860A14924659647D99DED5057FDAFuANBL) правительства Тульской области от 08.11.2019 N 530) | | | | | |
| [173](consultantplus://offline/ref=BF24A467DD7CC7A11BE2AF5CB3D1CD8FB2340030F4DD83FE362A158D9C2BDA3366B9B22E9C46FD2AA4833180323FA45C353D9B4FCF82ED4F4BFFADA8u6N0L). | ул. Н. Руднева, д. 21 | 1 180,50 | Внутридомовая система электроснабжения. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (пункт в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=BF24A467DD7CC7A11BE2AF5CB3D1CD8FB2340030FCD485F8342348879472D63161B6ED399B0FF12BA48232853860A14924659647D99DED5057FDAFuANBL) правительства Тульской области от 08.11.2019 N 530) | | | | | |
| [174](consultantplus://offline/ref=BF24A467DD7CC7A11BE2AF5CB3D1CD8FB2340030F4DD83FE362A158D9C2BDA3366B9B22E9C46FD2AA4833180323FA45C353D9B4FCF82ED4F4BFFADA8u6N0L). | ул. Немцова, д. 1 | 1 377,00 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| [175](consultantplus://offline/ref=BF24A467DD7CC7A11BE2AF5CB3D1CD8FB2340030F4DD83FE362A158D9C2BDA3366B9B22E9C46FD2AA4833180323FA45C353D9B4FCF82ED4F4BFFADA8u6N0L). | ул. Немцова, д. 11 | 991,10 | Крыша, фасад, внутридомовая система теплоснабжения. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| [176](consultantplus://offline/ref=BF24A467DD7CC7A11BE2AF5CB3D1CD8FB2340030F4DD83FE362A158D9C2BDA3366B9B22E9C46FD2AA4833180323FA45C353D9B4FCF82ED4F4BFFADA8u6N0L). | ул. Немцова, д. 15 | 1 080,80 | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| [177](consultantplus://offline/ref=BF24A467DD7CC7A11BE2AF5CB3D1CD8FB2340030F4DD83FE362A158D9C2BDA3366B9B22E9C46FD2AA4833180323FA45C353D9B4FCF82ED4F4BFFADA8u6N0L). | ул. Немцова, д. 17 | 717,20 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| [178](consultantplus://offline/ref=BF24A467DD7CC7A11BE2AF5CB3D1CD8FB2340030F4DD83FE362A158D9C2BDA3366B9B22E9C46FD2AA4833180323FA45C353D9B4FCF82ED4F4BFFADA8u6N0L). | ул. Немцова, д. 2 | 1 387,00 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| [179](consultantplus://offline/ref=BF24A467DD7CC7A11BE2AF5CB3D1CD8FB2340030F4DD83FE362A158D9C2BDA3366B9B22E9C46FD2AA4833180323FA45C353D9B4FCF82ED4F4BFFADA8u6N0L). | ул. Немцова, д. 25 | 628,90 | Фасад. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| [180](consultantplus://offline/ref=BF24A467DD7CC7A11BE2AF5CB3D1CD8FB2340030F4DD83FE362A158D9C2BDA3366B9B22E9C46FD2AA4833180323FA45C353D9B4FCF82ED4F4BFFADA8u6N0L). | ул. Немцова, д. 5 | 2 195,00 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (пункт в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=BF24A467DD7CC7A11BE2AF5CB3D1CD8FB2340030FCD485F8342348879472D63161B6ED399B0FF12BA48232823860A14924659647D99DED5057FDAFuANBL) правительства Тульской области от 08.11.2019 N 530) | | | | | |
| [181](consultantplus://offline/ref=BF24A467DD7CC7A11BE2AF5CB3D1CD8FB2340030F4DD83FE362A158D9C2BDA3366B9B22E9C46FD2AA4833180323FA45C353D9B4FCF82ED4F4BFFADA8u6N0L). | ул. Немцова, д. 6 | 2 192,70 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (пункт в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=BF24A467DD7CC7A11BE2AF5CB3D1CD8FB2340030FCD485F8342348879472D63161B6ED399B0FF12BA48232833860A14924659647D99DED5057FDAFuANBL) правительства Тульской области от 08.11.2019 N 530) | | | | | |
| [182](consultantplus://offline/ref=BF24A467DD7CC7A11BE2AF5CB3D1CD8FB2340030F4DD83FE362A158D9C2BDA3366B9B22E9C46FD2AA4833180323FA45C353D9B4FCF82ED4F4BFFADA8u6N0L). | ул. Немцова, д. 7 | 981,30 | Крыша, фасад, внутридомовая система теплоснабжения. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| [195](consultantplus://offline/ref=BF24A467DD7CC7A11BE2AF5CB3D1CD8FB2340030FCDA8BF7312348879472D63161B6ED399B0FF12BA48334813860A14924659647D99DED5057FDAFuANBL). | исключен. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=BF24A467DD7CC7A11BE2AF5CB3D1CD8FB2340030FCD485F8342348879472D63161B6ED399B0FF12BA48235823860A14924659647D99DED5057FDAFuANBL) правительства Тульской области от 08.11.2019 N 530 | | | | |
| [183](consultantplus://offline/ref=BF24A467DD7CC7A11BE2AF5CB3D1CD8FB2340030F4DD83FE362A158D9C2BDA3366B9B22E9C46FD2AA4833180323FA45C353D9B4FCF82ED4F4BFFADA8u6N0L). | ул. Оружейная, д. 7-а | 411,60 | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (пункт в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=BF24A467DD7CC7A11BE2AF5CB3D1CD8FB2340030F4DD83FE362A158D9C2BDA3366B9B22E9C46FD2AA4833185313FA45C353D9B4FCF82ED4F4BFFADA8u6N0L) правительства Тульской области от 30.12.2019 N 686) | | | | | |
| [184](consultantplus://offline/ref=BF24A467DD7CC7A11BE2AF5CB3D1CD8FB2340030F4DD83FE362A158D9C2BDA3366B9B22E9C46FD2AA4833180323FA45C353D9B4FCF82ED4F4BFFADA8u6N0L). | ул. Оружейная, д. 7-б | 390,10 | Фасад, внутридомовая система электроснабжения. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (пункт в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=BF24A467DD7CC7A11BE2AF5CB3D1CD8FB2340030F4DD83FE362A158D9C2BDA3366B9B22E9C46FD2AA4833185303FA45C353D9B4FCF82ED4F4BFFADA8u6N0L) правительства Тульской области от 30.12.2019 N 686) | | | | | |
| [185](consultantplus://offline/ref=BF24A467DD7CC7A11BE2AF5CB3D1CD8FB2340030F4DD83FE362A158D9C2BDA3366B9B22E9C46FD2AA4833180323FA45C353D9B4FCF82ED4F4BFFADA8u6N0L). | ул. Оружейная, д. 7-в | 407,10 | Фасад. Внутридомовая система электроснабжения. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (пункт в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=BF24A467DD7CC7A11BE2AF5CB3D1CD8FB2340030F4DD83FE362A158D9C2BDA3366B9B22E9C46FD2AA4833185373FA45C353D9B4FCF82ED4F4BFFADA8u6N0L) правительства Тульской области от 30.12.2019 N 686) | | | | | |
| [186](consultantplus://offline/ref=BF24A467DD7CC7A11BE2AF5CB3D1CD8FB2340030F4DD83FE362A158D9C2BDA3366B9B22E9C46FD2AA4833180323FA45C353D9B4FCF82ED4F4BFFADA8u6N0L). | ул. Оружейная, д. 9 | 715,20 | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| [187](consultantplus://offline/ref=BF24A467DD7CC7A11BE2AF5CB3D1CD8FB2340030F4DD83FE362A158D9C2BDA3366B9B22E9C46FD2AA4833180323FA45C353D9B4FCF82ED4F4BFFADA8u6N0L). | ул. Оружейная, д. 9-а | 924,60 | Крыша, фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (пункт в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=BF24A467DD7CC7A11BE2AF5CB3D1CD8FB2340030F4DD83FE362A158D9C2BDA3366B9B22E9C46FD2AA4833185363FA45C353D9B4FCF82ED4F4BFFADA8u6N0L) правительства Тульской области от 30.12.2019 N 686) | | | | | |
| [201](consultantplus://offline/ref=BF24A467DD7CC7A11BE2AF5CB3D1CD8FB2340030FCDA8BF7312348879472D63161B6ED399B0FF12BA48334813860A14924659647D99DED5057FDAFuANBL). | исключен. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=BF24A467DD7CC7A11BE2AF5CB3D1CD8FB2340030FCD485F8342348879472D63161B6ED399B0FF12BA48235823860A14924659647D99DED5057FDAFuANBL) правительства Тульской области от 08.11.2019 N 530 | | | | |
| [189](consultantplus://offline/ref=BF24A467DD7CC7A11BE2AF5CB3D1CD8FB2340030FCD485F8342348879472D63161B6ED399B0FF12BA48235823860A14924659647D99DED5057FDAFuANBL). | исключен. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=BF24A467DD7CC7A11BE2AF5CB3D1CD8FB2340030F4DD83FE362A158D9C2BDA3366B9B22E9C46FD2AA4833180323FA45C353D9B4FCF82ED4F4BFFADA8u6N0L) правительства Тульской области от 30.12.2019 N 686 | | | | |
| [188](consultantplus://offline/ref=BF24A467DD7CC7A11BE2AF5CB3D1CD8FB2340030F4DD83FE362A158D9C2BDA3366B9B22E9C46FD2AA4833180323FA45C353D9B4FCF82ED4F4BFFADA8u6N0L). | ул. Первомайская, д. 50 | 2 541,50 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения. Установка коллективного (общедомового) прибора учета потребления холодной воды. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (пункт в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=BF24A467DD7CC7A11BE2AF5CB3D1CD8FB2340030F4DD83FE362A158D9C2BDA3366B9B22E9C46FD2AA4833185353FA45C353D9B4FCF82ED4F4BFFADA8u6N0L) правительства Тульской области от 30.12.2019 N 686) | | | | | |
| [189](consultantplus://offline/ref=BF24A467DD7CC7A11BE2AF5CB3D1CD8FB2340030F4DD83FE362A158D9C2BDA3366B9B22E9C46FD2AA4833180323FA45C353D9B4FCF82ED4F4BFFADA8u6N0L). | ул. Первомайская, д. 52 | 2 560,80 | Внутридомовые системы водоснабжения, теплоснабжения. Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления холодной воды, тепловой энергии. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (пункт в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=BF24A467DD7CC7A11BE2AF5CB3D1CD8FB2340030F4DD83FE362A158D9C2BDA3366B9B22E9C46FD2AA4833185343FA45C353D9B4FCF82ED4F4BFFADA8u6N0L) правительства Тульской области от 30.12.2019 N 686) | | | | | |
| [190](consultantplus://offline/ref=BF24A467DD7CC7A11BE2AF5CB3D1CD8FB2340030F4DD83FE362A158D9C2BDA3366B9B22E9C46FD2AA4833180323FA45C353D9B4FCF82ED4F4BFFADA8u6N0L). | ул. Перекопская, д. 12/56 | 706,30 | Внутридомовая система водоотведения. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| [193](consultantplus://offline/ref=BF24A467DD7CC7A11BE2AF5CB3D1CD8FB2340030FCD485F8342348879472D63161B6ED399B0FF12BA48235823860A14924659647D99DED5057FDAFuANBL). | исключен. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=BF24A467DD7CC7A11BE2AF5CB3D1CD8FB2340030F4DD83FE362A158D9C2BDA3366B9B22E9C46FD2AA4833180323FA45C353D9B4FCF82ED4F4BFFADA8u6N0L) правительства Тульской области от 30.12.2019 N 686 | | | | |
| [191](consultantplus://offline/ref=BF24A467DD7CC7A11BE2AF5CB3D1CD8FB2340030F4DD83FE362A158D9C2BDA3366B9B22E9C46FD2AA4833180323FA45C353D9B4FCF82ED4F4BFFADA8u6N0L). | ул. Неман Н., д. 34-а | 414,10 | Фасад. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (пункт в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=BF24A467DD7CC7A11BE2AF5CB3D1CD8FB2340030FCD485F8342348879472D63161B6ED399B0FF12BA48233873860A14924659647D99DED5057FDAFuANBL) правительства Тульской области от 08.11.2019 N 530) | | | | | |
| [192](consultantplus://offline/ref=BF24A467DD7CC7A11BE2AF5CB3D1CD8FB2340030F4DD83FE362A158D9C2BDA3366B9B22E9C46FD2AA4833180323FA45C353D9B4FCF82ED4F4BFFADA8u6N0L). | ул. Привокзальная, д. 24 | 368,90 | Внутридомовая система водоснабжения. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (пункт в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=BF24A467DD7CC7A11BE2AF5CB3D1CD8FB2340030FCD485F8342348879472D63161B6ED399B0FF12BA48233843860A14924659647D99DED5057FDAFuANBL) правительства Тульской области от 08.11.2019 N 530) | | | | | |
| [193](consultantplus://offline/ref=BF24A467DD7CC7A11BE2AF5CB3D1CD8FB2340030F4DD83FE362A158D9C2BDA3366B9B22E9C46FD2AA4833180323FA45C353D9B4FCF82ED4F4BFFADA8u6N0L). | ул. Привокзальная, д. 64 | 445,30 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (пункт в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=BF24A467DD7CC7A11BE2AF5CB3D1CD8FB2340030FCD485F8342348879472D63161B6ED399B0FF12BA48233853860A14924659647D99DED5057FDAFuANBL) правительства Тульской области от 08.11.2019 N 530) | | | | | |
| [194](consultantplus://offline/ref=BF24A467DD7CC7A11BE2AF5CB3D1CD8FB2340030F4DD83FE362A158D9C2BDA3366B9B22E9C46FD2AA4833180323FA45C353D9B4FCF82ED4F4BFFADA8u6N0L). | ул. Приупская, д. 19 | 2 081,80 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения. Установка коллективного (общедомового) прибора учета потребления холодной воды. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (пункт в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=BF24A467DD7CC7A11BE2AF5CB3D1CD8FB2340030F4DD83FE362A158D9C2BDA3366B9B22E9C46FD2AA48331853B3FA45C353D9B4FCF82ED4F4BFFADA8u6N0L) правительства Тульской области от 30.12.2019 N 686) | | | | | |
| [195](consultantplus://offline/ref=BF24A467DD7CC7A11BE2AF5CB3D1CD8FB2340030F4DD83FE362A158D9C2BDA3366B9B22E9C46FD2AA4833180323FA45C353D9B4FCF82ED4F4BFFADA8u6N0L). | ул. Приупская, д. 23/2 | 767,60 | Фасад, внутридомовая система электроснабжения. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| [196](consultantplus://offline/ref=BF24A467DD7CC7A11BE2AF5CB3D1CD8FB2340030F4DD83FE362A158D9C2BDA3366B9B22E9C46FD2AA4833180323FA45C353D9B4FCF82ED4F4BFFADA8u6N0L). | ул. Приупская, д. 24 | 742,00 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| [197](consultantplus://offline/ref=BF24A467DD7CC7A11BE2AF5CB3D1CD8FB2340030F4DD83FE362A158D9C2BDA3366B9B22E9C46FD2AA4833180323FA45C353D9B4FCF82ED4F4BFFADA8u6N0L). | ул. Приупская, д. 25/1 | 754,60 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (пункт в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=BF24A467DD7CC7A11BE2AF5CB3D1CD8FB2340030FCD485F8342348879472D63161B6ED399B0FF12BA48233823860A14924659647D99DED5057FDAFuANBL) правительства Тульской области от 08.11.2019 N 530) | | | | | |
| [198](consultantplus://offline/ref=BF24A467DD7CC7A11BE2AF5CB3D1CD8FB2340030F4DD83FE362A158D9C2BDA3366B9B22E9C46FD2AA4833180323FA45C353D9B4FCF82ED4F4BFFADA8u6N0L). | ул. Приупская, д. 30 | 1 438,20 | Внутридомовые системы водоснабжения, теплоснабжения. Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления холодной воды, тепловой энергии. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (пункт в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=BF24A467DD7CC7A11BE2AF5CB3D1CD8FB2340030F4DD83FE362A158D9C2BDA3366B9B22E9C46FD2AA48331853A3FA45C353D9B4FCF82ED4F4BFFADA8u6N0L) правительства Тульской области от 30.12.2019 N 686) | | | | | |
| [199](consultantplus://offline/ref=BF24A467DD7CC7A11BE2AF5CB3D1CD8FB2340030F4DD83FE362A158D9C2BDA3366B9B22E9C46FD2AA4833180323FA45C353D9B4FCF82ED4F4BFFADA8u6N0L). | ул. Прокудина, д. 11 | 720,90 | Внутридомовая система электроснабжения. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| [200](consultantplus://offline/ref=BF24A467DD7CC7A11BE2AF5CB3D1CD8FB2340030F4DD83FE362A158D9C2BDA3366B9B22E9C46FD2AA4833180323FA45C353D9B4FCF82ED4F4BFFADA8u6N0L). | ул. Путейская, д. 31 | 471,20 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (пункт в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=BF24A467DD7CC7A11BE2AF5CB3D1CD8FB2340030FCD485F8342348879472D63161B6ED399B0FF12BA48237833860A14924659647D99DED5057FDAFuANBL) правительства Тульской области от 08.11.2019 N 530) | | | | | |
| [201](consultantplus://offline/ref=BF24A467DD7CC7A11BE2AF5CB3D1CD8FB2340030F4DD83FE362A158D9C2BDA3366B9B22E9C46FD2AA4833180323FA45C353D9B4FCF82ED4F4BFFADA8u6N0L). | ул. Рихарда Зорге, д. 13/21 | 1 164,70 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения. Установка коллективного (общедомового) прибора учета потребления холодной воды. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (пункт в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=BF24A467DD7CC7A11BE2AF5CB3D1CD8FB2340030F4DD83FE362A158D9C2BDA3366B9B22E9C46FD2AA4833182333FA45C353D9B4FCF82ED4F4BFFADA8u6N0L) правительства Тульской области от 30.12.2019 N 686) | | | | | |
| [202](consultantplus://offline/ref=BF24A467DD7CC7A11BE2AF5CB3D1CD8FB2340030F4DD83FE362A158D9C2BDA3366B9B22E9C46FD2AA4833180323FA45C353D9B4FCF82ED4F4BFFADA8u6N0L). | ул. Рихарда Зорге, д. 18/23 | 1 072,60 | Фасад, внутридомовая система электроснабжения. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| [203](consultantplus://offline/ref=BF24A467DD7CC7A11BE2AF5CB3D1CD8FB2340030F4DD83FE362A158D9C2BDA3366B9B22E9C46FD2AA4833180323FA45C353D9B4FCF82ED4F4BFFADA8u6N0L). | ул. Рихарда Зорге, д. 22 | 427,60 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| [204](consultantplus://offline/ref=BF24A467DD7CC7A11BE2AF5CB3D1CD8FB2340030F4DD83FE362A158D9C2BDA3366B9B22E9C46FD2AA4833180323FA45C353D9B4FCF82ED4F4BFFADA8u6N0L). | ул. Рихарда Зорге, д. 26 | 649,80 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения. Установка коллективного (общедомового) прибора учета потребления холодной воды. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (пункт в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=BF24A467DD7CC7A11BE2AF5CB3D1CD8FB2340030F4DD83FE362A158D9C2BDA3366B9B22E9C46FD2AA4833182323FA45C353D9B4FCF82ED4F4BFFADA8u6N0L) правительства Тульской области от 30.12.2019 N 686) | | | | | |
| [205](consultantplus://offline/ref=BF24A467DD7CC7A11BE2AF5CB3D1CD8FB2340030F4DD83FE362A158D9C2BDA3366B9B22E9C46FD2AA4833180323FA45C353D9B4FCF82ED4F4BFFADA8u6N0L). | ул. Рихарда Зорге, д. 26-а | 643,70 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения. Установка коллективного (общедомового) прибора учета потребления холодной воды. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (пункт в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=BF24A467DD7CC7A11BE2AF5CB3D1CD8FB2340030F4DD83FE362A158D9C2BDA3366B9B22E9C46FD2AA4833182313FA45C353D9B4FCF82ED4F4BFFADA8u6N0L) правительства Тульской области от 30.12.2019 N 686) | | | | | |
| [206](consultantplus://offline/ref=BF24A467DD7CC7A11BE2AF5CB3D1CD8FB2340030F4DD83FE362A158D9C2BDA3366B9B22E9C46FD2AA4833180323FA45C353D9B4FCF82ED4F4BFFADA8u6N0L). | ул. Рихарда Зорге, д. 28-а | 640,30 | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения. Установка коллективного (общедомового) прибора учета потребления холодной воды. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (пункт в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=BF24A467DD7CC7A11BE2AF5CB3D1CD8FB2340030F4DD83FE362A158D9C2BDA3366B9B22E9C46FD2AA4833182303FA45C353D9B4FCF82ED4F4BFFADA8u6N0L) правительства Тульской области от 30.12.2019 N 686) | | | | | |
| [207](consultantplus://offline/ref=BF24A467DD7CC7A11BE2AF5CB3D1CD8FB2340030F4DD83FE362A158D9C2BDA3366B9B22E9C46FD2AA4833180323FA45C353D9B4FCF82ED4F4BFFADA8u6N0L). | ул. Рихарда Зорге, д. 30 | 415,00 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| [208](consultantplus://offline/ref=BF24A467DD7CC7A11BE2AF5CB3D1CD8FB2340030F4DD83FE362A158D9C2BDA3366B9B22E9C46FD2AA4833180323FA45C353D9B4FCF82ED4F4BFFADA8u6N0L). | ул. Рихарда Зорге, д. 30-б | 472,00 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| [209](consultantplus://offline/ref=BF24A467DD7CC7A11BE2AF5CB3D1CD8FB2340030F4DD83FE362A158D9C2BDA3366B9B22E9C46FD2AA4833180323FA45C353D9B4FCF82ED4F4BFFADA8u6N0L). | ул. Рихарда Зорге, д. 31 | 658,40 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения. Установка коллективного (общедомового) прибора учета потребления холодной воды. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (пункт в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=BF24A467DD7CC7A11BE2AF5CB3D1CD8FB2340030F4DD83FE362A158D9C2BDA3366B9B22E9C46FD2AA4833182373FA45C353D9B4FCF82ED4F4BFFADA8u6N0L) правительства Тульской области от 30.12.2019 N 686) | | | | | |
| [210](consultantplus://offline/ref=BF24A467DD7CC7A11BE2AF5CB3D1CD8FB2340030F4DD83FE362A158D9C2BDA3366B9B22E9C46FD2AA4833180323FA45C353D9B4FCF82ED4F4BFFADA8u6N0L). | ул. Рихарда Зорге, д. 32/26 | 1 009,20 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения. Установка коллективного (общедомового) прибора учета потребления холодной воды. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (пункт в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=BF24A467DD7CC7A11BE2AF5CB3D1CD8FB2340030F4DD83FE362A158D9C2BDA3366B9B22E9C46FD2AA4833182363FA45C353D9B4FCF82ED4F4BFFADA8u6N0L) правительства Тульской области от 30.12.2019 N 686) | | | | | |
| [227](consultantplus://offline/ref=BF24A467DD7CC7A11BE2AF5CB3D1CD8FB2340030FCDA8BF7312348879472D63161B6ED399B0FF12BA48334813860A14924659647D99DED5057FDAFuANBL). | исключен. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=BF24A467DD7CC7A11BE2AF5CB3D1CD8FB2340030FCD485F8342348879472D63161B6ED399B0FF12BA48235823860A14924659647D99DED5057FDAFuANBL) правительства Тульской области от 08.11.2019 N 530 | | | | |
| [211](consultantplus://offline/ref=BF24A467DD7CC7A11BE2AF5CB3D1CD8FB2340030F4DD83FE362A158D9C2BDA3366B9B22E9C46FD2AA4833180323FA45C353D9B4FCF82ED4F4BFFADA8u6N0L). | ул. Рогова, д. 31/72 | 673,80 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (пункт в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=BF24A467DD7CC7A11BE2AF5CB3D1CD8FB2340030FCD485F8342348879472D63161B6ED399B0FF12BA48233803860A14924659647D99DED5057FDAFuANBL) правительства Тульской области от 08.11.2019 N 530) | | | | | |
| [212](consultantplus://offline/ref=BF24A467DD7CC7A11BE2AF5CB3D1CD8FB2340030F4DD83FE362A158D9C2BDA3366B9B22E9C46FD2AA4833180323FA45C353D9B4FCF82ED4F4BFFADA8u6N0L). | ул. Седова, д. 11 | 662,70 | Фасад, внутридомовая система электроснабжения. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| [213](consultantplus://offline/ref=BF24A467DD7CC7A11BE2AF5CB3D1CD8FB2340030F4DD83FE362A158D9C2BDA3366B9B22E9C46FD2AA4833180323FA45C353D9B4FCF82ED4F4BFFADA8u6N0L). | ул. Седова, д. 13 | 655,30 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| [214](consultantplus://offline/ref=BF24A467DD7CC7A11BE2AF5CB3D1CD8FB2340030F4DD83FE362A158D9C2BDA3366B9B22E9C46FD2AA4833180323FA45C353D9B4FCF82ED4F4BFFADA8u6N0L). | ул. Седова, д. 13-а | 658,50 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения. Установка коллективного (общедомового) прибора учета потребления холодной воды. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (пункт в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=BF24A467DD7CC7A11BE2AF5CB3D1CD8FB2340030F4DD83FE362A158D9C2BDA3366B9B22E9C46FD2AA4833182353FA45C353D9B4FCF82ED4F4BFFADA8u6N0L) правительства Тульской области от 30.12.2019 N 686) | | | | | |
| [215](consultantplus://offline/ref=BF24A467DD7CC7A11BE2AF5CB3D1CD8FB2340030F4DD83FE362A158D9C2BDA3366B9B22E9C46FD2AA4833180323FA45C353D9B4FCF82ED4F4BFFADA8u6N0L). | ул. Седова, д. 15 | 656,70 | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения. Установка коллективного (общедомового) прибора учета потребления холодной воды. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (пункт в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=BF24A467DD7CC7A11BE2AF5CB3D1CD8FB2340030F4DD83FE362A158D9C2BDA3366B9B22E9C46FD2AA4833182343FA45C353D9B4FCF82ED4F4BFFADA8u6N0L) правительства Тульской области от 30.12.2019 N 686) | | | | | |
| [216](consultantplus://offline/ref=BF24A467DD7CC7A11BE2AF5CB3D1CD8FB2340030F4DD83FE362A158D9C2BDA3366B9B22E9C46FD2AA4833180323FA45C353D9B4FCF82ED4F4BFFADA8u6N0L). | ул. Седова, д. 17 | 667,30 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения. Установка коллективного (общедомового) прибора учета потребления холодной воды. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (пункт в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=BF24A467DD7CC7A11BE2AF5CB3D1CD8FB2340030F4DD83FE362A158D9C2BDA3366B9B22E9C46FD2AA48331823B3FA45C353D9B4FCF82ED4F4BFFADA8u6N0L) правительства Тульской области от 30.12.2019 N 686) | | | | | |
| [217](consultantplus://offline/ref=BF24A467DD7CC7A11BE2AF5CB3D1CD8FB2340030F4DD83FE362A158D9C2BDA3366B9B22E9C46FD2AA4833180323FA45C353D9B4FCF82ED4F4BFFADA8u6N0L). | ул. Седова, д. 9/6 | 655,80 | Внутридомовая система водоснабжения. Установка коллективного (общедомового) прибора учета потребления холодной воды. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (пункт в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=BF24A467DD7CC7A11BE2AF5CB3D1CD8FB2340030F4DD83FE362A158D9C2BDA3366B9B22E9C46FD2AA48331823A3FA45C353D9B4FCF82ED4F4BFFADA8u6N0L) правительства Тульской области от 30.12.2019 N 686) | | | | | |
| [218](consultantplus://offline/ref=BF24A467DD7CC7A11BE2AF5CB3D1CD8FB2340030F4DD83FE362A158D9C2BDA3366B9B22E9C46FD2AA4833180323FA45C353D9B4FCF82ED4F4BFFADA8u6N0L). | ул. Серебровская, д. 2 | 518,60 | Внутридомовая система водоотведения. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| [219](consultantplus://offline/ref=BF24A467DD7CC7A11BE2AF5CB3D1CD8FB2340030F4DD83FE362A158D9C2BDA3366B9B22E9C46FD2AA4833180323FA45C353D9B4FCF82ED4F4BFFADA8u6N0L). | ул. Серебровская, д. 6-а | 524,30 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (пункт в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=BF24A467DD7CC7A11BE2AF5CB3D1CD8FB2340030F4DD83FE362A158D9C2BDA3366B9B22E9C46FD2AA4833183333FA45C353D9B4FCF82ED4F4BFFADA8u6N0L) правительства Тульской области от 30.12.2019 N 686) | | | | | |
| [220](consultantplus://offline/ref=BF24A467DD7CC7A11BE2AF5CB3D1CD8FB2340030F4DD83FE362A158D9C2BDA3366B9B22E9C46FD2AA4833180323FA45C353D9B4FCF82ED4F4BFFADA8u6N0L). | ул. Серебровская, д. 8 | 640,30 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| [221](consultantplus://offline/ref=BF24A467DD7CC7A11BE2AF5CB3D1CD8FB2340030F4DD83FE362A158D9C2BDA3366B9B22E9C46FD2AA4833180323FA45C353D9B4FCF82ED4F4BFFADA8u6N0L). | ул. Серова, д. 3 | 1 149,50 | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 251. | исключен. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=BF24A467DD7CC7A11BE2AF5CB3D1CD8FB2340030FCDA81F6352348879472D63161B6ED399B0FF12BA48335873860A14924659647D99DED5057FDAFuANBL) правительства Тульской области от 15.07.2019 N 271 | | | | |
| [222](consultantplus://offline/ref=BF24A467DD7CC7A11BE2AF5CB3D1CD8FB2340030F4DD83FE362A158D9C2BDA3366B9B22E9C46FD2AA4833180323FA45C353D9B4FCF82ED4F4BFFADA8u6N0L). | ул. Советская, д. 12 | 4 240,60 | Крыша, внутридомовая система электроснабжения. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (пункт в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=BF24A467DD7CC7A11BE2AF5CB3D1CD8FB2340030FCD485F8342348879472D63161B6ED399B0FF12BA482338F3860A14924659647D99DED5057FDAFuANBL) правительства Тульской области от 08.11.2019 N 530) | | | | | |
| [223](consultantplus://offline/ref=BF24A467DD7CC7A11BE2AF5CB3D1CD8FB2340030F4DD83FE362A158D9C2BDA3366B9B22E9C46FD2AA4833180323FA45C353D9B4FCF82ED4F4BFFADA8u6N0L). | ул. Советская, д. 53-а | 2 535,00 | Фасад, внутридомовая система электроснабжения. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (пункт в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=BF24A467DD7CC7A11BE2AF5CB3D1CD8FB2340030F4DD83FE362A158D9C2BDA3366B9B22E9C46FD2AA4833183323FA45C353D9B4FCF82ED4F4BFFADA8u6N0L) правительства Тульской области от 30.12.2019 N 686) | | | | | |
| [224](consultantplus://offline/ref=BF24A467DD7CC7A11BE2AF5CB3D1CD8FB2340030F4DD83FE362A158D9C2BDA3366B9B22E9C46FD2AA4833180323FA45C353D9B4FCF82ED4F4BFFADA8u6N0L). | ул. Станиславского, д. 12 | 840,50 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (пункт в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=BF24A467DD7CC7A11BE2AF5CB3D1CD8FB2340030FCD485F8342348879472D63161B6ED399B0FF12BA48234873860A14924659647D99DED5057FDAFuANBL) правительства Тульской области от 08.11.2019 N 530) | | | | | |
| [225](consultantplus://offline/ref=BF24A467DD7CC7A11BE2AF5CB3D1CD8FB2340030F4DD83FE362A158D9C2BDA3366B9B22E9C46FD2AA4833180323FA45C353D9B4FCF82ED4F4BFFADA8u6N0L). | ул. Станиславского, д. 14/48 | 712,20 | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (пункт в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=BF24A467DD7CC7A11BE2AF5CB3D1CD8FB2340030FCD485F8342348879472D63161B6ED399B0FF12BA48234843860A14924659647D99DED5057FDAFuANBL) правительства Тульской области от 08.11.2019 N 530) | | | | | |
| [226](consultantplus://offline/ref=BF24A467DD7CC7A11BE2AF5CB3D1CD8FB2340030F4DD83FE362A158D9C2BDA3366B9B22E9C46FD2AA4833180323FA45C353D9B4FCF82ED4F4BFFADA8u6N0L). | ул. Станиславского, д. 16 | 713,90 | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения теплоснабжения, электроснабжения. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| [227](consultantplus://offline/ref=BF24A467DD7CC7A11BE2AF5CB3D1CD8FB2340030F4DD83FE362A158D9C2BDA3366B9B22E9C46FD2AA4833180323FA45C353D9B4FCF82ED4F4BFFADA8u6N0L). | ул. Станиславского, д. 18 | 718,70 | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| [228](consultantplus://offline/ref=BF24A467DD7CC7A11BE2AF5CB3D1CD8FB2340030F4DD83FE362A158D9C2BDA3366B9B22E9C46FD2AA4833180323FA45C353D9B4FCF82ED4F4BFFADA8u6N0L). | ул. Станиславского, д. 8-а | 3 232,00 | Фасад, внутридомовая система электроснабжения. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (пункт в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=BF24A467DD7CC7A11BE2AF5CB3D1CD8FB2340030F4DD83FE362A158D9C2BDA3366B9B22E9C46FD2AA4833183313FA45C353D9B4FCF82ED4F4BFFADA8u6N0L) правительства Тульской области от 30.12.2019 N 686) | | | | | |
| [229](consultantplus://offline/ref=BF24A467DD7CC7A11BE2AF5CB3D1CD8FB2340030F4DD83FE362A158D9C2BDA3366B9B22E9C46FD2AA4833180323FA45C353D9B4FCF82ED4F4BFFADA8u6N0L). | ул. Столетова, д. 1 | 652,40 | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| [230](consultantplus://offline/ref=BF24A467DD7CC7A11BE2AF5CB3D1CD8FB2340030F4DD83FE362A158D9C2BDA3366B9B22E9C46FD2AA4833180323FA45C353D9B4FCF82ED4F4BFFADA8u6N0L). | ул. Столетова, д. 10 | 551,30 | Внутридомовая система водоотведения. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (пункт в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=BF24A467DD7CC7A11BE2AF5CB3D1CD8FB2340030FCD485F8342348879472D63161B6ED399B0FF12BA48234823860A14924659647D99DED5057FDAFuANBL) правительства Тульской области от 08.11.2019 N 530) | | | | | |
| [231](consultantplus://offline/ref=BF24A467DD7CC7A11BE2AF5CB3D1CD8FB2340030F4DD83FE362A158D9C2BDA3366B9B22E9C46FD2AA4833180323FA45C353D9B4FCF82ED4F4BFFADA8u6N0L). | ул. Столетова, д. 14 | 641,90 | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| [232](consultantplus://offline/ref=BF24A467DD7CC7A11BE2AF5CB3D1CD8FB2340030F4DD83FE362A158D9C2BDA3366B9B22E9C46FD2AA4833180323FA45C353D9B4FCF82ED4F4BFFADA8u6N0L). | ул. Столетова, д. 17 | 639,10 | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| [233](consultantplus://offline/ref=BF24A467DD7CC7A11BE2AF5CB3D1CD8FB2340030F4DD83FE362A158D9C2BDA3366B9B22E9C46FD2AA4833180323FA45C353D9B4FCF82ED4F4BFFADA8u6N0L). | ул. Столетова, д. 2 | 649,90 | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| [234](consultantplus://offline/ref=BF24A467DD7CC7A11BE2AF5CB3D1CD8FB2340030F4DD83FE362A158D9C2BDA3366B9B22E9C46FD2AA4833180323FA45C353D9B4FCF82ED4F4BFFADA8u6N0L). | ул. Столетова, д. 3 | 645,20 | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| [235](consultantplus://offline/ref=BF24A467DD7CC7A11BE2AF5CB3D1CD8FB2340030F4DD83FE362A158D9C2BDA3366B9B22E9C46FD2AA4833180323FA45C353D9B4FCF82ED4F4BFFADA8u6N0L). | ул. Столетова, д. 4 | 632,90 | Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| [236](consultantplus://offline/ref=BF24A467DD7CC7A11BE2AF5CB3D1CD8FB2340030F4DD83FE362A158D9C2BDA3366B9B22E9C46FD2AA4833180323FA45C353D9B4FCF82ED4F4BFFADA8u6N0L). | ул. Столетова, д. 5 | 631,70 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| [237](consultantplus://offline/ref=BF24A467DD7CC7A11BE2AF5CB3D1CD8FB2340030F4DD83FE362A158D9C2BDA3366B9B22E9C46FD2AA4833180323FA45C353D9B4FCF82ED4F4BFFADA8u6N0L). | ул. Столетова, д. 6 | 638,50 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| [238](consultantplus://offline/ref=BF24A467DD7CC7A11BE2AF5CB3D1CD8FB2340030F4DD83FE362A158D9C2BDA3366B9B22E9C46FD2AA4833180323FA45C353D9B4FCF82ED4F4BFFADA8u6N0L). | ул. Столетова, д. 7 | 643,40 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| [239](consultantplus://offline/ref=BF24A467DD7CC7A11BE2AF5CB3D1CD8FB2340030F4DD83FE362A158D9C2BDA3366B9B22E9C46FD2AA4833180323FA45C353D9B4FCF82ED4F4BFFADA8u6N0L). | ул. Столетова, д. 9 | 637,20 | Фасад, внутридомовая система электроснабжения. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| [240](consultantplus://offline/ref=BF24A467DD7CC7A11BE2AF5CB3D1CD8FB2340030F4DD83FE362A158D9C2BDA3366B9B22E9C46FD2AA4833180323FA45C353D9B4FCF82ED4F4BFFADA8u6N0L). | ул. Тимирязева, д. 97 | 1 663,30 | Внутридомовые системы водоотведения, электроснабжения. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| [241](consultantplus://offline/ref=BF24A467DD7CC7A11BE2AF5CB3D1CD8FB2340030F4DD83FE362A158D9C2BDA3366B9B22E9C46FD2AA4833180323FA45C353D9B4FCF82ED4F4BFFADA8u6N0L). | ул. Токарева, д. 37 | 641,90 | Фасад. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| [242](consultantplus://offline/ref=BF24A467DD7CC7A11BE2AF5CB3D1CD8FB2340030F4DD83FE362A158D9C2BDA3366B9B22E9C46FD2AA4833180323FA45C353D9B4FCF82ED4F4BFFADA8u6N0L). | ул. Токарева, д. 59 | 676,80 | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| [243](consultantplus://offline/ref=BF24A467DD7CC7A11BE2AF5CB3D1CD8FB2340030F4DD83FE362A158D9C2BDA3366B9B22E9C46FD2AA4833180323FA45C353D9B4FCF82ED4F4BFFADA8u6N0L). | ул. Токарева, д. 69/187 | 797,80 | Фасад. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| [244](consultantplus://offline/ref=BF24A467DD7CC7A11BE2AF5CB3D1CD8FB2340030F4DD83FE362A158D9C2BDA3366B9B22E9C46FD2AA4833180323FA45C353D9B4FCF82ED4F4BFFADA8u6N0L). | ул. Токарева, д. 78-б | 682,20 | Фасад. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (пункт в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=BF24A467DD7CC7A11BE2AF5CB3D1CD8FB2340030F4DD83FE362A158D9C2BDA3366B9B22E9C46FD2AA4833183303FA45C353D9B4FCF82ED4F4BFFADA8u6N0L) правительства Тульской области от 30.12.2019 N 686) | | | | | |
| [245](consultantplus://offline/ref=BF24A467DD7CC7A11BE2AF5CB3D1CD8FB2340030F4DD83FE362A158D9C2BDA3366B9B22E9C46FD2AA4833180323FA45C353D9B4FCF82ED4F4BFFADA8u6N0L). | ул. Тургеневская, д. 7-а | 1 343,40 | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения | На специальном счете | Средства собственников |
| (пункт в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=BF24A467DD7CC7A11BE2AF5CB3D1CD8FB2340030F4DD83FE362A158D9C2BDA3366B9B22E9C46FD2AA4833183373FA45C353D9B4FCF82ED4F4BFFADA8u6N0L) правительства Тульской области от 30.12.2019 N 686) | | | | | |
| [246](consultantplus://offline/ref=BF24A467DD7CC7A11BE2AF5CB3D1CD8FB2340030F4DD83FE362A158D9C2BDA3366B9B22E9C46FD2AA4833180323FA45C353D9B4FCF82ED4F4BFFADA8u6N0L). | ул. Ф. Энгельса, д. 135 | 2 808,90 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения | На специальном счете | Средства собственников |
| (пункт в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=BF24A467DD7CC7A11BE2AF5CB3D1CD8FB2340030FCD485F8342348879472D63161B6ED399B0FF12BA48234813860A14924659647D99DED5057FDAFuANBL) правительства Тульской области от 08.11.2019 N 530) | | | | | |
| [247](consultantplus://offline/ref=BF24A467DD7CC7A11BE2AF5CB3D1CD8FB2340030F4DD83FE362A158D9C2BDA3366B9B22E9C46FD2AA4833180323FA45C353D9B4FCF82ED4F4BFFADA8u6N0L). | ул. Фабричная, д. 1/11 | 731,60 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (пункт в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=BF24A467DD7CC7A11BE2AF5CB3D1CD8FB2340030FCD485F8342348879472D63161B6ED399B0FF12BA482348E3860A14924659647D99DED5057FDAFuANBL) правительства Тульской области от 08.11.2019 N 530) | | | | | |
| [248](consultantplus://offline/ref=BF24A467DD7CC7A11BE2AF5CB3D1CD8FB2340030F4DD83FE362A158D9C2BDA3366B9B22E9C46FD2AA4833180323FA45C353D9B4FCF82ED4F4BFFADA8u6N0L). | ул. Фабричная, д. 7 | 752,80 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения. Установка коллективного (общедомового) прибора учета потребления тепловой энергии. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (пункт в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=BF24A467DD7CC7A11BE2AF5CB3D1CD8FB2340030F4DD83FE362A158D9C2BDA3366B9B22E9C46FD2AA4833183363FA45C353D9B4FCF82ED4F4BFFADA8u6N0L) правительства Тульской области от 30.12.2019 N 686) | | | | | |
| [249](consultantplus://offline/ref=BF24A467DD7CC7A11BE2AF5CB3D1CD8FB2340030F4DD83FE362A158D9C2BDA3366B9B22E9C46FD2AA4833180323FA45C353D9B4FCF82ED4F4BFFADA8u6N0L). | ул. Фабричная, д. 9 | 403,00 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 280. | исключен. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=BF24A467DD7CC7A11BE2AF5CB3D1CD8FB2340030FCDA81F6352348879472D63161B6ED399B0FF12BA48335873860A14924659647D99DED5057FDAFuANBL) правительства Тульской области от 15.07.2019 N 271 | | | | |
| [250](consultantplus://offline/ref=BF24A467DD7CC7A11BE2AF5CB3D1CD8FB2340030F4DD83FE362A158D9C2BDA3366B9B22E9C46FD2AA4833180323FA45C353D9B4FCF82ED4F4BFFADA8u6N0L). | ул. Циолковского, д. 8-г | 618,20 | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, теплоснабжения, электроснабжения. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (пункт в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=BF24A467DD7CC7A11BE2AF5CB3D1CD8FB2340030F4DD83FE362A158D9C2BDA3366B9B22E9C46FD2AA4833183353FA45C353D9B4FCF82ED4F4BFFADA8u6N0L) правительства Тульской области от 30.12.2019 N 686) | | | | | |
| [251](consultantplus://offline/ref=BF24A467DD7CC7A11BE2AF5CB3D1CD8FB2340030F4DD83FE362A158D9C2BDA3366B9B22E9C46FD2AA4833180323FA45C353D9B4FCF82ED4F4BFFADA8u6N0L). | ул. Чаплыгина, д. 10/22 | 662,80 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| [252](consultantplus://offline/ref=BF24A467DD7CC7A11BE2AF5CB3D1CD8FB2340030F4DD83FE362A158D9C2BDA3366B9B22E9C46FD2AA4833180323FA45C353D9B4FCF82ED4F4BFFADA8u6N0L). | ул. Чаплыгина, д. 5 | 1 446,80 | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения. Установка коллективного (общедомового) прибора учета потребления холодной воды. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (пункт в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=BF24A467DD7CC7A11BE2AF5CB3D1CD8FB2340030F4DD83FE362A158D9C2BDA3366B9B22E9C46FD2AA4833183343FA45C353D9B4FCF82ED4F4BFFADA8u6N0L) правительства Тульской области от 30.12.2019 N 686) | | | | | |
| [253](consultantplus://offline/ref=BF24A467DD7CC7A11BE2AF5CB3D1CD8FB2340030F4DD83FE362A158D9C2BDA3366B9B22E9C46FD2AA4833180323FA45C353D9B4FCF82ED4F4BFFADA8u6N0L). | ул. Шевченко, д. 5-а | 999,20 | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (пункт в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=BF24A467DD7CC7A11BE2AF5CB3D1CD8FB2340030FCD485F8342348879472D63161B6ED399B0FF12BA48235863860A14924659647D99DED5057FDAFuANBL) правительства Тульской области от 08.11.2019 N 530) | | | | | |
| [254](consultantplus://offline/ref=BF24A467DD7CC7A11BE2AF5CB3D1CD8FB2340030F4DD83FE362A158D9C2BDA3366B9B22E9C46FD2AA4833180323FA45C353D9B4FCF82ED4F4BFFADA8u6N0L). | ул. Шухова, д. 10-б | 453,00 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| [255](consultantplus://offline/ref=BF24A467DD7CC7A11BE2AF5CB3D1CD8FB2340030F4DD83FE362A158D9C2BDA3366B9B22E9C46FD2AA4833180323FA45C353D9B4FCF82ED4F4BFFADA8u6N0L). | ул. Шухова, д. 14-а | 1 691,23 | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| [273](consultantplus://offline/ref=BF24A467DD7CC7A11BE2AF5CB3D1CD8FB2340030FCDA8BF7312348879472D63161B6ED399B0FF12BA48334813860A14924659647D99DED5057FDAFuANBL). | исключен. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=BF24A467DD7CC7A11BE2AF5CB3D1CD8FB2340030FCD485F8342348879472D63161B6ED399B0FF12BA48235823860A14924659647D99DED5057FDAFuANBL) правительства Тульской области от 08.11.2019 N 530 | | | | |
| [256](consultantplus://offline/ref=BF24A467DD7CC7A11BE2AF5CB3D1CD8FB2340030F4DD83FE362A158D9C2BDA3366B9B22E9C46FD2AA4833180323FA45C353D9B4FCF82ED4F4BFFADA8u6N0L). | ул. Шухова, д. 28-а | 726,30 | Крыша, фасад. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| [257](consultantplus://offline/ref=BF24A467DD7CC7A11BE2AF5CB3D1CD8FB2340030F4DD83FE362A158D9C2BDA3366B9B22E9C46FD2AA4833180323FA45C353D9B4FCF82ED4F4BFFADA8u6N0L). | ул. Шухова, д. 4-б | 444,30 | Фасад, внутридомовая система электроснабжения. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| [258](consultantplus://offline/ref=BF24A467DD7CC7A11BE2AF5CB3D1CD8FB2340030F4DD83FE362A158D9C2BDA3366B9B22E9C46FD2AA4833180323FA45C353D9B4FCF82ED4F4BFFADA8u6N0L). | ул. Щегловская Засека, д. 18 | 1 487,80 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения. Установка коллективного (общедомового) прибора учета потребления тепловой энергии. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (пункт в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=BF24A467DD7CC7A11BE2AF5CB3D1CD8FB2340030F4DD83FE362A158D9C2BDA3366B9B22E9C46FD2AA48331833B3FA45C353D9B4FCF82ED4F4BFFADA8u6N0L) правительства Тульской области от 30.12.2019 N 686) | | | | | |
| [259](consultantplus://offline/ref=BF24A467DD7CC7A11BE2AF5CB3D1CD8FB2340030F4DD83FE362A158D9C2BDA3366B9B22E9C46FD2AA4833180323FA45C353D9B4FCF82ED4F4BFFADA8u6N0L). | ш. Одоевское, д. 1 | 711,40 | Фасад. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| [260](consultantplus://offline/ref=BF24A467DD7CC7A11BE2AF5CB3D1CD8FB2340030F4DD83FE362A158D9C2BDA3366B9B22E9C46FD2AA4833180323FA45C353D9B4FCF82ED4F4BFFADA8u6N0L). | г. Тула, ул. Циолковского, д. 2-в | 3 179,30 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (пункт в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=BF24A467DD7CC7A11BE2AF5CB3D1CD8FB2340030F4DD83FE362A158D9C2BDA3366B9B22E9C46FD2AA48331833A3FA45C353D9B4FCF82ED4F4BFFADA8u6N0L) правительства Тульской области от 30.12.2019 N 686) | | | | | |
| [261](consultantplus://offline/ref=BF24A467DD7CC7A11BE2AF5CB3D1CD8FB2340030F4DD83FE362A158D9C2BDA3366B9B22E9C46FD2AA4833180323FA45C353D9B4FCF82ED4F4BFFADA8u6N0L). | пос. Барсуки, ул. Пролетарская, д. 4 | 535,00 | Внутридомовая система электроснабжения. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (пункт в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=BF24A467DD7CC7A11BE2AF5CB3D1CD8FB2340030FCDA8BF7312348879472D63161B6ED399B0FF12BA48334803860A14924659647D99DED5057FDAFuANBL) правительства Тульской области от 20.08.2019 N 386) | | | | | |
| [280](consultantplus://offline/ref=BF24A467DD7CC7A11BE2AF5CB3D1CD8FB2340030FCDA8BF7312348879472D63161B6ED399B0FF12BA48334813860A14924659647D99DED5057FDAFuANBL) - [281](consultantplus://offline/ref=BF24A467DD7CC7A11BE2AF5CB3D1CD8FB2340030FCDA8BF7312348879472D63161B6ED399B0FF12BA48334813860A14924659647D99DED5057FDAFuANBL). | исключены. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=BF24A467DD7CC7A11BE2AF5CB3D1CD8FB2340030FCD485F8342348879472D63161B6ED399B0FF12BA48235823860A14924659647D99DED5057FDAFuANBL) правительства Тульской области от 08.11.2019 N 530 | | | | |
| [287](consultantplus://offline/ref=BF24A467DD7CC7A11BE2AF5CB3D1CD8FB2340030FCDA81F6352348879472D63161B6ED399B0FF12BA48335873860A14924659647D99DED5057FDAFuANBL). | исключен. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=BF24A467DD7CC7A11BE2AF5CB3D1CD8FB2340030FCDA8BF7312348879472D63161B6ED399B0FF12BA48334813860A14924659647D99DED5057FDAFuANBL) правительства Тульской области от 20.08.2019 N 386 | | | | |
| [262](consultantplus://offline/ref=BF24A467DD7CC7A11BE2AF5CB3D1CD8FB2340030F4DD83FE362A158D9C2BDA3366B9B22E9C46FD2AA4833180323FA45C353D9B4FCF82ED4F4BFFADA8u6N0L). | ул. Баженова, д. 24 | 3 208,50 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| [263](consultantplus://offline/ref=BF24A467DD7CC7A11BE2AF5CB3D1CD8FB2340030F4DD83FE362A158D9C2BDA3366B9B22E9C46FD2AA4833180323FA45C353D9B4FCF82ED4F4BFFADA8u6N0L). | п. Восточный, д. 8 | 664,00 | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| [264](consultantplus://offline/ref=BF24A467DD7CC7A11BE2AF5CB3D1CD8FB2340030F4DD83FE362A158D9C2BDA3366B9B22E9C46FD2AA4833180323FA45C353D9B4FCF82ED4F4BFFADA8u6N0L). | г. Тула, Промышленный проезд, д. 32 | 626,80 | Фасад. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| [265](consultantplus://offline/ref=BF24A467DD7CC7A11BE2AF5CB3D1CD8FB2340030F4DD83FE362A158D9C2BDA3366B9B22E9C46FD2AA4833180323FA45C353D9B4FCF82ED4F4BFFADA8u6N0L). | г. Тула, ул. Рязанская, д. 8 | 3 554,00 | Крыша. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| [286](consultantplus://offline/ref=BF24A467DD7CC7A11BE2AF5CB3D1CD8FB2340030FCDA8BF7312348879472D63161B6ED399B0FF12BA48334813860A14924659647D99DED5057FDAFuANBL) - [287](consultantplus://offline/ref=BF24A467DD7CC7A11BE2AF5CB3D1CD8FB2340030FCDA8BF7312348879472D63161B6ED399B0FF12BA48334813860A14924659647D99DED5057FDAFuANBL). | исключены. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=BF24A467DD7CC7A11BE2AF5CB3D1CD8FB2340030FCD485F8342348879472D63161B6ED399B0FF12BA48235823860A14924659647D99DED5057FDAFuANBL) правительства Тульской области от 08.11.2019 N 530 | | | | |
| [266](consultantplus://offline/ref=BF24A467DD7CC7A11BE2AF5CB3D1CD8FB2340030F4DD83FE362A158D9C2BDA3366B9B22E9C46FD2AA4833180323FA45C353D9B4FCF82ED4F4BFFADA8u6N0L). | ул. Первомайская, д. 24 | 3 310,90 | Внутридомовая система водоотведения. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| [289](consultantplus://offline/ref=BF24A467DD7CC7A11BE2AF5CB3D1CD8FB2340030FCDA8BF7312348879472D63161B6ED399B0FF12BA48334813860A14924659647D99DED5057FDAFuANBL) - [290](consultantplus://offline/ref=BF24A467DD7CC7A11BE2AF5CB3D1CD8FB2340030FCDA8BF7312348879472D63161B6ED399B0FF12BA48334813860A14924659647D99DED5057FDAFuANBL). | исключены. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=BF24A467DD7CC7A11BE2AF5CB3D1CD8FB2340030FCD485F8342348879472D63161B6ED399B0FF12BA48235823860A14924659647D99DED5057FDAFuANBL) правительства Тульской области от 08.11.2019 N 530 | | | | |
| [267](consultantplus://offline/ref=BF24A467DD7CC7A11BE2AF5CB3D1CD8FB2340030F4DD83FE362A158D9C2BDA3366B9B22E9C46FD2AA4833180323FA45C353D9B4FCF82ED4F4BFFADA8u6N0L). | п. Комсомольский, д. 1 | 631,90 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| [292](consultantplus://offline/ref=BF24A467DD7CC7A11BE2AF5CB3D1CD8FB2340030FCDA8BF7312348879472D63161B6ED399B0FF12BA48334813860A14924659647D99DED5057FDAFuANBL). | исключен. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=BF24A467DD7CC7A11BE2AF5CB3D1CD8FB2340030FCD485F8342348879472D63161B6ED399B0FF12BA48235823860A14924659647D99DED5057FDAFuANBL) правительства Тульской области от 08.11.2019 N 530 | | | | |
| [268](consultantplus://offline/ref=BF24A467DD7CC7A11BE2AF5CB3D1CD8FB2340030F4DD83FE362A158D9C2BDA3366B9B22E9C46FD2AA4833180323FA45C353D9B4FCF82ED4F4BFFADA8u6N0L). | п. Шатск, ул. Ленина, д. 11 | 765,00 | Внутридомовая система водоснабжения. Установка коллективного (общедомового) прибора учета потребления холодной воды. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (пункт в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=BF24A467DD7CC7A11BE2AF5CB3D1CD8FB2340030F4DD83FE362A158D9C2BDA3366B9B22E9C46FD2AA4833180333FA45C353D9B4FCF82ED4F4BFFADA8u6N0L) правительства Тульской области от 30.12.2019 N 686) | | | | | |
| [269](consultantplus://offline/ref=BF24A467DD7CC7A11BE2AF5CB3D1CD8FB2340030F4DD83FE362A158D9C2BDA3366B9B22E9C46FD2AA4833180323FA45C353D9B4FCF82ED4F4BFFADA8u6N0L). | пер. Станиславского, д. 4/3 | 495,50 | Фасад. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (пункт в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=BF24A467DD7CC7A11BE2AF5CB3D1CD8FB2340030FCD485F8342348879472D63161B6ED399B0FF12BA48235843860A14924659647D99DED5057FDAFuANBL) правительства Тульской области от 08.11.2019 N 530) | | | | | |
| [295](consultantplus://offline/ref=BF24A467DD7CC7A11BE2AF5CB3D1CD8FB2340030FCDA8BF7312348879472D63161B6ED399B0FF12BA48334813860A14924659647D99DED5057FDAFuANBL) - [296](consultantplus://offline/ref=BF24A467DD7CC7A11BE2AF5CB3D1CD8FB2340030FCDA8BF7312348879472D63161B6ED399B0FF12BA48334813860A14924659647D99DED5057FDAFuANBL). | исключены. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=BF24A467DD7CC7A11BE2AF5CB3D1CD8FB2340030FCD485F8342348879472D63161B6ED399B0FF12BA48235823860A14924659647D99DED5057FDAFuANBL) правительства Тульской области от 08.11.2019 N 530 | | | | |
| [270](consultantplus://offline/ref=BF24A467DD7CC7A11BE2AF5CB3D1CD8FB2340030F4DD83FE362A158D9C2BDA3366B9B22E9C46FD2AA4833180323FA45C353D9B4FCF82ED4F4BFFADA8u6N0L). | ул. Первомайская, д. 2 | 3 038,30 | Крыша. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| [271](consultantplus://offline/ref=BF24A467DD7CC7A11BE2AF5CB3D1CD8FB2340030F4DD83FE362A158D9C2BDA3366B9B22E9C46FD2AA4833180323FA45C353D9B4FCF82ED4F4BFFADA8u6N0L). | ул. Кирова, д. 157 | 5 415,40 | Фасад. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| [272](consultantplus://offline/ref=BF24A467DD7CC7A11BE2AF5CB3D1CD8FB2340030F4DD83FE362A158D9C2BDA3366B9B22E9C46FD2AA4833180323FA45C353D9B4FCF82ED4F4BFFADA8u6N0L). | ул. Октябрьская, д. 10 | 2 060,50 | Фасад. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| [273](consultantplus://offline/ref=BF24A467DD7CC7A11BE2AF5CB3D1CD8FB2340030F4DD83FE362A158D9C2BDA3366B9B22E9C46FD2AA4833180323FA45C353D9B4FCF82ED4F4BFFADA8u6N0L). | ул. Октябрьская, д. 49/4 | 5 304,80 | Фасад. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (пункт в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=BF24A467DD7CC7A11BE2AF5CB3D1CD8FB2340030FCD485F8342348879472D63161B6ED399B0FF12BA48235853860A14924659647D99DED5057FDAFuANBL) правительства Тульской области от 08.11.2019 N 530) | | | | | |
| [301](consultantplus://offline/ref=BF24A467DD7CC7A11BE2AF5CB3D1CD8FB2340030FCDA8BF7312348879472D63161B6ED399B0FF12BA48334813860A14924659647D99DED5057FDAFuANBL). | исключен. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=BF24A467DD7CC7A11BE2AF5CB3D1CD8FB2340030FCD485F8342348879472D63161B6ED399B0FF12BA48235823860A14924659647D99DED5057FDAFuANBL) правительства Тульской области от 08.11.2019 N 530 | | | | |
| [274](consultantplus://offline/ref=BF24A467DD7CC7A11BE2AF5CB3D1CD8FB2340030F4DD83FE362A158D9C2BDA3366B9B22E9C46FD2AA4833180323FA45C353D9B4FCF82ED4F4BFFADA8u6N0L). | Подготовка проектной (сметной) документации на капитальный ремонт многоквартирных домов, выполнение которого запланировано в 2019 - 2020 гг. | | | | Фонд капитального ремонта |
|  |  | 442 358,06 |  |  |  |
| Муниципальное образование Узловский район | | | | | |
| 1. | г. Узловая, ул. Беклемищева, д. 48 | 3 290,30 | Фасад. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 2. | г. Узловая, ул. Беклемищева, д. 50 | 5 901,30 | Фасад | На специальном счете | Средства собственников |
| (п. 2 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=BF24A467DD7CC7A11BE2AF5CB3D1CD8FB2340030FCD485F8342348879472D63161B6ED399B0FF12BA48235833860A14924659647D99DED5057FDAFuANBL) правительства Тульской области от 08.11.2019 N 530) | | | | | |
| 3. | г. Узловая, ул. Беклемищева, д. 93 | 4 057,30 | Фасад, внутридомовая система электроснабжения. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 4. | г. Узловая, ул. Горняцкая, д. 2 | 672,30 | Внутридомовая система электроснабжения. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 5. | г. Узловая, ул. Железнодорожная, д. 30 | 471,60 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 6. | г. Узловая, ул. Карла Маркса, д. 11 | 463,90 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 7. | г. Узловая, ул. Трегубова, д. 36 | 2 443,40 | Фасад. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 8. | г. Узловая, ул. Трегубова, д. 37 | 1 346,10 | Фасад. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 9. | г. Узловая, ул. Трегубова, д. 38 | 2 375,80 | Фасад. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 10. | г. Узловая, ул. Трегубова, д. 39 | 1 301,10 | Фасад. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 11. | г. Узловая, ул. Трегубова, д. 41 | 1 376,10 | Фасад. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 12. | г. Узловая, ул. Фестивальная, д. 10-а | 3 164,20 | Фасад, внутридомовая система электроснабжения. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (п. 12 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=BF24A467DD7CC7A11BE2AF5CB3D1CD8FB2340030F4DD83FE362A158D9C2BDA3366B9B22E9C46FD2AA4833180313FA45C353D9B4FCF82ED4F4BFFADA8u6N0L) правительства Тульской области от 30.12.2019 N 686) | | | | | |
| 13. | Подготовка проектной (сметной) документации на капитальный ремонт многоквартирных домов, выполнение которого запланировано в 2019 - 2020 гг. | | | | Фонд капитального ремонта |
|  |  | 26 863,40 |  |  |  |
| Муниципальное образование Чернский район | | | | | |
| 1. | р.п. Станция Скуратово, ул. Заводская, д. 16 | 245,10 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 2. | р.п. Станция Скуратово, ул. Заводская, д. 18 | 254,10 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 3. | р.п. Станция Скуратово, ул. Перронная, д. 2 | 431,30 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 4. | исключен. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=BF24A467DD7CC7A11BE2AF5CB3D1CD8FB2340030FCD485F8342348879472D63161B6ED399B0FF12BA482358E3860A14924659647D99DED5057FDAFuANBL) правительства Тульской области от 08.11.2019 N 530 | | | | |
| 5 - 6. | исключены. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=BF24A467DD7CC7A11BE2AF5CB3D1CD8FB2340030FCDA8BF7312348879472D63161B6ED399B0FF12BA483348E3860A14924659647D99DED5057FDAFuANBL) правительства Тульской области от 20.08.2019 N 386 | | | | |
| [4](consultantplus://offline/ref=BF24A467DD7CC7A11BE2AF5CB3D1CD8FB2340030FCD485F8342348879472D63161B6ED399B0FF12BA482358E3860A14924659647D99DED5057FDAFuANBL). | р.п. Станция Скуратово, ул. Школьная, д. 28 | 641,90 | Внутридомовая система водоснабжения. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| [5](consultantplus://offline/ref=BF24A467DD7CC7A11BE2AF5CB3D1CD8FB2340030FCD485F8342348879472D63161B6ED399B0FF12BA482358E3860A14924659647D99DED5057FDAFuANBL). | р.п. Чернь, ул. Вознесенского, д. 4 | 323,10 | Внутридомовая система водоотведения. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 6. | р.п. Чернь, ул. Ленина, д. 8 | 482,90 | Внутридомовые системы водоотведения, теплоснабжения. Установка коллективного (общедомового) прибора учета потребления тепловой энергии. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (п. 6 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=BF24A467DD7CC7A11BE2AF5CB3D1CD8FB2340030F4DD83FE362A158D9C2BDA3366B9B22E9C46FD2AA4833180373FA45C353D9B4FCF82ED4F4BFFADA8u6N0L) правительства Тульской области от 30.12.2019 N 686) | | | | | |
| [7](consultantplus://offline/ref=BF24A467DD7CC7A11BE2AF5CB3D1CD8FB2340030FCD485F8342348879472D63161B6ED399B0FF12BA482358E3860A14924659647D99DED5057FDAFuANBL). | Подготовка проектной (сметной) документации на капитальный ремонт многоквартирных домов, выполнение которого запланировано в 2019 - 2020 гг. | | | | Фонд капитального ремонта |
|  |  | 3 863,20 |  |  |  |
| Муниципальное образование Щекинский район | | | | | |
| 1. | исключен. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=BF24A467DD7CC7A11BE2AF5CB3D1CD8FB2340030FCD485F8342348879472D63161B6ED399B0FF12BA48236813860A14924659647D99DED5057FDAFuANBL) правительства Тульской области от 08.11.2019 N 530 | | | | |
| [1](consultantplus://offline/ref=BF24A467DD7CC7A11BE2AF5CB3D1CD8FB2340030FCD485F8342348879472D63161B6ED399B0FF12BA48236813860A14924659647D99DED5057FDAFuANBL). | г. Советск, ул. ВОХР, д. 1 | 887,10 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| [2](consultantplus://offline/ref=BF24A467DD7CC7A11BE2AF5CB3D1CD8FB2340030FCD485F8342348879472D63161B6ED399B0FF12BA48236813860A14924659647D99DED5057FDAFuANBL). | г. Советск, ул. Парковая, д. 1 | 1 355,50 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| [3](consultantplus://offline/ref=BF24A467DD7CC7A11BE2AF5CB3D1CD8FB2340030FCD485F8342348879472D63161B6ED399B0FF12BA48236813860A14924659647D99DED5057FDAFuANBL). | г. Советск, ул. Первомайская, д. 24 | 377,00 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| [4](consultantplus://offline/ref=BF24A467DD7CC7A11BE2AF5CB3D1CD8FB2340030FCD485F8342348879472D63161B6ED399B0FF12BA48236813860A14924659647D99DED5057FDAFuANBL). | г. Советск, ул. Первомайская, д. 26 | 371,60 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 6. | исключен. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=BF24A467DD7CC7A11BE2AF5CB3D1CD8FB2340030FCD485F8342348879472D63161B6ED399B0FF12BA48236813860A14924659647D99DED5057FDAFuANBL) правительства Тульской области от 08.11.2019 N 530 | | | | |
| [5](consultantplus://offline/ref=BF24A467DD7CC7A11BE2AF5CB3D1CD8FB2340030FCD485F8342348879472D63161B6ED399B0FF12BA48236813860A14924659647D99DED5057FDAFuANBL). | г. Советск, ул. Энергетиков, д. 66 | 850,00 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| [6](consultantplus://offline/ref=BF24A467DD7CC7A11BE2AF5CB3D1CD8FB2340030FCD485F8342348879472D63161B6ED399B0FF12BA48236813860A14924659647D99DED5057FDAFuANBL). | г. Советск, ул. Энергетиков, д. 68 | 507,60 | Внутридомовая система водоотведения. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 9 - 10. | исключены. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=BF24A467DD7CC7A11BE2AF5CB3D1CD8FB2340030FCD485F8342348879472D63161B6ED399B0FF12BA48236813860A14924659647D99DED5057FDAFuANBL) правительства Тульской области от 08.11.2019 N 530 | | | | |
| [7](consultantplus://offline/ref=BF24A467DD7CC7A11BE2AF5CB3D1CD8FB2340030FCD485F8342348879472D63161B6ED399B0FF12BA48236813860A14924659647D99DED5057FDAFuANBL). | г. Щекино, ул. Базовая, д. 12 | 408,40 | Внутридомовая система водоснабжения. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (пункт в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=BF24A467DD7CC7A11BE2AF5CB3D1CD8FB2340030FCD485F8342348879472D63161B6ED399B0FF12BA48236863860A14924659647D99DED5057FDAFuANBL) правительства Тульской области от 08.11.2019 N 530) | | | | | |
| [8](consultantplus://offline/ref=BF24A467DD7CC7A11BE2AF5CB3D1CD8FB2340030FCD485F8342348879472D63161B6ED399B0FF12BA48236813860A14924659647D99DED5057FDAFuANBL). | г. Щекино, ул. Базовая, д. 14 | 401,80 | Внутридомовая система водоснабжения. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (пункт в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=BF24A467DD7CC7A11BE2AF5CB3D1CD8FB2340030FCDA8BF7312348879472D63161B6ED399B0FF12BA48335863860A14924659647D99DED5057FDAFuANBL) правительства Тульской области от 20.08.2019 N 386) | | | | | |
| [9](consultantplus://offline/ref=BF24A467DD7CC7A11BE2AF5CB3D1CD8FB2340030FCD485F8342348879472D63161B6ED399B0FF12BA48236813860A14924659647D99DED5057FDAFuANBL). | г. Щекино, ул. Базовая, д. 8 | 420,60 | Внутридомовая система водоотведения. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (пункт в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=BF24A467DD7CC7A11BE2AF5CB3D1CD8FB2340030FCD485F8342348879472D63161B6ED399B0FF12BA48236843860A14924659647D99DED5057FDAFuANBL) правительства Тульской области от 08.11.2019 N 530) | | | | | |
| [10](consultantplus://offline/ref=BF24A467DD7CC7A11BE2AF5CB3D1CD8FB2340030FCD485F8342348879472D63161B6ED399B0FF12BA48236813860A14924659647D99DED5057FDAFuANBL). | г. Щекино, ул. Заводская, д. 1 | 1 324,50 | Внутридомовая система электроснабжения. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 15 - 18. | исключены. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=BF24A467DD7CC7A11BE2AF5CB3D1CD8FB2340030FCDA81F6352348879472D63161B6ED399B0FF12BA48336863860A14924659647D99DED5057FDAFuANBL) правительства Тульской области от 15.07.2019 N 271 | | | | |
| [11](consultantplus://offline/ref=BF24A467DD7CC7A11BE2AF5CB3D1CD8FB2340030FCD485F8342348879472D63161B6ED399B0FF12BA48236813860A14924659647D99DED5057FDAFuANBL). | г. Щекино, ул. Заводская, д. 4 | 1 327,90 | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 12. | г. Щекино, ул. Луговая 1-я, д. 4 | 4 499,40 | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения. Установка коллективного (общедомового) прибора учета потребления холодной воды. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (п. 12 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=BF24A467DD7CC7A11BE2AF5CB3D1CD8FB2340030F4DD83FE362A158D9C2BDA3366B9B22E9C46FD2AA4833180353FA45C353D9B4FCF82ED4F4BFFADA8u6N0L) правительства Тульской области от 30.12.2019 N 686) | | | | | |
| [13](consultantplus://offline/ref=BF24A467DD7CC7A11BE2AF5CB3D1CD8FB2340030FCD485F8342348879472D63161B6ED399B0FF12BA48236813860A14924659647D99DED5057FDAFuANBL). | г. Щекино, ул. Льва Толстого, д. 37 | 808,00 | Внутридомовая система теплоснабжения. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (пункт в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=BF24A467DD7CC7A11BE2AF5CB3D1CD8FB2340030FCD485F8342348879472D63161B6ED399B0FF12BA48236823860A14924659647D99DED5057FDAFuANBL) правительства Тульской области от 08.11.2019 N 530) | | | | | |
| [14](consultantplus://offline/ref=BF24A467DD7CC7A11BE2AF5CB3D1CD8FB2340030FCD485F8342348879472D63161B6ED399B0FF12BA48236813860A14924659647D99DED5057FDAFuANBL). | г. Щекино, ул. Пирогова, д. 34 | 406,70 | Внутридомовая система водоотведения. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (пункт в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=BF24A467DD7CC7A11BE2AF5CB3D1CD8FB2340030FCDA81F6352348879472D63161B6ED399B0FF12BA48335853860A14924659647D99DED5057FDAFuANBL) правительства Тульской области от 15.07.2019 N 271) | | | | | |
| [15](consultantplus://offline/ref=BF24A467DD7CC7A11BE2AF5CB3D1CD8FB2340030FCD485F8342348879472D63161B6ED399B0FF12BA48236813860A14924659647D99DED5057FDAFuANBL). | г. Щекино, ул. Пирогова, д. 36 | 400,50 | Внутридомовая система водоотведения. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (пункт в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=BF24A467DD7CC7A11BE2AF5CB3D1CD8FB2340030FCDA8BF7312348879472D63161B6ED399B0FF12BA48335843860A14924659647D99DED5057FDAFuANBL) правительства Тульской области от 20.08.2019 N 386) | | | | | |
| [16](consultantplus://offline/ref=BF24A467DD7CC7A11BE2AF5CB3D1CD8FB2340030FCD485F8342348879472D63161B6ED399B0FF12BA48236813860A14924659647D99DED5057FDAFuANBL). | г. Щекино, ул. Промышленная, д. 2 | 612,40 | Фасад. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (пункт в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=BF24A467DD7CC7A11BE2AF5CB3D1CD8FB2340030FCDA8BF7312348879472D63161B6ED399B0FF12BA48335853860A14924659647D99DED5057FDAFuANBL) правительства Тульской области от 20.08.2019 N 386) | | | | | |
| 25. | исключен. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=BF24A467DD7CC7A11BE2AF5CB3D1CD8FB2340030FCDA81F6352348879472D63161B6ED399B0FF12BA48336863860A14924659647D99DED5057FDAFuANBL) правительства Тульской области от 15.07.2019 N 271 | | | | |
| [17](consultantplus://offline/ref=BF24A467DD7CC7A11BE2AF5CB3D1CD8FB2340030FCD485F8342348879472D63161B6ED399B0FF12BA48236813860A14924659647D99DED5057FDAFuANBL). | г. Щекино, ул. Советская, д. 53 | 420,10 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| [18](consultantplus://offline/ref=BF24A467DD7CC7A11BE2AF5CB3D1CD8FB2340030FCD485F8342348879472D63161B6ED399B0FF12BA48236813860A14924659647D99DED5057FDAFuANBL). | г. Щекино, ул. Советская, д. 58/40 | 657,00 | Внутридомовая система теплоснабжения. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (пункт в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=BF24A467DD7CC7A11BE2AF5CB3D1CD8FB2340030FCD485F8342348879472D63161B6ED399B0FF12BA48236833860A14924659647D99DED5057FDAFuANBL) правительства Тульской области от 08.11.2019 N 530) | | | | | |
| [19](consultantplus://offline/ref=BF24A467DD7CC7A11BE2AF5CB3D1CD8FB2340030FCD485F8342348879472D63161B6ED399B0FF12BA48236813860A14924659647D99DED5057FDAFuANBL). | г. Щекино, ул. Советская, д. 60 | 661,90 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| [20](consultantplus://offline/ref=BF24A467DD7CC7A11BE2AF5CB3D1CD8FB2340030FCD485F8342348879472D63161B6ED399B0FF12BA48236813860A14924659647D99DED5057FDAFuANBL). | г. Щекино, ул. Союзная, д. 17 | 385,80 | Фасад. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| [21](consultantplus://offline/ref=BF24A467DD7CC7A11BE2AF5CB3D1CD8FB2340030FCD485F8342348879472D63161B6ED399B0FF12BA48236813860A14924659647D99DED5057FDAFuANBL). | г. Щекино, ул. Союзная, д. 19 | 373,80 | Фасад. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 31 - 32. | исключен. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=BF24A467DD7CC7A11BE2AF5CB3D1CD8FB2340030FCDA81F6352348879472D63161B6ED399B0FF12BA48336863860A14924659647D99DED5057FDAFuANBL) правительства Тульской области от 15.07.2019 N 271 | | | | |
| [22](consultantplus://offline/ref=BF24A467DD7CC7A11BE2AF5CB3D1CD8FB2340030FCD485F8342348879472D63161B6ED399B0FF12BA48236813860A14924659647D99DED5057FDAFuANBL). | г. Щекино, ул. Школьная, д. 34 | 415,10 | Внутридомовая система водоотведения. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| [23](consultantplus://offline/ref=BF24A467DD7CC7A11BE2AF5CB3D1CD8FB2340030FCD485F8342348879472D63161B6ED399B0FF12BA48236813860A14924659647D99DED5057FDAFuANBL). | г. Щекино, ул. Школьная, д. 35 | 780,40 | Внутридомовая система водоотведения. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (пункт в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=BF24A467DD7CC7A11BE2AF5CB3D1CD8FB2340030FCDA81F6352348879472D63161B6ED399B0FF12BA48335813860A14924659647D99DED5057FDAFuANBL) правительства Тульской области от 15.07.2019 N 271) | | | | | |
| [24](consultantplus://offline/ref=BF24A467DD7CC7A11BE2AF5CB3D1CD8FB2340030FCD485F8342348879472D63161B6ED399B0FF12BA48236813860A14924659647D99DED5057FDAFuANBL). | г. Щекино, ул. Школьная, д. 36 | 772,20 | Фасад. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| [25](consultantplus://offline/ref=BF24A467DD7CC7A11BE2AF5CB3D1CD8FB2340030FCD485F8342348879472D63161B6ED399B0FF12BA48236813860A14924659647D99DED5057FDAFuANBL). | г. Щекино, ул. Южная, д. 64 | 519,50 | Внутридомовая система теплоснабжения. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (пункт в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=BF24A467DD7CC7A11BE2AF5CB3D1CD8FB2340030FCDA81F6352348879472D63161B6ED399B0FF12BA483358E3860A14924659647D99DED5057FDAFuANBL) правительства Тульской области от 15.07.2019 N 271) | | | | | |
| [26](consultantplus://offline/ref=BF24A467DD7CC7A11BE2AF5CB3D1CD8FB2340030FCD485F8342348879472D63161B6ED399B0FF12BA48236813860A14924659647D99DED5057FDAFuANBL). | г. Щекино, ул. Южная, д. 66 | 342,30 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| [27](consultantplus://offline/ref=BF24A467DD7CC7A11BE2AF5CB3D1CD8FB2340030FCD485F8342348879472D63161B6ED399B0FF12BA48236813860A14924659647D99DED5057FDAFuANBL). | р.п. Первомайский, пр-кт Улитина, д. 5 | 888,20 | Крыша. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| [28](consultantplus://offline/ref=BF24A467DD7CC7A11BE2AF5CB3D1CD8FB2340030FCD485F8342348879472D63161B6ED399B0FF12BA48236813860A14924659647D99DED5057FDAFuANBL). | р.п. Первомайский, проезд Стадионный, д. 7 | 376,90 | Внутридомовая система теплоснабжения. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| [29](consultantplus://offline/ref=BF24A467DD7CC7A11BE2AF5CB3D1CD8FB2340030FCD485F8342348879472D63161B6ED399B0FF12BA48236813860A14924659647D99DED5057FDAFuANBL). | р.п. Первомайский, ул. Индустриальная, д. 6 | 400,60 | Внутридомовая система теплоснабжения. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| [30](consultantplus://offline/ref=BF24A467DD7CC7A11BE2AF5CB3D1CD8FB2340030FCD485F8342348879472D63161B6ED399B0FF12BA48236813860A14924659647D99DED5057FDAFuANBL). | р.п. Первомайский, ул. Комсомольская, д. 15 | 378,90 | Внутридомовая система теплоснабжения. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| [31](consultantplus://offline/ref=BF24A467DD7CC7A11BE2AF5CB3D1CD8FB2340030FCD485F8342348879472D63161B6ED399B0FF12BA48236813860A14924659647D99DED5057FDAFuANBL). | р.п. Первомайский, ул. Стадионная, д. 14 | 379,70 | Внутридомовая система теплоснабжения. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| [36](consultantplus://offline/ref=BF24A467DD7CC7A11BE2AF5CB3D1CD8FB2340030FCDA81F6352348879472D63161B6ED399B0FF12BA48336863860A14924659647D99DED5057FDAFuANBL). | исключен. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=BF24A467DD7CC7A11BE2AF5CB3D1CD8FB2340030FCDA8BF7312348879472D63161B6ED399B0FF12BA48335823860A14924659647D99DED5057FDAFuANBL) правительства Тульской области от 20.08.2019 N 386 | | | | |
| [32](consultantplus://offline/ref=BF24A467DD7CC7A11BE2AF5CB3D1CD8FB2340030FCD485F8342348879472D63161B6ED399B0FF12BA48236813860A14924659647D99DED5057FDAFuANBL). | р.п. Первомайский, ул. Школьная, д. 7 | 732,50 | Внутридомовая система теплоснабжения. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (пункт в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=BF24A467DD7CC7A11BE2AF5CB3D1CD8FB2340030FCDA81F6352348879472D63161B6ED399B0FF12BA483358F3860A14924659647D99DED5057FDAFuANBL) правительства Тульской области от 15.07.2019 N 271) | | | | | |
| [33](consultantplus://offline/ref=BF24A467DD7CC7A11BE2AF5CB3D1CD8FB2340030FCD485F8342348879472D63161B6ED399B0FF12BA48236813860A14924659647D99DED5057FDAFuANBL). | р.п. Первомайский, ул. Школьная, д. 9 | 737,70 | Внутридомовая система теплоснабжения. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| [34](consultantplus://offline/ref=BF24A467DD7CC7A11BE2AF5CB3D1CD8FB2340030FCD485F8342348879472D63161B6ED399B0FF12BA48236813860A14924659647D99DED5057FDAFuANBL). | ул. Советско-Чехословацкой Дружбы, д. 12 | 804,70 | Внутридомовая система водоотведения | На специальном счете | Средства собственников |
| (пункт в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=BF24A467DD7CC7A11BE2AF5CB3D1CD8FB2340030FCD485F8342348879472D63161B6ED399B0FF12BA48236803860A14924659647D99DED5057FDAFuANBL) правительства Тульской области от 08.11.2019 N 530) | | | | | |
| [40](consultantplus://offline/ref=BF24A467DD7CC7A11BE2AF5CB3D1CD8FB2340030FCDA81F6352348879472D63161B6ED399B0FF12BA48336863860A14924659647D99DED5057FDAFuANBL). | исключен. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=BF24A467DD7CC7A11BE2AF5CB3D1CD8FB2340030FCDA8BF7312348879472D63161B6ED399B0FF12BA48335823860A14924659647D99DED5057FDAFuANBL) правительства Тульской области от 20.08.2019 N 386 | | | | |
| 48. | исключен. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=BF24A467DD7CC7A11BE2AF5CB3D1CD8FB2340030FCDA81F6352348879472D63161B6ED399B0FF12BA48336863860A14924659647D99DED5057FDAFuANBL) правительства Тульской области от 15.07.2019 N 271 | | | | |
| 35. | г. Советск, ул. Энергетиков, д. 17 | 354,50 | Внутридомовая система водоснабжения. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (п. 35 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=BF24A467DD7CC7A11BE2AF5CB3D1CD8FB2340030F4DD83FE362A158D9C2BDA3366B9B22E9C46FD2AA48331803B3FA45C353D9B4FCF82ED4F4BFFADA8u6N0L) правительства Тульской области от 30.12.2019 N 686) | | | | | |
| [36](consultantplus://offline/ref=BF24A467DD7CC7A11BE2AF5CB3D1CD8FB2340030FCD485F8342348879472D63161B6ED399B0FF12BA48236813860A14924659647D99DED5057FDAFuANBL). | Подготовка проектной (сметной) документации на капитальный ремонт многоквартирных домов, выполнение которого запланировано в 2019 - 2020 гг. | | | | Фонд капитального ремонта |
|  |  | 35 492,60 |  |  |  |
| Муниципальное образование Ясногорский район | | | | | |
| 1. | г. Ясногорск, ул. Д. Щербина, д. 10 | 631,60 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения. Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления холодной воды, тепловой энергии. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (п. 1 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=BF24A467DD7CC7A11BE2AF5CB3D1CD8FB2340030F4DD83FE362A158D9C2BDA3366B9B22E9C46FD2AA4833181333FA45C353D9B4FCF82ED4F4BFFADA8u6N0L) правительства Тульской области от 30.12.2019 N 686) | | | | | |
| 2 - 3. | исключены. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=BF24A467DD7CC7A11BE2AF5CB3D1CD8FB2340030FCD485F8342348879472D63161B6ED399B0FF12BA48237843860A14924659647D99DED5057FDAFuANBL) правительства Тульской области от 08.11.2019 N 530 | | | | |
| 2. | г. Ясногорск, ул. Ленина, д. 3 | 2 704,66 | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления холодной воды, тепловой энергии. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (п. 2 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=BF24A467DD7CC7A11BE2AF5CB3D1CD8FB2340030F4DD83FE362A158D9C2BDA3366B9B22E9C46FD2AA4833181313FA45C353D9B4FCF82ED4F4BFFADA8u6N0L) правительства Тульской области от 30.12.2019 N 686) | | | | | |
| 3. | г. Ясногорск, ул. Ленина, д. 7 | 2 361,70 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения. Установка коллективного (общедомового) прибора учета потребления холодной воды. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (п. 3 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=BF24A467DD7CC7A11BE2AF5CB3D1CD8FB2340030F4DD83FE362A158D9C2BDA3366B9B22E9C46FD2AA4833181303FA45C353D9B4FCF82ED4F4BFFADA8u6N0L) правительства Тульской области от 30.12.2019 N 686) | | | | | |
| [4](consultantplus://offline/ref=BF24A467DD7CC7A11BE2AF5CB3D1CD8FB2340030FCD485F8342348879472D63161B6ED399B0FF12BA48237843860A14924659647D99DED5057FDAFuANBL). | пгт Ревякино, ул. Заводская, д. 6 | 671,30 | Фасад, внутридомовая система электроснабжения. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| [5](consultantplus://offline/ref=BF24A467DD7CC7A11BE2AF5CB3D1CD8FB2340030FCD485F8342348879472D63161B6ED399B0FF12BA48237843860A14924659647D99DED5057FDAFuANBL). | пгт Ревякино, ул. Советская, д. 14 | 640,60 | Внутридомовая система водоотведения. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (пункт в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=BF24A467DD7CC7A11BE2AF5CB3D1CD8FB2340030FCD485F8342348879472D63161B6ED399B0FF12BA48237873860A14924659647D99DED5057FDAFuANBL) правительства Тульской области от 08.11.2019 N 530) | | | | | |
| [6](consultantplus://offline/ref=BF24A467DD7CC7A11BE2AF5CB3D1CD8FB2340030FCD485F8342348879472D63161B6ED399B0FF12BA48237843860A14924659647D99DED5057FDAFuANBL). | исключен. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=BF24A467DD7CC7A11BE2AF5CB3D1CD8FB2340030F4DD83FE362A158D9C2BDA3366B9B22E9C46FD2AA4833181373FA45C353D9B4FCF82ED4F4BFFADA8u6N0L) правительства Тульской области от 30.12.2019 N 686 | | | | |
| [6](consultantplus://offline/ref=BF24A467DD7CC7A11BE2AF5CB3D1CD8FB2340030F4DD83FE362A158D9C2BDA3366B9B22E9C46FD2AA4833181373FA45C353D9B4FCF82ED4F4BFFADA8u6N0L). | Подготовка проектной (сметной) документации на капитальный ремонт многоквартирных домов, выполнение которого запланировано в 2019 - 2020 гг. | | | | Фонд капитального ремонта |
|  |  | 8 581,26 |  |  |  |
| Муниципальное образование рабочий поселок Новогуровский | | | | | |
| 1. | ул. Железнодорожная, д. 26 | 2 855,60 | Внутридомовая система водоотведения. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 2. | ул. Железнодорожная, д. 55-а | 652,00 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 3. | ул. Юбилейная, д. 13 | 794,50 | Фасад. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 4. | ул. Юбилейная, д. 15 | 804,60 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 5. | ул. Юбилейная, д. 17 | 814,40 | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 6. | Подготовка проектной (сметной) документации на капитальный ремонт многоквартирных домов, выполнение которого запланировано в 2019 - 2020 гг. | | | | Фонд капитального ремонта |
|  |  | 5 921,10 |  |  |  |
| Муниципальное образование рабочий поселок Славный | | | | | |
| 1. | ул. Центральная, д. 7 | 2 522,40 | Фасад, внутридомовая система электроснабжения. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| 2. | Подготовка проектной (сметной) документации на капитальный ремонт многоквартирных домов, выполнение которого запланировано в 2019 - 2020 гг. | | | | Фонд капитального ремонта |
|  |  | 2 522,40 |  |  |  |

Приложение N 2

к Постановлению правительства

Тульской области

от 29.12.2017 N 652

КРАТКОСРОЧНЫЙ ПЛАН

РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА

ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ, ЯВЛЯЮЩИХСЯ

ОБЪЕКТАМИ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ, НА ТЕРРИТОРИИ

ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2019 ГОД

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=BF24A467DD7CC7A11BE2AF5CB3D1CD8FB2340030FCDB8AF93E2348879472D63161B6ED399B0FF12BA48230843860A14924659647D99DED5057FDAFuANBL) правительства Тульской области  от 21.06.2019 N 231;  в ред. Постановлений правительства Тульской области  от 08.11.2019 [N 530](consultantplus://offline/ref=BF24A467DD7CC7A11BE2AF5CB3D1CD8FB2340030FCD485F8342348879472D63161B6ED399B0FF12BA48237853860A14924659647D99DED5057FDAFuANBL), от 30.12.2019 [N 686](consultantplus://offline/ref=BF24A467DD7CC7A11BE2AF5CB3D1CD8FB2340030F4DD83FE362A158D9C2BDA3366B9B22E9C46FD2AA4833181363FA45C353D9B4FCF82ED4F4BFFADA8u6N0L)) |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Адрес многоквартирного дома | | Общая площадь МКД | Наименование конструктивных элементов, инженерных систем, подлежащих капитальному ремонту | Способ формирования фонда капитального ремонта | Источники финансирования капитального ремонта |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2019 | | | | | |
| Муниципальное образование Веневский район | | | | | |
| 1. | г. Венев, ул. Льва Толстого, д. 17 | 324,40 | Крыша | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| Подготовка проектной (сметной) документации |
| Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности |
| 2. | г. Венев, ул. Льва Толстого, д. 8 | 321,30 | Крыша | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| Подготовка проектной (сметной) документации |
| Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности |
|  |  | 645,70 |  |  |  |
| Муниципальное образование город Тула | | | | | |
| 1. | г. Тула, пр-т Ленина, д. 65/4 | 5 304,60 | Фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| Подготовка проектной (сметной) документации |
| Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности |
| (п. 1 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=BF24A467DD7CC7A11BE2AF5CB3D1CD8FB2340030F4DD83FE362A158D9C2BDA3366B9B22E9C46FD2AA4833181363FA45C353D9B4FCF82ED4F4BFFADA8u6N0L) правительства Тульской области от 30.12.2019 N 686) | | | | | |
| 1. | исключен. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=BF24A467DD7CC7A11BE2AF5CB3D1CD8FB2340030FCD485F8342348879472D63161B6ED399B0FF12BA48237853860A14924659647D99DED5057FDAFuANBL) правительства Тульской области от 08.11.2019 N 530 | | | | |

Приложение N 3

к Постановлению правительства

Тульской области

от 29.12.2017 N 652

КРАТКОСРОЧНЫЙ ПЛАН

РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА

ЛИФТОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ

НА ТЕРРИТОРИИ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2018 - 2019 ГОДЫ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=BF24A467DD7CC7A11BE2AF5CB3D1CD8FB2340030FCDB8AF93E2348879472D63161B6ED399B0FF12BA48231823860A14924659647D99DED5057FDAFuANBL) правительства Тульской области  от 21.06.2019 N 231;  в ред. Постановлений правительства Тульской области  от 20.08.2019 [N 386](consultantplus://offline/ref=BF24A467DD7CC7A11BE2AF5CB3D1CD8FB2340030FCDA8BF7312348879472D63161B6ED399B0FF12BA48335833860A14924659647D99DED5057FDAFuANBL), от 30.12.2019 [N 686](consultantplus://offline/ref=BF24A467DD7CC7A11BE2AF5CB3D1CD8FB2340030F4DD83FE362A158D9C2BDA3366B9B22E9C46FD2AA4833181343FA45C353D9B4FCF82ED4F4BFFADA8u6N0L)) |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Адрес многоквартирного дома | | Общая площадь МКД | Наименование конструктивных элементов, инженерных систем, подлежащих капитальному ремонту | Способ формирования фонда капитального ремонта | Источники финансирования капитального ремонта | | | |
| Средства бюджета Тульской области | Средства местных бюджетов | Фонд капитального ремонта | Итого |
| руб. | руб. | руб. | руб. |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2018 | | | | | | | | |
| Муниципальное образование город Новомосковск | | | | | | | | |
| 1. | г. Новомосковск, ул. Есенина, д. 4 | 6 192,50 | Лифтовое оборудование | На счете регионального оператора | 541 304,00 | 631 521,33 | 1 265 480,96 | 2 438 306,29 |
| 2. | г. Новомосковск, ул. Дружбы, д. 29/7 | 5 335,00 | Лифтовое оборудование | На счете регионального оператора | 585 950,01 | 683 608,34 | 1 369 856,09 | 2 639 414,44 |
| 3. | г. Новомосковск, ул. Молодежная, д. 6 | 16 347,00 | Лифтовое оборудование | На счете регионального оператора | 2 040 131,43 | 2 380 153,33 | 4 769 496,45 | 9 189 781,21 |
| 4. | г. Новомосковск, ул. Молодежная, д. 8-а | 6 614,20 | Лифтовое оборудование | На счете регионального оператора | 874 346,25 | 1 020 070,62 | 2 044 079,74 | 3 938 496,61 |
| 5. | г. Новомосковск, ул. Молодежная, д. 10 | 13 957,00 | Лифтовое оборудование | На счете регионального оператора | 1 748 679,82 | 2 040 126,45 | 4 088 129,84 | 7 876 936,11 |
| 6. | г. Новомосковск, ул. Трудовой проезд, д. 3 | 2 437,10 | Лифтовое оборудование | На счете регионального оператора | 291 440,65 | 340 014,10 | 681 340,99 | 1 312 795,74 |
| 7. | г. Новомосковск, ул. Трудовой проезд, д. 7 | 2 433,80 | Лифтовое оборудование | На счете регионального оператора | 291 440,65 | 340 014,10 | 681 340,99 | 1 312 795,74 |
| 8. | г. Новомосковск, ул. Трудовой проезд, д. 11 | 6 560,70 | Лифтовое оборудование | На счете регионального оператора | 874 096,23 | 1 019 778,94 | 2 043 495,25 | 3 937 370,42 |
| 9. | Подготовка проектной (сметной) документации на капитальный ремонт лифтового оборудования многоквартирных домов, выполнение которого запланировано в 2018 году | | | | --- | --- | Фонд капитального ремонта | |
| 10. | Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | | | | --- | --- | Фонд капитального ремонта | |
|  |  | 59 877,3 |  |  |  |  |  | |
| Муниципальное образование город Тула | | | | | | | | |
| 1. | г. Тула, ул. Братьев Жабровых, д. 8 | 13 955,60 | Лифтовое оборудование | На счете регионального оператора | 2 073 757,70 | 2 419 383,99 | 4 848 109,23 | 9 341 250,92 |
| 2. | г. Тула, ул. Волкова, д. 1, корпус 1 | 2 225,10 | Лифтовое оборудование | На счете регионального оператора | 293 019,56 | 341 856,16 | 685 032,23 | 1 319 907,95 |
| 3. | г. Тула, ул. Кауля, д. 9, корпус 3 | 9 877,90 | Лифтовое оборудование | На счете регионального оператора | 1 465 076,81 | 1 709 256,27 | 3 425 111,99 | 6 599 445,07 |
| 4. | г. Тула, ул. Кауля, д. 11, корпус 1 | 7 819,20 | Лифтовое оборудование | На счете регионального оператора | 1 166 524,49 | 1 360 945,23 | 2 727 145,09 | 5 254 614,81 |
| 5. | г. Тула, ул. Кауля, д. 13, корпус 1 | 3 061,20 | Лифтовое оборудование | На счете регионального оператора | 293 012,05 | 341 847,39 | 685 014,66 | 1 319 874,10 |
| 6. | г. Тула, ул. Лейтейзена, д. 8 | 13 560,60 | Лифтовое оборудование | На счете регионального оператора | 2 073 757,70 | 2 419 383,99 | 4 848 109,23 | 9 341 250,92 |
| 7. | г. Тула, пр-кт Ленина, д. 129 | 6 114,80 | Лифтовое оборудование | На счете регионального оператора | 585 951,94 | 683 610,60 | 1 369 860,61 | 2 639 423,15 |
| 8. | г. Тула, пр-кт Ленина, д. 133-б | 4 706,80 | Лифтовое оборудование | На счете регионального оператора | 292 992,93 | 341 825,09 | 684 969,96 | 1 319 787,98 |
| 9. | г. Тула, пр-кт Ленина, д. 141 | 6 140,90 | Лифтовое оборудование | На счете регионального оператора | 292 749,23 | 341 540,77 | 684 400,22 | 1 318 690,22 |
| 10. | г. Тула, пр-кт Ленина, д. 147, корпус 2 | 3 576,10 | Лифтовое оборудование | На счете регионального оператора | 586 039,14 | 685 712,33 | 1 370 064,49 | 2 639 815,96 |
| 11. | г. Тула, ул. Ложевая, д. 130 | 22 909,70 | Лифтовое оборудование | На счете регионального оператора | 3 516 088,79 | 4 102 103,59 | 8 220 045,41 | 15 838 237,79 |
| 12. | г. Тула, ул. Ложевая, д. 136 | 6 101,50 | Лифтовое оборудование | На счете регионального оператора | 585 955,81 | 683 615,11 | 1 369 869,65 | 2 639 440,57 |
| 13. | г. Тула, ул. Мезенцева, д. 44, корпус 1 | 5 658,60 | Лифтовое оборудование | На счете регионального оператора | 874 432,16 | 1 020 170,85 | 2 044 280,59 | 3 938 883,60 |
| 14. | г. Тула, ул. Металлургов, д. 41 | 2 569,70 | Лифтовое оборудование | На счете регионального оператора | 293 012,05 | 341 847,39 | 685 014,66 | 1 319 874,10 |
| 15. | г. Тула, ул. Металлургов, д. 43-б | 3 514,90 | Лифтовое оборудование | На счете регионального оператора | 293 005,82 | 341 840,12 | 685 000,10 | 1 319 846,04 |
| 16. | г. Тула, ул. Новомосковская, д. 5 | 6 707,60 | Лифтовое оборудование | На счете регионального оператора | 586 000,91 | 683 667,73 | 1 369 975,10 | 2 639 643,74 |
| 17. | г. Тула, ул. Новомосковская, д. 21 | 4 416,60 | Лифтовое оборудование | На счете регионального оператора | 597 337,64 | 696 893,91 | 1 396 478,53 | 2 690 710,08 |
| 18. | г. Тула, ул. Новомосковская, д. 25 | 11 953,80 | Лифтовое оборудование | На счете регионального оператора | 1 749 733,57 | 2 041 355,83 | 4 090 593,35 | 7 881 682,75 |
| 19. | г. Тула, ул. Первомайская, д. 36 | 1 357,60 | Лифтовое оборудование | На счете регионального оператора | 293 019,56 | 341 856,16 | 685 032,23 | 1 319 907,95 |
| 20. | г. Тула, ул. Первомайская, д. 44 | 2 317,50 | Лифтовое оборудование | На счете регионального оператора | 293 012,05 | 341 847,39 | 685 014,66 | 1 319 874,10 |
| 21. | г. Тула, Промышленный проезд, д. 6 | 2 718,30 | Лифтовое оборудование | На счете регионального оператора | 292 967,59 | 341 795,52 | 684 910,71 | 1 319 673,82 |
| 22. | г. Тула, ул. Пузакова, д. 46 | 22 441,80 | Лифтовое оборудование | На счете регионального оператора | 2 642 808,75 | 3 083 276,87 | 6 178 458,29 | 11 904 543,91 |
| 23. | г. Тула, ул. Токарева, д. 47 | 2 553,60 | Лифтовое оборудование | На счете регионального оператора | 293 019,56 | 341 856,16 | 685 032,23 | 1 319 907,95 |
| 24. | г. Тула, ул. Токарева, д. 49 | 2 735,80 | Лифтовое оборудование | На счете регионального оператора | 293 012,05 | 341 847,39 | 685 014,66 | 1 319 874,10 |
| 25. | г. Тула, ул. Циолковского, д. 5, корпус 2 | 3 672,20 | Лифтовое оборудование | На счете регионального оператора | 585 950,01 | 683 608,34 | 1 369 856,09 | 2 639 414,44 |
| 26. | г. Тула, ул. Седова, д. 12, корпус 1 | 2 628,70 | Лифтовое оборудование | На счете регионального оператора | 357 370,70 | 416 932,48 | 835 474,73 | 1 609 777,91 |
| 27. | Подготовка проектной (сметной) документации на капитальный ремонт лифтового оборудования многоквартирных домов, выполнение которого запланировано в 2018 году | | | | --- | --- | Фонд капитального ремонта | |
| 28. | Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | | | | --- | --- | Фонд капитального ремонта | |
|  |  | 175 296,1 |  |  |  |  |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Адрес многоквартирного дома | | Общая площадь МКД | Наименование конструктивных элементов, инженерных систем, подлежащих капитальному ремонту | Способ формирования фонда капитального ремонта | Источники финансирования капитального ремонта | | | |
| Средства бюджета Тульской области | Средства местных бюджетов | Фонд капитального ремонта | Итого |
| руб. | руб. | руб. | руб. |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2019 | | | | | | | | |
| Муниципальное образование город Тула | | | | | | | | |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=BF24A467DD7CC7A11BE2AF5CB3D1CD8FB2340030F4DD83FE362A158D9C2BDA3366B9B22E9C46FD2AA4833181343FA45C353D9B4FCF82ED4F4BFFADA8u6N0L) правительства Тульской области  от 30.12.2019 N 686) | | | | | | | | |
| 1. | пр-т Ленина, д. 147, корп. 3 | 3 691,1 | Замена лифтов | На счете регионального оператора | 882 922,97 | 992 217,56 | 1 078 767,05 | 2 953 907,58 |
| Подготовка проектной (сметной) документации |  |  | 56 838,65 | 56 838,65 |
| Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности |  |  | 30 798,91 | 30 798,91 |
| 2. | ул. Демидовская, д. 74 | 18 398,5 | Замена лифтов | На счете регионального оператора | 3 973 128,39 | 4 464 950,91 | 4 854 421,18 | 13 292 500,48 |
| Подготовка проектной (сметной) документации |  |  | 94 535,99 | 94 535,99 |
| Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности |  |  | 138 595,09 | 138 595,09 |
| 3. | ул. Волкова, д. 3, корп. 4 | 1 990,3 | Замена лифтов | На счете регионального оператора | 441 461,87 | 496 109,21 | 539 383,99 | 1 476 955,07 |
| Подготовка проектной (сметной) документации |  |  | 54 125,36 | 54 125,36 |
| Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности |  |  | 15 399,45 | 15 399,45 |
| 4. | ул. М. Горького, д. 15 | 4 190,1 | Замена лифтов | На счете регионального оператора | 441 482,60 | 496 132,51 | 539 409,32 | 1 477 024,43 |
| Подготовка проектной (сметной) документации |  |  | 101 260,82 | 101 260,82 |
| Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности |  |  | 15 399,45 | 15 399,45 |
| 5. | ул. Максимовского, д. 10 | 9 622,9 | Замена лифтов | На счете регионального оператора | 2 207 307,52 | 2 480 543,98 | 2 696 917,73 | 7 384 769,23 |
| Подготовка проектной (сметной) документации |  |  | 71 833,74 | 71 833,74 |
| Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности |  |  | 76 997,28 | 76 997,28 |
| 6. | ул. Кутузова, д. 3, корп. 1 | 3 100,3 | Замена лифтов | На счете регионального оператора | 441 451,10 | 496 097,10 | 539 370,83 | 1 476 919,03 |
| Подготовка проектной (сметной) документации |  |  | 61 277,66 | 61 277,66 |
| Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности |  |  | 15 399,45 | 15 399,45 |
| 7. | ул. Бундурина, д. 40 | 3 308,4 | Замена лифтов | На счете регионального оператора | 441 461,55 | 496 108,84 | 539 383,60 | 1 476 953,99 |
| Подготовка проектной (сметной) документации |  |  | 56 109,62 | 56 109,62 |
| Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности |  |  | 15 399,45 | 15 399,45 |
| 8. | п. Косая Гора, ул. Пушкина, д. 9 | 3 315,7 | Замена лифтов | На счете регионального оператора | 437 348,88 | 491 487,09 | 534 358,69 | 1 463 194,66 |
| Подготовка проектной (сметной) документации |  |  | 56 096,58 | 56 096,58 |
| Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности |  |  | 15 399,45 | 15 399,45 |
| 9. | ул. Литейная, д. 36 | 5 726,6 | Замена лифтов | На счете регионального оператора | 1 324 384,50 | 1 488 326,38 | 1 618 150,62 | 4 430 861,50 |
| Подготовка проектной (сметной) документации |  |  | 62 762,21 | 62 762,21 |
| Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности |  |  | 46 198,36 | 46 198,36 |
| 10. | ул. Луначарского, д. 65 | 9 964,3 | Замена лифтов | На счете регионального оператора | 2 207 307,34 | 2 480 543,78 | 2 696 917,50 | 7 384 768,62 |
| Подготовка проектной (сметной) документации |  |  | 72 312,14 | 72 312,14 |
| Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности |  |  | 76 997,28 | 76 997,28 |
| 11. | ул. М. Горького, д. 37 | 32 140,3 | Замена лифтов | На счете регионального оператора | 6 621 922,20 | 7 441 631,54 | 8 090 752,73 | 22 154 306,47 |
| Подготовка проектной (сметной) документации |  |  | 122 388,30 | 122 388,30 |
| Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности |  |  | 230 991,80 | 230 991,80 |
| 12. | ул. М. Горького, д. 47 | 3 776,5 | Замена лифтов | На счете регионального оператора | 436 742,03 | 490 805,12 | 533 617,23 | 1 461 164,38 |
| Подготовка проектной (сметной) документации |  |  | 68 266,37 | 68 266,37 |
| Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности |  |  | 15 399,45 | 15 399,45 |
| 13. | ул. М. Горького, д. 51 | 5 452,9 | Замена лифтов | На счете регионального оператора | 874 682,71 | 982 957,25 | 1 068 698,98 | 2 926 338,94 |
| Подготовка проектной (сметной) документации |  |  | 62 065,20 | 62 065,20 |
| Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности |  |  | 30 798,91 | 30 798,91 |
| 14. | ул. Октябрьская, д. 97 | 4 332,5 | Замена лифтов | На счете регионального оператора | 882 923,76 | 992 218,44 | 1 078 768,01 | 2 953 910,21 |
| Подготовка проектной (сметной) документации |  |  | 60 177,79 | 60 177,79 |
| Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности |  |  | 30 798,91 | 30 798,91 |
| 15. | ул. Плеханова, д. 132, корп. 2 | 5 685 | Замена лифтов | На счете регионального оператора | 1 324 384,47 | 1 488 326,34 | 1 618 150,57 | 4 430 861,38 |
| Подготовка проектной (сметной) документации |  |  | 63 738,72 | 63 738,72 |
| Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности |  |  | 46 198,36 | 46 198,36 |
| 16. | ул. Ф. Смирнова, д. 1 | 8 693 | Замена лифтов | На счете регионального оператора | 1 765 846,03 | 1 984 435,21 | 2 157 534,20 | 5 907 815,44 |
| Подготовка проектной (сметной) документации |  |  | 65 518,00 | 65 518,00 |
| Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности |  |  | 61 597,82 | 61 597,82 |
| 17. | пр-кт Ленина, д. 149 | 5 102,8 | Замена лифтов | На счете регионального оператора | 429 705,01 | 482 896,99 | 525 019,30 | 1 437 621,30 |
| Подготовка проектной (сметной) документации |  |  | 58 587,43 | 58 587,43 |
| Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности |  |  | 15 399,45 | 15 399,45 |
| 18. | проезд 18-й Мясново, д. 87 | 5 114,4 | Замена лифтов | На счете регионального оператора | 859 400,14 | 965 782,89 | 1 050 026,54 | 2 875 209,57 |
| Подготовка проектной (сметной) документации |  |  | 58 609,96 | 58 609,96 |
| Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности |  |  | 30 798,91 | 30 798,91 |
| 19. | проезд 18-й Мясново, д. 89 | 7 154,6 | Замена лифтов | На счете регионального оператора | 433 738,10 | 487 429,33 | 529 946,99 | 1 451 114,42 |
| Подготовка проектной (сметной) документации |  |  | 62 572,47 | 62 572,47 |
| Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности |  |  | 15 399,45 | 15 399,45 |
| 20. | ул. Академика Обручева, д. 3, корп. 2 | 3 854,4 | Замена лифтов | На счете регионального оператора | 803 048,54 | 902 455,68 | 981 175,40 | 2 686 679,62 |
| Подготовка проектной (сметной) документации |  |  | 53 585,13 | 53 585,13 |
| Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности |  |  | 30 798,91 | 30 798,91 |
| 21. | ул. Академика Обручева, д. 5 | 6 624 | Замена лифтов | На счете регионального оператора | 1 204 578,61 | 1 353 690,04 | 1 471 770,18 | 4 030 038,83 |
| Подготовка проектной (сметной) документации |  |  | 56 975,07 | 56 975,07 |
| Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности |  |  | 46 198,36 | 46 198,36 |
| 22. | ул. Арсенальная, д. 22 | 10 058,4 | Замена лифтов | На счете регионального оператора | 2 007 615,82 | 2 256 133,01 | 2 452 931,75 | 6 716 680,58 |
| Подготовка проектной (сметной) документации |  |  | 67 547,33 | 67 547,33 |
| Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности |  |  | 76 997,27 | 76 997,27 |
| 23. | ул. Арсенальная, д. 24 | 5 671,8 | Замена лифтов | На счете регионального оператора | 1 204 572,27 | 1 353 682,93 | 1 471 762,44 | 4 030 017,64 |
| Подготовка проектной (сметной) документации |  |  | 56 904,05 | 56 904,05 |
| Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности |  |  | 46 198,36 | 46 198,36 |
| 24. | ул. Бондаренко, д. 31 | 14 720,9 | Замена лифтов | На счете регионального оператора | 867 497,08 | 974 882,13 | 1 059 919,48 | 2 902 298,69 |
| Подготовка проектной (сметной) документации |  |  | 56 854,37 | 56 854,37 |
| Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности |  |  | 30 798,91 | 30 798,91 |
| 25. | ул. Бондаренко, д. 9 | 3 529,7 | Замена лифтов | На счете регионального оператора | 5 623 267,87 | 6 319 356,57 | 6 870 583,56 | 18 813 208,00 |
| Подготовка проектной (сметной) документации |  |  | 97 420,50 | 97 420,50 |
| Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности |  |  | 215 592,35 | 215 592,35 |
| 26. | ул. Братьев Жабровых, д. 7 | 10 213,6 | Замена лифтов | На счете регионального оператора | 2 007 628,09 | 2 256 146,79 | 2 452 946,74 | 6 716 721,62 |
| Подготовка проектной (сметной) документации |  |  | 66 286,70 | 66 286,70 |
| Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности |  |  | 76 997,28 | 76 997,28 |
| 27. | ул. Вересаева, д. 15 | 3 367,8 | Замена лифтов | На счете регионального оператора | 803 061,62 | 902 470,39 | 981 191,38 | 2 686 723,39 |
| Подготовка проектной (сметной) документации |  |  | 59 656,05 | 59 656,05 |
| Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности |  |  | 30 798,91 | 30 798,91 |
| 28. | ул. Вересаева, д. 1-б | 6 334,6 | Замена лифтов | На счете регионального оператора | 1 301 245,51 | 1 462 323,07 | 1 589 879,09 | 4 353 447,67 |
| Подготовка проектной (сметной) документации |  |  | 62 973,73 | 62 973,73 |
| Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности |  |  | 46 198,36 | 46 198,36 |
| 29. | ул. Вильямса, д. 38 | 7 700 | Замена лифтов | На счете регионального оператора | 2 168 742,51 | 2 437 205,11 | 2 649 798,48 | 7 255 746,10 |
| Подготовка проектной (сметной) документации |  |  | 71 654,88 | 71 654,88 |
| Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности |  |  | 76 997,28 | 76 997,28 |
| 30. | ул. Галкина, д. 11 | 6 274,9 | Замена лифтов | На счете регионального оператора | 1 301 245,53 | 1 462 323,10 | 1 589 879,12 | 4 353 447,75 |
| Подготовка проектной (сметной) документации |  |  | 63 546,50 | 63 546,50 |
| Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности |  |  | 46 198,36 | 46 198,36 |
| 31. | ул. Галкина, д. 19 | 8 712,1 | Замена лифтов | На счете регионального оператора | 1 734 994,06 | 1 949 764,15 | 2 119 838,85 | 5 804 597,06 |
| Подготовка проектной (сметной) документации |  |  | 65 622,15 | 65 622,15 |
| Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности |  |  | 61 597,82 | 61 597,82 |
| 32. | ул. Галкина, д. 20 | 12 997,5 | Замена лифтов | На счете регионального оператора | 2 602 490,99 | 2 924 646,11 | 3 179 758,14 | 8 706 895,24 |
| Подготовка проектной (сметной) документации |  |  | 79 085,22 | 79 085,22 |
| Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности |  |  | 92 396,72 | 92 396,72 |
| 33. | ул. Галкина, д. 22 | 5 637,2 | Замена лифтов | На счете регионального оператора | 1 204 574,07 | 1 353 684,95 | 1 471 764,64 | 4 030 023,66 |
| Подготовка проектной (сметной) документации |  |  | 56 767,04 | 56 767,04 |
| Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности |  |  | 46 198,36 | 46 198,36 |
| 34. | ул. Галкина, д. 23 | 6 646,8 | Замена лифтов | На счете регионального оператора | 1 301 245,51 | 1 462 323,08 | 1 589 879,09 | 4 353 447,68 |
| Подготовка проектной (сметной) документации |  |  | 63 599,13 | 63 599,13 |
| Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности |  |  | 46 198,36 | 46 198,36 |
| 35. | ул. Галкина, д. 25 | 12 748,2 | Замена лифтов | На счете регионального оператора | 2 602 490,27 | 2 924 645,30 | 3 179 757,27 | 8 706 892,84 |
| Подготовка проектной (сметной) документации |  |  | 78 975,69 | 78 975,69 |
| Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности |  |  | 92 396,73 | 92 396,73 |
| 36. | ул. Галкина, д. 9 | 4 575,2 | Замена лифтов | На счете регионального оператора | 859 398,67 | 965 781,24 | 1 050 024,73 | 2 875 204,64 |
| Подготовка проектной (сметной) документации |  |  | 59 596,61 | 59 596,61 |
| Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности |  |  | 30 798,91 | 30 798,91 |
| 37. | ул. Демонстрации, д. 10 | 8 490,1 | Замена лифтов | На счете регионального оператора | 1 734 994,00 | 1 949 764,08 | 2 119 838,76 | 5 804 596,84 |
| Подготовка проектной (сметной) документации |  |  | 67 228,56 | 67 228,56 |
| Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности |  |  | 61 597,82 | 61 597,82 |
| 38. | ул. Демонстрации, д. 12 | 6 393,6 | Замена лифтов | На счете регионального оператора | 1 301 245,48 | 1 462 323,04 | 1 589 879,06 | 4 353 447,58 |
| Подготовка проектной (сметной) документации |  |  | 63 959,23 | 63 959,23 |
| Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности |  |  | 46 198,36 | 46 198,36 |
| 39. | ул. Курковая, д. 9 | 12 967 | Замена лифтов | На счете регионального оператора | 2 409 127,00 | 2 707 346,14 | 2 943 503,45 | 8 059 976,59 |
| Подготовка проектной (сметной) документации |  |  | 71 454,22 | 71 454,22 |
| Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности |  |  | 92 396,72 | 92 396,72 |
| 40. | ул. Луначарского, д. 9 | 4 183 | Замена лифтов | На счете регионального оператора | 867 496,99 | 974 882,03 | 1 059 919,37 | 2 902 298,39 |
| Подготовка проектной (сметной) документации |  |  | 58 127,32 | 58 127,32 |
| Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности |  |  | 30 798,91 | 30 798,91 |
| 41. | ул. М. Горького, д. 10 | 4 390,6 | Замена лифтов | На счете регионального оператора | 433 748,66 | 487 441,21 | 529 959,90 | 1 451 149,77 |
| Подготовка проектной (сметной) документации |  |  | 58 911,58 | 58 911,58 |
| Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности |  |  | 15 399,45 | 15 399,45 |
| 42. | ул. Майская, д. 2 | 18 090,6 | Замена лифтов | На счете регионального оператора | 867 496,94 | 974 881,98 | 1 059 919,31 | 2 902 298,23 |
| Подготовка проектной (сметной) документации |  |  | 57 265,36 | 57 265,36 |
| Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности |  |  | 30 798,91 | 30 798,91 |
| 43. | ул. Майская, д. 7 | 4 372,1 | Замена лифтов | На счете регионального оператора | 2 168 742,49 | 2 437 205,10 | 2 649 798,46 | 7 255 746,05 |
| Подготовка проектной (сметной) документации |  |  | 74 111,20 | 74 111,20 |
| Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности |  |  | 76 997,27 | 76 997,27 |
| 44. | ул. Майская, д. 8 | 11 327,5 | Замена лифтов | На счете регионального оператора | 867 497,01 | 974 882,05 | 1 059 919,39 | 2 902 298,45 |
| Подготовка проектной (сметной) документации |  |  | 59 521,83 | 59 521,83 |
| Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности |  |  | 30 798,91 | 30 798,91 |
| 45. | ул. Макаренко, д. 13, корп. 5 | 4 521,3 | Замена лифтов | На счете регионального оператора | 397 349,58 | 446 536,38 | 485 487,00 | 1 329 372,96 |
| Подготовка проектной (сметной) документации |  |  | 63 614,79 | 63 614,79 |
| Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности |  |  | 15 399,45 | 15 399,45 |
| 46. | ул. Макаренко, д. 15, корп. 4 | 7 754,3 | Замена лифтов | На счете регионального оператора | 1 589 237,10 | 1 785 964,34 | 1 941 751,05 | 5 316 952,49 |
| Подготовка проектной (сметной) документации |  |  | 59 007,64 | 59 007,64 |
| Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности |  |  | 61 597,82 | 61 597,82 |
| 47. | ул. Макаренко, д. 19, корп. 2 | 8 241,3 | Замена лифтов | На счете регионального оператора | 401 661,99 | 451 382,61 | 490 755,97 | 1 343 800,57 |
| Подготовка проектной (сметной) документации |  |  | 71 208,36 | 71 208,36 |
| Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности |  |  | 15 399,45 | 15 399,45 |
| 48. | ул. Максимовского, д. 8 | 13 859,4 | Замена лифтов | На счете регионального оператора | 2 810 669,74 | 3 158 594,73 | 3 434 113,71 | 9 403 378,18 |
| Подготовка проектной (сметной) документации |  |  | 74 018,84 | 74 018,84 |
| Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности |  |  | 107 796,18 | 107 796,18 |
| 49. | ул. Маршала Жукова, д. 16, корп. 2 | 2729,6 | Замена лифтов | На счете регионального оператора | 397 169,17 | 446 333,64 | 485 266,59 | 1 328 769,40 |
| Подготовка проектной (сметной) документации |  |  | 51 400,27 | 51 400,27 |
| Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности |  |  | 15 399,45 | 15 399,45 |
| 50. | ул. Маршала Жукова, д. 16, корп. 3 | 6 056,8 | Замена лифтов | На счете регионального оператора | 1 204 578,80 | 1 353 690,26 | 1 471 770,43 | 4 030 039,49 |
| Подготовка проектной (сметной) документации |  |  | 58 568,91 | 58 568,91 |
| Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности |  |  | 46 198,36 | 46 198,36 |
| 51. | ул. Металлургов, д. 49-а | 5521,1 | Замена лифтов | На счете регионального оператора | 867 497,11 | 974 882,17 | 1 059 919,53 | 2 902 298,81 |
| Подготовка проектной (сметной) документации |  |  | 59 380,05 | 59 380,05 |
| Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности |  |  | 30 798,91 | 30 798,91 |
| 52. | ул. Металлургов, д. 62 | 10 172 | Замена лифтов | На счете регионального оператора | 1 606 647,96 | 1 805 530,45 | 1 963 023,88 | 5 375 202,29 |
| Подготовка проектной (сметной) документации |  |  | 64 158,82 | 64 158,82 |
| Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности |  |  | 61 597,82 | 61 597,82 |
| 53. | ул. Металлургов, д. 86 | 4 057 | Замена лифтов | На счете регионального оператора | 803 323,97 | 902 765,21 | 981 511,92 | 2 687 601,10 |
| Подготовка проектной (сметной) документации |  |  | 54 193,07 | 54 193,07 |
| Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности |  |  | 30 798,91 | 30 798,91 |
| 54. | ул. Н. Руднева, д. 27 | 4 532,2 | Замена лифтов | На счете регионального оператора | 794 346,12 | 892 676,02 | 970 542,66 | 2 657 564,80 |
| Подготовка проектной (сметной) документации |  |  | 53 226,42 | 53 226,42 |
| Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности |  |  | 30 798,91 | 30 798,91 |
| 55. | ул. Октябрьская, д. 87 | 8 217,6 | Замена лифтов | На счете регионального оператора | 1 606 107,41 | 1 804 922,98 | 1 962 363,43 | 5 373 393,82 |
| Подготовка проектной (сметной) документации |  |  | 63 161,42 | 63 161,42 |
| Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности |  |  | 61 597,82 | 61 597,82 |
| 56. | ул. Плеханова, д. 141, корп. 2 | 3 545,7 | Замена лифтов | На счете регионального оператора | 803 323,98 | 902 765,22 | 981 511,94 | 2 687 601,14 |
| Подготовка проектной (сметной) документации |  |  | 51 457,45 | 51 457,45 |
| Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности |  |  | 30 798,91 | 30 798,91 |
| 57. | ул. Приупская, д. 11-а | 4 448,8 | Замена лифтов | На счете регионального оператора | 867 496,98 | 974 882,01 | 1 059 919,36 | 2 902 298,35 |
| Подготовка проектной (сметной) документации |  |  | 58 660,86 | 58 660,86 |
| Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности |  |  | 30 798,91 | 30 798,91 |
| 58. | ул. Революции, д. 20 | 12 329,6 | Замена лифтов | На счете регионального оператора | 2 409 153,02 | 2 707 375,38 | 2 943 535,25 | 8 060 063,65 |
| Подготовка проектной (сметной) документации |  |  | 72 546,03 | 72 546,03 |
| Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности |  |  | 92 396,72 | 92 396,72 |
| 59. | ул. Ф. Смирнова, д. 3 | 5 858,7 | Замена лифтов | На счете регионального оператора | 1 204 575,72 | 1 353 686,80 | 1 471 766,66 | 4 030 029,18 |
| Подготовка проектной (сметной) документации |  |  | 58 096,92 | 58 096,92 |
| Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности |  |  | 46 198,36 | 46 198,36 |
| 60. | ул. Бондаренко, д. 1 | 20 549,6 | Замена лифтов | На счете регионального оператора | 4 237 632,92 | 4 762 197,71 | 5 177 596,32 | 14 177 426,95 |
| Подготовка проектной (сметной) документации |  |  | 92 477,33 | 92 477,33 |
| Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности |  |  | 212 836,27 | 212 836,27 |
| 61. | ул. Бондаренко, д. 29 | 17 116,7 | Замена лифтов | На счете регионального оператора | 2 966 343,03 | 3 333 538,39 | 3 624 317,42 | 9 924 198,84 |
| Подготовка проектной (сметной) документации |  |  | 85 517,19 | 85 517,19 |
| Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности |  |  | 148 985,39 | 148 985,39 |
| 62. | ул. Д. Ульянова, д. 1-а | 4 904,9 | Замена лифтов | На счете регионального оператора | 1 270 341,00 | 1 427 592,98 | 1 552 119,54 | 4 250 053,52 |
| Подготовка проектной (сметной) документации |  |  | 60 758,03 | 60 758,03 |
| Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности |  |  | 63 850,88 | 63 850,88 |
| 63. | ул. Новомосковская, д. 1 | 6 075,3 | Замена лифтов | На счете регионального оператора | 419 791,69 | 471 756,54 | 512 907,08 | 1 404 455,31 |
| Подготовка проектной (сметной) документации |  |  | 63 131,01 | 63 131,01 |
| Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности |  |  | 21 283,63 | 21 283,63 |
| 64. | ул. Пузакова, д. 20-а | 6 616,99 | Замена лифтов | На счете регионального оператора | 847 927,87 | 952 890,51 | 1 036 009,57 | 2 836 827,95 |
| Подготовка проектной (сметной) документации |  |  | 64 229,26 | 64 229,26 |
| Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности |  |  | 42 567,25 | 42 567,25 |
| 65. | ул. Пузакова, д. 5 | 27 318,9 | Замена лифтов | На счете регионального оператора | 3 390 105,41 | 3 809 757,13 | 4 142 075,93 | 11 341 938,47 |
| Подготовка проектной (сметной) документации |  |  | 106 201,94 | 106 201,94 |
| Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности |  |  | 170 269,02 | 170 269,02 |
|  |  | 525 069,6 |  |  |  |  |  |  |